**Приложение к письму**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**План
создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Место расположение | Вид работ (строительство/ реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции | Размер планируемых средств на реализацию проекта [\*](#sub_20) (строительства/ реконструкции) тыс. руб | Источник финансирования | Наименование документа, которым предусмотрено создание объекта (строительство/ реконструкция) | Мощность ресурсов (электроэнергия, газ, водопотребление), потребляемая объектом |
| 1 | Сети электроснабжения зеленой зоны 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ г Югорск | г Югорск | Строительство | Строительство | 2013-2018 | 242 840,0 | Прочие источники | Инвестиционная программа ОАО «ЮРЭСК» 2018-2020 | - |
| 2 | Физкультрно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом | г Югорск | Строительство | Строительство | 2007-2018 | 1 462 370,0 | Бюджет АО + бюджет МО (185919,2) | Государственная программа автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | Электроэнергия – 1322,2 кВт, водопотребление – 179,17 м3/сут, газопотребление отсутствует |
| 3 | Детский сад на 300 мест по ул. Сибирский бульвар | г Югорск | Строительство | Строительство | 2014-2017 | 300 000,0 | Прочие источники | ГЧП | - |
| 4 | Общеобразовательное учреждение (Гимназия) | г Югорск | Строительство | Строительство | 2014-2019 | 150 000,0 | Прочие источники | Государственная программа автономного округа «О развитии образования в Ханты-Мансийком автономном округе-Югре в 2016-2020 годах» | - |
| 5 | Транспортная развязка в двух уровнях в городе Югорске (корректировка) | г Югорск | Строительство | Строительство | 2016-2018 | 303 920,4 | Бюджет АО + бюджет МО (63621,2) | Государственная программа автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» | Электроэнергия – 38 кВт, водопотребление – отсутствует, газопотребление отсутствует |
| 6 | Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб.м в сутки в городе Югорске  | г Югорск | Реконструкция | Проектирование | 2016-2019 | 105 127,1 | Бюджет АО + бюджет МО (37450,5) | Государственная программа автономного округа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | Электроэнергия – 240 кВт, водопотребление – 20,3 м3/сут, газопотребление отсутствует |