| УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ А.А. Коробенко «_____»______________ 2011г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации города Югорска __________М.И. Бодак «____» _______________ 2011г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по  сносу ветхих строений в городе Югорске

Югорск,  2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): Заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: ozhmao.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу ветхих строений в городе Югорске |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по сносу ветхих строений в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Кирова, 5, ул. Калинина, 31-2. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: до 30 сентября 2011 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизацию отходов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата расходов, связанных с утилизацией мусора осуществляется по факту сложившихся затрат при предъявлении подлинных экземпляров обосновывающих документов, но не более суммы по контракту. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательные требования к участникам размещения заказа: 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: 1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; 2) соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявленным к субъектам малого предпринимательства. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «18» июля 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «21» июля 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «25» июля 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | __________ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | __________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | В полном объеме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по сносу ветхих строений в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Кирова, 5, ул. Калинина, 31-2.

Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание выполнения работ: до 30 сентября  2011 года.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ техническому заданию документации об аукционе.

Объем выполняемых работ:  снос 2 объектов.

Перечень и характеристика выполняемых работ указаны в Локальных сметных расчетах в ценах 2001 года - (Приложение №1).

Приложение №1

к техническому заданию

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по сносу ветхого строения по ул. Кирова, 5 в городе Югорске

Составлена в ценах 2001г.

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда ра- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел . Разные работы |  |
| 1 | ТЕР 46-06-001-4 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов:деревянных зданий любой этажности V=103,1*0,15/10 НР=116%,СП=70% | 1.5465 [10 м3] | 315,07 290,52 | 24,55 4,85 |  | 487,26 | 449,29 | 37,97 7,50 |  | 11,63 0,14 | 17,99 0,22 |
| 2 | ТЕР 46-06-002-3 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов V=65,2/10 НР=116%,СП=70% | 6.52 [10 м2] | 352,07 352,07 |  |  | 2 295,50 | 2 295,50 |  |  | 13,96 | 91,02 |
| 3 | ТЕРр 68-26-3 | Разборка деревянных заборов: глухих из строганных досок V=80/100 НР=109%,СП=60% | 0.8 [100 м2] | 1101,76 1101,76 |  |  | 881,41 | 881,41 |  |  | 42,87 | 34,30 |
| 4 | ТЕР 06-01-005-1 | Демонтаж бетонных фундаментов общего назначения объемом:до 5 м3 V=9,2/100 По тех.частям: К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 НР=110%,СП=65% | 0.092 [100 м3] | 15240,58 9404,56 | 5836,02 1122,57 |  | 1 402,13 | 865,22 | 536,91 103,28 |  | 353,02 28,89 | 32,48 2,66 |
| 5 | ТЕР 01-02-099-7 | Валка деревьев твердых пород диаметр стволов 14 см V=14/100 НР=84%,СП=45% | 0.14 [100 деревьев] | 201,31 186,42 | 14,89 |  | 28,18 | 26,10 | 2,08 |  | 6,30 | 0,88 |
| 6 | ТССЦп 311-01-146-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный с погрузкой вручную V=130*1,2 НР=100%,СП=60% | 156 [т] | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 10 874,76 | 2 037,36 | 8 837,40 |  |  |  |
| 7 | ТССЦп 310-5009-1 | Перевозка строительного мусора автомобилями - самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера 1 класс дорог . Расстояние перевозки 9 км V=130*1.2 НР=100%,СП=60% | 156 [т] | 13,08 13,08 |  |  | 2 040,48 | 2 040,48 |  |  |  |  |
| 8 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора V=130 | 130 [м3] | 92,32 |  | 92,32 | 12 001,60 |  |  | 12 001,60 |  |  |
| 9 | ТЕР 01-02-027-2 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов:2 НР=84%,СП=45% | 1 [1000 м2] | 238,21 | 238,21 46,46 |  | 238,21 |  | 238,21 46,46 |  | 1,10 | 1,10 |
| 10 | ТССЦп 310-6009-1 | Перевозка песка автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, из карьеров 1 класс дорог . Расстояние перевозки 9 км V=1000*0.2*1.6 НР=100%,СП=60% | 320 [т] | 6,54 6,54 |  |  | 2 092,80 | 2 092,80 |  |  |  |  |
| 11 | ТССЦ 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний V=1000*0.2 | 200 [м3] | 81,20 |  | 81,20 | 16 240,00 |  |  | 16 240,00 |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 48 582,33 | 10 688,16 | 9 652,57 157,24 | 28 241,60 |  | 176,67 3,98 |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по сносу ветхого строения по ул. Калинина, 31-2 в городе Югорске

Составлена в ценах 2001г.

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда ра- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел . Разные работы |  |
| 1 | ТЕРр 53-1-8 | Разборка стен брусчатых неоштукатуренных V=59.2/100 НР=90%,СП=70% | 0.592 [100 м2] | 3189,08 2188,83 | 1000,25 177,68 |  | 1 887,94 | 1 295,79 | 592,15 105,19 |  | 92,20 4,37 | 54,58 2,59 |
| 2 | ТЕР 46-06-002-3 | Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов V=54,6/10 НР=116%,СП=70% | 5.46 [10 м2] | 352,07 352,07 |  |  | 1 922,30 | 1 922,30 |  |  | 13,96 | 76,22 |
| 3 | ТЕРр 58-1-1 | Разборка: обрешетки из брусков с прозорами V=75,2/100 НР=87%,СП=65% | 0.752 [100 м2] | 856,83 856,83 |  |  | 644,34 | 644,34 |  |  | 29,98 0,46 | 22,54 0,35 |
| 4 | ТЕРр 58-1-2 | Разборка стропил со стойками и подкосами из досок V=75,2/100 НР=87%,СП=65% | 0.752 [100 м2] | 621,21 577,43 | 43,78 11,79 |  | 467,15 | 434,23 | 32,92 8,87 |  | 22,68 0,29 | 17,06 0,22 |
| 5 | ТЕРр 58-17-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и асбестоцементных листов V=75,2/100 НР=87%,СП=65% | 0.752 [100 м2] | 599,98 597,80 | 2,18 |  | 451,19 | 449,55 | 1,64 |  | 24,39 | 18,34 |
| 6 | ТЕР 06-01-001-2 | Демонтаж фундаментов общего назначения V=5,6/100 По тех.частям: К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 НР=110%,СП=65% | 0.056 [100 м3] | 15230,93 11481,12 | 3749,81 924,47 |  | 852,93 | 642,94 | 209,99 51,77 |  | 428,40 23,24 | 23,99 1,30 |
| 7 | ТЕРр 68-26-3 | Разборка деревянных заборов: глухих из строганных досок V=80/100 НР=109%,СП=60% | 0.8 [100 м2] | 1101,76 1101,76 |  |  | 881,41 | 881,41 |  |  | 42,87 | 34,30 |
| 8 | ТЕРр 54-3-1 | Разборка подшивки потолков V=130/100 НР=89%,СП=80% | 1.3 [100 м2] | 755,59 685,37 | 70,22 24,22 |  | 982,27 | 890,98 | 91,29 31,49 |  | 28,87 0,80 | 37,53 1,04 |
| 9 | ТЕР 09-06-001-1 Применительно | Демонтаж металлических гаражей V=1.9763*2 По тех.частям: К2=0.7, К3=0.7, К7=0.7, К8=0.7 НР=95%,СП=85% | 3.9526 [т] | 1861,35 1678,83 | 182,52 13,94 |  | 7 357,17 | 6 635,75 | 721,42 55,12 |  | 62,64 0,85 | 247,60 3,38 |
| 10 | ТЕРр 60-1-1 | Разборка кладки печей V=2.5 НР=82%,СП=63% | 2.5 [м3] | 165,20 165,20 |  |  | 413,00 | 413,00 |  |  | 6,74 | 16,85 |
| 11 | ТЕРр 67-3-1 | Демонтаж кабеля V=30/100 НР=89%,СП=65% | 0.3 [100 м] | 237,16 236,28 | 0,88 0,30 |  | 71,14 | 70,88 | 0,26 0,09 |  | 9,64 0,01 | 2,89 |
| 12 | ТЕРр 65-1-1 | Разборка трубопроводов из труб диаметром 20 мм V=27*2/100 НР=78%,СП=50% | 0.54 [100 м] | 1120,43 907,05 | 24,29 3,03 | 189,09 | 605,04 | 489,81 | 13,12 1,64 | 102,11 | 34,66 0,10 | 18,72 0,05 |
| 13 | ТЕРр 53-12-2 | Укрепление деревянных стен из брусьев сжимами V=6/100 НР=90%,СП=70% | 0.06 [100 м] | 14339,40 5693,88 | 138,26 55,79 | 8507,26 | 860,37 | 341,63 | 8,30 3,35 | 510,44 | 209,18 0,81 | 12,55 0,05 |
| 14 | ТЕР 10-01-012-1 | Обшивка каркасных стен досками обшивки (за два раза) V=36,5*2/100 НР=124%,СП=63% | 0.73 [100 м2] | 8311,11 988,09 | 95,09 | 7227,93 | 6 067,12 | 721,31 | 69,42 | 5 276,39 | 36,30 0,56 | 26,50 0,41 |
| 15 | ТЕР 26-01-011-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна | 3.65 [м3] | 747,85 432,90 | 93,61 | 221,34 | 2 729,66 | 1 580,09 | 341,68 | 807,89 | 14,80 0,51 | 54,02 1,86 |
| 16 | ТССЦ 104-9131-065 | Маты минераловатные прошивные, негорючие, толщ. 50 мм, ГОСТ 21880-94 V=36,5*0,1*1,24 | 4.526 [м3] | 921,94 |  | 921,94 | 4 172,70 |  |  | 4 172,70 |  |  |
| 17 | ТЕР 26-01-054-1 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов V=36,5/100 НР=105%,СП=70% | 0.365 [100 м2] | 2095,33 870,50 | 115,04 | 1109,79 | 764,79 | 317,73 | 41,99 | 405,07 | 31,98 0,47 | 11,67 0,17 |
| 18 | ТССЦ 101-0859 | Рубероид наплавляемый V=36.5*1.15 | 41.975 [м2] | 7,42 |  | 7,42 | 311,45 |  |  | 311,45 |  |  |
| 19 | ТЕР 24-02-040-09 | Монтаж металлических опор высотой 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов V=10/100 НР=137%,СП=89% | 0.1 [100 м] | 3720,87 485,57 | 1203,81 169,50 | 2031,49 | 372,09 | 48,56 | 120,38 16,95 | 203,15 | 16,41 4,62 | 1,64 0,46 |
| 20 | ТЕР 46-05-008-3 | Монтаж кронштейнов из уголка 50х50х5 мм V=20/1000 НР=116%,СП=70% | 0.02 [т] | 17347,30 2449,23 | 398,02 | 14500,05 | 346,94 | 48,98 | 7,96 | 290,00 | 84,69 0,65 | 1,69 0,01 |
| 21 | ТССЦ 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, размером 50*50*5 мм V=20/1000 | 0.02 [т] | 6874,45 |  | 6874,45 | 137,49 |  |  | 137,49 |  |  |
| 22 | ТССЦп 311-01-146-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный с погрузкой вручную V=92.65*1.2 НР=100%,СП=60% | 111.18 [т] | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 7 750,36 | 1 452,01 | 6 298,35 |  |  |  |
| 23 | ТССЦп 310-5009-1 | Перевозка строительного мусора автомобилями - самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера 1 класс дорог . Расстояние перевозки 9 км V=92.65*1.2 НР=100%,СП=60% | 111.18 [т] | 13,08 13,08 |  |  | 1 454,23 | 1 454,23 |  |  |  |  |
| 24 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора V=92.65 | 92.65 [м3] | 92,32 |  | 92,32 | 8 553,45 |  |  | 8 553,45 |  |  |
| 25 | ТЕР 01-02-027-2 | Планировка площадей механизированным способом V=600/1000 НР=84%,СП=45% | 0.6 [1000 м2] | 238,21 | 238,21 46,46 |  | 142,93 |  | 142,93 27,88 |  | 1,10 | 0,66 |
| 26 | ТССЦп 310-6009-1 | Перевозка песка автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, из карьеров 1 класс дорог . Расстояние перевозки 9 км V=600*0.3*1.6 НР=100%,СП=60% | 288 [т] | 6,54 6,54 |  |  | 1 883,52 | 1 883,52 |  |  |  |  |
| 27 | ТССЦ 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний V=600*0.3 | 180 [м3] | 81,20 |  | 81,20 | 14 616,00 |  |  | 14 616,00 |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 66 698,98 | 22 619,04 | 8 693,80 302,35 | 35 386,14 |  | 678,69 12,55 |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по сносу ветхих строений в городе Югорске

г. Югорск                                                             		                                    « ____»_________2011г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице ________________________, действующего на основании положения, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _________________, действующего на основании _________, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.     Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по сносу ветхих строений в городе Югорске, в соответствии с условиями настоящего контракта и технического задания документации об аукционе.

- сдать результат работ, а Муниципальный заказчик обязуется принять качественно выполненный результат работ и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Кирова, 5, ул. Калинина, 31-2.

1.3. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом № _____ от _______________.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2011 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3.

2.2. Стоимость работ  включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизацию отходов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Оплата расходов, связанных с утилизацией мусора осуществляется по факту сложившихся затрат при предъявлении подлинных экземпляров обосновывающих документов, но не более суммы по контракту.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало выполнения работ:  с даты заключения  муниципального контракта;

окончание работ:  до 30 сентября  2011 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место  и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.2. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей. Осуществлять своевременную очистку мест выполнения работ от  мусора.

4.3. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений технического задания документации об аукционе и условий настоящего контракта.

4.4. Представлять Муниципальному заказчику акт 15151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.5. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет Заказчику, расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ в ценах 2001г.,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.6. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей объекта.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. Выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, условиями настоящего контракта, требованиям действующего законодательства РФ. В установленные сроки завершить работы и сдать результат работ Муниципальному заказчику.

4.10. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений технического задания документации об аукционе.

4.11. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.12. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.13. Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

4.14.  Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

Права Подрядчика:

4.14. Подрядчик имеет право выполнить работы ранее установленного срока, указанного в п 3.1.  настоящего контракта, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.15. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в пятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.  Обеспечивает финансирование работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.3. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной сметной документации.

5.4. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным недостаткам, принимает  решения и сообщает об этом  Подрядчику.

Права Муниципального заказчика:

5.5. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.6. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.7. Отдавать распоряжения о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.8. Работу, не выполненную в установленный срок или не отвечающую обусловленным сторонами требованиям, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать (полностью или частично).

5.9. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.10. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

5.11. Расторгнуть контракт при неисполнении условий настоящего контракта.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. Работы необходимо выполнять  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе

6.2. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.3. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением и отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.4. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.5.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.6. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.7. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ техническому заданию документации об аукционе.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком  без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

8.5. Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ на объекте.

8.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8. Прекращение договорных отношений.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами.

8.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

9. Разрешение споров между сторонами.

  - Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

  - В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

10 . Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. После подписания контракта в электронном виде стороны договорились зафиксировать заключенный контракт на бумажном носителе.

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

_______________________________________________________/_____         _ ______/

11.2. Подрядчик: ______________________________________/_______            ____/

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА предоставляется отдельным файлом.