«В регистр»

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _31 октября 2013 года                                                                                             № ___3282____

О муниципальной программе города Югорска

«Развитие жилищно-коммунального

комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Югорска от 04.10.2013        № 2899 «О методических указаниях по разработке проектов муниципальных программ города Югорска», постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906                    «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска», распоряжением администрации города Югорска от 02.09.2013 № 517 «О перечне муниципальных программ города Югорска» в целях повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, создания условий для увеличения объемов жилищного строительства:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» (приложение).

- Признать утратившими силу:

постановление администрации города Югорска от 01.12.2011 № 2779 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы»;

постановление администрации города Югорска от 26.04.2013 № 972 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 01.12.2011 № 2779»;

постановление администрации города Югорска от 22.08.2012 № 2073 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 01.12.2011 № 2779»;

постановление администрации города Югорска от 28.11.2012 № 3094 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 01.12.2011 № 2779»;

постановление администрации города Югорска от 04.03.2013 № 547 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 01.12.2011 № 2779»;

постановление администрации города Югорска от 16.04.2013 № 938 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 01.12.2011 № 2779»;

постановление администрации города Югорска от 30.05.2013 № 1345 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 01.12.2011 № 2779»;

постановление администрации города Югорска от 29.08.2013 № 2311 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 01.12.2011 № 2779».

- Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

- Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Югорский вестник», но не ранее с 01.01.2014.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Югорска – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

Глава администрации города Югорска                                                                  М.И. Бодак

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от _31 октября 2013 года  № ___3282____

Паспорт

Муниципальной  программы города Югорска

«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске

на 2014-2020 годы»

| - Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | - Постановление администрации города Югорска от _____________. № ______________ |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| - Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности) |
| - Цели муниципальной программы | - Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. - Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. |
| - Задачи муниципальной программы | - Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска; - Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса; - Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства. |
| Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия | - Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами - Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов - Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства Отдельные мероприятия: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области строительного и жилищно-коммунального комплекса |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | - Снижение доли ветхих сетей - сетей теплоснабжения с 70% до 68,6% - горячего водоснабжения с 70% до 68,6% - сетей холодного водоснабжения с 73% до 72,8% - Снижение доли потери воды с 32,5% до 28% - Снижение доли площади жилых помещений, оборудованных сжиженным газом с 1,5% до 1,4% - Повышение уровня обеспеченности населения города Югорска централизованным газоснабжением с 98,2% до 98,9% - Обеспечение объема ввода жилья не менее 35 тыс. кв. метров общей площади в год - Увеличение протяженности инженерных сетей, в т.ч. - сетей электроснабжения с 770 900м до 792 936 м - сетей газоснабжения с 227 900 м до 247 725 м - сетей водоснабжения с 262 400 м до 278 632 м - сетей канализации с 208 500 м до 236 640 м - сетей теплоснабжения с 110 800 м до 112 805 м |
| - Сроки реализации муниципальной программы | - 2014 – 2020 годы |
| - Финансовое обеспечение муниципальной программы | На реализацию Программы планируется направить 439 946,6 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 131 151,8 тыс. руб. 2015 год – 104 496,9 тыс. руб. 2016 год – 35 683,2 тыс. руб. 2017 год – 39 291,9 тыс. руб. 2018 год – 41 225,7 тыс. руб. 2019 год – 43 124,3 тыс. руб. 2020 год – 44 972,8 тыс. руб. Из бюджета автономного округа – 159 665,5 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 84 575,3 тыс. руб. 2015 год – 69 824,3 тыс. руб. 2016 год – 5 265,9 тыс. руб. Из бюджета города Югорска – 280 281,1 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 46 576,5 тыс. руб. 2015 год – 34 672,6 тыс. руб. 2016 год – 30 417,3 тыс. руб. 2017 год – 39 291,9 тыс. руб. 2018 год – 41 225,7 тыс. руб. 2019 год – 43 124,3 тыс. руб. 2020 год – 44 972,8 тыс. руб. |
| - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | - Снижение объема потерь воды при подаче с 1052,6 м3 до 855,9 м3 - Уменьшение количества абонентов, пользующихся сжиженным газом с 175 чел. До 163 чел. - Достижения уровня обеспеченности населения города Югорска жилыми помещениями в среднем на одного жителя с 27,2 м2 до 30,4 м2 - Увеличение площади земельных участков инженерными сетями, в т.ч. - сетями электроснабжения с 1696 га до 1731 га - сетями газоснабжения с 1687 га до 1807 га - сетями водоснабжения с 1493 га до 1 580 га - сетями канализации с 1379 га до 1482 га - сетями теплоснабжения с 1151 га до 1181 га |

# Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития города Югорска

- Социально-экономическое развитие общества зависит от функционирования системы удовлетворения многих потребностей человека. На качество жизни населения влияют такие факторы, как: обеспеченность комфортным жильем, предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг, обеспеченность услугами образования, здравоохранения,  транспортного, бытового и культурного обслуживания. Стабильность работы и уровень предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса непосредственно оказывают влияние на качество жизни населения и развития экономики муниципального образования город Югорск.

В городе ведут деятельность организации, предоставляющие коммунальные услуги – Общество с ограниченной ответственностью «Югорскэнергогаз», Открытое акционерное общество «Юграгаз», а также строительные организации, которые выполняют работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры.

В рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске был осуществлен переход на 100 процентную оплату населением жилищно-коммунальных услуг, функционирует система адресной социальной поддержки граждан, совершенствуются системы управления многоквартирными жилыми домами, осуществляются мероприятия по финансовому оздоровлению организаций жилищно-коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений. Однако жилищно-коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков, а качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг не всегда соответствует нормативным требованиям. Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги, с другой, не позволяют осуществлять организациям коммунального комплекса масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенные для реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов систем жизнеобеспечения.

Таблица 1

Перечень и обоснование задач, направленных на достижение цели

| Наименование задач | Обоснование поставленной задачи на предмет соответствия заявленной цели |
| --- | --- |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |
| Цель. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |
| Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска | Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры необходима для предоставления населению города Югорска коммунальных услуг нормативного качества |
| Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |  |
| Задача 2 Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса | Эффективная деятельность предприятий коммунального комплекса позволит оказывать населению качественные жилищно-коммунальные услуги |
| - Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства |  |
| Цель. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. |  |
| Задача 3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства. | Обеспечение участков, предназначенных для жилищного строительства инженерной инфраструктурой позволит увеличить объем жилищного строительства |

1.2. Среди основных проблем инфраструктуры города Югорска выделяются наиболее существенные, которые негативно влияют на ситуацию в жилищно-коммунальной сфере и благоустройстве города.

Значительное количество сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, требующих замены, на сегодняшний день износ инженерных сетей составляет: теплоснабжения – 70%; водоснабжения – 73%; водоотведения – 62%. В связи с этим надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне. Планом мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду ежегодно предусматривается замена инженерных сетей не менее  4%, при этом проведенные мероприятия позволяют лишь не допустить роста доли изношенных сетей.

Потери и утечки воды и тепловой энергии значительно превышают допустимый уровень. Величина потерь в водоснабжении составляет более 30%. Потери тепловой энергии в процессе производства и транспортировки составляют 16,76%.

В городе около 15,7% потребителей получают воду без необходимой степени очистки. Объем сточных вод, собираемых в системы водоотведения, составляет около 3,318 млн. куб.м/год, 79% очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, соответствуют нормам качества, 21% - классифицируются как не нормативно очищенные.

Активное строительство индивидуального жилья вызвало также ряд проблем: недостаточны объемы строительства инженерных сетей, строительства и реконструкции дорог, тротуаров, освещения. В то же время администрация города Югорска принимает меры для сохранения темпов строительства индивидуального жилья, снижая налоговую нагрузку (в городе установлены оптимальные налоговые ставки и предоставлены гражданам налоговые льготы). На ближайшие 7 лет у города есть определенный потенциал ввода индивидуального жилья – около 1500 участков находится в стадии строительства. Это позволяет прогнозировать ввод жилья до 1 кв. м. на 1 жителя ежегодно на ближайшие 7 лет, но только при условии обеспечения микрорайонов новой застройки инженерной инфраструктурой.

1.3. Одной из существующих проблем можно отметить также отсутствие централизованного газоснабжения у некоторой доли населения, проживающего в жилом фонде, не оборудованном данным видом коммунальных услуг. Общая площадь жилых помещений на территории муниципального образования город Югорск по состоянию на 01.01.2013 составляет 964,1 тыс.м2, в том числе площадь помещений оборудованная газом (сетевым и сжиженным)  составляет 947 тыс.м2 или 98,2% от общей площади. Сжиженным газом пользуется 175 семей или 1,5% от общего количества семей, проживающих в городе Югорске.

Снабжение и доставка сжиженного газа реализуется населению по розничным ценам, утвержденным приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям,  организациям управляющими многоквартирными домами, товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», а обходится для предприятия намного выше отпускной цены и не обеспечивает возмещение затрат предприятия.

Чтобы обеспечить равные права потребителей на получение энергетических ресурсов, государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры предполагается выделение субвенции для дальнейшего субсидирования недополученных доходов организаций, осуществляющих реализацию сжиженного газа населению города Югорска.

Реализация программы предусматривает повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям, программа направлена на проведение комплекса мероприятий.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Анализируя текущее состояние, сложившееся в сфере жилищно-коммунального комплекса, можно сформулировать конечные цели программы:

- Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

- Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Программа разработана для обеспечения реализации Государственных  программы автономного округа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014-2020 годах» и соблюдения условий софинансирования строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства

Цели муниципальной программы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной политики, определенными Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

приоритетам социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22 марта 2013 года №101-рп;

стратегической цели государственной жилищной политики – создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей будет обеспечено путем решения следующих задач:

    - Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска;

    - Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса;

    - Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства. Достижение целей муниципальной программы определяется целевыми значениями показателей, перечень которых представлен в таблице 2.

Состав целевых показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения поставленных программой задач.

Целевые показатели будут определяться в соответствии со статистическими отчетами:

Показатели 1.1., 1.2., 4.1 в соответствии с формами №1 -ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией за 20__ г" и №1-водопровод  «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утвержденными приказом Росстата от 13.07.2010 №246.

Показатели 2.1., 2.2.,4.1. в соответствии с формой №1-жилфонд, утв. Приказом Росстата от 12.09.2012 г. №492 "Сведения о жилищном фонде, по состоянию на 31.12.20__ года"

Показатели 3.1.,3.2.,6.1. в соответствии с формой 1-С "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений "Приказ Росстата от 14.08.2008 № 189.

Показатель 6.2. в соответствии с административным учетом.

- Раздел 3. Обобщенная характеристика программных мероприятий

Мероприятия муниципальной программы приведены в таблице 3.

Реализация поставленных целей и решение задач муниципальной программы планируется через проведение комплекса технических, организационно-управленческих мероприятий.

В соответствии с подпрограммой 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса» предусматривается с целью модернизации жилищно-коммунального комплекса по обеспечению коммунальных услуг нормативного качества.

Мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду» предусматривается с целью обеспечения бесперебойной работы газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в отопительный период.

В соответствии с подпрограммой 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» предполагается реализация следующих мероприятий, направленных на недопущение роста платы населения и приравненных к нему категорий потребителей (предприятиям жилищно-коммунального комплекса) за поставляемые ресурсы:

Мероприятие 2.1 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг» предусматривается с целью оказания финансового содействия организациям коммунального комплекса.

- Мероприятие 2.2 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» в соответствии с Законом автономного округа.

- В соответствии с подпрограммой 3 «Содействие развитию жилищного строительства»  реализуется мероприятие 3.1. «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»

## Отдельное мероприятие «Обеспечение  деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса» реализует финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса, ежегодное участие города Югорска в окружном конкурсе «Самый благоустроенный город, поселок, село Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», оплату земельного налога.

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

4.1. Механизм реализации  программы основан на взаимодействии органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и хозяйствующих субъектов.

4.2. Механизм реализации муниципальной программы включает ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей ее реализации, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации государственной программы, финансировании подпрограммных мероприятий.

4.3. В процессе реализации муниципальной программы может появиться ряд обстоятельств и рисков, которые могут повлиять на ожидаемые непосредственные и конечные результаты ее реализации, не исключен риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению уровня инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

4.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы – Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее – Департамент) – осуществляет текущее управление реализацией программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач.

Департамент осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение программы;

выполняет мероприятия для получения бюджетных ассигнований в рамках межбюджетных трансфертов и привлечения внебюджетных средств;

организует исполнение программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов с организациями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы;

организует работу по достижению целевых показателей программы;

обеспечивает систему контроля исполнения муниципальной программы;

координирует работу соисполнителей муниципальной программы;

осуществляет иные необходимые для реализации Программы функции, предусмотренные законодательством автономного округа и Российской Федерации.

  - Соисполнитель муниципальной программы Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности):

осуществляет финансирование деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса.

  - Оценка хода исполнения муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и конечных результатов как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями.

4.7.	Реализация мероприятий осуществляется в следующем порядке:

- по мероприятию 1.1 в соответствии с Адресной инвестиционной программой определяется перечень объектов, которые софинансируются из окружного бюджета в размере не более 95%. Перечень прочих объектов определяется на основании распоряжения администрации города Югорска.

- по мероприятию 1.2. Софинансирование из окружного бюджета составляет не более 95%, софинансирование производится на основании соглашения, заключаемого между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальным образованием.

- по мероприятию 2.1. в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 21.11.2011 №2629 «О порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат или недополученных доходов, в связи с оказанием жилищно-коммунальных и бытовых услуг (услуг бань) населению города Югорска.

- по мероприятию 2.2. в соответствии с Порядком реализации мероприятия 4.2 «Предоставление субвенций на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа» Государственной программы автономного округа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы

- по мероприятию 3.1. в соответствии с Адресной инвестиционной программой определяется перечень объектов, которые софинансируются из окружного бюджета в размере не более 90%. Перечень прочих объектов определяется на основании распоряжения администрации города Югорска.

- по мероприятию 4.1. в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города Югорска.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Таблица 2 Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателей результатов | Ед. Из. |  | Базовый показатель на начало реализации программы |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля ветхих инженерных сетей, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля ветхих сетей теплоснабжения** | % |  | 70,00 |  | 69,53 |  | 69,06 |  | 68,60 |  | 68,60 |  | 68,60 |  | 68,60 |  | 68,60 | 68,60 |
| 1.1.2. | Доля ветхих сетей горячего водоснабжения** | % |  | 70,00 |  | 69,53 |  | 69,06 |  | 68,60 |  | 68,60 |  | 68,60 |  | 68,60 |  | 68,60 | 68,60 |
| 1.1.3. | Доля ветхих сетей холодного водоснабжения* | % |  | 73,00 |  | 72,93 |  | 72,86 |  | 72,80 |  | 72,80 |  | 72,80 |  | 72,80 |  | 72,80 | 72,80 |
| 1.2. | Доля потерь воды при подаче, транспортировке* | % |  | 32,5 |  | 31,6 |  | 30,9 |  | 30,3 |  | 29,7 |  | 29,2 |  | 28,6 |  | 28,0 | 28,0 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля площади жилых помещений, оборудованная газом (природным и сжиженным)*** | % |  | 98,2 |  | 98,4 |  | 98,4 |  | 98,4 |  | 98,4 |  | 98,4 |  | 98,4 |  | 98,9 | 98,9 |
| 2.2. | Доля площади жилых помещений, оборудованная сжиженным газом *** | % |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,4 | 1,4 |
| Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение объема ввода жилья **** | тыс. кв.м. |  | 968 |  | 1 003 |  | 1 038 |  | 1 073 |  | 1 108 |  | 1 143 |  | 1 178 |  | 1 213 | 1 213 |
| 3.2. | Увеличение протяженности инженерных сетей**** | м |  | 1 580 500 |  | 1 592 814 |  | 1 612 318 |  | 1 612 318 |  | 1 619 418 |  | 1 624 630 |  | 1 625 027 |  | 1 668 738 | 1 668 738 |
| 3.2.1. | Сетей электроснабжения | м |  | 770 900 |  | 770 900 |  | 790 404 |  | 790 404 |  | 792 539 |  | 792 539 |  | 792 936 |  | 792 936 | 792 936 |
| 3.2.2. | Сетей газоснабжения | м |  | 227 900 |  | 238 954 |  | 238 954 |  | 238 954 |  | 243 919 |  | 243 919 |  | 243 919 |  | 247 725 | 247 725 |
| 3.2.3. | Сетей водоснабжения | м |  | 262 400 |  | 262 400 |  | 262 400 |  | 262 400 |  | 262 400 |  | 267 612 |  | 267 612 |  | 278 632 | 278 632 |
| 3.2.4. | Сетей канализации | м |  | 208 500 |  | 209 760 |  | 209 760 |  | 209 760 |  | 209 760 |  | 209 760 |  | 209 760 |  | 236 640 | 236 640 |
| 3.2.5. | Сетей теплоснабжения | м |  | 110 800 |  | 110 800 |  | 110 800 |  | 110 800 |  | 110 800 |  | 110 800 |  | 110 800 |  | 112 805 | 112 805 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Создание условий для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем потерь воды при подаче, транспортировке* | м3 |  | 1052,6 |  | 1021,9 |  | 992,2 |  | 963,3 |  | 935,2 |  | 908,0 |  | 881,5 |  | 855,9 | 855,9 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество абонентов, пользующихся сжиженным газом *** | чел. |  | 175 |  | 173 |  | 172 |  | 170 |  | 168 |  | 167 |  | 165 |  | 163 | 163 |
| Цель 2 . Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя**** | кв.м. |  | 27,2 |  | 27,8 |  | 28,4 |  | 28,8 |  | 29,2 |  | 29,5 |  | 29,9 |  | 30,4 | 30,4 |
| 6.2. | Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями***** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | сетями электроснабжения | га |  | 1 696 |  | 1 696 |  | 1 726 |  | 1 726 |  | 1 731 |  | 1 731 |  | 1 731 |  | 1 731 | 1 731 |
| 6.2.2. | сетями газоснабжения | га |  | 1 687 |  | 1 737 |  | 1 737 |  | 1 737 |  | 1 742 |  | 1 742 |  | 1 742 |  | 1 807 | 1 807 |
| 6.2.3. | сетями водоснабжения | га |  | 1 493 |  | 1 493 |  | 1 493 |  | 1 493 |  | 1 493 |  | 1 515 |  | 1 515 |  | 1 580 | 1 580 |
| 6.2.4. | сетями канализации | га |  | 1 379 |  | 1 384 |  | 1 384 |  | 1 384 |  | 1 384 |  | 1 384 |  | 1 384 |  | 1 482 | 1 482 |
| 6.2.5. | сетями теплоснабжения | га |  | 1 151 |  | 1 151 |  | 1 151 |  | 1 151 |  | 1 151 |  | 1 151 |  | 1 151 |  | 1 181 | 1 181 |
|  | * форма №1-водопровод Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) за 20__г., приказ Росстата от 13.07.2010 №246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **форма №1 -ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией за 20__ г"приказ Росстата от 13.07.2010 №246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *** форма №1-жилфонд, утв. Приказом Росстата от 12.09.2012 г. №492 "Сведения о жилищном фонде,по состоянию на 31.12.20__ года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **** Статистическая форма 1-С "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений "Приказ Росстата от 14.08.2008 № 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***** В сответствии с административным учетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы и непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источники финансирования | Всего | в том числе, по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет АО | 100 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО | 17 175,5 | 2 632,0 | 2 632,0 | 0,0 | 2 763,6 | 2 901,8 | 3 046,9 | 3 199,2 |
|  |  |  | Всего | 117 175,5 | 52 632,0 | 52 632,0 | 0,0 | 2 763,6 | 2 901,8 | 3 046,9 | 3 199,2 |
| 1.2. | Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | ДЖКиСК | бюджет АО | 11 634,0 | 3 751,6 | 4 077,2 | 3 805,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО | 612,4 | 197,5 | 214,6 | 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 12 246,4 | 3 949,1 | 4 291,8 | 4 005,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 | ДЖКиСК | бюджет АО | 111 634,0 | 53 751,6 | 54 077,2 | 3 805,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО | 17 787,9 | 2 829,5 | 2 846,6 | 200,3 | 2 763,6 | 2 901,8 | 3 046,9 | 3 199,2 |
|  |  |  | Всего | 129 421,9 | 56 581,1 | 56 923,8 | 4 005,5 | 2 763,6 | 2 901,8 | 3 046,9 | 3 199,2 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | ДЖКиСК | бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО | 14 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  |  | Всего | 14 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2.2. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | ДЖКиСК | бюджет АО | 3 903,5 | 1 172,7 | 1 270,1 | 1 460,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Всего | 3 903,5 | 1 172,7 | 1 270,1 | 1 460,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 | ДЖКиСК | бюджет АО | 3 903,5 | 1 172,7 | 1 270,1 | 1 460,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО | 14 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  |  | Всего | 17 903,5 | 11 172,7 | 1 270,1 | 1 460,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Цель 2. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет АО | 44 128,0 | 29 651,0 | 14 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО | 19 816,0 | 3 295,0 | 1 609,0 | 0,0 | 3 459,8 | 3 632,7 | 3 814,4 | 4 005,1 |
|  |  |  | Всего | 63 944,0 | 32 946,0 | 16 086,0 | 0,0 | 3 459,8 | 3 632,7 | 3 814,4 | 4 005,1 |
|  | Итого по Подпрограмме 3 | ДЖКиСК | бюджет АО | 44 128,0 | 29 651,0 | 14 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО | 19 816,0 | 3 295,0 | 1 609,0 | 0,0 | 3 459,8 | 3 632,7 | 3 814,4 | 4 005,1 |
|  |  |  | Всего | 63 944,0 | 32 946,0 | 16 086,0 | 0,0 | 3 459,8 | 3 632,7 | 3 814,4 | 4 005,1 |
| Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса | Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности) | бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО | 228 677,2 | 30 452,0 | 30 217,0 | 30 217,0 | 32 068,5 | 33 691,2 | 35 263,0 | 36 768,5 |
|  |  |  | Всего | 228 677,2 | 30 452,0 | 30 217,0 | 30 217,0 | 32 068,5 | 33 691,2 | 35 263,0 | 36 768,5 |
|  | Итого по Отдельным мероприятиям |  | бюджет АО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО | 228 677,2 | 30 452,0 | 30 217,0 | 30 217,0 | 32 068,5 | 33 691,2 | 35 263,0 | 36 768,5 |
|  |  |  | Всего | 228 677,2 | 30 452,0 | 30 217,0 | 30 217,0 | 32 068,5 | 33 691,2 | 35 263,0 | 36 768,5 |
|  | Итого по Муниципальной программе |  | бюджет АО | 159 665,5 | 84 575,3 | 69 824,3 | 5 265,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО | 280 281,1 | 46 576,5 | 34 672,6 | 30 417,3 | 39 291,9 | 41 225,7 | 43 124,3 | 44 972,8 |
|  |  |  | Всего | 439 946,6 | 131 151,8 | 104 496,9 | 35 683,2 | 39 291,9 | 41 225,7 | 43 124,3 | 44 972,8 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по ДЖКиСК |  | бюджет АО | 159 665,5 | 84 575,3 | 69 824,3 | 5 265,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет МО | 51 603,9 | 16 124,5 | 4 455,6 | 200,3 | 7 223,4 | 7 534,5 | 7 861,3 | 8 204,3 |
|  |  |  | Всего | 211 269,4 | 100 699,8 | 74 279,9 | 5 466,2 | 7 223,4 | 7 534,5 | 7 861,3 | 8 204,3 |
|  | по Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности) |  | бюджет АО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО | 228 677,2 | 30 452,0 | 30 217,0 | 30 217,0 | 32 068,5 | 33 691,2 | 35 263,0 | 36 768,5 |
|  |  |  | Всего | 228 677,2 | 30 452,0 | 30 217,0 | 30 217,0 | 32 068,5 | 33 691,2 | 35 263,0 | 36 768,5 |