Часть IV. Техническая часть

на выполнение работ по поставке, посадке и уходу за цветами в городе Югорске

Поставка рассады однолетних цветов — 112 500 штук, в соответствии с перечнем однолетней  рассады цветов;

Посадка  однолетних   цветов — 112 500  штук

Высадка рассады цветов  в кашпо производится по указанию уполномоченного лица Муниципального заказчика.

Предусмотреть на непредвиденные работы (подсадку рассады) в количестве 10 000 штук.

Норма высадки рассады на 1 кв.м.27-28 шт.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, территории города Югорска, Югорска-2.

Срок выполнения работ:

- поставка и посадка рассады цветов, формирование цветников - с 20 мая по 01 июля 2021 года;

- уход за цветами – с даты высадки рассады  по 30 сентября 2021 года;

- уборка цветов и декоративных контейнеров – с 01 октября по 01 ноября 2021 года

Ландшафтное оформление и дизайн высадки цветов производиться по согласованию с Муниципальным заказчиком на стадии исполнения контракта.

Подрядчик выполняет работы в соответствии со сводом правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», Актуализированная редакция.

Цветочная рассада однолетников должна отвечать по качеству и параметрам требованиям ГОСТ 28852-90 «Рассада цветочных культур. Технические условия».

Рассада должна  быть выращена в  полимерных кассетах с различным объемом ячеек, различного вида контейнерах.

Не допускается высадка увядающих растений.

Рассада цветов должна содержаться до посадки в затененных местах и в увлажненном состоянии. Высадка цветов должна производиться утром или к концу дня. В пасмурную погоду высадка цветов может производиться в течение всего дня. Цветы должны высаживаться во влажную землю. Сжатие и заворот корней цветов при посадке не допускается. После первых трех поливок почва цветника должна быть присыпана просеянным перегноем или торфом (мульчирование). При отсутствии мульчирования рыхление почвы цветников и их прополку следует производить один раз в неделю и выполнять ее в течение месяца.

Обеспечить поставку цветочной рассады, вегетационный период которой от всхожести до цветения составляет не более 60 дней, соответствующую агротехническим требованиям данного климатического района, приживаемость  должна составлять не менее 92%.

Рассада сезонных цветов должна быть здоровой, свежей, чистой, быть хорошо укоренившейся, симметрично и хорошо развитой, не должна быть вытянутой (перетянутой) и переплетенной между собой. Не должна иметь внешних признаков поражения вредителями и болезнями, количество цветущих растений (для цветущих растений) должно составлять не менее 90% от общего количества растений.

По фитосанитарному состоянию рассада должна соответствовать следующим требованиям:

- отсутствие вирусных, грибных и бактериальных заболеваний на стеблях, листьях, цветах, соцветиях и корневой системе;

- отсутствие внешних признаков поражения:

-на цветках серой гнили и мозаичности лепестков;

-на листьях мучнистого налета, пятнистостей различной окраски и конфигурации, серой гнили, мозаичности, пестролистности;

-на стеблях ржавчины, различных пятнистостей и гнилей;

-на корневой системе гнили корневой шейки, потемнения и загнивания корней, наличия увядающих и засыхающих нижних листьев вследствие поражения растений сосудистыми увяданиями;

-отсутствие внешних признаков наличия вредителей – на цветках обесцвечивание и пожелтение лепестков вследствие повреждения сосущими насекомыми;

-отсутствие признаков объедания, обгрызания от повреждения листогрызущими насекомыми;

-отсутствие на листьях и стеблях искривления, скручивания, изменения окраски.

Рассада не должна иметь следов нанесения ядохимикатов.

Ответственность за ущерб, нанесенный зеленым насаждениям, а также за гибель растений и потерю ими декоративного вида, вследствие несвоевременных и некачественно выполненных работ несет «Подрядчик».

Восстановление декоративности и замену погибших растений на закрепленных территориях «Подрядчик» обязан произвести в полном объеме за свой счет.

Не допускать накопления мусора, возникшего при производстве работ, собранный мусор в пакетах вывозить с убираемой территории в течение 1 часа. После окончания работ на территории не должно находиться собранного мусора.

Цветники поливают вечером после 18-00 или утром до 10-00. Цветники поливают способом дождевания, используя поливомоечные машины.

При поливе цветников почва должна быть увлажнена на всю глубину залегания корней (не менее 30 (тридцати) см).

Подкормка проводится после проведения работ рыхления почвы и прополки растений в весеннее, осеннее и летнее время года.

Перед рыхлением обязателен полив (если не было дождя). Рыхление почвы должно быть проведено с учетом залегания корней. Средняя глубина рыхления должна составлять 3 (три) – 5(пять) см.

При транспортировке к месту высадки, посадочный материал упаковывается в тару, обеспечивающую сохранность посадочного материала, исключающую высыхание корневой системы и увядание листьев.

- Подрядчик при выполнении работ по обязан осуществлять деятельность по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в конкурсной документации (требования к применяемым материалам).

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п/п | Наименование товара | Значение показателя | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Рассада цветов должна соответствовать ГОСТ 28852-90. |  |  |  |
| 1 | Петуния ампельная | Петуния ампельная: гибкие и длинные стебли, цветки воронковидные, диаметром не менее 10 см и не более 13 см (неизменяемое значение), с волнистыми, бахромчатыми краями. Окраска цветков оттенков красного, белого, розового, синего, фиолетового цветов. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 6 см. | 1000 |
| 2 | Петуния махровая | Петуния махровая: не менее 25 см и не более 30 см в высоту (неизменяемое значение), с крупными махровыми цветками. Окраска цветков оттенков красного, белого, розового, синего, фиолетового цветов. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 6 см. | 1000 |
| 3 | Петунья кустовая | Петунья кустовая: цветки крупные не менее 4 см и не более 6 см (неизменяемое значение), воронковидные, многочисленные. Окраска цветков оттенков красного, белого, розового, синего, фиолетового цветов. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х листьев и высотой не менее 6 см. | 28000 |
| 4 | Василек | Василек - однолетнее растение со стеблем высотой не более 80 сантиметров и узкими листьями. Соцветие махровое или полумахровое, от 4 см до 5 см (неизменяемое значение) в диаметре. Окраска синего, голубого и фиолетового цветов. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4 листьев и высотой не менее 6 см. | 2000 |
| 5 | Георгин | Георгин: растение с крупными цветками и ростом от 30 до 50 см (неизменяемое значение). Соцветия у растений – корзинки махровые или немахровые. Окраска цветков оттенков: белые, розовые, лиловые, красные, бордовые. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством листьев не менее 7 не более 9, высотой не менее 8 см. | 1000 |
| 6 | Виола (анютины глазки) | Виола - семейство фиалковых. Низкорослое травянистое растение с прикорневым расположением листьев. Кусты компактные. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 4000 |
| 7 | Лобелия | Лобелия - стелющееся медленнорастущее однолетнее растение, с тонкими ветвящимися, густо облиственными стеблями, высотой не менее 25 см (неизменяемое значение). Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством листьев не менее 4-х и высотой не менее 5 см. | 2000 |
| 8 | Тагетас отклонённый (бархатцы) | Тагетас - низкорослое растение высотой не более 50 см (неизменяемое значение) с хрупкими светло-зелеными побегами. Листья мелкие, дважды-перисторассеченные. Соцветия немахровые, мелкие не менее 3 см в диаметре, на коротких цветоносах, желтые или желто-оранжевые. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 8000 |
| 9 | Тагетас прямостоячий (бархатцы) | Тагетас - компактное растение высотой не более 70 см (неизменяемое значение) с отклоненными побегами. Окраска соцветий желтая, оранжевая или буровато-коричневая. Листья крупные, непарноперистораздельные. Соцветия простые, полумахровые или махровые, крупные не менее 10 см (неизменяемое значение) в диаметре, на длинных цветоносах. Окраска соцветий желтая или оранжевая. | 2000 |
| 10 | Клеома | Клеома с характеристиками: рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством листьев не менее 4-х и высотой не более 5 см. | 1000 |
| 11 | Астра | Астра прямостоячее, кустистое, или раскидистое, высотой от 15 см до 100 см (неизменяемое значение). Соцветия полумахровые или махровые, различной окраски, от 3 см до 15 см (неизменяемое значение) в диаметре. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 7 см. | 2000 |
| 12 | Гвоздика | Гвоздика стебли высотой от 40 см до 60 см (неизменяемое значение). Цветки многочисленные простые или махровые, до 1,5 см (неизменяемое значение) в диаметре. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 6 см. | 7000 |
| 13 | Рудбекия | Рудбекия стебли прямые, высокие, ветвистые до 70 см (неизменяемое значение) высотой. Соцветия — корзинки до 15 см (неизменяемое значение) в диаметре. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 7 см. | 2000 |
| 14 | Табак | Табак - куст компактный, невысокий от 20 см до 25 см (неизменяемое значение). Цветки табака белого, малинового, красного цвета. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 3-х и высотой не менее 10 см. | 3000 |
| 15 | Космея | Космея стебли сильные, прямостоячие, разветвленные высоты от 50 см до 150 см (неизменяемое значение). Соцветия – корзинки яркие в виде крупных ромашек, цветки простые или махровые размером до 12 см (неизменяемое значение), окраска белая, розовая и кармазиновая. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2000 |
| 16 | Лаватера | Лаватера светолюбивое, холодостойкое и засухоустойчивое растение. Цветки одиночные, воронковидные, до 10 см (неизменяемое значение) в диаметре, Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 5 см. | 1000 |
| 17 | Календула | Календула стойкое растение, переносит весенние и осенние заморозки, цветки многочисленные, желтые, оранжевые. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 7см. | 2000 |
| 18 | Цинерария | Цинерария - травянистые многолетники или полукустарники, используемые как летники в открытом грунте, имеет следующие характеристики: листья крупные, по краям изрезаны. растение от 10 см до30 см (неизменяемое значение). Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев 3-х и высотой 8 см. | 8000 |
| 19 | Кохия | Кохия - растение с сочной и яркой зеленью, напоминающий кипарис в миниатюре. Быстрорастущее и сильноразветвленное растение. Кустики правильные, удлиненно-овальной формы от 75 см до 100 см высотой (неизменяемое значение). Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 4000 |
| 20 | Ромашка декоративная | Ромашка - однолетнее растение семейства астровых. Высота достигает 20-40 см. Стебель цветка одиночный или разветвленный у основания, листья зеленые, рассеченные. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 7см. | 4000 |
| 21 | Подсолнух | Подсолнечник - вид травянистых растений. Однолетнее растение. Стебель вырастает высотой до 3 м, прямой, покрыт жесткими волосками. Листья овально-сердцевидные, темно-зеленого цвета до 40 см длинны, покрыты жесткими, короткими, опушенными волосками. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 3000 |
| 22 | Хризантема | Хризантема род однолетних и многолетних травянистых растений. Высота кустов от 50 см до 1,5 м. Листья расположены в очередном порядке, простые, цельные, зазубренные, выемчатые или рассечённые, различные по величине и форме, опушённые и нет, преимущественно светло-зелёные. Цветки мелкие, собраны в корзинку, у некоторых видов крупную, состоящую, как правило, из срединных трубчатых жёлтых цветков и язычковых краевых, разнообразно окрашенных и обычно расположенных однорядно. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2000 |
| 23 | Настурция | Настурция - побеги тонкие, хорошо ветвятся, небольшого роста до 35 см. Листья растут в форме щита, слегка округлой формы. Цветки небольшого размера, желтого оттенка с темными пятнами на поверхности. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2000 |
| 24 | Овсяница | Овсяница – декоративное травянистое растение из семейства Злаковые. Оно образует плотные шарообразные дернины, похожие на кочки с копной тонких, словно волосы, листьев различного оттенка. Высота декоративных сортов составляет 10-20 см. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2000 |
| 25 | Вербена | Вербена — это травянистое растение, высокий многолетник, размерами 1,5-2 м. Листья при растирании начинают слабо пахнуть цитрусом и мятой. Цветы нежного розового окраса. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 7см. | 1500 |
| 26 | Маргаритка | Маргаритка - небольшое травянистое растение. Цветоложе растения имеет форму, напоминающую конус. Высота колеблется в пределах от 2 до 30 см. Листовые пластины имеют лопатчатую форму и расположены ближе к корням, поэтому сам стебель оказывается без листьев, а на его верхушке появляется одно простое соцветие в виде корзинки. Диаметр цветка составляет 1,5-6 см, а плод в виде приплюснутой формы. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2000 |
| 27 | Седум | Седум (очиток) - травянистое растение однолетник, морозостойкий, почвопокровный. Имеет разветвлённые стебли, которые, разрастаясь, образуют пышное кустарниковое или полукустарниковое растение. Плотные листья не имеют черешков, близко прилегают к сочным стеблям. Листовые пластины яйцевидной или овальной формы. Высота многолетника от 20 до 50 см. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 1500 |
| 28 | Вербейник монетчатый | Вербейник монетчатый — многолетнее растение с ползучим стеблем, длиной 10-50 см. Четырехгранный стебель простой, малоразветвленный, с короткочерешковыми листьями, имеющими форму от круглой до эллиптической. Высота многолетника от 20 до 50 см. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 1000 |
| 29 | Алиссум | Алиссум – травянистое растение с миниатюрными цветками разнообразной окраски, истончающее приятный медовый аромат, особенно в вечернее время. Почвопокровное растение низкорослое, стебли поднимаются в высоту не более чем на 35-40 см. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2000 |
| 30 | Дельфиниум радуга | Растение высотой 90-100 см, диаметром 25-30 см. Куст прямостоячий, сомкнутый, пирамидальной формы. Листья темно-зеленые. Цветоносы прочные. Среднее количество соцветий на одно растение 11-13 шт. Рассада должна соответствовать показателям: наличие количества пар листьев не менее 4-х и высотой не менее 8 см. | 2000 |
| 31 | Вьюнок «снежное царство канкан» | Неприхотливое однолетнее травянистое, густоветвистое растение семейства Вьюнковые 35-50 см высотой, со стелющимися и приподнимающимися побегами. Холодостойкое, светолюбивое. Цветки до 4 см в диаметре, синие, красные, белые. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 7см. | 1500 |
| 32 | Гацания | Гацания может быть как однолетним, так и многолетним растением. Высота кустика 30 сантиметров. Прикорневые листовые пластины входят в состав розетки, при этом стебель вовсе отсутствует либо он очень коротенький. Плотные листовые пластины зеленовато-серые и имеют самую разную форму. На изнаночной поверхности листочков находятся густые ворсинки серебристого окраса, они защищают цветок от холодов, а во время засухи способствуют удержанию воды. Соцветия имеют вид одиночных корзинок, которые в диаметре достигают 5–9 сантиметров. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 7см. | 3000 |
| 33 | Тысячелистник жемчужный | Тысячелистник жемчужный с характеристиками: листья широколацентные и полушаровидные, а их зазубренные края бурого цвета. Листья узкие и длинные длиной 5–7 см. Цветение небольшими цветками: до 2 см в диаметре. Рассада должна соответствовать показателям: наличие развитой розетки листьев с количеством не менее 4-х и высотой не менее 7см. | 4000 |
|  | ВСЕГО: |  | 112 500 |

Места посадки  цветов

| № п/п | Адрес (места высадки цветов) | Площадь посадки (м2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фонтанная площадь (цветники и вазоны) | 202,08 |
| 2 | Прилегающая территория здания администрации города (цветники на прилегающей территории со стороны ул. 40 лет Победы и проезд к зданию по ул. 40 лет Победы,11а) | 225,0 |
| 3 | Кольцевое движение в районе железнодорожного переезда (по ул. Толстого). Вертикальная стойка "Цветочная поляна" | 909,9 |
| 4 | Территория прилегающая к памятнику Ленину (цветники и вазоны) | 22,0 |
| 5 | Прилегающая территория МУ "Дворец семьи" со стороны ул. Спортивная | 139,8 |
| 6 | Прилегающая территория городского узла Федеральной почтовой связи ул. Ленина 29. Цветник "Дуга" | 14,09 |
| 7 | Территория памятника "Паровоз" (цветник со стороны ул. Железнодорожная) | 144,9 |
| 8 | Прилегающая территория "Городской музей" ул. Мира, 9 | 108,1 |
| 9 | Территория Югорска-2, в том числе: |  |
| 9.1. | цветники на прилегающей территории напротив жилых домов № 1, №2, №4,№ 5 | 59,6 |
| 9.2. | цветник на прилегающей территории МУК "МИГ" | 42,13 |
| 9.3. | цветник на въезде в Югорск - 2, крест | 6,2 |
| 10 | Прилегающая территория "Югра - Презент" со стороны ул. Спортивная | 306,3 |
| 11 | Малые архитектурные формы (вазоны, клумбы): | 7,6 |
| 12 | Площадь между храмом "Сергея Радонежского" и зданием КДЦ "Югра - презент" | 398,8 |
| 13 | Цветник напротив жилого дома по ул. Механизаторов 19Б | 72,2 |
| 14 | Цветники на газонах вдоль проезжей части автомобильных дорог |  |
| 14.1 | ул. Механизаторов (напротив жилых домов № 3,10-14, 22 | 231,9 |
| 14.2 | ул. Железнодорожная (вдоль проезжей части дороги от крытого рынка до ж/д вокзала, вдоль жилого дома № 17) | 346,8 |
| 14.3. | ул. Менделеева (от маг-на "Магнит" до ул. Никольская с двух сторон) | 338,15 |
| 14.4. | ул. Геологов (от ул. Попова до д/сада "Якорек", напротив жилого дома Попова, 12) | 53,65 |
| 14.5. | ул. Студенческая, д.20 до автобусной остановки | 180,1 |
| 15 | Цветник на территории, прилегающей к храму "Сергея Радонежского" со стороны по ул. Ленина | 45,7 |
| 16 | Территория в районе улицы Мира, 14-16 (аллея В. Лопатиной) | 288,9 |
| 17 | Вертикальное озеленение стойка "Радуга" ул. Железнодорожная-Механизаторов, ул. Студенческая-Толстого, ул. Садовая-Студенческая | 17,1 |
| Всего |  | 4 161,0 |

Перечень и характеристика работ.

1. Поставка однолетних цветов.

2. Подготовка почвы под посадку цветочной рассады:

-  очистка от мусора;

- полное удаление старой травы;

- добавление плодородного грунта, мульчирование;

- перекапывание почвы;

- добавление минеральных удобрений;

- посадка рассады цветов, формирование цветочниц и кашпо.

3. Уход за цветами:

- подкормка (дополнительное внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района не менее двух раз за вегетационный период);

- ландшафтное оформление цветников и кашпо;

-формирование растений, удаление отцветших соцветий и цветков;

-прополка цветников;

-рыхление почвы с удалением нежелательной растительности по мере ее уплотнения;

-обильный полив цветов в период вегетации, последующий полив - по мере высыхания почвы вручную или с использованием машин;

- подсадка  цветов на местах погибших, выпавших или изъятых.

4. Подготовка цветочниц и кашпо на зиму:

- выкапывание однолетних цветов;

-  очистка от мусора;

- выравнивание почвы граблями.