План работы отдела подготовки строительства ДЖК и СК

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел подготовки строительства (Брюзгин И.В.) |
| 1 | Работа с организациями: -Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО -ОАО «Юграгаз» -Югорским ГИБДДД -ООО «Югорскэнергогаз» -ОАО «ЮТЭК – Югорск» -ОАО «Уралсвязьинформ» -УТС «Югорскгазтелеком» -Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО г. Югорску и Советскому району по согласованию актов выбора земельных участков | По факту предоставления актов | Округина О.А. |  |
| 2 | Подготовка технической части на конкурс по капитальному ремонту автодороги по ул. Студенческая | До 15.08 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  |
| 3 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению плана инженерных сетей для оформления земельных участков | постоянно | Округина О.А |  |
| 4 | Работа с ОАО «РСУ» по ответственному хранению | постоянно | Округина О.А. |  |
| 5 | Работа с организациями, выполняющими проектно-изыскательские работы для ДЖК и СК | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  |
| 6 | Подготовка приложения к договору подряда | При заключении договоов. | Брюзгин И.В. Тарутина Е.В. |  |
| 7 | Работа с документами, письмами, распоряжениями, приказами и т. д. | Постоянно | Брюзгин И.В. |  |
| 8 | Выдача подрядной организации проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог | До 20.08 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  |
| 9 | Выдача подрядной организации проектно-сметной документации по благоустройству квартала ул. Механизаторов — ул. 40 лет Победы — ул. Буряка | До 20.08 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  |
| 10 | Подготовка документации и постановка на кадастровый учет - новых объектов | До получения разрешения на строительство | Округина О.А. |  |
| 11 | Работа с архивом | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. |  |
| 12 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению градостроительного плана | постоянно | Округина О.А |  |
| 13 | Работа с отделом технического надзора по проектной документации во время строительства объектов | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. Тарутина Е.В. |  |
| 14 | Получение государственной экспертизы проектной документации по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева | До 15.09 | Брюзгин И.В. Камаева И |  |
| 15 | Подготовка конкурсной документации по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева | До 30. 09 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  |
| 16 | Передача проектной документации по реконструкции улиц: Магистральная, Менделеева техническому надзору | До 20.05. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  |
| 17 | Подготовка конкурсной документации по строительству жилых домов в 14 мкр | До 15.08. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  |
| 18 | Составление сметной документации согласно дефектным актам | До 30.09. | Тарутина Е.В. |  |
| 19 | Регистрация и занос в архив проектной документации | Сразу после получения | Камаева И.Г. Округина О.А. |  |
| 20 | Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |  |
| 21 | Проверка сметной документации | постоянно | Тарутина Е.В. |  |
| 22 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект по строительству жилых домов в 14 мкр | До 20.07. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  |
| 23 | Выдача проектной документации по реконструкции школы - Лицея | До 15.07. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  |
| 24 | Получение проектной документации по реконструкции городской бани | До 30.07. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. |  |
| 25 | Составление технической части, для проведения торгов по реконструкции городской бани | До 30.08 |  |  |
| 26 | Составления отчета за 1I-й квартал 2010 год | До 30.09. | Брюзгин И.В. |  |

Начальник ОПС                                                                                                                  Брюзгин И.В.