Извещение

о внесении изменений в извещение№78 и в документацию  открытого аукциона №78 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Югорске.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  вносит изменения  в  извещение№78 и документацию открытого аукциона №78 на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Югорске:

1. Изменение в извещение о проведении открытого аукциона №78:

1.1. В абзаце «Предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)», Лот №1– Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Лесозаготовителей  слова «начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) — 9 233 800  (девять  миллионов  двести тридцать три тысячи восемьсот) рублей» заменить словами «9 601 000  (девять  миллионов  шестьсот одна тысяча) рублей».

2. Изменения в части  II «Информационная карта» документации об аукционе открытого аукциона №78:

2.1. Пункт  6 «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)», слова «Лот №1 - 9 233 800  (девять  миллионов  двести тридцать три тысячи восемьсот) рублей» заменить словами «Лот №1 - 9 601 000  (девять  миллионов  шестьсот одна тысяча) рублей».

2.2. Пункт  9 «Источник финансирования заказа» слова « Лот №1- ул. Лесозаготовителей: 2010 год –1 157 000 рублей; 2011 год -  8 076 800 рублей» заменить словами «Лот №1- ул. Лесозаготовителей: 2010 год –1 157 000 рублей; 2011 год -  8 444 000 рублей».

2.3. Пункт 24 «Размер обеспечения заявок на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки» слова «Лот №1  - 461 690 (четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот девяносто) рублей» заменить словами «Лот №1  - 480 050 (четыреста восемьдесят тысяч пятьдесят) рублей».

3. Изменения в части V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ»

3.1. В файл «Том №7 – сметы» лота №1 – ул. Лесозаготовителей (участок от ул. Попова до ул. Железнодорожная) в локальную смету №88.1-1 на подготовительные работы добавить разделы №3,4 следующего содержания:

«РАЗДЕЛ 3  Защита кабеля связи                                                                         |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|12 |01-02-058-2  |ШУРФОВАНИЕ НА ГЛУБИНУ ДО 1М   |   0.080|        |        |     631|     631|       -|  322.00|      26|

|стр|             |                              |  100 м3|        |        |        |        |       -|       -|       -|

|   |             |прз =7892.22+0+0=             |        | 7892.22|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =6862.8*1,15=             |        | 7892.22|        |        |        |        |        |        |

|   |             |накл=631*84*0.01=             |        |        |        |        |        |        |        |  530.04|

|   |             |приб=631*45*0.01*0.85=        |        |        |        |        |        |        |        |  241.36|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|13 |01-02-057-2  |Разработка грунта вручную в тр|   0.590|        |        |    2561|    2561|       -|  177.10|     104|

|стр|             |аншеях глубиной до 2 м без кре|  100 м3|        |        |        |        |       -|       -|       -|

|   |             |плений с откосами, группа грун|        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |тов 2                         |        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |прз =4340.72+0+0=             |        | 4340.72|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =3774.54*1,15=            |        | 4340.72|        |        |        |        |        |        |

|   |             |накл=2561*84*0.01=            |        |        |        |        |        |        |        | 2151.24|

|   |             |приб=2561*45*0.01*0.85=       |        |        |        |        |        |        |        |  979.58|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|14 |23-01-001-1  |Устройство основания песчаного|   1.500|        |        |    2933|     452|     105|   11.73|      18|

|стр|             |                              |   10 м3|        |        |        |        |      18|    0.40|       1|

|   |             |прз =301.46+69.9+1584=        |        | 1955.36|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =262.14*1,15=             |        |  301.46|        |        |        |        |        |        |

|   |             |сэм =50.19*1,15 + 12.18=      |        |        |   69.90|        |        |        |        |        |

|   |             |зпм =10.59*1,15=              |        |        |   12.18|        |        |        |        |        |

|   |             |стм =1584=                    |        |        |        |        |        |        | 1584.00|    2376|

|   |             |накл=470*137*0.01=            |        |        |        |        |        |        |        |  643.90|

|   |             |приб=470*89*0.01*0.85=        |        |        |        |        |        |        |        |  355.56|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|15 |30-01-011-1  |Установка ЗАЩИТНОГО КОЖУХА ИЗ |   0.981|        |        |    1558|    1542|       -|   55.66|      55|

|стр|             |СТАЛЬНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ     |     1 т|        |        |        |        |       -|       -|       -|

|   |             |прз =1571.84+0+16.02=         |        | 1587.86|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =1366.82*1,15=            |        | 1571.84|        |        |        |        |        |        |

|   |             |стм =16.02=                   |        |        |        |        |        |        |   16.02|      16|

|   |             |накл=1542*135*0.01=           |        |        |        |        |        |        |        | 2081.70|

|   |             |приб=1542*80*0.01*0.85=       |        |        |        |        |        |        |        | 1048.56|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|16 |09-05-002-3  |СВАРКА КОЖУХА                 |   0.098|        |        |    2437|    1424|     942|  428.79|      42|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Смета-RTS.1003   18/08/10                                                   Локальная смета N 88.1-1              стр  3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|   |             |                              |  объем |ед.стоимость(руб)|   общая стоимость(руб)   |тр/затраты(чел-ч)|

|п/н| ОБОСНОВАНИЕ |  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ |--------|__всего_|эк.машин|-----------------|эк.машин|__един__|__всего_|

|   |             |                              | ед.изм.|з/пл.раб|з/пл маш|  всего |з/пл.раб|з/пл.маш| рабочих/маш-тов |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|мет|             |                              |    10 т|        |        |        |        |       -|    0.02|       -|

|   |             |прз =14531.66+9609.78+729.77= |        |24871.21|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =12636.23*1,15=           |        |14531.66|        |        |        |        |        |        |

|   |             |сэм =8356.33*1,15 + 0=        |        |        | 9609.78|        |        |        |        |        |

|   |             |стм =729.77=                  |        |        |        |        |        |        |  729.77|      71|

|   |             |накл=1424*95*0.01=            |        |        |        |        |        |        |        | 1352.80|

|   |             |приб=1424*85*0.01*0.85=       |        |        |        |        |        |        |        | 1028.84|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|17 |-101-1644    |Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 |   0.981|        |        |    6760|       -|       -|       -|       -|

|стр|             |N 10                          |       т|        |        |        |        |       -|       -|       -|

|   |             |прз =0+0+6891.07=             |        | 6891.07|        |        |        |        |        |        |

|   |             |стм =6891.07=                 |        |        |        |        |        |        | 6891.07|    6760|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|18 |13-03-002-15 |Антикоррозийная защита стально|   0.300|        |        |     329|     153|      19|    4.95|       4|

|стр|К=3м         |го кожуха за 3 раза + Тех.част|  100 м2|        |        |        |        |       -|    0.05|       0|

|   |             |ь п. 1.8.                     |        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |прз =169.85+21.06+175.06=     |        |  365.97|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =134.27*1,1*1,15=         |        |  169.85|        |        |        |        |        |        |

|   |             |сэм =18.01*1,15 + 0.35=       |        |        |   21.06|        |        |        |        |        |

|   |             |зпм =0.3*1,15=                |        |        |    0.35|        |        |        |        |        |

|   |             |стм =175.06=                  |        |        |        |        |        |        |  175.06|     157|

|   |             |накл=153*95*0.01=             |        |        |        |        |        |        |        |  145.35|

|   |             |приб=153*70*0.01*0.85=        |        |        |        |        |        |        |        |   91.04|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|19 |16-01-004-2 п|Прокладка защитного кожуха в г|   0.740|        |        |    2083|    1878|     205|   87.74|      65|

|стр|рим          |отовой траншее                |   100 м|        |        |        |        |       8|    1.55|       1|

|   |             |прз =2537.59+277.35+0=        |        | 2814.94|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =2206.6*1,15=             |        | 2537.59|        |        |        |        |        |        |

|   |             |сэм =232.23*1,15 + 10.29=     |        |        |  277.35|        |        |        |        |        |

|   |             |зпм =8.95*1,15=               |        |        |   10.29|        |        |        |        |        |

|   |             |накл=1886*134*0.01=           |        |        |        |        |        |        |        | 2527.24|

|   |             |приб=1886*83*0.01*0.85=       |        |        |        |        |        |        |        | 1330.57|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|20 |01-02-061-2  |Засыпка вручную траншей, пазух|   0.560|        |        |    1474|    1474|       -|  111.78|      63|

|стр|             | котлованов и ям, группа грунт|  100 м3|        |        |        |        |       -|       -|       -|

|   |             |ов 2                          |        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |прз =2631.3+0+0=              |        | 2631.30|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =2288.09*1,15=            |        | 2631.30|        |        |        |        |        |        |

|   |             |накл=1474*84*0.01=            |        |        |        |        |        |        |        | 1238.16|

|   |             |приб=1474*45*0.01*0.85=       |        |        |        |        |        |        |        |  563.81|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|21 |01-02-005-1  |Уплотнение грунта пневматическ|   0.560|        |        |     559|     216|     343|   14.41|       8|

|стр|             |ими трамбовками, группа грунто|  100 м3|        |        |        |        |      59|    3.50|       2|

|   |             |в 1, 2                        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |прз =386.17+612.68+0=         |        |  998.85|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =335.8*1,15=              |        |  386.17|        |        |        |        |        |        |

|   |             |сэм =440.75*1,15 + 105.82=    |        |        |  612.68|        |        |        |        |        |

|   |             |зпм =92.02*1,15=              |        |        |  105.82|        |        |        |        |        |

|   |             |накл=275*100*0.01=            |        |        |        |        |        |        |        |  275.00|

|   |             |приб=275*50*0.01*0.85=        |        |        |        |        |        |        |        |  116.88|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|                                                                                                                        |

|                  ИТОГО прямые затраты по разделу:                                      10331              9380         |

|                                                                               21325              1614               385|

|                                                                                                    85                 4|

|                  В том числе:                                             стоимость==з/плата===мех-мы===мат-лы==тр-затр|

|                  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                                8992              9309         |

|                                                                               18888               587               347|

|                      Накладные расходы                                         9593                                    |

|                      Сметная прибыль                                           4727                                    |

|                      Всего*                                                   33208                                    |

|                  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ                                                     1424                71         |

|                                                                                2437               942                42|

|                      Накладные расходы                                         1353                                    |

|                      Сметная прибыль                                           1029                                    |

|                      Всего*                                                    4819                                    |

|                                                                           =============================================|

|                  ВСЕГО по разделу:                                                     10416              9380         |

|                                                                               38027              1529               389|

|________________________________________________________________________________________________________________________|

|                  РАЗДЕЛ 4  Защита газопровода                                                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|22 |01-02-058-2  |УСТРОЙСТВО ШУРФОВ             |   0.020|        |        |     158|     158|       -|  322.00|       6|

|стр|             |                              |  100 м3|        |        |        |        |       -|       -|       -|

|   |             |прз =7892.22+0+0=             |        | 7892.22|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =6862.8*1,15=             |        | 7892.22|        |        |        |        |        |        |

|   |             |накл=158*84*0.01=             |        |        |        |        |        |        |        |  132.72|

|   |             |приб=158*45*0.01*0.85=        |        |        |        |        |        |        |        |   60.44|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|23 |01-02-057-2  |Разработка грунта вручную в тр|   0.420|        |        |    1823|    1823|       -|  177.10|      74|

|стр|             |аншеях глубиной до 2 м без кре|  100 м3|        |        |        |        |       -|       -|       -|

|   |             |плений с откосами, группа грун|        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |тов 2                         |        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |прз =4340.72+0+0=             |        | 4340.72|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =3774.54*1,15=            |        | 4340.72|        |        |        |        |        |        |

|   |             |накл=1823*84*0.01=            |        |        |        |        |        |        |        | 1531.32|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Смета-RTS.1003   18/08/10                                                   Локальная смета N 88.1-1              стр  4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|   |             |                              |  объем |ед.стоимость(руб)|   общая стоимость(руб)   |тр/затраты(чел-ч)|

|п/н| ОБОСНОВАНИЕ |  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ |--------|__всего_|эк.машин|-----------------|эк.машин|__един__|__всего_|

|   |             |                              | ед.изм.|з/пл.раб|з/пл маш|  всего |з/пл.раб|з/пл.маш| рабочих/маш-тов |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |             |приб=1823*45*0.01*0.85=       |        |        |        |        |        |        |        |  697.30|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|24 |25-02-012-4  |СВАРКА И РЕЗКА КОЖУХОВ Ду 350 |   0.039|        |        |    4393|     887|    3210|  298.13|      23|

|стр|К=2          |мм электродами с основным покр1 км труб|        |        |        |        |     406|  172.27|      13|

|   |             |ытием, толщина стенки 6 мм    |        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |прз =11366.23+41158.06+3794.49=        |56318.78|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =9883.68*1,15=            |        |11366.23|        |        |        |        |        |        |

|   |             |сэм =31262.27*1,15 + 5206.45= |        |        |41158.06|        |        |        |        |        |

|   |             |зпм =4527.35*1,15=            |        |        | 5206.45|        |        |        |        |        |

|   |             |стм =3794.49=                 |        |        |        |        |        |        | 3794.49|     296|

|   |             |накл=1293*126*0.01=           |        |        |        |        |        |        |        | 1629.18|

|   |             |приб=1293*60*0.01*0.85=       |        |        |        |        |        |        |        |  659.43|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|25 |-103-0201    |Трубы стальные электросварные |  39.000|        |        |   14104|       -|       -|       -|       -|

|стр|             |прямошовные со снятой фаской д|       м|        |        |        |        |       -|       -|       -|

|   |             |иаметром от 20 до 377 мм из ст|        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |али марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2|        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |пс-БСт4пс наружный диаметр 325|        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             | мм толщина стенки 5 мм       |        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |прз =0+0+361.64=              |        |  361.64|        |        |        |        |        |        |

|   |             |стм =361.64=                  |        |        |        |        |        |        |  361.64|   14104|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|26 |24-02-081-1  |Устройство контрольной трубки |   1.000|        |        |     681|      52|     125|    1.77|       2|

|стр|             |на кожухе перехода газопровода1 установ|        |        |        |        |      12|    0.55|       1|

|   |             |                              |        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |прз =52.41+124.98+503.21=     |        |  680.60|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =45.57*1,15=              |        |   52.41|        |        |        |        |        |        |

|   |             |сэм =98.52*1,15 + 11.68=      |        |        |  124.98|        |        |        |        |        |

|   |             |зпм =10.16*1,15=              |        |        |   11.68|        |        |        |        |        |

|   |             |стм =503.21=                  |        |        |        |        |        |        |  503.21|     504|

|   |             |накл=64*137*0.01=             |        |        |        |        |        |        |        |   87.68|

|   |             |приб=64*89*0.01*0.85=         |        |        |        |        |        |        |        |   48.42|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|27 |-300-9414    |Трубка контрольная            |   1.000|        |        |     121|       -|       -|       -|       -|

|стр|             |                              |КОМПЛЕКТ|        |        |        |        |       -|       -|       -|

|   |             |прз =0+0+121.07=              |        |  121.07|        |        |        |        |        |        |

|   |             |стм =121.07=                  |        |        |        |        |        |        |  121.07|     121|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|28 |22-02-001-9  |Hанесение нормальной антикорро|   0.039|        |        |    5577|     261|    1354|  228.85|       9|

|стр|             |зионной битумно-резиновой или |      км|        |        |        |        |     148|   88.70|       3|

|   |             |битумно-полимерной изоляции на|        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             | стальные трубопроводы диаметр|        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |ом 350 мм                     |        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |прз =6693.86+34704+101597.2=  |        142995.06|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =5820.75*1,15=            |        | 6693.86|        |        |        |        |        |        |

|   |             |сэм =26881.84*1,15 + 3789.88= |        |        |34704.00|        |        |        |        |        |

|   |             |зпм =3295.55*1,15=            |        |        | 3789.88|        |        |        |        |        |

|   |             |стм =101597.2=                |        |        |        |        |        |        101597.20|    3962|

|   |             |накл=409*137*0.01=            |        |        |        |        |        |        |        |  560.33|

|   |             |приб=409*89*0.01*0.85=        |        |        |        |        |        |        |        |  309.41|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|29 |27-09-004-2  |Изготовление и установка дерев|   0.060|        |        |     759|     347|      43|  215.60|      13|

|стр|             |янных временных опор          | 100 шт.|        |        |        |        |       2|    2.54|       0|

|   |             |прз =5778.13+719.97+6154.81=  |        |12652.91|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =5024.46*1,15=            |        | 5778.13|        |        |        |        |        |        |

|   |             |сэм =601.66*1,15 + 28.06=     |        |        |  719.97|        |        |        |        |        |

|   |             |зпм =24.4*1,15=               |        |        |   28.06|        |        |        |        |        |

|   |             |стм =6154.81=                 |        |        |        |        |        |        | 6154.81|     369|

|   |             |накл=349*149*0.01=            |        |        |        |        |        |        |        |  520.01|

|   |             |приб=349*95*0.01*0.85=        |        |        |        |        |        |        |        |  281.82|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|30 |27-09-004-2  |ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ВРЕМЕННЫХ |   0.060|        |        |     312|     277|      35|  215.60|      10|

|стр|К=0.8        |ОПОР                          | 100 шт.|        |        |        |        |       1|    2.54|       0|

|   |             |прз =5778.13+719.97+0=        |        | 6498.10|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =5024.46*1,15=            |        | 5778.13|        |        |        |        |        |        |

|   |             |сэм =601.66*1,15 + 28.06=     |        |        |  719.97|        |        |        |        |        |

|   |             |зпм =24.4*1,15=               |        |        |   28.06|        |        |        |        |        |

|   |             |накл=278*149*0.01=            |        |        |        |        |        |        |        |  414.22|

|   |             |приб=278*95*0.01*0.85=        |        |        |        |        |        |        |        |  224.49|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|31 |23-04-008-1  |САЛЬНИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ        |   2.000|        |        |    1301|    1107|       -|   19.37|      39|

|стр|             |                              |  врезка|        |        |        |        |       -|       -|       -|

|   |             |прз =553.48+0+96.85=          |        |  650.33|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =481.29*1,15=             |        |  553.48|        |        |        |        |        |        |

|   |             |стм =96.85=                   |        |        |        |        |        |        |   96.85|     194|

|   |             |накл=1107*137*0.01=           |        |        |        |        |        |        |        | 1516.59|

|   |             |приб=1107*89*0.01*0.85=       |        |        |        |        |        |        |        |  837.45|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|32 |01-02-061-2  |Засыпка вручную траншей, пазух|   0.410|        |        |    1079|    1079|       -|  111.78|      46|

|стр|             | котлованов и ям, группа грунт|  100 м3|        |        |        |        |       -|       -|       -|

|   |             |ов 2                          |        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |прз =2631.3+0+0=              |        | 2631.30|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =2288.09*1,15=            |        | 2631.30|        |        |        |        |        |        |

|   |             |накл=1079*84*0.01=            |        |        |        |        |        |        |        |  906.36|

|   |             |приб=1079*45*0.01*0.85=       |        |        |        |        |        |        |        |  412.72|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Смета-RTS.1003   18/08/10                                                   Локальная смета N 88.1-1              стр  5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|   |             |                              |  объем |ед.стоимость(руб)|   общая стоимость(руб)   |тр/затраты(чел-ч)|

|п/н| ОБОСНОВАНИЕ |  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ |--------|__всего_|эк.машин|-----------------|эк.машин|__един__|__всего_|

|   |             |                              | ед.изм.|з/пл.раб|з/пл маш|  всего |з/пл.раб|з/пл.маш| рабочих/маш-тов |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|33 |01-02-005-1  |Уплотнение грунта пневматическ|   0.410|        |        |     410|     158|     252|   14.41|       6|

|стр|             |ими трамбовками, группа грунто|  100 м3|        |        |        |        |      43|    3.50|       1|

|   |             |в 1, 2                        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |             |прз =386.17+612.68+0=         |        |  998.85|        |        |        |        |        |        |

|   |             |озп =335.8*1,15=              |        |  386.17|        |        |        |        |        |        |

|   |             |сэм =440.75*1,15 + 105.82=    |        |        |  612.68|        |        |        |        |        |

|   |             |зпм =92.02*1,15=              |        |        |  105.82|        |        |        |        |        |

|   |             |накл=201*100*0.01=            |        |        |        |        |        |        |        |  201.00|

|   |             |приб=201*50*0.01*0.85=        |        |        |        |        |        |        |        |   85.43|

|___|_____________|______________________________|________|________|________|________|________|________|________|________|

|                                                                                                                        |

|                  ИТОГО прямые затраты по разделу:                                       6149             19550         |

|                                                                               30718              5019               228|

|                                                                                                   612                18|

|                  В том числе:                                             стоимость==з/плата===мех-мы===мат-лы==тр-затр|

|                  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                                6761             19550         |

|                                                                               30718              4407               246|

|                      Накладные расходы                                         7499                                    |

|                      Сметная прибыль                                           3617                                    |

|                      Всего*                                                   41834                                    |

|                                                                           =============================================|

|                  ВСЕГО по разделу:                                                      6761             19550         |

|                                                                               41834              4407               246|

|________________________________________________________________________________________________________________________|

|                                                                                                                        |

|                  ИТОГО прямые затраты по смете:                                        27177             36197         |

|                                                                               76921             13547              1002|

|                                                                                                  2277                63|

|                  В том числе:                                             стоимость==з/плата===мех-мы===мат-лы==тр-затр|

|                  ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ                                                   -              3716         |

|                                                                                3716                 -                 -|

|                  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                               28030             32410         |

|                                                                               70768             10328              1023|

|                      Накладные расходы                                        33420                                    |

|                      Сметная прибыль                                          16918                                    |

|                      Всего*                                                  121106                                    |

|                  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ                                                     1424                71         |

|                                                                                2437               942                42|

|                      Накладные расходы                                         1353                                    |

|                      Сметная прибыль                                           1029                                    |

|                      Всего*                                                    4819                                    |

|                                                                           =============================================|

|                  ВСЕГО по смете:                                                       29454             36197         |

|                                                                              129641             11270              1065|

|________________________________________________________________________________________________________________________|

|                                                                                                              Примечание|

| Накладные по строкам:                                                                                                  |

| 2,3 - 109% * 822                                                                                                    896|

| 4,8,9,29,30 - 149% * 7254                                                                                         10808|

| 5 - 116% * 3855                                                                                                    4472|

| 6,11,21,33 - 100% * 978                                                                                             978|

| 10 - 124% * 471                                                                                                     584|

| 12,13,20,22,23,32 - 84% * 7726                                                                                     6490|

| 14,26,28,31 - 137% * 2050                                                                                          2809|

| 15 - 135% * 1542                                                                                                   2081|

| 16,18 - 95% * 1577                                                                                                 1498|

| 19 - 134% * 1886                                                                                                   2528|

| 24 - 126% * 1293                                                                                                   1629|

|                                                                                            Итого накладные:       34773|

| Сметная прибыль по строкам c K = 0.85:                                                                                 |

| 2,3,6,24 - 60% * 2599                                                                                              1325|

| 4,8,9,29,30 - 95% * 7254                                                                                           5858|

| 5,18 - 70% * 4008                                                                                                  2385|

| 10 - 63% * 471                                                                                                      252|

| 11 - 65% * 18                                                                                                        10|

| 12,13,20,22,23,32 - 45% * 7726                                                                                     2955|

| 14,26,28,31 - 89% * 2050                                                                                           1551|

| 15 - 80% * 1542                                                                                                    1049|

| 16 - 85% * 1424                                                                                                    1028|

| 19 - 83% * 1886                                                                                                    1331|

| 21,33 - 50% * 476                                                                                                   202|

|                                                                                      Итого сметная прибыль:       17946|

|________________________________________________________________________________________________________________________|»