##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2012                                                                                                  № 1882

О внесении изменений в постановление

администрации города Югорска

от 10.01.2012 № 5

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий внести в долгосрочную целевую программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы» следующие изменения:

1. В паспорте долгосрочной целевой программы раздел «Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы» изложить в новой редакции          (приложение 1).

2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в новой редакции (приложение 2).

3. Приложение 2 «Мероприятия программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 3).

4. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Югорский вестник».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Югорска – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

Глава администрации

города Югорска                                                                                                                  М.И. Бодак

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от 30 июля 2012 № 1882

| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | на реализацию Программы планируется направить 420 353,3 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 153 159,3 тыс. руб. 2013 год – 154 107 тыс. руб. 2014 год – 48 873 тыс. руб. 2015 год – 11 356 тыс. руб. 2016 год – 10 826 тыс. руб. 2017 год – 8 794 тыс. руб. 2018 год – 10 292 тыс. руб. 2019 год – 11 396 тыс. руб. 2020 год – 11 550 тыс. руб. Из бюджета автономного округа – 139 309,7 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 46 451,7 тыс. руб. 2013 год – 46 429 тыс. руб. 2014 год – 46 429 тыс. руб. Из бюджета города Югорска – 75 809,6 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 6 707,6 тыс. руб. 2013 год – 2 444 тыс. руб. 2014 год – 2 444 тыс. руб. 2015 год – 11 356 тыс. руб. 2016 год – 10 826 тыс. руб. 2017 год – 8 794 тыс. руб. 2018 год – 10 292 тыс. руб. 2019 год – 11 396 тыс. руб. 2020 год – 11 550 тыс. руб. Средства ООО «Газпром трансгаз Югорск» 205 234 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 100 000 тыс. руб. 2013 год – 105 234 тыс. руб. |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от 30 июля 2012 № 1882

Раздел 4 Обоснование ресурсного обеспечения программы

Расчет потребности произведен на основании проектно-сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами.

Финансирование программы предполагает софинансирование целевой программы автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года».

Уровень софинансирования составляет: 95 процентов – доля бюджета автономного округа, 5 процентов – доля бюджета муниципального образования

Распределение объема финансирования по мероприятиям программы на 2012-2014 годы производится в соответствии с Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа.

На 2015-2020 годы в программе предусмотрен объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования и составляет долю софинансирования местного бюджета в размере 5 процентов.

Изменения в программу в части средств окружного бюджета будут вноситься после утверждения лимитов финансирования Законом автономного округа о бюджете на очередной год и плановый период.

При соблюдении установленного уровня софинансирования доля окружного бюджета на 2015-2020 годы должна составить:

На 2015 год – 215 764 тыс. руб.

На 2016 год – 205 694 тыс. руб.

На 2017 год – 167 086 тыс. руб.

На 2018 год – 195 548 тыс. руб.

На 2019 год – 216 524 тыс. руб.

На 2020 год – 219 450 тыс. руб.

Приложение 3

к постановлению

администрации города Югорска

от 30 июля 2012 № 1882

Мероприятия программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012 – 2020 годы»

| № п/п | Мероприятия программы | Срок исполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Источники финансирования | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, с учетом потребности | в том числе утверждено в бюджете города Югорска | потребность в финансировании |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог (строительство) |
| 1.1. | Транспортная развязка в двух уровнях в г. Югорске (2 этап) | 2018-2020 | 15 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 250 | 5 153 |  | Ввод в эксплуатацию объекта |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 15 403 |  |  |  |  |  |  | 5 000 | 5 250 | 5 153 | бюджет МО |  |
| 1.2. | Объездная дорога Югорск-2 | 2017-2018 | 4 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 332 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 1766 м |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 4 832 |  |  |  |  |  | 2 500 | 2 332 |  |  | бюджет МО |  |
|  | ИТОГО по строительству |  | 20 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 7 332 | 5 250 | 5 153 |  |  |
| Задача 2. Совершенствование сети автомобильных дорог (реконструкция) |
| 2.1. | Реконструкция ул. Менделеева в г. Югорске (участок от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 2012-2016 | 81 142,2 | 12 006,2 | 30 000 | 34 000 | 2 500 | 2 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 890 м ( в т.ч. тротуар 890 м) |
|  |  |  | 72 206,2 | 11 406,2 | 28 500 | 32 300 |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 8 936,0 | 600,0 | 1 500 | 1 700 | 2 500 | 2 636 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.2. | Реконструкция ул. Магистральная в г. Югорске | 2015-2017 | 5 956 | 0 | 0 | 0 | 1 365 | 2 800 | 1 791 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 1373 м |
| 2.2.1. | в т.ч. участок от ул. Садовая до ул. Киевская | 2016-2017 | 2 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 791 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 336 м ( в т.ч. тротуар 336 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 2 791 |  |  |  |  | 1 000 | 1 791 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.2.2. | участок от ул. Сибирский бульвар до ул. Южная | 2015 | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 330 м ( в т.ч. тротуар 330 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 365 |  |  |  | 1 365 |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.2.3. | участок от ул. Киевская до путепровода | 2016 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 707 м ( в т.ч. тротуар 707 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 800 |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) в г. Югорске | 2012-2017 | 4 869,6 | 3 763,6 | 0 | 0 | 0 | 500 | 606 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 400 м ( в т.ч. тротуар 400 м) |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 4 869,6 | 3 763,6 |  |  |  | 500 | 606 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.4. | Реконструкция ул. Механизаторов (от ул. Ленина до ул. Калинина) в г. Югорске | 2012 | 6 736,9 | 6 736,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 570 м ( в т.ч. тротуар 570 м) |
|  |  |  | 6 400,1 | 6 400,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 336,8 | 336,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.5. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Механизаторов до ул. Славянская) в г. Югорске | 2012 | 5 126,3 | 5 126,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 779 м ( в т.ч. тротуар 779 м) |
|  |  |  | 4 870,1 | 4 870,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 256,2 | 256,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира ( от ул. Калинина до ул. Ленина) в г. Югорске | 2012-2013 | 205 241,2 | 100 007,2 | 105 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 855 м ( в т.ч. тротуар 855 м) |
|  |  |  | 7,2 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
|  |  |  | 205 234,0 | 100 000,0 | 105 234 |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ГТЮ" |  |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская в г. Югорске | 2012-2015 | 47 927,1 | 12 385,1 | 18 873 | 13 873 | 2 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 2080 м ( в т.ч. тротуар 2080 м) |
|  |  |  | 42 874,1 | 11 766,1 | 17 929 | 13 179 |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 5 053,0 | 619,0 | 944 | 694 | 2 796 |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.8. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Мичурина-ул. Лунная в г. Югорске | 2015-2016 | 4 454 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 1 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 1623 м ( в т.ч. тротуар 1623 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 4 454 |  |  |  | 2500 | 1954 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.9. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова (от детского сада "Брусничка" до ул. Студенческая) | 2017-2018 | 2 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2 210 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 409 м ( в т.ч. тротуар 409 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 2 460 |  |  |  |  |  | 250 | 2210 |  |  | бюджет МО |  |
| 2.10. | Реконструкция ул. Ленина | 2015-2017 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 480 м |
| 2.10.1. | в т.ч. участок от здания по ул. Ленина, 29 до здания по ул. Ленина, 31 | 2015-2017 | 3 050 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 480 м ( в т.ч. тротуар 480 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 3 050 |  |  |  | 50 | 1500 | 1500 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.10.2. | участок от ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.10.3. | участок от ул. Механизаторов до ул. Клары Цеткин | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.11. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова в г. Югорске | ПИР | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | бюджет МО |  |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Таежная (от ул.Мира до ул.Гастелло) в г. Югорске | ПИР | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | бюджет МО |  |
| 2.13. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лесная в г. Югорске | ПИР | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | бюджет МО |  |
| 2.14. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лермонтова в г. Югорске | ПИР | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | бюджет МО |  |
| 2.15. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Цветной бульвар в г. Югорске | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | бюджет МО |  |
| 2.16. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чкалова в г. Югорске | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | бюджет МО |  |
| 2.17. | Реконструкция ул. Арантурская в г. Югорске | 2012-2015 | 500,0 | 250,0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ввод в эксплуатацию тротуара 1544 м |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 500,0 | 250,0 |  |  | 250 |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.18. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Вавилова (от ул. Покровская до ул. Ермака) | 2012-2015 | 425,0 | 250,0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 500 м (тротуар) |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 425,0 | 250,0 |  |  | 175 |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.19. | Реконструкция ул. Кутузова в г. Югорске | 2014-2015 | 2 250 | 0 | 0 | 1 000 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ввод в эксплуатацию 640 м ( в т.ч. тротуар 640 м) |
|  |  |  | 950 |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 300 |  |  | 50 | 1 250 |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.20. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шаумяна в г. Югорске | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | бюджет МО |  |
| 2.21. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гоголя в г. Югорске | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | бюджет МО |  |
| 2.22. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пихтовая в г. Югорске | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | бюджет МО |  |
| 2.23. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сахарова в г. Югорске | ПИР | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | бюджет МО |  |
|  | ИТОГО по реконструкции: |  | 370 958,3 | 140 525,3 | 154 107 | 48 873 | 10 986 | 9 390 | 4 147 | 2 210 | 0 | 720 |  |  |
| Задача 3. Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями норм и технических регламентов (капитальный ремонт) |
| 3.1. | Благоустройство ул. Попова (от ул. Гастелло до Западной объездной автодороги) в г. Югорске | 2019-2020 | 5 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 772 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 1100 м |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 5 272 |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 | 2 772 | бюджет МО |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт ул. Толстого (от ГИБДД до светофора) | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | бюджет МО |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Калинина) | 2015-2016 | 461 | 0 | 0 | 0 | 25 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 100 м |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 461 |  |  |  | 25 | 436 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Южная (участок от ул. Декабристов до ул. Арантурской) | 2018-2019 | 1 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1 146 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 1119 м ( в т.ч. тротуар 1119 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 896 |  |  |  |  |  |  | 750 | 1 146 |  | бюджет МО |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Студенческая (от кольца до ул. Садовая) в . Югорске. | 2012-2015 | 12 979,0 | 12 634,0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 570 м ( в т.ч. тротуар 570 м) |
|  |  |  | 12 002,0 | 12 002,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 977,0 | 632,0 |  |  | 345 |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Менделеева) в г. Югорске | 2019-2020 | 5 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 845 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 180 м ( в т.ч. тротуар 180 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 5 345 |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 | 2 845 | бюджет МО |  |
| 3.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в г. Югорске | 2016-2017 | 3 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 2 147 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 280 м ( в т.ч. тротуар 280 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 3 147 |  |  |  |  | 1 000 | 2 147 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 3.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в г. Югорске | ПИР | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | бюджет МО |  |
|  | Итого по капитальному ремонту: |  | 29 160,0 | 12 634,0 | 0 | 0 | 370 | 1 436 | 2 147 | 750 | 6 146 | 5 677 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 420 353,3 | 153 159,3 | 154 107 | 48 873 | 11 356 | 10 826 | 8 794 | 10 292 | 11 396 | 11 550 |  |  |
|  | в т.ч. Бюджет АО |  | 139 309,7 | 46 451,7 | 46 429 | 46 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет МО |  | 75 809,6 | 6 707,6 | 2 444 | 2 444 | 11 356 | 10 826 | 8 794 | 10 292 | 11 396 | 11 550 |  |  |
|  | ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  | 205 234,0 | 100 000,0 | 105 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

«В регистр»