

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2014 №  2759

Об утверждении краткосрочного плана

по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории города Югорска на 2014-2016 годы

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 № 54 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты–Мансийского автономного округа–Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 2014-2016 годы»:

1. Утвердить краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска на 2014-2016 годы (приложение 1,2).

2. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса В.К. Бандурина.

**Исполняющий обязанности**

**главы администрации города Югорска Т.И. Долгодворова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 18.06.2014№ 2759 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014-2016 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **город Югорск** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.1 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 3 | 1968,4 | 1584,4 | 1092,8 | 99 | 5 814 121,04 | 218 029,54 | 363 382,56 | 145 353,03 | 5 087 355,91 | 3 669,60 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.2 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 3 | 1942,1 | 1768,6 | 1413 | 93 | 6 490 324,37 | 243 387,17 | 405 645,27 | 162 258,11 | 5 679 033,82 | 3 669,75 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.4 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 4876,1 | 4483,95 | 3206,25 | 247 | 16 433 733,62 | 616 265,01 | 1 027 108,35 | 410 843,34 | 14 379 516,92 | 3 665,01 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 4 | мкр. Югорск-2, д.6 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 1903,22 | 1733,22 | 1150,62 | 100 | 1 637 520,40 | 61 407,01 | 102 345,03 | 40 938,01 | 1 432 830,35 | 944,79 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
|  | **Итого по г. Югорск** | |  |  |  |  | **10 689,82** | **9 570,17** | **6 862,67** | **539,00** | **30 375 699,43** | **1 139 088,73** | **1 898 481,21** | **759 392,49** | **26 578 737,00** | **3 174,00** |  |  |
| **2015 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **город Югорск** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.6 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 1903,22 | 1733,22 | 1150,82 | 100 | 4 717 980,83 | 176 924,28 | 294 873,80 | 117 949,52 | 4 128 233,23 | 2 722,09 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.8 | 1969 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 947,5 | 793,6 | 793,6 | 26 | 2 921 260,76 | 109 547,28 | 182 578,80 | 73 031,52 | 2 556 103,17 | 3 681,02 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.9 | 1971 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 1024,2 | 726,6 | 393,6 | 34 | 2 716 307,27 | 101 861,52 | 169 769,20 | 67 907,68 | 2 376 768,86 | 3 738,38 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 4 | ул. 40 лет Победы, д.1 | 1976 | 0 | Блочный | 5 | 5 | 3461,9 | 3192,7 | 3151,4 | 116 | 12 916 195,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 916 195,56 | 4 045,54 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 5 | ул. 40 лет Победы, д.2 | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 520,5 | 495,1 | 495,1 | 14 | 1 996 869,05 | 74 882,59 | 124 804,32 | 49 921,73 | 1 747 260,42 | 4 033,26 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 6 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1977 | 0 | Блочный | 5 | 4 | 3483,3 | 3209,3 | 3162,75 | 133 | 4 362 882,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 362 882,88 | 1 359,45 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 7 | ул. Железнодорожная, д 45 | 1971 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 524,5 | 485,2 | 485,2 | 29 | 1 915 416,51 | 71 828,12 | 119 713,53 | 47 885,41 | 1 675 989,45 | 3 947,68 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д 47А | 1975 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1161,6 | 1079,6 | 887,5 | 63 | 4 417 915,40 | 165 671,83 | 276 119,71 | 110 447,89 | 3 865 675,98 | 4 092,18 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 9 | ул.Буряка, 3А | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 528,1 | 488,5 | 488,5 | 32 | 1 009 166,53 | 37 843,74 | 63 072,91 | 25 229,16 | 883 020,71 | 2 065,85 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 10 | ул. Механизаторов, д. 1 | 1970 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 516,4 | 474,5 | 474,5 | 26 | 691 721,36 | 25 939,55 | 43 232,59 | 17 293,03 | 605 256,19 | 1 457,79 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 11 | ул. Механизаторов, д. 3 | 1970 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 530,3 | 488,1 | 392,2 | 24 | 711 547,30 | 26 683,02 | 44 471,71 | 17 788,68 | 622 603,89 | 1 457,79 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 12 | ул. Механизаторов, д. 5 | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 530,3 | 488,4 | 488,4 | 27 | 711 984,63 | 26 699,42 | 44 499,04 | 17 799,62 | 622 986,55 | 1 457,79 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 13 | ул. Механизаторов, д. 7 | 1970 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 524,9 | 482,1 | 456,3 | 24 | 1 950 354,83 | 73 138,31 | 121 897,18 | 48 758,87 | 1 706 560,48 | 4 045,54 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 14 | ул. Октябрьская, д. 6 | 1976 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1162,34 | 1074,34 | 1074,34 | 46 | 4 351 411,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 351 411,51 | 4 050,31 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 15 | ул. Попова, д. 8 | 1977 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1183,52 | 1092,72 | 1092,72 | 29 | 1 535 352,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 352,23 | 1 405,07 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
|  | **Итого по г. Югорск** | |  |  |  |  | **18 002,58** | **16 303,98** | **14 986,93** | **723** | **46 926 366,65** | **891 019,67** | **1 485 032,78** | **594 013,11** | **43 956 301,09** | **2 878,22** |  |  |
| **2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **город Югорск** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1978 | 0 | Блочный | 5 | 4 | 3 480,50 | 3 206,10 | 2 989,80 | 143 | 12 970 405,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 970 405,79 | 4 045,54 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1977 | 0 | Блочный | 5 | 4 | 3 483,30 | 3 209,30 | 3 162,75 | 133 | 8 620 468,64 | 0,00 | 862 046,86 | 215 511,72 | 7 542 910,06 | 2 686,09 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 3 | ул. 40 лет Победы, д. 9 | 1979 | 0 | Блочный | 5 | 4 | 3 491,35 | 3 217,55 | 2 998,15 | 134 | 13 016 727,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 016 727,23 | 4 045,54 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 4 | ул. Геологов, д. 13 | 1978 | 0 | Кирпичный | 3 | 3 | 1 470,50 | 1 350,30 | 1 350,30 | 45 | 4 963 245,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 963 245,85 | 3 675,66 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 5 | ул. Геологов, д. 9Б | 1978 | 0 | Блочный | 5 | 1 | 3 732,00 | 2 285,80 | 1 280,30 | 251 | 8 009 850,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 009 850,55 | 3 504,18 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 6 | ул. Мира, д. 10 | 1986 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 4 959,90 | 4 557,80 | 4 557,80 | 197 | 1 422 477,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 477,28 | 312,10 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 7 | ул. Мира, д. 4 | 1985 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 3 484,65 | 3 187,85 | 3 035,10 | 126 | 12 394 122,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 394 122,92 | 3 887,93 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 8 | ул. Попова, д. 8 | 1977 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1 183,52 | 1 092,72 | 1 092,72 | 29 | 2 974 482,19 | 0,00 | 297 448,22 | 74 362,05 | 2 602 671,92 | 2 722,09 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 9 | ул. Спортивная, д. 15 | 1985 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 355,10 | 319,90 | 319,90 | 12 | 1 080 567,82 | 0,00 | 108 056,78 | 27 014,20 | 945 496,84 | 3 377,83 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 10 | ул. Таежная, д. 16 | 1979 | 0 | Блочный | 2 | 1 | 395,80 | 395,80 | 395,80 | 22 | 1 350 404,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 404,28 | 3 411,83 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
|  | **Итого по г. Югорск** | |  |  |  |  | **26 036,62** | **22 823,12** | **21 182,62** | **1 092,00** | **66 802 752,55** | **0,00** | **1 267 551,87** | **316 887,97** | **65 218 312,72** | **2 926,98** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 18.06.2014 № 2759 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по городу Югорску на 2014-2016 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | |
| электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **город Югорск** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.1 | 5 814 121,04 | 1251802,75 | 1 038 954,46 | 1 079 483,41 | 1 079 483,41 | 902 109,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 147,00 | 462 287,18 | 0 | 0,00 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.2 | 6 490 324,37 | 1 397 335,49 | 1 159 741,76 | 1 204 982,55 | 1 204 982,55 | 1 006 987,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 281,00 | 516 294,24 | 0 | 0,00 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.4 | 16 433 733,62 | 3 542 679,22 | 2 940 305,37 | 3 055 004,81 | 3 055 004,81 | 2 553 026,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 195,00 | 1 287 712,80 | 0 | 0,00 |
| 4 | мкр. Югорск-2, д.6 | 1 637 520,40 | 0,00 | 1 136 541,68 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 243,00 | 500 978,72 | 0 | 0,00 |
| **Итого по городу Югорску** | | **30 375 699,43** | **6 191 817,46** | **6 275 543,27** | **5 339 470,77** | **5 339 470,77** | **4 462 124,22** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **6 866,00** | **2 767 272,94** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **2015 год** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.6 | 4 717 980,83 | 1 369 382,46 | 0,00 | 1180877,45 | 1180877,45 | 986 843,47 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.8 | 2 921 260,76 | 627 007,49 | 520 395,26 | 540 695,55 | 540 695,55 | 451 852,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 597 | 240 614,88 | 0 | 0,00 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.9 | 2 716 307,27 | 574072,13 | 476 460,68 | 495 047,11 | 495 047,11 | 413704,24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650 | 261976 | 0 | 0,00 |
| 4 | ул. 40 лет Победы, д.1 | 12 916 195,56 | 2 522 488,42 | 2 093 581,10 | 2 175 250,36 | 2 175 250,36 | 1 817 827,60 | 2 131 797,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | ул. 40 лет Победы, д.2 | 1 996 869,05 | 391 168,61 | 0,00 | 337 321,53 | 337 321,53 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 341 | 790 799,46 | 0 | 0,00 | 348 | 140 257,92 | 0 | 0,00 |
| 6 | ул. 40 лет Победы, д.5 | 4 362 882,88 | 2 535 603,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 279,14 | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | ул. Железнодорожная, д 45 | 1 915 416,51 | 0,00 | 318 165,05 | 330576,46 | 330576,46 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 343 | 795437,58 | 0 | 0,00 | 349 | 140660,96 | 0 | 0,00 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д 47А | 4 417 915,40 | 852 970,37 | 0,00 | 735 553,07 | 735 553,07 | 614 691,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 504 | 1168806,24 | 0 | 0,00 | 770 | 310340,8 | 0 | 0,00 |
| 9 | ул.Буряка, 3А | 1 009 166,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 341 | 790 799,46 | 0 | 0,00 | 541,88 | 218 367,07 | 0 | 0,00 |
| 10 | ул. Механизаторов, д. 1 | 691 721,36 | 374 892,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 828,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | ул. Механизаторов, д. 3 | 711 547,30 | 385 638,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 909,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | ул. Механизаторов, д. 5 | 711 984,63 | 385 875,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 109,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | ул. Механизаторов, д. 7 | 1 950 354,83 | 380 897,57 | 316 132,25 | 328 464,37 | 328 464,37 | 274 493,28 | 321 902,99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | ул. Октябрьская, д. 6 | 4 351 411,51 | 848 814,55 | 704 487,71 | 0,00 | 0,00 | 611 696,97 | 717 347,56 | 0 | 0,00 | 500 | 1 159 530,00 | 0 | 0,00 | 768 | 309 534,72 | 0 | 0,00 |
| 15 | ул. Попова, д. 8 | 1 535 352,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 515 | 1194315,9 | 0 | 0,00 | 846,16 | 341036,33 | 0 | 0,00 |
| **Итого по городу Югорску** | | **46 926 366,65** | **11 248 811,42** | **4 429 222,05** | **6 123 785,90** | **6 123 785,90** | **6 998 388,58** | **4 139 895,48** | **0** | **0,00** | **2 544,00** | **5 899 688,64** | **0** | **0,00** | **4 870,04** | **1 962 788,68** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | **2016 год** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 12 970 405,79 | 2 533 075,49 | 2 102 368,01 | 2 184 380,05 | 2 184 380,05 | 1 825 457,16 | 2 140 745,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 8 620 468,64 | 0,00 | 2 104 466,38 | 2 186 560,28 | 2 186 560,28 | 0,00 | 2 142 881,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | ул. 40 лет Победы, д. 9 | 13 016 727,23 | 2 542 121,90 | 2 109 876,24 | 2 192 181,17 | 2 192 181,17 | 1 831 976,44 | 2 148 390,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | ул. Геологов, д. 13 | 4 963 245,85 | 1 066 845,02 | 885 445,72 | 0,00 | 0,00 | 768 820,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 780,00 | 1 808 866,80 | 0,00 | 0,00 | 1 075,00 | 433 268,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | ул. Геологов, д. 9Б | 8 009 850,55 | 0,00 | 0,00 | 1 557 361,26 | 1 557 361,26 | 1 301 465,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 120,00 | 2 597 347,20 | 0,00 | 0,00 | 2 472,00 | 996 314,88 | 0 | 0,00 |
| 6 | ул. Мира, д. 10 | 1 422 477,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529,37 | 1 422 477,28 | 0 | 0,00 |
| 7 | ул. Мира, д. 4 | 12 394 122,92 | 2 518 656,53 | 2 090 400,76 | 2 171 945,96 | 2 171 945,96 | 1 815 066,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 869,00 | 1 626 107,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | ул. Попова, д. 8 | 2 974 482,19 | 863 336,22 | 0,00 | 744 491,99 | 744 491,99 | 622 161,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | ул. Спортивная, д. 15 | 1 080 567,82 | 252 746,59 | 209 771,23 | 217 954,27 | 217 954,27 | 182 141,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | ул. Таежная, д. 16 | 1 350 404,28 | 0,00 | 0,00 | 247 727,95 | 247 727,95 | 207 022,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 211,14 | 553 807,55 | 0,00 | 0,00 | 233,52 | 94 117,90 | 0 | 0,00 |
| **Итого по городу Югорск** | | **66 802 752,55** | **9 776 781,75** | **9 502 328,34** | **11 502 602,93** | **11 502 602,93** | **8 554 112,39** | **6 432 017,04** | **0** | **0,00** | **2 111,14** | **4 960 021,55** | **869,00** | **1 626 107,56** | **7 309,89** | **2 946 178,06** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |