| УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы города Югорска - директор Департамента финансов администрации города Югорска _____________ Л.И. Горшкова «_____»______________ 2011г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации города Югорска __________М.И. Бодак «____» _______________ 2011г. |
| --- | --- |

- ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по модернизации АС «Бюджет» для обеспечения функциональных возможностей автоматизации процесса формирования и мониторинга муниципальных заданий г. Югорска

- Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта |  | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация |  | Наименование: Департамент финансов администрации города Югорска Место нахождения (почтовый адрес) Заказчика: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск, ул.40 лет Победы. д.11 Контактное лицо по техническим вопросам: Начальник отдела автоматизации и информатизации Смирнов Александр Александрович телефон 8 (34675) 50035 e-mail: komfin2006@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация |  | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки |  | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» |  | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация |  | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по модернизации АС «Бюджет» для обеспечения функциональных возможностей автоматизации процесса формирования и мониторинга муниципальных заданий г. Югорска |
|  | Предмет контракта |  | Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место оказания услуг: Департамент финансов администрации города Югорска, 628260, ул.40 лет Победы, 11, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Сроки оказания услуг: с даты подписания муниципального контракта по 21 декабря 2012 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта |  | 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением контракта, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен исходя из минимальной стоимости предложений поставщиков, предлагающих подобные работы, а также компании-разработчика (правообладателя) программного обеспечения. |
|  | Порядок формирования цены контракта |  | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Источник финансирования заказа |  | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011-2012 гг. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчик производит расчет с Исполнителем поэтапно в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу на основании выставленного счёта-фактуры. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта |  | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа |  | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа |  | Установлены: ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «_1__» декабря 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 2 » декабря 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | « 5 » декабря 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа |  | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона |  | В соответствии со ст. 1252 Гражданского кодекса РФ участник размещения заказа должен предоставить в составе второй части заявки на участие в эл. аукционе документы, подтверждающие правомочность выполнения им действий по модификации и иного использования программы АС «Бюджет», согласно ч.1 или п.9 ч.2 ст.1270 Гражданского кодекса РФ: а) для участника, являющегося автором или иным правообладателем – копия свидетельства об официальной регистрации программы; б) для участника, которому такие права на программу переданы автором или иным правообладателем – копия действующего договора (свидетельства, сертификата) о передаче участнику прав на модификацию и иное использование программы, заключенный в письменной форме и устанавливающий объем и способы использования программы. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе |  | Требуется в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем |  | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица |  | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта |  | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления |  | ____ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) |  | ____ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены |  | _____ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара/услуг при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара/услуг в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) |  | не установлено |

- Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации АС «Бюджет» для обеспечения функциональных возможностей автоматизации процесса формирования и мониторинга муниципальных заданий г. Югорска

- перечень сокращений

| АС | Автоматизированная система |
| --- | --- |
| ТЗ | Техническое задание |
| ГРБС | Главный распорядитель бюджетных средств |
| БД | База данных |
| СУБД | Система управления базами данных |
| НПА | Нормативно-правовой акт |

- Общие сведения

  - Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование: Автоматизированная система «Бюджет».

  - Сокращенное наименование системы

Сокращенное наименование системы: АС, Система.

  - Муниципальный заказчик

Муниципальным заказчиком является: Департамент финансов администрации г.Югорска.

  - Плановые сроки начала и окончания работ по модернизации системы

Плановые сроки начала работ: с момента заключения муниципального контракта.

Плановые сроки окончания работ: 21 декабря 2012 года.

  - Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источником финансирования является бюджет города Югорска.

  - Порядок предъявления результатов работ по модернизации АС

Порядок предъявления результатов работ по модернизации АС определяется условиями Муниципального контракта.

В целях осуществления нормоконтроля со стороны Муниципального заказчика, а также контроля единства технических решений и обеспечения унификации вся техническая документация, являющаяся результатом работ Исполнителя по модернизации составных частей АС, должна согласовываться с Муниципальным заказчиком.

  - Порядок внесения изменений

В настоящее Техническое Задание (ТЗ) допускается внесение изменений и уточнение требований на основании совместных решений Муниципального заказчика и Исполнителя.

Изменения к настоящему ТЗ должны оформляться дополнением, подписанным Муниципальным заказчиком и Исполнителем. Дополнение в этом случае будет являться неотъемлемой частью настоящего ТЗ.

- Назначение и цели МОДЕРНИЗАЦИИ системы

  - Назначение системы

АС «Бюджет» предназначена для комплексной автоматизации деятельности Департамента финансов администрации города Югорска на всех этапах исполнения бюджета.

Перечень целевых групп, которым адресована :

- Департамент финансов администрации города Югорска;

- главные распорядители бюджетных средств города Югорска (далее - ГРБС).

  - Цели модернизации системы

Целью модернизации Системы без замены технической и технологической платформы является оптимизация бюджетных расходов и повышение эффективности управления бюджетными расходами в рамках мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов г. Югорска на 2011-2013 годы.

Для достижения поставленной цели в рамках модернизации Системы решаются следующие задачи:

- проведение удаленного (без выезда к заказчику) предпроектного обследования на предмет автоматизации процессов формирования и мониторинга муниципальных заданий города Югорска;

- модернизация АС «Бюджет» для обеспечения функциональных возможностей автоматизации процесса формирования и мониторинга муниципальных заданий г. Югорска;

- установка и настройка функционала на аппаратно-технических средствах Заказчика, установка схемы документооборота, настройка прав доступа, обучение пользователей;

- оказание консультационной помощи в решении вопросов по доработке и развитию системы, возникающих в связи с изменениями бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов города Югорска.

- Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации являются Департамент финансов администрации города Югорска и главные распорядители бюджетных средств города Югорска.

Предметом автоматизации являются процессы формирования и мониторинга муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включающие в себя:

  - Формирование, утверждение, корректировка Перечня муниципальных услуг (работ) города Югорска;

  - Расчёт нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, на содержание имущества и уплату налогов;

  - Формирование и доведение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и расчет финансового обеспечения муниципальных заданий;

  - Составление отчетности об исполнении Муниципальных заданий города Югорска.

- Требования к системе

  - Требования к системе в целом

    - Требования к структуре и функционированию системы

      - Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Функционал системы должен иметь модульную структуру, что позволит разбить модернизацию, настройку и внедрение на постепенно принимаемые к эксплуатации наборы реализованных функций.

Модернизация Системы должна проводиться на базе используемой аппаратно-технической платформы Департамента финансов администрации города Югорска (на основе АС «Бюджет», разработчик ООО «ИС «Криста») и существующей сети клиентских мест путём модернизации существующих и разработки дополнительного функционала АС «Бюджет», автоматизирующего процессы формирования и мониторинга муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в городе Югорске;

      - Требования к информационному обмену между компонентами системы

Программное обеспечение Системы должно обеспечивать интеграцию и совместимость на информационном уровне  между компонентами системы: уровнем Департамента финансов и ГРБС города Югорска. Информационная совместимость должна обеспечиваться на уровне реляционной БД (структура базы данных модернизированной Системы должна повторять структуру базы данных АС «Бюджет»), экспорта-импорта XML-документов.

      - Требования к взаимосвязям со смежными системами

Информационное взаимодействие АС с иными смежными системами должно осуществляться путем экспорта-импорта XML-документов и документов в формате Excel пакета Microsoft Office 2003\2007 в соответствии с регламентами и форматами обмена информацией, определенными на этапе предпроектного обследования и разработанными на основании договоров и соглашений с организациями-владельцами смежных систем.

      - Требования к режимам функционирования системы

К функционированию Системы предъявляются следующие требования:

- круглосуточная работоспособность Системы;

- наличие обработки исключительных ситуаций;

- автоматизированный мониторинг действий пользователей;

- защита информации от несанкционированного доступа;

- распределенный доступ пользователей к Системе (каждый редактирует только «свои данные» и имеет доступ только к тем данным, которые ему настроены);

- обеспечение сохранности информации при авариях (отказах технических средств, потере питания т.п.);

- обеспечение возможности поэтапного наращивания, как производительности, так и функционального состава Системы;

- система должна иметь открытые интерфейсы для развития и интеграции;

- система должна обеспечить хранение и распространение (реплицирование) нормативно-справочной, нормативно-методической информации, форм отчетности;

- перенастройка при изменении нормативно-правовой базы в части управления бюджетным процессом без изменения программного кода.

      - Перспективы развития, модернизации Системы

Возможность развития и модернизации Системы должна обеспечиваться заложенными функциональными требованиями к системе в целом: модульность, масштабируемость, интегрированность, открытость, гибкость.

    - Показатели назначения

- должна удовлетворять требованиям действующего  законодательства РФ и муниципальных правовых актов города Югорска, а также быть быстро адаптируемой к его изменениям.

- должна интегрировать в единой среде задач структурных подразделений Департамента финансов администрации города Югорска.  должна обеспечить построение единого информационного пространства при взаимодействии органов местного самоуправления.

- должна обеспечивать архитектурную открытость, простоту функционального расширения и модификации.

- должна обеспечивать возможность существенного роста потоков данных, количества рабочих мест и количества задач без изменения прикладного программного обеспечения.

- С целью использования Системы в подразделениях с отличающимися организационными структурами, различным распределением функций между отделами и ГРБС, различными техническими ресурсами, в условиях достаточно часто меняющихся требований, система должна иметь несколько уровней настроек.

- должна быть надежной и защищенной, обеспечивать бесперебойную работу, получение достоверных результатов и защиту от несанкционированных действий.

- Архитектура Системы должна обеспечивать возможность поэтапной разработки и подключения задач и подсистем на всем протяжении ее эксплуатации. Как следствие, должна быть обеспечена возможность практически неограниченного расширения функционального наполнения системы.

- Должна быть обеспечена возможность изменения и наращивания функциональных возможностей Системы, не выходя за рамки принятой изначально концепции развития и технологической базы, в соответствии со специфическими потребностями пользователей, изменениями регулирующих нормативов.

    - Степень приспособленности системы к отклонению параметров объекта автоматизации

Система должна обеспечивать:

- настройку и изменение конфигурации автоматизированных рабочих мест пользователей без перепрограммирования;

- независимость от изменений в организационной структуре управления при сохранении состава и содержания выполняемых функций.

Количественные показатели масштабируемости уточняются по результатам удаленного (без выезда к заказчику) предпроектного обследования.

    - Требования к надежности

Надежность Системы определяется надежностью функциональных подсистем, общего программного обеспечения, комплексов технических и инженерных средств.

Проектные решения должны обеспечивать сохранение всей накопленной на момент отказа или выхода из строя информации, вне зависимости от назначения отказавших компонентов Системы, с последующим восстановлением после проведения ремонтных и восстановительных работ функционирования системы.

Должны быть обеспечены два уровня надежности Системы:

- уровень сохранности работоспособности;

- уровень сохранности информации.

Показатели надежности должны обеспечивать возможность эффективного выполнения функциональных задач Системы. Количественные значения показателей надежности должны быть определены на стадии модернизации Системы:

- среднее время безотказной работы Системы (средняя наработка до отказа);

- среднее время на обслуживание, ремонт или замену вышедшего из строя компонента;

- среднее время на восстановление работоспособности Системы.

    - Требования к безопасности

Для защиты информации от несанкционированного доступа должны выполняться следующие условия:

- должна быть обеспечена защита сервера Системы от несанкционированного доступа;

- вход пользователей в Систему  возможен только с использованием паролей;

- всем пользователям в Системе распределяются права на доступ к определенному набору документов.

      - Требования к идентификации и аутентификации

Требования к идентификации и аутентификации:

- возможность разграничения доступа по группам пользователей;

- использование стандартных средств идентификации в Windows- интерфейсе и аутентификации (пользователи домена).

      - Требования к протоколированию/аудиту

Требования к протоколированию/аудиту:

- Система должна обеспечивать ведение протокола клиентских ошибок, содержащего информацию о времени, месте возникновения, идентификаторе пользователя, полный текст необработанной ошибки, включая трассировку стэка, название модуля и номер строки исходного кода, вызвавшего ошибку;

- Система должна обеспечивать ведение протокола серверных ошибок, содержащего информацию  о состоянии сервера на момент возникновения ошибки, названии модуля в котором произошла ошибка, номер строки исходного кода, трассировку стэка вызовов, предшествующих возникновению ошибки;

- Система должна обеспечивать просмотр протокола клиентских ошибок и протокола серверных ошибок стандартными средствами просмотра и редактирования;

- данные, относящиеся к системному протоколу, должны быть защищены от изменения;

- Система должна позволять идентифицировать и показывать текущие события;

- средства протоколирования/аудита должны иметь возможность отслеживать события следующих классов:

  - закачка данных из источников, запущенная в автоматическом или ручном режиме;

  - сообщения в процессе закачки, в том числе по автоматическому сопоставлению данных.

    - Требования к эргономике и технической эстетике

- Возможность настройки графических элементов интерфейса в пределах возможностей операционной Системы;

- Наличие удобной, интуитивно понятной навигации в пользовательском интерфейсе;

- Взаимодействие пользователя с Системой должно осуществляться на русском языке (исключения могут составлять только системные сообщения, выдаваемые базовым программным обеспечением, не имеющим поддержки русского языка);

- При обнаружении Системой ошибок в действиях пользователя должно выдаваться сообщение с диагностикой, достаточной для их исправления;

- Отображение в пользовательском интерфейсе функциональных возможностей и информации, доступных конкретному пользователю в соответствии с его функциями и полномочиями;

- Ориентация на использование клавиатуры с минимизацией количества операций для стандартных действий;

- Использование функциональных и «горячих» клавиш;

- Гибкая настройка пользовательских настроек интерфейса: фильтров для доступа к данным, параметров отображения данных (порядка и ширины колонок с данными, размера окон);

- Наличие возможности контроля ввода данных:

  - просмотр введенных данных на мониторе,

  - корректировка или отказ от ввода;

- Использование справочников и списков допустимых значений для контроля вводимых данных;

- Система должна обеспечивать автоматическое обновление данных на интерфейсах, связанных с интерфейсом, на котором данные были изменены.

- Система должна обеспечивать быструю корректировку администратором Системы неверно внесённых данных.

- Возможность экспорта данных во внешние по отношению к системе пользовательские приложения, в том числе документов в формате Excel пакета Microsoft Office 2003\2007. Экспорт данных не должен зависеть от используемого драйвера принтера.

Интерфейс пользователя должен удовлетворять следующим требованиям к функциональности:

- Функциональная полнота, обеспечение доступа ко всем функциональным возможностям Системы;

- Корректность реализации функциональных возможностей и соответствие автоматизируемым задачам и обеспечению достоверности результатов;

- Информативность, адекватное отображение информации и состояние исполняемых процессов;

- Контролируемость, обеспечение полного контроля любого прикладного процесса;

- Обеспечение точности, завершенности и адекватности ожидаемых результатов при выполнении производственных заданий на рабочем месте пользователя.

- Минимизация и оптимизация действий пользователя при выполнении операций:

  - сокращение длительности операций чтения, редактирования и поиска информации,

  - уменьшение времени навигации и выбора команд,

  - увеличение длительности устойчивой работы пользователя и др.

- Комфортность работы:

  - Интуитивно понятный пользовательский интерфейс;

  - Ясность и четкость текстов, значений пиктограмм и прочих элементов управления;

  - Стандартизация управляющих элементов, экранных форм и информационных панелей.

    - Требования к патентной чистоте

Программное обеспечение и алгоритмы, разработанные в соответствии с условиями данного ТЗ, не должны являться предметом претензий о нарушениях патентного права любой третьей стороны.

Программные и технические средства, приобретаемые у сторонних фирм и предприятий, должны сопровождаться документацией, подтверждающей правомочность этих организаций поставлять данную продукцию и сопровождаться лицензионным соглашением.

    - Требования по стандартизации и унификации

Системная архитектура должна быть построена на основе унифицированных технических решений.

При модернизации Системы, моделировании процессов должна применяться унифицированная методология, а также должна максимально использоваться заложенная в поставляемом прикладном программном обеспечении функциональность.

Прикладное программное обеспечение Системы должно быть построено с использованием стандартных и унифицированных методов разработки программных систем.

В составе Системы по возможности должны применяться типовые (унифицированные) классификаторы и справочники, действие которых на территории РФ и города Югорска определено соответствующими нормативными актами и стандартами. В Системе должна быть предусмотрена возможность наращивания классификаторов и справочников, как в отношении количества элементов, так и в части развития их структуры (развитие иерархических структур, создание дополнительных группировок и т.д.).

Документирование Системы должно соответствовать требованиям РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов», а также принятым и согласованным с Заказчиком формам документации по методологиям поставщиков прикладного программного обеспечения.

  - Требования к функциям, выполняемым Системой

    - Требования к функционалу, автоматизирующему процессы формирования и мониторинга муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

| № п/п | Требования | Описание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Требования действующего бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов города Югорска | - Программное обеспечение должно быть адаптировано к требованиям действующего бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов города Югорска |
|  | Формирование, утверждение корректировка Перечня муниципальных услуг (работ) города Югорска | - Формирование и корректировка базового перечня муниципальных услуг (работ); - Формирование, корректировка, утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) города Югорска; |
|  | Расчёт нормативных затрат на стоимости оказание муниципальных услуг (выполнение работ), содержание имущества, на уплату налогов | Формирование нормативных затрат на стоимости оказание муниципальных услуг (выполнение работ), содержание имущества, на уплату налогов: - Настройка расчётных таблиц по элементам затрат (КОСГУ, СубКОСГУ) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); - Расчёт затрат муниципального учреждения в разрезе элементов затрат (КОСГУ, СубКОСГУ); - Распределение прямых затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг, в случае, если учреждение оказывает несколько услуг; - Расчёт затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг; - Распределение затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг согласно выбранной базе распределения; - Расчёт затрат на содержание имущества учреждения; - Формирование сметы расходов казенного учреждения в разрезе прямых затрат и затрат на общехозяйственные нужды, затрат на содержание имущества учреждения, а так же, в разрезе элементов затрат (КОСГУ, СубКОСГУ); - Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности автономных и бюджетных учреждений в части показателей по поступлениям и выплатам; - Формирование индивидуальных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг; - Распределение затрат на содержание учреждения пропорционально объему затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых учреждением. |
|  | Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и расчет финансового обеспечения муниципальных заданий | - Итерационное согласование и утверждение объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальное заданий; - Оценка потребности в оказании муниципальных услуг (выполнение работ) в натуральном выражении; - Планирование объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) в разрезе действующих и принимаемых расходных обязательств, ведомственных целевых программ города Югорска; - Расчет финансового обеспечения оказания муниципальной услуги (работы) в рамках формирования муниципального задания; - Использование шаблонов муниципальных заданий с целью однократного ввода данных при описании одной услуги (работы) для разных поставщиков (учреждений); - Формирование текстового варианта муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); - Возможность выгрузки муниципальных заданий в листы MS Excel. |
|  | Составление отчетности об исполнении Муниципальных заданий города Югорска | - Мониторинг исполнения муниципальных заданий осуществляется в следующих направлениях: - выполнение показателей непосредственных результатов (качества и объема) использования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); - достижение требуемого объёма оказания муниципальных услуг (работ); - оценка покрытия оказания муниципальных услуг (выполнения работ) планируемыми и фактическими расходами. - Формирование отчетности по исполнению муниципальных заданий. |

  - Требования к видам обеспечения

    - Требования к информационному обеспечению

Информационное обеспечение представляет собой совокупность всех необходимых для функционирования Системы данных и систем обеспечения. В состав информационного обеспечения входят нормативно-справочная  информация, информационные объекты, входные и выходные данные и системы управления базами данных (СУБД).

Состав данных должен быть достаточным для выполнения всех функций Системы и отвечать требованиям полноты, достоверности, однозначной идентификации, непротиворечивости и необходимой точности представления.

должна обеспечивать создание нормативно-справочной базы, при этом регламентированы следующие процессы:

- введение в базу данных общероссийских, отраслевых и других классификаторов;

- обновление соответствующих информационных массивов;

- обеспечение группам пользователей доступа к требуемым классификаторам.

должна обеспечивать однократный ввод данных вне зависимости от того, в каких информационных массивах или базах данных они будут храниться и какими функциональными подсистемами использоваться.

Информационный обмен данными должен осуществляться между пользователями и центральными частями Системы посредством информационных каналов связи (локально-вычислительная сеть, коммутируемый доступ, выделенный канал связи и др.).

    - Требования к организационному обеспечению

В ходе модернизации должно обеспечиваться постоянное взаимодействие между сторонами, для чего ими должны быть сформированы рабочие группы по данному этапу проекта, включающие, как минимум, лиц, ответственных за:

- решение административных вопросов (организация встреч, предоставление допусков, рассмотрение и согласование проектной документации и т.п.);

- решение инженерно-технических вопросов (согласование технических аспектов реализации и администрирования Системы, определение наличия и размещения технических средств, коммуникаций и т.п.);

- нормативно-методическое и информационное обеспечение проектных работ, включая необходимое консультирование, организацию интервьюирования экспертных групп с целью уточнения функциональных характеристик подсистем и т.п.

Указанные лица должны иметь необходимый уровень компетенции, в том числе для принятия (организации принятия) оперативных решений по вопросам модернизации.

    - Требования к методическому обеспечению

Для функционирования Системы Исполнителем должны быть осуществлены следующие методические работы:

- Проведение удаленного (без выезда к заказчику) предпроектного обследования на предмет автоматизации процессов формирования и мониторинга муниципальных заданий города Югорска;

- Экспертиза существующих НПА, регламентирующих процессы формирования, финансового обеспечения и мониторинга муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) города Югорска.

    - Требования к программно-техническому обеспечению

Модернизированная АС должна корректно функционировать на программно-техническом и коммуникационном обеспечении следующих характеристик:

- Требования к серверу базы данных.

2-4CPU Xeon/Opteron 2-4Core 2-3GHz, RAM от 8Gb, HDD RAID10 от 6x70Gb SCSI 15000rpm + HDD 200 Gb,  Lan 1Gbps, USB, CD-ROM, UPS

Операционная среда: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 Enterprise Edition, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.x, Oracle Enterprise Linux (OEL) 5.x

СУБД FireBird 2.1.x

- Требования к серверу удаленных подключений и обмена данными.

1-2CPU 2-4Core 2-3GHz, RAM 2-4Gb, HDD 120Gb,  Lan 1Gbps, USB,  CD-ROM,  UPS

Операционная среда:  Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 2000 Server (SP2 или выше)

Клиент СУБД FireBird 2.1.x – 32 разр.

- Требования к рабочей станции Департамента финансов администрации города Югорска.

CPU 2-3 GHz, RAM 1-2Gb, HDD 20Gb, Lan 100Mbps, USB

Операционная среда: Windows Vista Business, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows 7 Professional

Пакет офисных приложений: Microsoft Office 2000/XP/2003 или Open Office

Клиент СУБД FireBird 2.1.x – 32 разр.

- Требования к рабочей станции главного распорядителя бюджетных средств.

CPU 2-3 GHz, RAM 1-2Gb, HDD 40Gb, USB

СУБД FireBird 2.1.x – 32 разр.

Операционная среда: Windows Vista Business, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows 7 Professional

Для доступа к серверу (один из вариантов):

  - внешний модем 56 Kb/s и выше;

  - модем для выделенной линии 256 Kb/s и выше;

  - сетевая карта от 10 Mb/s (при наличии возможности подключения к локальной сети ФО).

- Требования к каналам связи между главными распорядителями бюджетных средств и Департаментом финансов города Югорска с использованием сервера удаленных подключений и обмена данными

- Устойчивая TCP/IP связь между сервером удаленных подключений и сервером СУБД по локальной сети со скоростью передачи данных 100Mb/s - 1Gb/s.

- Устойчивая TCP/IP связь между клиентами и сервером удаленных подключений без потери пакетов.

- Наличие у сервера удаленных подключений выделенного, фиксированного IP-адреса.

- Время прохождения пакета (ping) от клиента до сервера удаленных подключений не должно быть больше 1-2 секунд.

- Рекомендуемые и минимальные скорости соединения удаленных клиентов с сервером удаленных подключений:

    - Для учреждений минимальная скорость 33,6 Кб/с (примерно 3 Кб/с при отсутствии помех в линии, 1.5-1.8 Кб/с реально)

    - Для главных распорядителей бюджетных средств, обслуживающих до 5 организаций с небольшим объемом документооборота, минимальная  скорость 56 Кб/с.

    - Для главных распорядителей бюджетных средств, обслуживающих до 20 организаций с умеренным объемом документооборота, минимальная  скорость 256 Кб/с.

    - Для крупных главных распорядителей бюджетных средств, обслуживающих более 20 организаций с существенным объемом документооборота, минимальная  скорость от 512 Кб/с.

- Порт 5000 (в десятичной системе), должен быть открыт на всем пути следования пакета от удаленного клиента до сервера удаленных подключений.

- Требования к оборудованию для обслуживания входящих подключений удаленных клиентов в случае использования коммутируемых линий связи телефонной сети.

- Для соединения удаленных клиентов с сервером удаленных подключений и обмена данными используется отдельный свободный телефонный номер (не параллельный) и не используемый в каких либо других целях, кроме обслуживания подключений удаленных клиентов.

- Для подключений удаленных клиентов через dial-up используется внешний модем ZyXEL Omni 56K или аналог.

- Для обслуживания входящих подключений dial-up удаленных клиентов  должен использоваться  модемный пул, количество модемов которого берется из расчета: 1 модем на 8-10 удаленных клиентов. На каждый модем модемного пула выделен отдельный, не используемый в иных целях, телефонный номер (или многоканальный номер).

- Нагрузочная способность Сервера удаленных подключений

Один сервер удаленных подключений и обмена данными должен обеспечивать одновременную обработку 15-40 входящих клиентских подключений. Одно входящее подключение (входящая линия) должна позволять организовать работу 8-10 удаленных клиентов поочередно. Исходя из этих данных, один сервер удаленных подключений должен обеспечивать работу с нагрузкой не более 120-400 удаленных клиентов. В случае необходимости работы более 400 клиентов используются дополнительные серверы удаленных подключений и доступа к данным пропорционально рекомендациям по нагрузке, указанным выше.

Комплекс технических средств должен включать оборудование, необходимое для реализации функций сервисного обслуживания и администрирования Системы.

Функционирование дополнительных подсистем должно осуществляться на существующих программно-технических средствах Заказчика.

- Состав и содержание работ по модернизации системы

| № п/п | Работы | Результат работы | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация Системы в части функционала, автоматизирующего процессы формирования и мониторинга муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | - Экземпляр модернизированной системы на эл. носителе (CD-диске) - Руководство пользователя | 23.12.2011 |
|  | Проведение удаленного предпроектного обследования на предмет автоматизации процессов формирования и мониторинга муниципальных заданий города Югорска. Экспертиза существующих НПА, регламентирующих процессы формирования и мониторинга муниципальных заданий города Югорска; Установка модернизированного функционала, автоматизирующего процессы формирования и мониторинга муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в Департаменте финансов города Югорска и у ГРБС. Настройка на технических средствах Заказчика, установка схемы документооборота, настройка прав доступа. Обучение специалистов Заказчика работе с Системой в форме семинара (10 дней) | - Отчет о проведении предпроектного обследования на предмет автоматизации процессов формирования и мониторинга муниципальных заданий города Югорска ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о НИР. Структура и правила оформления» - Эксплуатационная документация РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы требования к содержанию документов» - Настроенные экземпляры Системы на технических средствах Заказчика; - Методические материалы для проведения обучения; - Протокол о результатах обучения; - Акты сдачи-приемки работ | 21.12.2012 |

Обучение представителей Заказчика работе с модернизированной Системой, эксплуатации и администрированию производит Исполнитель на основе Программ обучения, разрабатываемых Исполнителем.

Директор департамента финансов

администрации города Югорска		__________________	Л.И.Горшкова

Начальник оАиИ				__________________	А.А.Смирнов

- Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

- Муниципальный  контракт № _______

г. Югорск								    «___» _________  2011  г.

_______________________________________, именуемый  в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с одной стороны и_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны,  в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», по итогам _____________________________________ на основании Протокола № _______ от _________________ 2011г.,  заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - В соответствии с условиями настоящего Контракта Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить  работы по модернизации АС "Бюджет" для обеспечения функциональных возможностей автоматизации процесса формирования и мониторинга муниципальных заданий г. Югорска  в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Исполнитель выполняет работу поэтапно с момента подписания Контракта в  соответствии с план-графиком выполнения работ (Приложение №2). Исполнитель имеет право выполнить работу досрочно. Приложение № 2 является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Работа по настоящему контракту считается выполненной после подписания актов сдачи-приемки работ Заказчиком или его уполномоченным представителем по всем этапам работ.

  - В предмет настоящего контракта не входит выполнение услуг (оказание консультаций) с выездом специалиста Исполнителя к Заказчику. Дополнительные услуги (консультации, работы)  могут быть выполнены Исполнителем на основе дополнительного соглашения сторон к настоящему контракту.

- Права и обязанности сторон

  - Исполнитель обязан:

    - Выполнить работы надлежащего качества.

    - Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п.1.2. настоящего контракта.

    - Обеспечить гарантийное техническое сопровождение системы в части доработанного функционала  в следующем объеме:

      - Исправление по требованию Заказчика всех выявленных ошибок в срок, установленный по согласованию Заказчика и Исполнителя.

      - “Горячая линия” консультаций (ответы на вопросы пользователей по 
телефону и эл. почте). Телефоны для консультаций:_______________________, адрес эл. почты:_________________

      - Гарантийное техническое сопровождение осуществляется в течение 12-ти месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком по последнему этапу.

      - После окончания указанного в п. 2.1.3.3 срока техническое сопровождение производится по отдельному договору.

    - Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения оказания услуг.

    - Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту третьих лиц, при этом всю ответственность за выполнение работ по настоящему Контракту несет Исполнитель.

  - Заказчик обязан:

    - До начала выполнения работ обеспечить Исполнителя всей необходимой для выполнения работ информацией по запросу Исполнителя.

    - Принять результаты выполненных работ и оплатить по цене и в порядке, указанным в п.3 настоящего Контракта.

  - Заказчик имеет право проверять ход и качество выполняемых работ, предусмотренных настоящим Контрактом, без вмешательства в деятельность Исполнителя.

- Цена Контракта и порядок расчетов

  - Полная цена настоящего контракта составляет ____________ (___________________) рублей, в том числе НДС 18%. Цена работ по этапам указана в Приложении №2, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Заказчик  производит расчет с Исполнителем поэтапно в течение 10 (десяти)  банковских дней  после подписания акта сдачи-приемки  выполненных работ по соответствующему этапу на основании выставленного счёта-фактуры.  Заказчик  перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.9 настоящего контракта.

  - Цена настоящего Контракта является неизменной в течение срока действия Контракта и изменению не подлежит.

- Порядок приемки работ

  - При завершении работ по этапам Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненной работы в двух экземплярах.

  - Заказчик обязуется принять работу в течение  5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работы и направить Исполнителю  подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

  - В случае не подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненной работы и непредставления мотивированного отказа от подписания акта выполненной работы в течение указанного срока, работа считается принятой и оплачивается Заказчиком.

  - В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работы сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

  - В случае если Заказчик примет работу без проверки, впоследствии он не имеет права ссылаться на недостатки, которые могли быть обнаружены в ходе приемки работы.

- Ответственность сторон

  - Стороны несут ответственность за нарушение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - В случае нарушения Исполнителем своих обязательств, указанных в п.2.1. настоящего Контракта, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены невыполненных обязательств. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, указанных в п.2.3. настоящего Контракта, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы невыполненных обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта, в случае, если эти обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств сторонами. О наступлении таких обстоятельств соответствующая сторона обязуется сообщить противоположной стороне немедленно,  либо в срок не позднее трех дней с момента их наступления. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту сдвигается на срок действия этих обстоятельств.

  - В случае если указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 60 календарных дней, Стороны составляют соглашение о расторжении настоящего Контракта.

- Порядок разрешения споров

  - Споры  и разногласия,  которые  могут возникнуть  при  исполнении настоящего Контракта, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

  - В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после реализации процедуры претензионного урегулирования споров передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа.

- Срок действия контракта

  - Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2012 года.

  - Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со сторон обязательств по окончательным расчетам.

  - Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- Заключительные положения

  - Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной при выполнении настоящего Контракта. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных результатов, включая охрану документации и материалов, ограничение круга лиц, допущенных к информации. Исполнитель обязуется не передавать прочим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать или иным способом разглашать полученные результаты без письменного разрешения Заказчика. Сам факт заключения и предмет настоящего Контракта не является конфиденциальным и может использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.

  - В случае изменения у какой-либо из сторон названия, местонахождения, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

  - Настоящий контракт составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего контракта.

  - При заключении контракта посредством факсимильной  или электронной связи Стороны обязаны обменяться подлинными экземплярами контракта. Факсимильная или электронная копия контракта, а также приложения к нему имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами.

  - Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Календарный план выполнения работ, цена работ.

- Адреса и банковские реквизиты Сторон:

| Заказчик: ____________________________________________________________________________ ____ ___________________ 2011 г. М.П. |  | Исполнитель: ____________________________________________________________________________ ____ ___________________ 2011 г. М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к Муниципальному контракту № _______________

от  __________________ 2011 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации АС «Бюджет» для обеспечения функциональных возможностей автоматизации процесса формирования и мониторинга муниципальных заданий г. Югорска

- перечень сокращений

| АС | Автоматизированная система |
| --- | --- |
| ТЗ | Техническое задание |
| ГРБС | Главный распорядитель бюджетных средств |
| БД | База данных |
| СУБД | Система управления базами данных |
| НПА | Нормативно-правовой акт |

- Общие сведения

  - Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование: Автоматизированная система «Бюджет».

  - Сокращенное наименование системы

Сокращенное наименование системы: АС, Система.

  - Муниципальный заказчик

Муниципальным заказчиком является: Департамент финансов администрации г.Югорска.

  - Плановые сроки начала и окончания работ по модернизации системы

Плановые сроки начала работ: с момента заключения муниципального контракта.

Плановые сроки окончания работ: 21 декабря 2012 года.

  - Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Источником финансирования является бюджет города Югорска.

  - Порядок предъявления результатов работ по модернизации АС

Порядок предъявления результатов работ по модернизации АС определяется условиями Муниципального контракта.

В целях осуществления нормоконтроля со стороны Муниципального заказчика, а также контроля единства технических решений и обеспечения унификации вся техническая документация, являющаяся результатом работ Исполнителя по модернизации составных частей АС, должна согласовываться с Муниципальным заказчиком.

  - Порядок внесения изменений

В настоящее Техническое Задание (ТЗ) допускается внесение изменений и уточнение требований на основании совместных решений Муниципального заказчика и Исполнителя.

Изменения к настоящему ТЗ должны оформляться дополнением, подписанным Муниципальным заказчиком и Исполнителем. Дополнение в этом случае будет являться неотъемлемой частью настоящего ТЗ.

- Назначение и цели МОДЕРНИЗАЦИИ системы

  - Назначение системы

АС «Бюджет» предназначена для комплексной автоматизации деятельности Департамента финансов администрации города Югорска на всех этапах исполнения бюджета.

Перечень целевых групп, которым адресована :

- Департамент финансов администрации города Югорска;

- главные распорядители бюджетных средств города Югорска (далее - ГРБС).

  - Цели модернизации системы

Целью модернизации Системы без замены технической и технологической платформы является оптимизация бюджетных расходов и повышение эффективности управления бюджетными расходами в рамках мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов г. Югорска на 2011-2013 годы.

Для достижения поставленной цели в рамках модернизации Системы решаются следующие задачи:

- проведение удаленного (без выезда к заказчику) предпроектного обследования на предмет автоматизации процессов формирования и мониторинга муниципальных заданий города Югорска;

- модернизация АС «Бюджет» для обеспечения функциональных возможностей автоматизации процесса формирования и мониторинга муниципальных заданий г. Югорска;

- установка и настройка функционала на аппаратно-технических средствах Заказчика, установка схемы документооборота, настройка прав доступа, обучение пользователей;

- оказание консультационной помощи в решении вопросов по доработке и развитию системы, возникающих в связи с изменениями бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов города Югорска.

- Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации являются Департамент финансов администрации города Югорска и главные распорядители бюджетных средств города Югорска.

Предметом автоматизации являются процессы формирования и мониторинга муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включающие в себя:

  - Формирование, утверждение, корректировка Перечня муниципальных услуг (работ) города Югорска;

  - Расчёт нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, на содержание имущества и уплату налогов;

  - Формирование и доведение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  и расчет финансового обеспечения муниципальных заданий;

  - Составление отчетности об исполнении Муниципальных заданий города Югорска.

- Требования к системе

  - Требования к системе в целом

    - Требования к структуре и функционированию системы

      - Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Функционал системы должен иметь модульную структуру, что позволит разбить модернизацию, настройку и внедрение на постепенно принимаемые к эксплуатации наборы реализованных функций.

Модернизация Системы должна проводиться на базе используемой аппаратно-технической платформы Департамента финансов администрации города Югорска (на основе АС «Бюджет», разработчик ООО «ИС «Криста») и существующей сети клиентских мест путём модернизации существующих и разработки дополнительного функционала АС «Бюджет», автоматизирующего процессы формирования и мониторинга муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в городе Югорске;

      - Требования к информационному обмену между компонентами системы

Программное обеспечение Системы должно обеспечивать интеграцию и совместимость на информационном уровне  между компонентами системы: уровнем Департамента финансов и ГРБС города Югорска. Информационная совместимость должна обеспечиваться на уровне реляционной БД (структура базы данных модернизированной Системы должна повторять структуру базы данных АС «Бюджет»), экспорта-импорта XML-документов.

      - Требования к взаимосвязям со смежными системами

Информационное взаимодействие АС с иными смежными системами должно осуществляться путем экспорта-импорта XML-документов и документов в формате Excel пакета Microsoft Office 2003\2007 в соответствии с регламентами и форматами обмена информацией, определенными на этапе предпроектного обследования и разработанными на основании договоров и соглашений с организациями-владельцами смежных систем.

      - Требования к режимам функционирования системы

К функционированию Системы предъявляются следующие требования:

- круглосуточная работоспособность Системы;

- наличие обработки исключительных ситуаций;

- автоматизированный мониторинг действий пользователей;

- защита информации от несанкционированного доступа;

- распределенный доступ пользователей к Системе (каждый редактирует только «свои данные» и имеет доступ только к тем данным, которые ему настроены);

- обеспечение сохранности информации при авариях (отказах технических средств, потере питания т.п.);

- обеспечение возможности поэтапного наращивания, как производительности, так и функционального состава Системы;

- система должна иметь открытые интерфейсы для развития и интеграции;

- система должна обеспечить хранение и распространение (реплицирование) нормативно-справочной, нормативно-методической информации, форм отчетности;

- перенастройка при изменении нормативно-правовой базы в части управления бюджетным процессом без изменения программного кода.

      - Перспективы развития, модернизации Системы

Возможность развития и модернизации Системы должна обеспечиваться заложенными функциональными требованиями к системе в целом: модульность, масштабируемость, интегрированность, открытость, гибкость.

    - Показатели назначения

- должна удовлетворять требованиям действующего  законодательства РФ и муниципальных правовых актов города Югорска, а также быть быстро адаптируемой к его изменениям.

- должна интегрировать в единой среде задач структурных подразделений Департамента финансов администрации города Югорска.  должна обеспечить построение единого информационного пространства при взаимодействии органов местного самоуправления.

- должна обеспечивать архитектурную открытость, простоту функционального расширения и модификации.

- должна обеспечивать возможность существенного роста потоков данных, количества рабочих мест и количества задач без изменения прикладного программного обеспечения.

- С целью использования Системы в подразделениях с отличающимися организационными структурами, различным распределением функций между отделами и ГРБС, различными техническими ресурсами, в условиях достаточно часто меняющихся требований, система должна иметь несколько уровней настроек.

- должна быть надежной и защищенной, обеспечивать бесперебойную работу, получение достоверных результатов и защиту от несанкционированных действий.

- Архитектура Системы должна обеспечивать возможность поэтапной разработки и подключения задач и подсистем на всем протяжении ее эксплуатации. Как следствие, должна быть обеспечена возможность практически неограниченного расширения функционального наполнения системы.

- Должна быть обеспечена возможность изменения и наращивания функциональных возможностей Системы, не выходя за рамки принятой изначально концепции развития и технологической базы, в соответствии со специфическими потребностями пользователей, изменениями регулирующих нормативов.

    - Степень приспособленности системы к отклонению параметров объекта автоматизации

Система должна обеспечивать:

- настройку и изменение конфигурации автоматизированных рабочих мест пользователей без перепрограммирования;

- независимость от изменений в организационной структуре управления при сохранении состава и содержания выполняемых функций.

Количественные показатели масштабируемости уточняются по результатам удаленного (без выезда к заказчику) предпроектного обследования.

    - Требования к надежности

Надежность Системы определяется надежностью функциональных подсистем, общего программного обеспечения, комплексов технических и инженерных средств.

Проектные решения должны обеспечивать сохранение всей накопленной на момент отказа или выхода из строя информации, вне зависимости от назначения отказавших компонентов Системы, с последующим восстановлением после проведения ремонтных и восстановительных работ функционирования системы.

Должны быть обеспечены два уровня надежности Системы:

- уровень сохранности работоспособности;

- уровень сохранности информации.

Показатели надежности должны обеспечивать возможность эффективного выполнения функциональных задач Системы. Количественные значения показателей надежности должны быть определены на стадии модернизации Системы:

- среднее время безотказной работы Системы (средняя наработка до отказа);

- среднее время на обслуживание, ремонт или замену вышедшего из строя компонента;

- среднее время на восстановление работоспособности Системы.

    - Требования к безопасности

Для защиты информации от несанкционированного доступа должны выполняться следующие условия:

- должна быть обеспечена защита сервера Системы от несанкционированного доступа;

- вход пользователей в Систему  возможен только с использованием паролей;

- всем пользователям в Системе распределяются права на доступ к определенному набору документов.

      - Требования к идентификации и аутентификации

Требования к идентификации и аутентификации:

- возможность разграничения доступа по группам пользователей;

- использование стандартных средств идентификации в Windows- интерфейсе и аутентификации (пользователи домена).

      - Требования к протоколированию/аудиту

Требования к протоколированию/аудиту:

- Система должна обеспечивать ведение протокола клиентских ошибок, содержащего информацию о времени, месте возникновения, идентификаторе пользователя, полный текст необработанной ошибки, включая трассировку стэка, название модуля и номер строки исходного кода, вызвавшего ошибку;

- Система должна обеспечивать ведение протокола серверных ошибок, содержащего информацию  о состоянии сервера на момент возникновения ошибки, названии модуля в котором произошла ошибка, номер строки исходного кода, трассировку стэка вызовов, предшествующих возникновению ошибки;

- Система должна обеспечивать просмотр протокола клиентских ошибок и протокола серверных ошибок стандартными средствами просмотра и редактирования;

- данные, относящиеся к системному протоколу, должны быть защищены от изменения;

- Система должна позволять идентифицировать и показывать текущие события;

- средства протоколирования/аудита должны иметь возможность отслеживать события следующих классов:

  - закачка данных из источников, запущенная в автоматическом или ручном режиме;

  - сообщения в процессе закачки, в том числе по автоматическому сопоставлению данных.

    - Требования к эргономике и технической эстетике

- Возможность настройки графических элементов интерфейса в пределах возможностей операционной Системы;

- Наличие удобной, интуитивно понятной навигации в пользовательском интерфейсе;

- Взаимодействие пользователя с Системой должно осуществляться на русском языке (исключения могут составлять только системные сообщения, выдаваемые базовым программным обеспечением, не имеющим поддержки русского языка);

- При обнаружении Системой ошибок в действиях пользователя должно выдаваться сообщение с диагностикой, достаточной для их исправления;

- Отображение в пользовательском интерфейсе функциональных возможностей и информации, доступных конкретному пользователю в соответствии с его функциями и полномочиями;

- Ориентация на использование клавиатуры с минимизацией количества операций для стандартных действий;

- Использование функциональных и «горячих» клавиш;

- Гибкая настройка пользовательских настроек интерфейса: фильтров для доступа к данным, параметров отображения данных (порядка и ширины колонок с данными, размера окон);

- Наличие возможности контроля ввода данных:

  - просмотр введенных данных на мониторе,

  - корректировка или отказ от ввода;

- Использование справочников и списков допустимых значений для контроля вводимых данных;

- Система должна обеспечивать автоматическое обновление данных на интерфейсах, связанных с интерфейсом, на котором данные были изменены.

- Система должна обеспечивать быструю корректировку администратором Системы неверно внесённых данных.

- Возможность экспорта данных во внешние по отношению к системе пользовательские приложения, в том числе документов в формате Excel пакета Microsoft Office 2003\2007. Экспорт данных не должен зависеть от используемого драйвера принтера.

Интерфейс пользователя должен удовлетворять следующим требованиям к функциональности:

- Функциональная полнота, обеспечение доступа ко всем функциональным возможностям Системы;

- Корректность реализации функциональных возможностей и соответствие автоматизируемым задачам и обеспечению достоверности результатов;

- Информативность, адекватное отображение информации и состояние исполняемых процессов;

- Контролируемость, обеспечение полного контроля любого прикладного процесса;

- Обеспечение точности, завершенности и адекватности ожидаемых результатов при выполнении производственных заданий на рабочем месте пользователя.

- Минимизация и оптимизация действий пользователя при выполнении операций:

  - сокращение длительности операций чтения, редактирования и поиска информации,

  - уменьшение времени навигации и выбора команд,

  - увеличение длительности устойчивой работы пользователя и др.

- Комфортность работы:

  - Интуитивно понятный пользовательский интерфейс;

  - Ясность и четкость текстов, значений пиктограмм и прочих элементов управления;

  - Стандартизация управляющих элементов, экранных форм и информационных панелей.

    - Требования к патентной чистоте

Программное обеспечение и алгоритмы, разработанные в соответствии с условиями данного ТЗ, не должны являться предметом претензий о нарушениях патентного права любой третьей стороны.

Программные и технические средства, приобретаемые у сторонних фирм и предприятий, должны сопровождаться документацией, подтверждающей правомочность этих организаций поставлять данную продукцию и сопровождаться лицензионным соглашением.

    - Требования по стандартизации и унификации

Системная архитектура должна быть построена на основе унифицированных технических решений.

При модернизации Системы, моделировании процессов должна применяться унифицированная методология, а также должна максимально использоваться заложенная в поставляемом прикладном программном обеспечении функциональность.

Прикладное программное обеспечение Системы должно быть построено с использованием стандартных и унифицированных методов разработки программных систем.

В составе Системы по возможности должны применяться типовые (унифицированные) классификаторы и справочники, действие которых на территории РФ и города Югорска определено соответствующими нормативными актами и стандартами. В Системе должна быть предусмотрена возможность наращивания классификаторов и справочников, как в отношении количества элементов, так и в части развития их структуры (развитие иерархических структур, создание дополнительных группировок и т.д.).

Документирование Системы должно соответствовать требованиям РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов», а также принятым и согласованным с Заказчиком формам документации по методологиям поставщиков прикладного программного обеспечения.

  - Требования к функциям, выполняемым Системой

    - Требования к функционалу, автоматизирующему процессы формирования и мониторинга муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

| № п/п | Требования | Описание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Требования действующего бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов города Югорска | - Программное обеспечение должно быть адаптировано к требованиям действующего бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов города Югорска |
|  | Формирование, утверждение корректировка Перечня муниципальных услуг (работ) города Югорска | - Формирование и корректировка базового перечня муниципальных услуг (работ); - Формирование, корректировка, утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) города Югорска; |
|  | Расчёт нормативных затрат на стоимости оказание муниципальных услуг (выполнение работ), содержание имущества, на уплату налогов | Формирование нормативных затрат на стоимости оказание муниципальных услуг (выполнение работ), содержание имущества, на уплату налогов: - Настройка расчётных таблиц по элементам затрат (КОСГУ, СубКОСГУ) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); - Расчёт затрат муниципального учреждения в разрезе элементов затрат (КОСГУ, СубКОСГУ); - Распределение прямых затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг, в случае, если учреждение оказывает несколько услуг; - Расчёт затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг; - Распределение затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг согласно выбранной базе распределения; - Расчёт затрат на содержание имущества учреждения; - Формирование сметы расходов казенного учреждения в разрезе прямых затрат и затрат на общехозяйственные нужды, затрат на содержание имущества учреждения, а так же, в разрезе элементов затрат (КОСГУ, СубКОСГУ); - Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности автономных и бюджетных учреждений в части показателей по поступлениям и выплатам; - Формирование индивидуальных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг; - Распределение затрат на содержание учреждения пропорционально объему затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых учреждением. |
|  | Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и расчет финансового обеспечения муниципальных заданий | - Итерационное согласование и утверждение объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальное заданий; - Оценка потребности в оказании муниципальных услуг (выполнение работ) в натуральном выражении; - Планирование объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) в разрезе действующих и принимаемых расходных обязательств, ведомственных целевых программ города Югорска; - Расчет финансового обеспечения оказания муниципальной услуги (работы) в рамках формирования муниципального задания; - Использование шаблонов муниципальных заданий с целью однократного ввода данных при описании одной услуги (работы) для разных поставщиков (учреждений); - Формирование текстового варианта муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); - Возможность выгрузки муниципальных заданий в листы MS Excel. |
|  | Составление отчетности об исполнении Муниципальных заданий города Югорска | - Мониторинг исполнения муниципальных заданий осуществляется в следующих направлениях: - выполнение показателей непосредственных результатов (качества и объема) использования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); - достижение требуемого объёма оказания муниципальных услуг (работ); - оценка покрытия оказания муниципальных услуг (выполнения работ) планируемыми и фактическими расходами. - Формирование отчетности по исполнению муниципальных заданий. |

  - Требования к видам обеспечения

    - Требования к информационному обеспечению

Информационное обеспечение представляет собой совокупность всех необходимых для функционирования Системы данных и систем обеспечения. В состав информационного обеспечения входят нормативно-справочная  информация, информационные объекты, входные и выходные данные и системы управления базами данных (СУБД).

Состав данных должен быть достаточным для выполнения всех функций Системы и отвечать требованиям полноты, достоверности, однозначной идентификации, непротиворечивости и необходимой точности представления.

должна обеспечивать создание нормативно-справочной базы, при этом регламентированы следующие процессы:

- введение в базу данных общероссийских, отраслевых и других классификаторов;

- обновление соответствующих информационных массивов;

- обеспечение группам пользователей доступа к требуемым классификаторам.

должна обеспечивать однократный ввод данных вне зависимости от того, в каких информационных массивах или базах данных они будут храниться и какими функциональными подсистемами использоваться.

Информационный обмен данными должен осуществляться между пользователями и центральными частями Системы посредством информационных каналов связи (локально-вычислительная сеть, коммутируемый доступ, выделенный канал связи и др.).

    - Требования к организационному обеспечению

В ходе модернизации должно обеспечиваться постоянное взаимодействие между сторонами, для чего ими должны быть сформированы рабочие группы по данному этапу проекта, включающие, как минимум, лиц, ответственных за:

- решение административных вопросов (организация встреч, предоставление допусков, рассмотрение и согласование проектной документации и т.п.);

- решение инженерно-технических вопросов (согласование технических аспектов реализации и администрирования Системы, определение наличия и размещения технических средств, коммуникаций и т.п.);

- нормативно-методическое и информационное обеспечение проектных работ, включая необходимое консультирование, организацию интервьюирования экспертных групп с целью уточнения функциональных характеристик подсистем и т.п.

Указанные лица должны иметь необходимый уровень компетенции, в том числе для принятия (организации принятия) оперативных решений по вопросам модернизации.

    - Требования к методическому обеспечению

Для функционирования Системы Исполнителем должны быть осуществлены следующие методические работы:

- Проведение удаленного (без выезда к заказчику) предпроектного обследования на предмет автоматизации процессов формирования и мониторинга муниципальных заданий города Югорска;

- Экспертиза существующих НПА, регламентирующих процессы формирования, финансового обеспечения и мониторинга муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) города Югорска.

    - Требования к программно-техническому обеспечению

Модернизированная АС должна корректно функционировать на программно-техническом и коммуникационном обеспечении следующих характеристик:

- Требования к серверу базы данных.

2-4CPU Xeon/Opteron 2-4Core 2-3GHz, RAM от 8Gb, HDD RAID10 от 6x70Gb SCSI 15000rpm + HDD 200 Gb,  Lan 1Gbps, USB, CD-ROM, UPS

Операционная среда: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 Enterprise Edition, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.x, Oracle Enterprise Linux (OEL) 5.x

СУБД FireBird 2.1.x

- Требования к серверу удаленных подключений и обмена данными.

1-2CPU 2-4Core 2-3GHz, RAM 2-4Gb, HDD 120Gb,  Lan 1Gbps, USB,  CD-ROM,  UPS

Операционная среда:  Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 2000 Server (SP2 или выше)

Клиент СУБД FireBird 2.1.x – 32 разр.

- Требования к рабочей станции Департамента финансов администрации города Югорска.

CPU 2-3 GHz, RAM 1-2Gb, HDD 20Gb, Lan 100Mbps, USB

Операционная среда: Windows Vista Business, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows 7 Professional

Пакет офисных приложений: Microsoft Office 2000/XP/2003 или Open Office

Клиент СУБД FireBird 2.1.x – 32 разр.

- Требования к рабочей станции главного распорядителя бюджетных средств.

CPU 2-3 GHz, RAM 1-2Gb, HDD 40Gb, USB

СУБД FireBird 2.1.x – 32 разр.

Операционная среда: Windows Vista Business, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows 7 Professional

Для доступа к серверу (один из вариантов):

  - внешний модем 56 Kb/s и выше;

  - модем для выделенной линии 256 Kb/s и выше;

  - сетевая карта от 10 Mb/s (при наличии возможности подключения к локальной сети ФО).

- Требования к каналам связи между главными распорядителями бюджетных средств и Департаментом финансов города Югорска с использованием сервера удаленных подключений и обмена данными

- Устойчивая TCP/IP связь между сервером удаленных подключений и сервером СУБД по локальной сети со скоростью передачи данных 100Mb/s - 1Gb/s.

- Устойчивая TCP/IP связь между клиентами и сервером удаленных подключений без потери пакетов.

- Наличие у сервера удаленных подключений выделенного, фиксированного IP-адреса.

- Время прохождения пакета (ping) от клиента до сервера удаленных подключений не должно быть больше 1-2 секунд.

- Рекомендуемые и минимальные скорости соединения удаленных клиентов с сервером удаленных подключений:

    - Для учреждений минимальная скорость 33,6 Кб/с (примерно 3 Кб/с при отсутствии помех в линии, 1.5-1.8 Кб/с реально)

    - Для главных распорядителей бюджетных средств, обслуживающих до 5 организаций с небольшим объемом документооборота, минимальная  скорость 56 Кб/с.

    - Для главных распорядителей бюджетных средств, обслуживающих до 20 организаций с умеренным объемом документооборота, минимальная  скорость 256 Кб/с.

    - Для крупных главных распорядителей бюджетных средств, обслуживающих более 20 организаций с существенным объемом документооборота, минимальная  скорость от 512 Кб/с.

- Порт 5000 (в десятичной системе), должен быть открыт на всем пути следования пакета от удаленного клиента до сервера удаленных подключений.

- Требования к оборудованию для обслуживания входящих подключений удаленных клиентов в случае использования коммутируемых линий связи телефонной сети.

- Для соединения удаленных клиентов с сервером удаленных подключений и обмена данными используется отдельный свободный телефонный номер (не параллельный) и не используемый в каких либо других целях, кроме обслуживания подключений удаленных клиентов.

- Для подключений удаленных клиентов через dial-up используется внешний модем ZyXEL Omni 56K или аналог.

- Для обслуживания входящих подключений dial-up удаленных клиентов  должен использоваться  модемный пул, количество модемов которого берется из расчета: 1 модем на 8-10 удаленных клиентов. На каждый модем модемного пула выделен отдельный, не используемый в иных целях, телефонный номер (или многоканальный номер).

- Нагрузочная способность Сервера удаленных подключений

Один сервер удаленных подключений и обмена данными должен обеспечивать одновременную обработку 15-40 входящих клиентских подключений. Одно входящее подключение (входящая линия) должна позволять организовать работу 8-10 удаленных клиентов поочередно. Исходя из этих данных, один сервер удаленных подключений должен обеспечивать работу с нагрузкой не более 120-400 удаленных клиентов. В случае необходимости работы более 400 клиентов используются дополнительные серверы удаленных подключений и доступа к данным пропорционально рекомендациям по нагрузке, указанным выше.

Комплекс технических средств должен включать оборудование, необходимое для реализации функций сервисного обслуживания и администрирования Системы.

Функционирование дополнительных подсистем должно осуществляться на существующих программно-технических средствах Заказчика.

- Состав и содержание работ по модернизации системы

| № п/п | Работы | Результат работы | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация Системы в части функционала, автоматизирующего процессы формирования и мониторинга муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | - Экземпляр модернизированной системы на эл. носителе (CD-диске) - Руководство пользователя | 23.12.2011 |
|  | Проведение удаленного предпроектного обследования на предмет автоматизации процессов формирования и мониторинга муниципальных заданий города Югорска. Экспертиза существующих НПА, регламентирующих процессы формирования и мониторинга муниципальных заданий города Югорска; Установка модернизированного функционала, автоматизирующего процессы формирования и мониторинга муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в Департаменте финансов города Югорска и у ГРБС. Настройка на технических средствах Заказчика, установка схемы документооборота, настройка прав доступа. Обучение специалистов Заказчика работе с Системой в форме семинара (10 дней) | - Отчет о проведении предпроектного обследования на предмет автоматизации процессов формирования и мониторинга муниципальных заданий города Югорска ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о НИР. Структура и правила оформления» - Эксплуатационная документация РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы требования к содержанию документов» - Настроенные экземпляры Системы на технических средствах Заказчика; - Методические материалы для проведения обучения; - Протокол о результатах обучения; - Акты сдачи-приемки работ | 21.12.2012 |

Обучение представителей Заказчика работе с модернизированной Системой, эксплуатации и администрированию производит Исполнитель на основе Программ обучения, разрабатываемых Исполнителем.

- Приложение №2

к Муниципальному контракту № _______________

от  __________________ 2011 г.

- Календарный план выполнения работ, цена работ

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Цена, в т.ч. НДС 18%, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация Системы в части функционала, автоматизирующего процессы формирования и мониторинга муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | до 23.12.2011 г. |  |
| 2 | Проведение удаленного предпроектного обследования на предмет автоматизации процессов формирования и мониторинга муниципальных заданий города Югорска. Экспертиза существующих НПА, регламентирующих процессы формирования и мониторинга муниципальных заданий города Югорска; Установка модернизированного функционала, автоматизирующего процессы формирования и мониторинга муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в Департаменте финансов города Югорска и у ГРБС. Настройка на технических средствах Заказчика, установка схемы документооборота, настройка прав доступа. Обучение специалистов Заказчика работе с Системой в форме семинара (10 дней) | до 21.12.2012 г. |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

Согласовано:

Директор департамента финансов

администрации города Югорска			_________________ Л.И. Горшкова

Заместитель начальника УБУОиКИБ		_________________ С.А. Зотова

Начальник юридического управления		_________________ А.В. Бородкин

Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта

на выполнение работ по модернизации АС «Бюджет» для обеспечения функциональных возможностей автоматизации процесса формирования и мониторинга муниципальных заданий г. Югорска.

| Наименование услуги | Поставщики\цены |  |  |  |  | Среднее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Сервис ПО", г.Тверь Коммерческое предложение от 16.11.2011 | ООО «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ», г.Москва Коммерческое предложение от 16.11.2011 |  |  | ООО «ИС Криста», г.Рыбинск Коммерческое предложение №907 от 14.11.2011 |  |  |
|  | Цена | Цена |  |  | Цена | Цена |  |
| Модернизация АС «Бюджет» для обеспечения функциональных возможностей автоматизации процесса формирования и мониторинга муниципальных заданий г. Югорска. | 3 000 000 | 3 100 000 |  |  | 2 800 000 | 2 966 666,66 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 2 966 666,66 |  |

В связи с ограничением финансирования начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в размере 2 800 000 (2 миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек

Ф.И.О., должность лица, получившего данные сведения:

Начальник отдела автоматизации и информатизации  Смирнов Александр Александрович

Подпись _____________________

Заместитель главы администрации города Югорска-

Директор департамента финансов					________________	Л.И. Горшкова

Дата составления таблицы 16 ноября 2011 г.