Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на выполнение противопаводковых работ (вывоз снега) на северной территории города Югорска**

**Место выполнения работ**: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, подтопляемые территории северной части города. Конкретные места выполнения работ будут указаны Уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

**Срок выполнения работ:**

- начало: 13.03.2023, но не ранее даты заключения контракта

- окончание: 15.04.2023

Срок исполнения контракта с 13.03.2023, но не ранее даты заключения контракта по 26.05.2023

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ис.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Выполнение противопаводковых работ включат в себя уборку снега, погрузку и вывозку в объеме 12 030,37 м3 снега на специально отведенные места для складирования снега.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

**Локальный сметный расчет**

**на выполнение противопаводковых работ (вывоз снега) на северной территории города Югорска**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сметная стоимость**  |  | (172,53) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **строительных работ** |  | (143,78) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |   | (0) | тыс.руб. |
|  | **монтажных работ** | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |   | чел.час. |
|  | **оборудования** | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  | 25,26 | чел.час. |
|  | **прочих затрат** | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. Противопаводковые мероприятия (вывоз снега)** |
| **1** | **ФЕР01-02-087-03** | **Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м** | **1000 м3** |  |  | **12,03037** |  |  |  |  |  |
|   |  | Объем=12030,37 / 1000 |
|   | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 166,05 |  | 1 997,64 |  |   |
|   | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 28,35 |  | 341,06 |  |   |
|   |  | ЗТм | чел.-ч | 2,1 |  | 25,263777 |  |  |  |  |   |
|   |  | Итого по расценке |   |   |   |   | 166,05 |   | 1 997,64 |   |   |
|   |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 341,06 |  |   |
|   | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  | 306,95 |  |   |
|   | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  | 139,83 |  |   |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2 444,42** |   |  |
| **2** | **ФССЦпг-01-01-01-045** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)** | **1 т груза** |  |  | **4812,148** | **17,95** |  | **86 378,06** |  |  |
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) |
|   |  | Объем=12030,37\*0,4 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **86 378,06** |   |  |
| **3** | **ФССЦпг-03-21-01-010** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км** | **1 т груза** |  |  | **4812,148** | **11,42** |  | **54 954,73** |  |  |
|   |  | Объем=12030,37\*0,4 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **54 954,73** |   |  |
|   |  | **Итоги по смете:** |  |  |  |
|   |  |  Итого прямые затраты (справочно) | 143 330,43 |  |   |
|   |  |  в том числе: |  |  |   |
|   |  |  Эксплуатация машин | 56 952,37 |  |   |
|   |  |  в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 341,06 |  |   |
|   |  |  Материалы | 86 378,06 |  |   |
|   |  |  Строительные работы | 143 777,21 |  |  |
|   |  |  в том числе: |  |  |   |
|   |  |  эксплуатация машин и механизмов | 56 952,37 |  |   |
|   |  |  в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 341,06 |  |   |
|   |  |  материалы | 86 378,06 |  |   |
|   |  |  накладные расходы | 306,95 |  |   |
|   |  |  сметная прибыль | 139,83 |  |   |
|   |  |  Итого ФОТ (справочно) | 341,06 |  |   |
|   |  |  Итого накладные расходы (справочно) | 306,95 |  |   |
|   |  |  Итого сметная прибыль (справочно) | 139,83 |  |   |
|   |  |  НДС 20% | 28 755,44 |  |  |
|   |  |  **ВСЕГО по смете** | **172 532,65** |  |  |