| УТВЕРЖДАЮ Директор МУ «Городское лесничество» _____________ С.Н. Чернов «_____»______________ 2011г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ДМСиГ __________С.Д. Голин «____» _______________ 2011г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

№__________________________

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по раскорчевке, погрузке и вывозке порубочных остатков после разрубки дорог в 18 микрорайоне города Югорска

Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное учреждение «Городское лесничество» Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул.Мира. д.57 корпус «б». Контактное лицо по техническим вопросам: Инженер лесного хозяйства Ржечицкая Елена Владимировна, телефон 8 (34675) 7-48-05, e-mail: gorles@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по раскорчевке, погрузке и вывозке порубочных остатков после разрубки дорог в 18 микрорайоне города Югорска. |
|  | Предмет контракта | Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: 18 микрорайон, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Срок выполнения работ: – с даты заключения муниципального контракта до 23.11.2011года |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе утилизация порубочных остатков, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе утилизация порубочных остатков, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата производится по акту выполненных работ, согласно предъявленных счетов фактур в течение – 15 дней после их подписания, путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Исполнителя. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут « 26 » сентября 2011г |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 29 » сентября 2011г |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 03 » октября 2011г |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | _______________________________________ _______________________________________ |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | ____ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | ____ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | _____ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |
| 31. | Сведения о предоставлении в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12 мая 2011 г. № 217 преференций участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения | Преференции не предоставляются |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: МУ «Городское лесничество»

| № п/п | Код ОКДП | Наименование работ | Характеристика | Кол-во час | Кол-во единиц техники | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0240000 | Выполнение работ по раскорчевке, погрузке и вывозке порубочных остатков после разрубки дорог в 18 микрорайоне города Югорска. | - 1.Раскорчевка улиц 9га., (необходим трактор-бульдозер) - 2. Погрузка мусора 3800 м3 специализированной техникой: фронтальный погрузчик 3. Вывоз мусора 3800 м3 транспортом грузоподъемностью не более 13т., вместимостью не менее 10м3. | 99,5 168 183 | 1 1 3 | 99,5 168 549 |

Место выполнения работ:

18 микрорайон, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра;

Срок выполнения работ:

с даты заключения муниципального контракта до 23.11.2011 года;

Директор МУ «Городское лесничество»                                          С.Н. Чернов

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт №

на выполнение работ

г.  Югорск                                                                                    «      »                    2011 г.

Муниципальное учреждение «Городское лесничество», именуемое  в  дальнейшем "Заказчик ",  в  лице директора Чернова Сергея Николаевича, действующего на основании  устава,  с  одной   стороны,  и                      , именуемый  (ая)   в  дальнейшем "Исполнитель", действующего на   основании                               ,  с другой стороны, заключили настоящий Контракт, далее контракт, о нижеследующем:

1. Предмет контракта и общие условия

1.1.  Исполнитель обязуется выполнить следующие работы: Выполнение работ по раскорчевке, погрузке и вывозке порубочных остатков после разрубки дорог в 18 микрорайоне города Югорска, именуемые в дальнейшем «Работы».

место выполнения работ: 18 микрорайон, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра;

срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта до 23.11.2011 года;

| - Характеристика | - Кол-во часов | - Кол-во единиц техники | - Всего часов |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.Раскорчевка улиц 9га., (необходим трактор-бульдозер) - 2. Погрузка мусора 3800 м3 специализированной техникой: фронтальный погрузчик - 3. Вывоз мусора 3800 м3 транспортом грузоподъемностью не более 13т., вместимостью не менее 10м3. | 99,5 168 183 | 1 1 3 | 99,5 168 549 |

1.2. Исполнитель обязуется   выполнить работы,   указанные   в  пункте  1.1.  настоящего  контракта в срок, указанный в пункте 1.1. настоящего контракта, а Заказчик обязуется  оплатить его на   условиях,   определенных   настоящим   контрактом.

1.3. Исполнитель выполняет работы, используя свой или привлеченный транспорт, в соответствии с техническими характеристиками, указанными в пункте 1.1.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1.  В течение действия настоящего контракта предоставлять транспорт со штатным водителем.

2.1.2. Обеспечить своевременную подачу  транспорта в часы и место, согласованные с Заказчиком.

2.1.3. Предоставить Заказчику подменный транспорт в случае нахождения транспорта на техническом обслуживании или в ремонте.

2.1.4.   Обеспечивать за свой счет техническое обслуживание транспорта и ремонт в случае возникновения технической неисправности.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1.Требовать оплаты выполненных работ по цене, определенной в подпункте 3.1. настоящего контракта.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1.    Строго соблюдать условия настоящего контракта.

2.3.2. Оплатить выполненные работы  по цене, указанной в разделе 3 настоящего контракта.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время проверять ход  выполнения работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2.  Требовать досрочного расторжения контракта в случае не исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренные контрактом, предварительно письменно уведомив об этом Исполнителя.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1.  Цена контракта составляет                       рублей,  без  НДС.

3.2.  В цену работ  включены расходы на ГСМ, заработная плата  водителям, на уплату налогов, утилизация порубочных остатков, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

3.3. Оплата производится по акту выполненных работ, согласно предъявленных  счетов-фактур в течение -  15 дней после их подписания, путем перечисления денежных средств, на расчетный счет Исполнителя.

4. Сдача-приемка Работ

4.1.   Приемка выполненных работ оформляется  актом  выполненных  работ, на основании путевых листов, который Исполнитель направляет Заказчику в течение двух рабочих  дней по истечении срока контракта.

5. Ответственность сторон

5.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Исполнитель  вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки   рефинансирования   Центрального    банка   Российской   Федерации.   Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине  Исполнителя.

5.2. В     случае    просрочки    Исполнителем    обязательства,    предусмотренного настоящим контрактом,  Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки

устанавливается в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального  банка Российской Федерации. Исполнитель  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др.

6.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими положениями о порядке разрешения споров между сторонами (юридическими лицами) - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.

7. Защита интересов сторон

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон контракта, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

8. Возможность и порядок расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон.

8.2. Контракт, может быть, расторгнут судом по требованию одной из сторон при существенном нарушении условий контракта, когда одна из сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие контракта теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении контракта.

8.3. Контракт, может быть, расторгнут его сторонами  или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, контракт между сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему контракта.

9. Действие контракта во времени

9.1.  Настоящий  контракт  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,  с которого и

становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего контракта применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего контракта.

9.2. Настоящий контракт действует в течение срока окончания    исполнения   сторонами   своих  обязательств  по  нему.

9.3. Прекращение  (окончание)  срока  действия настоящего контракта влечет за собой прекращение  обязательств сторон   по   нему,  но  не  освобождает  стороны  контракта  от ответственности  за  его  нарушения,  если  таковые  имели  место при исполнении условий настоящего контракта.

10. Юридические адреса и  реквизиты  сторон

10.1. В  случае  изменения  юридического  адреса  или обслуживающего  банка стороны контракта обязаны  в пятидневный  срок  уведомить об  этом   друг друга.

10.2. Реквизиты сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

| 628260,ХМАО,г.Югорск, ул.Мира. 57. корп.б |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| телефон/факс 7-48-05 ИНН 8622013955 |  |  |  |
| КПП 862201001 |  |  |  |
| Р/с 40204810100000000035 |  |  |  |
| Плательщик: УФКпо ХМАО-Югре (Департамент финансов |  |  |  |
| г.Югорск, МУ «Горлес» |  |  |  |
| Лицевой счет 017010000) |  |  |  |
| в РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск |  |  |  |
| БИК 047162000 |  |  |  |
| _____________________С.Н. Чернов |  | ___________________ |  |
| « » 2011г. |  | « » 2011г. |  |