Департамент  жилищно-коммунального

и строительного комплекса администрации города Югорска,

адрес заказчика: 628260, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра,

г. Югорск, ул. Механизаторов д.22

Тел/факс 8(34675) 7-30-81

Е-mail: komitugorsk@rambler.ru

«03» сентября  2010 года № 1728

# Извещение о проведении запроса котировок

- Уважаемые господа!

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на право заключения муниципального контракта на  выполнение работ по сносу ветхих строений (разборка подземной части, перевозка и утилизация мусора, планировка участка грунтом, отключение и заглушка газопроводов, демонтаж проводов линий электропередач)  в г. Югорске.

Предмет муниципального контракта: выполнение  работ по сносу  ветхих строений (разборка подземной части, перевозка и утилизация мусора, планировка участка грунтом, отключение и заглушка газопроводов, демонтаж проводов линий электропередач)  в г. Югорске.

| № п/п | Наименование работ | Характеристика выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по сносу ветхих строений (разборка подземной части, перевозка и утилизация мусора, планировка участка грунтом, отключение и заглушка газопроводов, демонтаж проводов линий электропередач) в г. Югорске. | Приложение 1- Локальные сметы в ценах 2001, с указанием объемов работ. |

Максимальная  цена муниципального  контракта:  340 207 (триста сорок тысяч двести восемь) рублей.

В стоимость работ должны быть включены затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизацию отходов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2010 год.

Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Мира, ул. Студенческая  №3, ул. Садовая  №64.

Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата выполненных работ производится за фактически   выполненные работы на основании акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Оплата расходов, связанных с утилизацией мусора осуществляется по факту сложившихся затрат при предъявлении подлинных экземпляров обосновывающих документов, но не более суммы по контракту.

Срок выполнения работ: с момента заключения  муниципального контракта до 31.10.2010г.

Срок и объем предоставления гарантии качества выполненных работ:

- объем предоставления гарантии на выполненные работы предусмотрен на весь объем работ, выполненных подрядчиком.

Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политике, ул.40 лет Победы,11, каб.309, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «13» сентября 2010 г. до 10.00 часов по местному времени «28» сентября  2010 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку.

Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа,    должна    быть     с      электронно-цифровой    подписью,  удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем  муниципального контракта :

–  победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок до истечения срока, установленного в запросе котировок для подачи котировочных заявок в соответствии со ст.436 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не несет ответственности перед участниками размещения заказа за отказ от проведения запроса котировок.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Ярков Григорий Алексеевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Директор  ДЖК и СК                                                                                                        В.К. Бандурин

Приложение 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по сносу ветхого строения отделения  скорой помощи в г. Югорске

Составлена в ценах 2001 года

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕР 46-06-001-4 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов:деревянных зданий любой этажности НР=116%,СП=70% | 20.2 [10 м3] | 315,07 290,52 | 24,55 4,85 |  | 6 364,41 | 5 868,50 | 495,91 97,97 |  | 11,63 0,14 | 234,93 2,83 |
| 2 | ТССЦп 01-10-031-1 | Погрузка. Мусор строительный | 176.225 [т] | 17,64 | 17,64 4,88 |  | 3 108,61 |  | 3 108,61 859,98 |  |  |  |
| 3 | ТССЦп 01-40-009-1 | Транспортировка мусора к месту его утилизации. 1 класс дорог. Расстояние перевозки 9 км. 1 класс груза. Грузоподъемность свыше 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами НР=100%,СП=60% | 176.225 [т] | 19,53 | 19,53 5,77 |  | 3 441,67 |  | 3 441,67 1 016,82 |  |  |  |
| 4 | ТССЦп 01-40-009-1 | Транспортировка песка к месту планировки . 1 класс дорог. Расстояние перевозки 9 км. 1 класс груза. Грузоподъемность свыше 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами НР=100%,СП=60% | 288 [т] | 19,53 | 19,53 5,77 |  | 5 624,64 |  | 5 624,64 1 661,76 |  |  |  |
| 5 | Расчет | Стоимость песка | 180 [м3] | 76,73 |  | 76,73 | 13 811,40 |  |  | 13 811,40 |  |  |
| 6 | ТЕР 01-02-027-1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов:1 НР=84%,СП=45% | 0.9 [1000 м2] | 205,20 | 205,20 39,65 |  | 184,68 |  | 184,68 35,69 |  | 0,94 | 0,85 |
| 7 | Расчет | Утилизация строительного мусора | 202 [м3] | 79,53 |  | 79,53 | 16 065,06 |  |  | 16 065,06 |  |  |
| 8 | ТЕР 04-02-007-4 Применительно | Срезка свай из труб диаметром 273 мм. Резка труб, наружным диаметром: до 273 мм НР=118%,СП=51% | 24 [резка] | 15,30 6,57 | 6,05 | 2,68 | 367,20 | 157,68 | 145,20 | 64,32 | 0,23 0,03 | 5,52 0,72 |
| 9 | ТЕР 04-02-007-1 Применительно | Срезка свай из труб диаметром 159 мм. Резка труб, наружным диаметром: до 168 мм НР=118%,СП=51% | 84 [резка] | 10,86 4,86 | 4,08 | 1,92 | 912,24 | 408,24 | 342,72 | 161,28 | 0,17 0,02 | 14,28 1,68 |
| 10 | ТЕР 46-02-004-1 Применительно | Резка металлоконструкций модульных блоков. Демонтаж металлоконструкций покрытий НР=116%,СП=70% | 12 [т] | 566,37 288,78 | 162,53 9,52 | 115,06 | 6 796,44 | 3 465,36 | 1 950,36 114,24 | 1 380,72 | 10,84 0,60 | 130,08 7,20 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 56 676,35 | 9 899,78 | 15 293,79 3 786,46 | 31 482,78 |  | 384,81 13,28 |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по сносу ветхого жилья по ул. Студенческая №3  в г. Югорске

Составлена в ценах 2001 года

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 46-06-001-4 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов:деревянных зданий любой этажности | 3.5 [10 м3] | 315,07 290,52 | 24,55 4,85 |  | 1 102,75 | 1 016,82 | 85,93 16,98 |  | 11,63 0,14 | 40,71 0,49 |
| 2 | 01-10-031-1 | Погрузка. Мусор строительный | 28 [т] | 17,64 | 17,64 4,88 |  | 493,92 |  | 493,92 136,64 |  |  |  |
| 3 | 01-40-009-1 | Транспортировка строительного мусора к месту его утилизации. 1 класс дорог. Расстояние перевозки 9 км. 1 класс груза. Грузоподъемность свыше 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами | 28 [т] | 19,53 | 19,53 5,77 |  | 546,84 |  | 546,84 161,56 |  |  |  |
| 4 | Расчет | Утилизация строительного мусора | 35 [м3] | 67,21 |  | 67,21 | 2 352,35 |  |  | 2 352,35 |  |  |
| 5 | 01-10-034-1 | Погрузка. Песок | 35.2 [т] | 10,29 | 10,29 2,85 |  | 362,21 |  | 362,21 100,32 |  |  |  |
| 6 | 01-40-009-1 | Завоз песка к месту планировки участка. 1 класс дорог. Расстояние перевозки 9 км. 1 класс груза. Грузоподъемность свыше 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами | 35.2 [т] | 19,53 | 19,53 5,77 |  | 687,46 |  | 687,46 203,10 |  |  |  |
| 7 | 01-01-036-2 | Планировка площадей бульдозерами | 0.11 [1000 м2] | 47,05 | 47,05 10,81 |  | 5,18 |  | 5,18 1,19 |  | 0,25 | 0,03 |
| 8 | Расчет | Стоимость песка | 22 [м3] | 76,51 |  | 76,51 | 1 683,22 |  |  | 1 683,22 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 7 233,93 | 1 016,82 | 2 181,54 619,79 | 4 035,57 |  | 40,71 0,52 |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по сносу ветхого жилья по ул. Садовая  №64  в г. Югорске

Составлена в ценах 2001 года

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 46-06-001-4 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов:деревянных зданий любой этажности V=255/10 | 25.5 [10 м3] | 315,07 290,52 | 24,55 4,85 |  | 8 034,29 | 7 408,26 | 626,03 123,68 |  | 11,63 0,14 | 296,57 3,57 |
| 2 | 01-10-031-1 | Погрузка. Мусор строительный | 127.5 [т] | 17,64 | 17,4 4,88 |  | 2 249,10 |  | 2 249,10 622,20 |  |  |  |
| 3 | 01-40-012-1 | Транспортировка строительного мусора к месту его утилизации. 1 класс дорог. Расстояние перевозки 12 км. 1 класс груза. Грузоподъемность свыше 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами | 127.5 [т] | 22,71 | 22,71 6,71 |  | 2 895,53 |  | 2 895,53 855,53 |  |  |  |
| 4 | Расчет | Утилизация строительного мусора | 255 [м3] | 79,31 |  | 79,31 | 20 224,05 |  |  | 20 224,05 |  |  |
| 5 | 01-10-034-1 | Погрузка. Песок | 238.4 [т] | 10,29 | 10,29 2,85 |  | 2 453,14 |  | 2 453,14 679,44 |  |  |  |
| 6 | 01-40-012-1 | Завоз песка к месту планировки участка. 1 класс дорог. Расстояние перевозки 12 км. 1 класс груза. Грузоподъемность свыше 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами | 238.4 [т] | 22,71 | 22,71 6,71 |  | 5 414,06 |  | 5 414,06 1 599,66 |  |  |  |
| 7 | 01-01-036-2 | Планировка площадей бульдозерами | 0.42 [1000 м2] | 47,05 | 47,05 10,81 |  | 19,76 |  | 19,76 4,54 |  | 0,25 | 0,11 |
| 8 | Расчет | Стоимость песка | 149 [м3] | 76,51 |  | 76,51 | 11 399,99 |  |  | 11 399,99 |  |  |
| 9 | 24-02-100-01 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 0.1 [10 отключений] | 2090,56 948,57 | 735,02 | 406,97 | 209,06 | 94,86 | 73,50 | 40,70 | 29,16 | 2,92 |
| 10 | 67-3-1 | Демонтаж кабеля V=30/100 | 0.3 [100 м] | 237,16 236,28 | 0,88 0,30 |  | 71,14 | 70,88 | 0,26 0,09 |  | 9,64 0,01 | 2,89 |
| 11 | 66-16-47 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную, диаметром труб до:80 мм V=5/100 | 0.05 [100 м] | 1032,77 908,54 | 42,14 13,78 | 82,09 | 51,64 | 45,43 | 2,11 0,69 | 4,10 | 33,80 0,20 | 1,69 0,01 |
| 12 | 65-17-1 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до:100 мм V=5/100 | 0.05 [100 заглушек] | 4711,35 3124,80 | 16,89 6,89 | 1569,66 | 235,56 | 156,24 | 0,84 0,34 | 78,48 | 112,00 0,10 | 5,60 0,01 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 53 257,32 | 7 775,67 | 13 734,33 3 886,17 | 31 747,32 |  | 309,67 3,70 |

Форма 1

# В единую комиссию

администрации города Югорска

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Дата ________

Изучив  запрос котировок от  «03» сентября  2010 года № 1728, получение которого настоящим удостоверяется, мы, _________________________________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   выполнить работы по сносу ветхих строений (разборка подземной части, перевозка и утилизация мусора, планировка участка грунтом, отключение и заглушка газопроводов, демонтаж проводов линий электропередач)  в  г. Югорске, в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

-  место нахождения (для юридического лица): ____________________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):____________________

- банковские реквизиты: ___________________________________________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):________________________________________

-  номер контактного телефона: _____________________________________________________________

Данной заявкой ________________________________ __________ __________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок  от «__» _____________ 2010 г. № ___ с ценой контракта ______________________рублей.

В стоимость работ  включены затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизацию отходов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                      _________________      ________________________

Должность                                                                                 подпись                                             (Ф.И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по сносу ветхих строений (разборка подземной части, перевозка и утилизация мусора, планировка участка грунтом, отключение и заглушка газопроводов, демонтаж проводов линий электропередач)  в г. Югорске.

г. Югорск                                                                 		                             « ____»_________2010г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице _________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.     Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы  по сносу ветхих строений (разборка подземной части, перевозка и утилизация мусора, планировка участка грунтом, отключение и заглушка газопроводов, демонтаж проводов линий электропередач)  в г. Югорске, в соответствии с утвержденными локальными сметами (Приложение 1);

- сдать результат работ, а Муниципальный заказчик обязуется принять качественно выполненный результат работ и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Мира,  ул. Студенческая  №3, ул. Садовая  №64.

1.3. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом № _____ от _______________.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2010 год.

1.5. Право Подрядчика на выполнение работ по предмету контракта подтверждается свидетельством о допуске, к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

номер __________, выдан________________, наосновании__________________номер ______от__________.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ в объеме,   определенном локальными сметными расчетами составляет  ____________ рублей  (сумма прописью) в том числе  налог на добавленную стоимость восемнадцать процентов. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пунктом 2.2. настоящего контракта.

2.2. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится  за фактически выполненные работы на основании акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в течение 90 календарных дней   с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Оплата расходов, связанных с утилизацией мусора осуществляется по факту сложившихся затрат при предъявлении подлинных экземпляров обосновывающих документов, но не более суммы по контракту.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало выполнения работ:  с момента заключения  муниципального контракта;

окончание работ:  31 октября 2010 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. Согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора и эксплуатирующими организациями в сфере  электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и связи.

4.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место  и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.3. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей. Осуществлять своевременную очистку мест выполнения работ от  мусора.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений и сметной документации и условий настоящего контракта.

4.5. Представлять Муниципальному заказчику акт приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.6. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей объекта.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. В  установленные сроки завершить работы, выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с утвержденной  документацией, требованиями контракта и сдать Муниципальному заказчику выполненный результат работ.

4.10. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.11. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

Права Подрядчика:

4.12. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в тридцатидневный срок в письменной форме.

4.13.  Подрядчик  имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Передает Подрядчику, в состоянии пригодном для проведения работ, утвержденную  сметную документацию.

5.3. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной сметной документации.

Права Муниципального заказчика:

5.4. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.5. Отдавать распоряжения о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением требований сметной документации, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания в виде предписания к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.

6.2.Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ утвержденной сметной документации.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком  без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

8.5. Муниципальный заказчик не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ на объекте.

8.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Прекращение договорных отношений.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания  настоящего контракта и прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

-  локальные сметы  (Приложение 1).

10.4.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________________/  В.К. Бандурин_/

12.2. Подрядчик:______________________________________________/_______________/

Приложение №1

к муниципальному контракту

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

администрации города Югорска

Подрядчик:________________________________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по сносу ветхого строения отделения скорой помощи в г. Югорске

Составлена  в ценах 2001 года

|  |  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т |  | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕР 46-06-001-4 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов:деревянных зданий любой этажности НР=116%,СП=70% |  | 20.2 [10 м3] | 315,07 290,52 | 24,55 4,85 |  | 6 364,41 | 5 868,50 | 495,91 97,97 |  | 11,63 0,14 | 234,93 2,83 |
| 2 | ТССЦп 01-10-031-1 | Погрузка. Мусор строительный |  | 176.225 [т] | 17,64 | 17,64 4,88 |  | 3 108,61 |  | 3 108,61 859,98 |  |  |  |
| 3 | ТССЦп 01-40-009-1 | Транспортировка мусора к месту его утилизации. 1 класс дорог. Расстояние перевозки 9 км. 1 класс груза. Грузоподъемность свыше 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами НР=100%,СП=60% |  | 176.225 [т] | 19,53 | 19,53 5,77 |  | 3 441,67 |  | 3 441,67 1 016,82 |  |  |  |
| 4 | ТССЦп 01-40-009-1 | Транспортировка песка к месту планировки . 1 класс дорог. Расстояние перевозки 9 км. 1 класс груза. Грузоподъемность свыше 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами НР=100%,СП=60% |  | 288 [т] | 19,53 | 19,53 5,77 |  | 5 624,64 |  | 5 624,64 1 661,76 |  |  |  |
| 5 | Расчет | Стоимость песка |  | 180 [м3] | 76,73 |  | 76,73 | 13 811,40 |  |  | 13 811,40 |  |  |
| 6 | ТЕР 01-02-027-1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов:1 НР=84%,СП=45% |  | 0.9 [1000 м2] | 205,20 | 205,20 39,65 |  | 184,68 |  | 184,68 35,69 |  | 0,94 | 0,85 |
| 7 | Расчет | Утилизация строительного мусора |  | 202 [м3] | 79,53 |  | 79,53 | 16 065,06 |  |  | 16 065,06 |  |  |
| 8 | ТЕР 04-02-007-4 Применительно | Срезка свай из труб диаметром 273 мм. Резка труб, наружным диаметром: до 273 мм НР=118%,СП=51% |  | 24 [резка] | 15,30 6,57 | 6,05 | 2,68 | 367,20 | 157,68 | 145,20 | 64,32 | 0,23 0,03 | 5,52 0,72 |
| 9 | ТЕР 04-02-007-1 Применительно | Срезка свай из труб диаметром 159 мм. Резка труб, наружным диаметром: до 168 мм НР=118%,СП=51% |  | 84 [резка] | 10,86 4,86 | 4,08 | 1,92 | 912,24 | 408,24 | 342,72 | 161,28 | 0,17 0,02 | 14,28 1,68 |
| 10 | ТЕР 46-02-004-1 Применительно | Резка металлоконструкций модульных блоков. Демонтаж металлоконструкций покрытий НР=116%,СП=70% |  | 12 [т] | 566,37 288,78 | 162,53 9,52 | 115,06 | 6 796,44 | 3 465,36 | 1 950,36 114,24 | 1 380,72 | 10,84 0,60 | 130,08 7,20 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 56 676,35 | 9 899,78 | 15 293,79 3 786,46 | 31 482,78 |  | 384,81 13,28 |
|  | Накладные расходы [Н43=116% по поз.1,10, Н43=0% по поз.2, Н43=100% по поз.3-4, Н43=84% по поз.6, Н43=118% по поз.8-9] |  |  |  |  |  |  | 14 449,79 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=70% по поз.1,10, Н49=60% по поз.3-4, Н49=45% по поз.6, Н49=51% по поз.8-9] |  |  |  |  |  |  | 8 594,08 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 79 720,22 | 9 899,78 | 15 293,79 3 786,46 | 31 482,78 |  | 384,81 13,28 |
|  | Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов   г. Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /  В.К. Бандурин  /

Подрядчик: __________________________________________/________________/

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

администрации города Югорска

Подрядчик:________________________________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по сносу ветхого жилья по ул. Студенческая №3 в г. Югорске

Составлена  в ценах 2001 года

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 46-06-001-4 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов:деревянных зданий любой этажности | 3.5 [10 м3] | 315,07 290,52 | 24,55 4,85 |  | 1 102,75 | 1 016,82 | 85,93 16,98 |  | 11,63 0,14 | 40,71 0,49 |
| 2 | 01-10-031-1 | Погрузка. Мусор строительный V=35*0,8 | 28 [т] | 17,64 | 17,64 4,88 |  | 493,92 |  | 493,92 136,64 |  |  |  |
| 3 | 01-40-009-1 | Транспортировка строительного мусора к месту его утилизации. 1 класс дорог. Расстояние перевозки 9 км. 1 класс груза. Грузоподъемность свыше 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами V=35*0,8 | 28 [т] | 19,53 | 19,53 5,77 |  | 546,84 |  | 546,84 161,56 |  |  |  |
| 4 | Расчет | Утилизация строительного мусора | 35 [м3] | 67,21 |  | 67,21 | 2 352,35 |  |  | 2 352,35 |  |  |
| 5 | 01-10-034-1 | Погрузка. Песок | 35.2 [т] | 10,29 | 10,29 2,85 |  | 362,21 |  | 362,21 100,32 |  |  |  |
| 6 | 01-40-009-1 | Завоз песка к месту планировки участка. 1 класс дорог. Расстояние перевозки 9 км. 1 класс груза. Грузоподъемность свыше 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами V=22*1,6 | 35.2 [т] | 19,53 | 19,53 5,77 |  | 687,46 |  | 687,46 203,10 |  |  |  |
| 7 | 01-01-036-2 | Планировка площадей бульдозерами | 0.11 [1000 м2] | 47,05 | 47,05 10,81 |  | 5,18 |  | 5,18 1,19 |  | 0,25 | 0,03 |
| 8 | Расчет | Стоимость песка | 22 [м3] | 76,51 |  | 76,51 | 1 683,22 |  |  | 1 683,22 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 7 233,93 | 1 016,82 | 2 181,54 619,79 | 4 035,57 |  | 40,71 0,52 |
|  | Накладные расходы [Н43=116% по поз.1, Н43=100% по поз.3,5-7, Н43=80% по поз.4] |  |  |  |  |  | 1 665,38 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=70% по поз.1, Н49=60% по поз.3,5-6, Н49=50% по поз.4,7] |  |  |  |  |  | 1 003,25 |  |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  | 9 902,56 | 1 636,61 |  |  |  | 41,23 |
| 9 |  | Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего в текущих с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов   г. Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /  В.К. Бандурин  /

Подрядчик: __________________________________________/________________/

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

администрации города Югорска

Подрядчик:________________________________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по сносу ветхого жилья по ул. Садовая №64 в г. Югорске

Составлена  в ценах 2001 года

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 46-06-001-4 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов:деревянных зданий любой этажности V=255/10 | 25.5 [10 м3] | 315,07 290,52 | 24,55 4,85 |  | 8 034,29 | 7 408,26 | 626,03 123,68 |  | 11,63 0,14 | 296,57 3,57 |
| 2 | 01-10-031-1 | Погрузка. Мусор строительный | 127.5 [т] | 17,64 | 17,64 4,88 |  | 2 249,10 |  | 2 249,10 622,20 |  |  |  |
| 3 | 01-40-012-1 | Транспортировка строительного мусора к месту его утилизации. 1 класс дорог. Расстояние перевозки 12 км. 1 класс груза. Грузоподъемность свыше 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами | 127.5 [т] | 22,71 | 22,71 6,71 |  | 2 895,53 |  | 2 895,53 855,53 |  |  |  |
| 4 | Расчет | Утилизация строительного мусора | 255 [м3] | 79,31 |  | 79,31 | 20 224,05 |  |  | 20 224,05 |  |  |
| 5 | 01-10-034-1 | Погрузка. Песок | 238.4 [т] | 10,29 | 10,29 2,85 |  | 2 453,14 |  | 2 453,14 679,44 |  |  |  |
| 6 | 01-40-012-1 | Завоз песка к месту планировки участка. 1 класс дорог. Расстояние перевозки 12 км. 1 класс груза. Грузоподъемность свыше 7 т. Стоимость перевозки 1 т груза автосамосвалами | 238.4 [т] | 22,71 | 22,71 6,71 |  | 5 414,06 |  | 5 414,06 1 599,66 |  |  |  |
| 7 | 01-01-036-2 | Планировка площадей бульдозерами V=420/1000 | 0.42 [1000 м2] | 47,05 | 47,05 10,81 |  | 19,76 |  | 19,76 4,54 |  | 0,25 | 0,11 |
| 8 | Расчет | Стоимость песка | 149 [м3] | 76,51 |  | 76,51 | 11 399,99 |  |  | 11 399,99 |  |  |
| 9 | 24-02-100-01 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм | 0.1 [10 отключений] | 2090,56 948,57 | 735,02 | 406,97 | 209,06 | 94,86 | 73,50 | 40,70 | 29,16 | 2,92 |
| 10 | 67-3-1 | Демонтаж кабеля V=30/100 | 0.3 [100 м] | 237,16 236,28 | 0,88 0,30 |  | 71,14 | 70,88 | 0,26 0,09 |  | 9,64 0,01 | 2,89 |
| 11 | 66-16-47 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную, диаметром труб до:80 мм V=5/100 | 0.05 [100 м] | 1032,77 908,54 | 42,14 13,78 | 82,09 | 51,64 | 45,43 | 2,11 0,69 | 4,10 | 33,80 0,20 | 1,69 0,01 |
| 12 | 65-17-1 | Установка заглушек диаметром трубопроводов до:100 мм V=5/100 | 0.05 [100 заглушек] | 4711,35 3124,80 | 16,89 6,89 | 1569,66 | 235,56 | 156,24 | 0,84 0,34 | 78,48 | 112,00 0,10 | 5,60 0,01 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 53 257,32 | 7 775,67 | 13 734,33 3 886,17 | 31 747,32 |  | 309,67 3,70 |
|  | Накладные расходы [Н43=116% по поз.1, Н43=100% по поз.2-3,5-7, Н43=80% по поз.4, Н43=137% по поз.9, Н43=89% по поз.10, Н43=108% по поз.11-12] |  |  |  |  |  | 12 910,46 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=70% по поз.1, Н49=60% по поз.2-3,5-6,12, Н49=50% по поз.4,7, Н49=89% по поз.9, Н49=65% по поз.10, Н49=68% по поз.11] |  |  |  |  |  | 7 784,60 |  |  |  |  |  |
|  | Итого в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  | 73 952,38 | 11 661,84 |  |  |  | 313,37 |
| 13 |  | Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего в текущих с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов   г. Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________ /  В.К. Бандурин  /

Подрядчик: __________________________________________/________________/