Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по отсыпке и планировке улиц 19-го микрорайона в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Первопроходцев (проезд1-проезд3), ул. Ермака (от Комсомольской до ул. Первопроходцев), проезд 2(ул. Семейная - ул. Первопроходцев).

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.08.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ возлагается на Подрядчика.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР. ТС 014/2011) утв. решением КТС от 18.10.2011г № 827. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». СНиП 12-03-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке и планировке улиц 19-го микрорайона в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ул. Первопроходцев (проезд 1- проезд 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 2,016 | 1 | 2,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,4*8*630) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 713,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 11,088 |  |  |  |  | 8 340,84 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,5 |  | 11,088 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 17 713,86 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 11,088 |  |  | 752,24 |  | 8 340,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 054,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 340,84 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 7 756,98 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3 836,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 674,84 |  | 37 648,47 |
| 2 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 2822,4 | 1 | 2822,4 |  |  | 113,09 |  | 319 185,22 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,016*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 185,22 |
| 3 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 2822,4 | 1 | 2822,4 |  |  | 245,14 |  | 691 883,14 |
|  |  | Объем=2,016*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 691 883,14 |
| Отсыпка песком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 2700 | 1 | 2700 |  |  | 245,14 |  | 661 878,00 |
|  |  | Объем=1800*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 661 878,00 |
| 5 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 5,04 | 1 | 5,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*630) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 723,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4,2336 |  |  |  |  | 3 184,68 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 2,52 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 4 025,88 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 2,52 |  |  | 752,24 |  | 1 895,64 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 1,7136 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  | 5 697,31 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 1,7136 |  |  | 752,24 |  | 1 289,04 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 907,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 184,68 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 2 866,21 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 1 305,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 388,85 |  | 17 079,80 |
| 6 | Расчёт себестоимости | Песок природный для строительных работ | м3 | 5040 | 1 | 5040 |  |  | 192,00 |  | 967 680,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*8*630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 967 680,00 |
|  |  | Итоги по разделу 1 ул.Первопроходцев (проезд 1- проезд 3) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 679 588,93 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 437,05 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 525,52 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 286 865,22 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 353 761,14 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 695 354,63 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341 593,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 437,05 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 525,52 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 286 865,22 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 623,19 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 142,51 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 353 761,14 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 525,52 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 623,19 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 142,51 |
|  |  | Всего по разделу 1 ул.Первопроходцев (проезд 1- проезд 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 695 354,63 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 15,3216 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. ул.Ермака (от Комсомольской до ул.Первопроходцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,36 | 1 | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,5*6*120) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 163,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,98 |  |  |  |  | 1 489,44 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,5 |  | 1,98 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 3 163,19 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 1,98 |  |  | 752,24 |  | 1 489,44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 652,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 489,44 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 1 385,18 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 685,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 674,86 |  | 6 722,95 |
| 8 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 504 | 1 | 504 |  |  | 113,09 |  | 56 997,36 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,36*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 997,36 |
| 9 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 504 | 1 | 504 |  |  | 245,14 |  | 123 550,56 |
|  |  | Объем=0,36*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 550,56 |
| Отсыпка песком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 1080 | 1 | 1080 |  |  | 245,14 |  | 264 751,20 |
|  |  | Объем=720*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 751,20 |
| 11 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*120) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 389,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6048 |  |  |  |  | 454,96 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,36 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 575,13 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,36 |  |  | 752,24 |  | 270,81 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 0,2448 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  | 813,90 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,2448 |  |  | 752,24 |  | 184,15 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 843,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,96 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 409,46 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 186,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 388,86 |  | 2 439,98 |
| 12 | Расчёт себестоимости | Песок природный для строительных работ | м3 | 720 | 1 | 720 |  |  | 192,00 |  | 138 240,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*6*120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 240,00 |
|  |  | Итоги по разделу 2 ул.Ермака (от Комсомольской до ул.Первопроходцев) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 590 035,74 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 552,22 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 944,40 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 237,36 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 301,76 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 592 702,05 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 400,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 552,22 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 944,40 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 237,36 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 794,64 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 871,67 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 301,76 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 944,40 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 794,64 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 871,67 |
|  |  | Всего по разделу 2 ул.Ермака (от Комсомольской до ул.Первопроходцев) |  |  |  |  |  |  |  |  | 592 702,05 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 2,5848 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Проезд 2 (ул.Семейная - ул. ул.Первопроходцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1// Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,675 | 1 | 0,675 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,5*6*225) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 930,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,7125 |  |  |  |  | 2 792,69 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,5 |  | 3,7125 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 5 930,98 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 3,7125 |  |  | 752,24 |  | 2 792,69 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 723,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 792,69 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 2 597,20 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 284,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 674,83 |  | 12 605,51 |
| 14 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 945 | 1 | 945 |  |  | 113,09 |  | 106 870,05 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,675*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 870,05 |
| 15 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 945 | 1 | 945 |  |  | 245,14 |  | 231 657,30 |
|  |  | Объем=0,675*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 657,30 |
| Отсыпка песком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 2025 | 1 | 2025 |  |  | 245,14 |  | 496 408,50 |
|  |  | Объем=1350*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 496 408,50 |
| 17 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 1,35 | 1 | 1,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*225) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 604,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,134 |  |  |  |  | 853,04 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,5 |  | 0,675 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 1 078,36 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,675 |  |  | 752,24 |  | 507,76 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,34 |  | 0,459 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  | 1 526,06 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,459 |  |  | 752,24 |  | 345,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 457,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 853,04 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 767,74 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 349,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 388,85 |  | 4 574,95 |
| 18 | Расчёт себестоимости | Песок природный для строительных работ | м3 | 1350 | 1 | 1350 |  |  | 192,00 |  | 259 200,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*6*225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 200,00 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Проезд 2 (ул.Семейная - ул. ул.Первопроходцев) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 106 316,98 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 535,40 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 645,73 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 070,05 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 728 065,80 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 111 316,31 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 250,51 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 535,40 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 645,73 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 070,05 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 364,94 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 634,39 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 728 065,80 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 645,73 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 364,94 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 634,39 |
|  |  | Всего по разделу 3 Проезд 2 (ул.Семейная - ул. ул.Первопроходцев) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 111 316,31 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 4,8465 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 375 941,65 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 524,67 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 115,65 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 848 172,63 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 470 128,70 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 399 372,99 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 929 244,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 524,67 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 115,65 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 848 172,63 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 782,77 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 648,57 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 470 128,70 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 115,65 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 782,77 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 648,57 |
|  |  | Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |