Приложение

к решению Думы города Югорска

от ___________2012 № ______

Информация

о выполнении Программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008 – 2011 годы»

На реализацию программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008 – 2011 годы» были запланированы средства в размере 450 516 тыс. руб., в том числе, из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 47 129 тыс. руб., из местного бюджета – 403 387  тыс. руб. В бюджете города Югорска 2008-2011 годов были утверждены средства в размере 447 077 тыс. руб.

Исполнение по программе от плана составило 98,8%, от утвержденного бюджета – 99,6% (таблица).

За время реализации программы было выполнено следующее:

Реконструкция автомобильных дорог протяженностью 4694 м, по следующим улицам:

- ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) – выполнены работы по выносу сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, устройству тротуаров, устройству уличного освещения, озеленению, устройству асфальтобетонного покрытия, установке дорожных знаков и устройству разметки (520 м).

- ул. Попова (от ул. Мира до транспортной развязки) – выполнены работы по выносу сетей ТВС, переносу сетей газоснабжения, замене асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрного камня, устройству двух железнодорожных переездов, тротуаров, озеленению, установке дорожных знаков и устройству разметки (1420 м).

- ул. Магистральная (от ул.  Садовая  до Сибирского бульвара) – выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрного камня, устройству тротуаров, озеленению, установке дорожных знаков и устройству разметки (940м)

- ул. Никольская (от ул. Студенческая до ул. Газовиков) – выполнено устройство асфальтобетонного покрытия, ливневой канализации, тротуаров, озеленение, установка знаков и нанесение дорожной разметки (468 м)

  - ул. Механизаторов (от Ленина до Калинина) – выполнено асфальтирование, устройство ливневой канализации, устройство тротуара, детской площадки, автобусной остановки, озеленение, установка знаков и дорожная разметка (567 м).

- ул. Калинина (от Механизаторов до Славянской) – выполнены работы по асфальтированию дороги, устройству автобусной остановки, дорожной разметки, установке знаков (779 м).

Кроме того, начаты работы ул. Менделеева (от  ул. Магистральная до ул. Студенческая), которые будут продолжены в рамках новой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2012-2020 годы».

Капитальный ремонт автомобильных дорог протяженностью 7003  м по улицам:

    - ул. Ленина (от 40 лет Победы до Мира) – 593 м – выполнено следующее:

Демонтаж старого дорожного покрытия, тротуаров, покрытия на фонтанной площади;

Перенос газопровода 641,55 м

Уложено 14 237 кв. м асфальтобетонного покрытия с устройством основания из щебня и укладкой геосетки

Установлен гранитный бортовой камень длиной 3169 м, а также бетонный бордюрный камень длиной 1953 м

Выполнено устройство подпорной стенки протяженностью 243 м  с облицовкой ее декоративной плиткой типа «плитняк»

Вдоль улицы установлено декоративное ограждение протяженностью 824,4 м

Устройство тротуаров выполнено из тротуарной плитки «Бетахон», площадь тротуаров составляет 7973 кв. м

Покрытие фонтанной площади также выполнено из тротуарной плитки «Бетахон» площадью 8506 кв. м

Площадь газонов составляет 7688 кв. м, в том числе на фонтанной площади 2698 кв. м

Цветники на фонтанной площади занимают 190 кв. м

Установлены малые архитектурные формы: 43 скамейки и 59 урн.

- ул. Ленина (от 40 лет Победы до школы №1) – выполнено асфальтирование проезжей части (72 м).

- ул. Попова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Гастелло) – выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия, тротуаров и обочин (260 м).

- ул. Попова (от ж/д переезда до 16 мкр) – выполнены работы по устройству тротуара, озеленение, дорожная разметка (525 м).

- ул. Мира (от Энтузиастов до школы №2) – асфальтирование проезжей части и площадки перед школой, озеленение, установка знаков и дорожная разметка (84 м).

- ул. Газовиков (от Свердлова до Никольской) – выполнены работы по устройству тротуара и автомобильной стоянки (923 м);

- ул. Спортивная (от ул. Попова до ул. Калинина) – выполнены работы по асфальтированию проезжей части, устройству тротуаров, озеленение, установка знаков и дорожная разметка (330 м).

  - ул. Лесозаготовителей – выполнены работы по асфальтированию,  устройству тротуара, автобусных остановок, озеленение, установка знаков и дорожная разметка (695 м).

- ул. Калинина (от Спортивной до Гастелло) – выполнено устройство тротуара (777 м)

- ул. Южная – на участке от ул. Цветной бульвар до ул. Декабристов выполнено асфальтирование проезжей части с устройством тротуаров, установкой знаков и нанесением разметки (400 м).

- ул. Таежная (от Мира до Спортивной) – выполнено асфальтирование проезжей части с устройством автомобильной стоянки и тротуаров, озеленения, знаков и разметки (270 м).

- ул. Студенческая (от кольца до Садовой) – выполнены работы по асфальтированию, устройству тротуара с двух сторон, ремонту дорожного покрытия на кольце, озеленению, установке знаков и дорожной разметке (550 м).

- ул. Железнодорожная (от вещевого рынка до 16 мкр) – выполнено устройство тротуара, ремонт дорожного покрытия проезжей части, озеленение, установка криволинейного бруса (735 м).

- ул. Вавилова (от ул. Кондинской до ул. Ермака) – выполнены работы по устройству тротуара, озеленение, установка знаков и дорожная разметка (789 м).

Выполнены проектно-изыскательские работы, проведена Государственная экспертиза:

По реконструкции объектов:

- ул. Магистральная - Киевская до путепровода

- ул. Магистральная (от Садовая до Киевской)

- ул. Магистральная (от ул. Сибирский бульвар до ул. Южная)

- ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная)

- ул. Мира (от ул. Калинина до ул. Ленина)

- ул. Защитников Отечества-Солнечная-Покровская

- ул. Мичурина-ул. Лунная

- ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая)

по капитальному ремонту:

- ул. Студенческая (от ул. Садовой до ул. Менделеева)

- ул. 40 лет Победы

Работы по реконструкции и капитальному ремонту этих улиц будут выполняться в рамках новой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2012-2020 годы».