**Итоговая информация**

о реализации муниципальной программы города Югорска

«Развитие информационного общества»

1. Сведения о финансовых результатах реализации муниципальной программы за весь период:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структурные элементы муниципальной программы | Источник финансирования | Всего исполнено | в том числе по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним | местный бюджет | 5 003,9 | 440,7 | 861,1 | 621,4 | 696,3 | 1206,7 | 1177,7 |
| 2 | Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства, обеспечение деятельности ОМСУ города Югорска | местный бюджет | 15 331,8 | 964,1 | 1885,4 | 1233,3 | 1836,6 | 4162,0 | 5250,4 |
| бюджет автономного округа | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 15 831,8 | 1464,1 | 1885,4 | 1233,3 | 1836,6 | 4162,0 | 5250,4 |
| 3 | Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска | местный бюджет | 9 579,8 | 1255,2 | 780,5 | 2145,2 | 1467,1 | 2131,3 | 1800,5 |
| **4** | **Всего исполнено по муниципальной программе** | **местный бюджет** | **29 915,5** | **2660,0** | **3527,0** | **3999,9** | **4000,0** | **7500,0** | **8228,6** |
| **бюджет автономного округа** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого** | **30 415,5** | **3160,0** | **3527,0** | **3999,9** | **4000,0** | **7500,0** | **8228,6** |
| 5 | Всего утверждено по муниципальной программе |  | 30415,6 | 3160,0 | 3527,0 | 3999,9 | 4000,0 | 7500,0 | 8228,7 |
| 6 | Процент исполнения |  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

В течение 2019-2024 годов мероприятия муниципальной программы города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества» исполнены на общую сумму 30 415,5 тыс. рублей. Всего по программе было предусмотрено 30 415,6 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

Финансирование мероприятий выполнялось из различных источников:

- из средств бюджета автономного округа (500,0 тыс. рублей в 2019 году);

- из средств местного бюджета (29 915,5 тыс. рублей).

2. Сведения о достижении запланированных целевых показателей реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска | % | 10 | 92,16 | 90,74 | 90,74 | 94,90 | 96,61 | 96,55 | 90 |
| 2 | Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде | % | 10 | 98,88 | 87,58 | 93,46 | 93,46 | 82,17 | 84,43 | 80 |
| 3 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 71,2 | 71,30 | 71,40 | - | - | - | - | 71,4 |
| 4 | Доля граждан старше 14 лет, прошедших регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг | % | 80 | 92,05 | 92,05 | 86,34 | 88,16 | - | - | 80 |
| 5 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления города Югорска иностранного программного обеспечения | % | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак, в год | час | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Доля аттестованных рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде | % | 0 | 0 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 100 |
| 8 | Доля органов местного самоуправления города Югорска, подключённых по защищённым сертифицированными средствами защиты информации линиям связи | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты и перевыполнены, за исключением показателя 7 «Доля аттестованных рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде» (в связи с хроническим недофинансированием целевого мероприятия).

Исполнение показателя 1 «Доля государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска» составило 107,3% в связи с опережающими темпами внедрения услуг в электронном виде во взаимодействии с органами государственной власти автономного округа. Из 58 реализованных услуг 56 переданы в МФЦ города Югорска. Увеличилась доля услуг, оказываемых через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) без участия МФЦ.

Целевой показатель 3 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» - мониторинг показателя не проводится с 2021 года в связи с достижением целей, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Целевой показатель 4 «Доля граждан старше 14 лет, прошедших регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг» - мониторинг показателя не проводится с 2023 года, т.к. данные для расчёта показателя не предоставляются ПАО "Ростелеком" и Департаментом информационных технологий и цифрового развития Югры в связи с достижением целей, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Исполнение показателя 7 «Доля аттестованных рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде» составило 43,3% в связи с отсутствием финансирования на исполнение целевого мероприятия.

3. Все мероприятия муниципальной программы полностью исполнены в пределах утверждённого финансирования.

Начальник управления

информационных технологий П.Н. Ефремов