

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2014 №  2759  
(с изм. от 13.07.2016 № 1732)

Об утверждении краткосрочного плана

по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории города Югорска на 2014-2016 годы

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 № 54 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты–Мансийского автономного округа–Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 2014-2016 годы»:

1. Утвердить краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска на 2014-2016 годы (приложение 1,2).

2. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса В.К. Бандурина.

**Исполняющий обязанности**

**главы администрации города Югорска Т.И. Долгодворова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 13 июля 2016 года № 1732 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 18 июня 2014 года № 2759 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска, на 2014-2016 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **город Югорск** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.1 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 3 | 1968,4 | 1584,4 | 1092,8 | 99 | 4 277 616,68 | 160 410,63 | 267 351,04 | 106 940,42 | 3 742 914,59 | 2 699,83 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.2 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 3 | 1942,1 | 1768,6 | 1413 | 93 | 4 346 684,59 | 163 000,67 | 271 667,79 | 108 667,12 | 3 803 349,01 | 2 457,70 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.4 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 4876,1 | 4483,95 | 3206,25 | 247 | 11 773 780,85 | 441 516,78 | 735 861,30 | 294 344,52 | 10 302 058,25 | 2 625,76 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 4 | мкр. Югорск-2, д.6 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 1903,22 | 1733,22 | 1150,62 | 100 | 6 195 243,08 | 232 321,62 | 387 202,69 | 154 881,08 | 5 420 837,69 | 3 574,41 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
|  | **Итого по г. Югорск** | |  |  |  |  | **10 689,82** | **9 570,17** | **6 862,67** | **539** | **26 593 325,20** | **997 249,70** | **1 662 082,82** | **664 833,14** | **23 269 159,54** | **2 778,77** |  |  |
| **2015 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **город Югорск** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.6 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 1903,22 | 1733,22 | 1150,82 | 100 | 623 145,28 | 23 367,95 | 38 946,58 | 15 578,63 | 545 252,12 | 359,53 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.8 | 1969 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 947,5 | 793,6 | 793,6 | 26 | 3 725 276,49 | 139 697,87 | 232 829,78 | 93 131,91 | 3 259 616,93 | 4 694,15 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.9 | 1971 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 1024,2 | 726,6 | 393,6 | 34 | 3 147 356,93 | 118 025,88 | 196 709,81 | 78 683,92 | 2 753 937,32 | 4 331,62 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 4 | ул. 40 лет Победы, д.1 | 1976 | 0 | Блочный | 5 | 5 | 3461,9 | 3192,7 | 3151,4 | 116 | 13 838 997,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 838 997,71 | 4 334,58 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 5 | ул. 40 лет Победы, д.2 | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 520,5 | 495,1 | 495,1 | 14 | 1 922 440,95 | 72 091,54 | 120 152,56 | 48 061,03 | 1 682 135,82 | 3 882,93 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 6 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1977 | 0 | Блочный | 5 | 4 | 3483,3 | 3209,3 | 3162,75 | 133 | 12 952 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 952 390,00 | 4 035,89 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 7 | ул. Железнодорожная, д 45 | 1971 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 524,5 | 485,2 | 485,2 | 29 | 2 009 814,85 | 75 368,06 | 125 613,43 | 50 245,37 | 1 758 587,99 | 4 142,24 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д 47А | 1975 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1161,6 | 1079,6 | 887,5 | 63 | 5 041 007,26 | 189 037,77 | 315 062,95 | 126 025,18 | 4 410 881,36 | 4 669,33 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 9 | ул.Буряка, 3А | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 528,1 | 488,5 | 488,5 | 32 | 2 183 903,00 | 81 896,36 | 136 493,94 | 54 597,58 | 1 910 915,12 | 4 470,63 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 10 | ул. Декабристов, д. 14 | 1988 | 0 | Кирпичный | 3 | 3 | 1417,18 | 1284,73 | 1249,33 | 55 | 5 578 785,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 578 785,85 | 4 342,38 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 11 | ул. Механизаторов, д. 1 | 1970 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 516,4 | 474,5 | 474,5 | 26 | 337 450,17 | 12 654,38 | 21 090,64 | 8 436,26 | 295 268,89 | 711,17 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 12 | ул. Механизаторов, д. 3 | 1970 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 530,3 | 488,1 | 392,2 | 24 | 346 404,83 | 12 990,18 | 21 650,30 | 8 660,12 | 303 104,23 | 709,70 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 13 | ул. Механизаторов, д. 5 | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 530,3 | 488,4 | 488,4 | 27 | 347 335,55 | 13 025,08 | 21 708,47 | 8 683,39 | 303 918,61 | 711,17 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 14 | ул. Механизаторов, д. 7 | 1970 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 524,9 | 482,1 | 456,3 | 24 | 2 254 329,95 | 84 537,37 | 140 895,62 | 56 358,25 | 1 972 538,71 | 4 676,06 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 15 | ул. Октябрьская, д. 6 | 1976 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1162,34 | 1074,34 | 1074,34 | 46 | 4 146 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 146 705,00 | 3 859,77 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 16 | ул. Попова, д. 8 | 1977 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1183,52 | 1092,72 | 1092,72 | 29 | 4 228 826,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 228 826,34 | 3 870,00 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 17 | ул. Садовая, д. 72\1 | 1996 | 0 | Панельный | 5 | 3 | 3125,5 | 2771,0 | 2702,2 | 116 | 13 653 646,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 653 646,66 | 4 927,34 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
|  | **Итого по г. Югорск** | |  |  |  |  | **22 545,26** | **20 359,71** | **18 938,46** | **894** | **76 337 816,82** | **822 692,44** | **1 371 154,08** | **548 461,64** | **73 595 508,66** | **3 749,46** |  |  |
| **2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **город Югорск** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Геологов, д. 9Б | 1978 | 0 | Блочный | 5 | 1 | 3 732,00 | 2 285,80 | 1 280,30 | 251 | 10 249 221,82 | 0,00 | 1 024 922,18 | 461 214,98 | 8 763 084,66 | 4 483,87 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 2 | ул. Геологов, д. 13 | 1978 | 0 | Кирпичный | 3 | 3 | 1 470,50 | 1 350,30 | 1 350,30 | 45 | 5 239 011,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 011,65 | 3 879,89 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 3 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1978 | 0 | Блочный | 5 | 4 | 3 480,50 | 3 206,10 | 2 989,80 | 143 | 13 329 748,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 329 748,29 | 4 157,62 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 4 | ул. Мира, д. 4 | 1985 | 0 | Кирпичный | 5 | 4 | 3 484,65 | 3 187,85 | 3 035,10 | 126 | 1 141 946,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 946,49 | 358,22 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 5 | ул. Спортивная, д. 15 | 1985 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 355,10 | 319,90 | 319,90 | 12 | 1 347 546,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 546,71 | 4 212,40 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 6 | ул. Таежная, д. 16 | 1979 | 0 | Блочный | 2 | 1 | 395,80 | 395,80 | 395,80 | 22 | 1 509 456,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 456,57 | 3 813,69 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
|  | **Итого по г. Югорск** | |  |  |  |  | **12 918,55** | **10 745,75** | **9 371,20** | **599** | **32 816 931,53** | **0,00** | **1 024 922,18** | **461 214,98** | **31 330 794,37** | **3 053,95** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 13 июля 2016 года № 1732 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 18 июня 2014 года № 2759 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска на 2014-2016 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных сетей | | | | | | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | |
| электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **город Югорск** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.1 | 4 277 616,68 | 758310,03 | 2057547,16 | 541124,77 | 270562,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1147,00 | 650072,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.2 | 4 346 684,59 | 822589,07 | 2005582,73 | 557257,68 | 289835,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1281,00 | 671419,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.4 | 11 773 780,85 | 1702388,75 | 5025272,82 | 1514517,34 | 770374,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3195,00 | 2761227,06 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | мкр. Югорск-2, д.6 | 6 195 243,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1429,90 | 6195243,08 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по городу Югорску** | | **26 593 325,20** | **3283287,85** | **9088402,71** | **2612899,79** | **1330772,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7052,90** | **10277962,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  | **2015 год** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **город Югорск** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.6 | 623 145,28 | 623145,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.8 | 3 725 276,49 | 285210,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,00 | 3440066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.9 | 3 147 356,93 | 259927,78 | 1313917,44 | 798323,71 | 445027,20 | 330160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. 40 лет Победы, д.1 | 13 838 997,71 | 1178174,27 | 5528568,55 | 3618560,83 | 2017174,20 | 1496519,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. 40 лет Победы, д.2 | 1 922 440,95 | 177373,45 | 896610,88 | 544772,22 | 303684,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. 40 лет Победы, д.5 | 12 952 390,00 | 1151887,44 | 5822713,60 | 1972168,00 | 1972168,00 | 1463130,24 | 570322,72 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ул. Железнодорожная, д 45 | 2 009 814,85 | 0,00 | 879570,56 | 534418,69 | 297912,80 | 297912,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д 47А | 5 041 007,26 | 378810,31 | 0,00 | 1163451,07 | 648568,20 | 481165,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 2369011,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ул.Буряка, 3А | 2 183 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 | 2183903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ул. Декабристов, д. 14 | 5 578 785,85 | 460729,88 | 2328958,54 | 1415053,00 | 788824,22 | 585220,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ул. Механизаторов, д. 1 | 337 450,17 | 170165,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167284,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ул. Механизаторов, д. 3 | 346 404,83 | 174325,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172079,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ул. Механизаторов, д. 5 | 347 335,55 | 175150,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172185,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ул. Механизаторов, д. 7 | 2 254 329,95 | 172890,70 | 873950,88 | 531004,22 | 296009,40 | 219606,19 | 160868,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ул. Октябрьская, д. 6 | 4 146 705,00 | 384261,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2635640,00 | 0,00 | 0,00 | 768,00 | 1126803,67 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ул. Попова, д. 8 | 4 228 826,34 | 391871,25 | 1980088,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385235,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846,16 | 1471631,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ул. Садовая, д. 72\1 | 13 653 646,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,00 | 3581079,00 | 0,00 | 0,00 | 2074,00 | 10072567,66 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по городу Югорску** | | **76 337 816,82** | **5983922,56** | **19624379,27** | **10577751,74** | **6769368,42** | **4873715,88** | **1627976,72** | **0,00** | **0,00** | **2745,00** | **14209699,90** | **0,00** | **0,00** | **3688,16** | **12671002,33** | **0,00** | **0,00** |
| **2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **город Югорск** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 13 329 748,29 | 0,00 | 5806851,60 | 3528187,68 | 1966795,50 | 1459144,44 | 568769,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. Геологов, д. 13 | 5 239 011,65 | 484244,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615088,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 4139678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Геологов, д. 9Б | 10 249 221,82 | 0,00 | 0,00 | 2764173,82 | 1540894,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1120,00 | 5944153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. Мира, д. 4 | 1 141 946,49 | 1141946,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | ул. Спортивная, д. 15 | 1 347 546,71 | 114722,54 | 538334,06 | 352350,66 | 196418,60 | 145720,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Таежная, д. 16 | 1 509 456,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223250,40 | 165627,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,14 | 1120579,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по городу Югорск** | | **32 816 931,53** | **1740913,62** | **6345185,66** | **6644712,16** | **3927358,90** | **2385581,02** | **568769,07** | **0,00** | **0,00** | **2111,14** | **11204411,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |