«В регистр»


##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2018 года № 2999

О муниципальной программе

города Югорска «Развитие

информационного общества»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Югорска от 18.10.2018 № 2876 «О модельной муниципальной программе города Югорска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития», в целях развития информационного общества и электронного правительства в городе Югорске:

1. Утвердить муниципальную программу города Югорска «Развитие информационного общества» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Югорска:

- от 31.10.2013 № 3280 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

- от 07.05.2014 № 2048 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280»;

- от 05.08.2014 № 3987 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280»;

- от 17.11.2014 № 6230 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280»;

- от 20.11.2014 № 6333 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280»;

- от 18.12.2014 № 7176 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280»;

- от 26.01.2015 № 259 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280»;

- от 21.05.2015 № 2087 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280»;

- от 09.07.2015 № 2536 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280»;

- от 11.11.2015 № 3344 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280»;

- от 15.12.2015 № 3610 «О внесении изменения в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280»;

- от 11.05.2016 № 980 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

- от 28.06.2016 № 1526 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

- от 09.09.2016 № 2195 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

- от 23.11.2016 № 2887 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

- от 03.05.2017 № 986 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

- от 03.07.2017 № 1610 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

- от 17.10.2017 № 2534 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

- от 19.12.2017 № 3226 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

- от 19.12.2017 № 3227 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

- от 31.01.2018 № 282 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

- от 19.04.2018 № 1087 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы»;

- от 24.09.2018 № 2615 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3280 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы».

3. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела информационных технологий администрации города Югорска П.Н. Ефремова.

**Исполняющий обязанности**

**главы города Югорска Т.И. Долгодворова**

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от**  30 октября 2018 года  **№**  2999

**Муниципальная программа города Югорска**

**«Развитие информационного общества»**

(далее – муниципальная программа)

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Развитие информационного общества |
| Дата утверждения муниципальной программы(наименование и номер соответствующегомуниципального правового акта) |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел информационных технологий администрации города Югорска |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Цели муниципальной программы | Формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан города Югорска и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления города Югорска |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие информационного общества и электронного правительства, в том числе технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления, электронного взаимодействия населения и органов местного самоуправления города Югорска.2. Обеспечение условий для безопасности информации в информационных системах в органах местного самоуправления города Югорска |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Основное мероприятие 1 «Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним».Основное мероприятие 2 «Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства, обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска».Основное мероприятие 3 «Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска» |
| Наименование портфеля проектов (проекта), направленных в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации | Цифровая экономика Югры |
| Целевые показатели муниципальной программы  | 1. Увеличение доли государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска, с 10% до 45%.2. Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде, с 10% до 80%.3. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с 71,2% до 72%.4. Сохранение доли граждан старше 14 лет, прошедших регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг, не менее 80%.5. Уменьшение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления города Югорска иностранного программного обеспечения, с 50% до 10%.6. Уменьшение среднего срока простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак, в год, с 65 до 1 часа.7. Увеличение доли аттестованных рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 0% до 100%.8. Увеличение доли органов местного самоуправления города Югорска, подключённых по защищённым сертифицированными средствами защиты информации линиям связи, с 0% до 100% |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 47 656,6 тыс. рублей, в том числе:2019 год – 3160,0 тыс. рублей;2020 год – 2000,0 тыс. рублей;2021 год – 2000,0 тыс. рублей;2022 год – 4995,2 тыс. рублей;2023 год – 4044,8 тыс. рублей;2024 год – 4520,0 тыс. рублей;2025 год – 3740,3 тыс. рублей;2026-2030 годы – 23 196,3 тыс. рублей |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов (проекта), направленных в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 17 123,5 тыс. рублей, в том числе:2019 год – 2657,0 тыс. рублей;2020 год – 1 774,4 тыс. рублей;2021 год – 1 766,1 тыс. рублей;2022 год – 4 148,9 тыс. рублей;2023 год – 3 167,2 тыс. рублей;2024 год – 3 609,9 тыс. рублей |

**Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности,**

**развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики**

**1.1. Формирование благоприятной деловой среды**

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее также - автономный округ, Югра) широко распространены информационные и коммуникационные технологии (далее - ИКТ), развит цифровой контент, созданы благоприятные условия для обеспечения равного доступа к ним граждан, организаций, осуществляется создание эффективной системы государственного и муниципального управления на принципах подотчётности, прозрачности, результативности на основе внедрения ИКТ.

В целях устранения административных барьеров, развития системы электронного взаимодействия между населением, организациями и органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления города Югорска:

- развёрнута инфраструктура электронного правительства;

- функционирует многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором услуги оказываются по принципу «одного окна»;

- государственные и муниципальные услуги предоставляются с имеющимися преимуществами федерального портала (быстрый доступ к приоритетным и популярным услугам, сервисы электронной оплаты государственных пошлин со скидкой 30%, штрафов со скидкой от 30 до 50 %, мобильное приложение, удобный личный кабинет, сервисы уведомлений, популярные виджеты, расширенная помощь);

- продолжается перевод в электронный вид муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;

- обеспечена возможность направления в электронной форме обращений в органы власти, организованы и функционируют сервисы «обратной связи»;

- размещается в открытых источниках, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) информация о бюджетном планировании («Бюджет для граждан»).

В органах местного самоуправления города Югорска достигнуты следующие результаты в сфере информационно-коммуникационных технологий:

- количество граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), по данным ПАО «Ростелеком», по состоянию на 01 января 2018 года достигло 89,62%;

- создана корпоративная сеть администрации города, в настоящее время к ней подключены 6 удалённых подразделений. Серверный узел администрации города является ядром корпоративной сети, объединяющей более 200 персональных компьютеров, расположенных в 7 административных зданиях – основном здании администрации города, здании департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, муниципальном автономном учреждении «Дворец семьи», помещениях управления образования, помещениях отдела опеки и попечительства, помещении архива, помещениях отдела первичного воинского учёта, муниципальном казённом учреждении «Служба обеспечения органов местного самоуправления»;

- установлено оборудование и программное обеспечение для оснащения рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

**1.2. Инвестиционные проекты**

Реализация инвестиционных проектов в рамках муниципальной программы не предусмотрена.

**1.3. Развитие конкуренции**

Обеспечивается создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа к сети Интернет, принимаются меры по обеспечению граждан возможностью выбора между операторами связи и (или) провайдерами. Все домохозяйства на территории муниципального образования имеют возможность пользоваться услугами проводного или беспроводного доступа в сеть Интернет, предоставляемыми не менее чем двумя операторами, на скорости не менее 1 Мбит/сек.

Проведена инвентаризация программных продуктов, используемых в органах местного самоуправления города Югорска и подведомственных им муниципальных учреждениях; частично реализован план перехода на использование в деятельности органов власти программных продуктов отечественных производителей. В дальнейшем это позволит обеспечить конкуренцию между предпринимателями, работающими в сфере ИКТ, а также обеспечит реализацию возможности более широкого использования отечественных продуктов.

**Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – отдел информационных технологий администрации города Югорска, который несёт ответственность за реализацию муниципальной программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их финансирования.

Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

- взаимодействие со структурными подразделениями и органами администрации города Югорска: юридическим управлением, департаментом экономического развития и проектного управления, департаментом муниципальной собственности и градостроительства, департаментом финансов, а также коммерческими и некоммерческими организациями города по вопросам, относящимся к сфере информационно-коммуникационных технологий;

- взаимодействие с Департаментом информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по вопросам финансирования отдельных мероприятий программы;

- уточнение объёмов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путём сопоставления их с целевыми показателями реализации программы;

- управление программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию программы;

- заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представление в департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска отчётов о ходе реализации программы;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий программы.

При освоении мероприятий муниципальной программы управление бухгалтерского учёта и отчётности администрации города Югорска выполняет функции финансового контроля исполнения программных мероприятий; осуществляет сопровождение заключённых муниципальных контрактов, в том числе на Портале государственных закупок, для чего:

- формирует план-график закупок и при необходимости вносит в него изменения;

- заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на размещение муниципального заказа;

- выполняет процедуру оплаты поставленных товаров, выполненных работ и услуг в соответствии с условиями муниципальных контрактов;

- осуществляет возврат денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов, поставщикам и исполнителям.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых целевых показателей и её результатов как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению определён в таблице 6.

**Таблица 1**

**Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Доля государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска[[1]](#footnote-1) | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |
| 2 | Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде[[2]](#footnote-2) | % | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 |
| 3 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме[[3]](#footnote-3) | % | 71,2 | 71,3 | 71,4 | 71,5 | 71,6 | 71,7 | 71,8 | 71,9 | 72,0 |
| 4 | Доля граждан старше 14 лет, прошедших регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления города Югорска иностранного программного обеспечения[[4]](#footnote-4) | % | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак, в год[[5]](#footnote-5) | час | 65 | 48 | 24 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Доля аттестованных рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 |
| 8 | Доля органов местного самоуправления города Югорска, подключённых по защищённым сертифицированными средствами защиты информации линиям связи | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Таблица 2**

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| Источники финансирования | Всего | в том числе по годам: |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 1 | Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним (1,2,3,4,5,6) | Отдел информационных технологий администрации города Югорска | всего | 14 185,1 | 841,3 | 842,6 | 839,1 | 1137,2 | 1179,2 | 1222,9 | 1268,2 | 6854,6 |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | местный бюджет | 14 185,1 | 841,3 | 842,6 | 839,1 | 1137,2 | 1179,2 | 1222,9 | 1268,2 | 6854,6 |
| 5 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 2 | Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства, обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска (1,6) | Отдел информационных технологий администрации города Югорска | всего | 22 785,4 | 1075,7 | 786,2 | 730,4 | 3015,3 | 1991,6 | 2390,8 | 1532,3 | 11263,1 |
| 7 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | местный бюджет | 22 785,4 | 1075,7 | 786,2 | 730,4 | 3015,3 | 1991,6 | 2390,8 | 1532,3 | 11263,1 |
| 10 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 3 | Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска (1,6,7,8) | Отдел информационных технологий администрации города Югорска | всего | 10 686,1 | 1243,0 | 371,2 | 430,5 | 842,7 | 874,0 | 906,3 | 939,8 | 5078,6 |
| 12 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | местный бюджет | 10 686,1 | 1243,0 | 371,2 | 430,5 | 842,7 | 874,0 | 906,3 | 939,8 | 5078,6 |
| 15 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | **всего** | **47 656,6** | **3160,0** | **2000,0** | **2000,0** | **4995,2** | **4044,8** | **4520,0** | **3740,3** | **23196,3** |
| 17 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 18 | **бюджет автономного округа** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 19 | **местный бюджет** | **47 656,6** | **3160,0** | **2000,0** | **2000,0** | **4995,2** | **4044,8** | **4520,0** | **3740,3** | **23196,3** |
| 20 |  | **иные источники финансирования** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 21 | **в том числе:**инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации и ХМАО-Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы) | всего | 17 123,5 | 2657,0 | 1774,4 | 1766,1 | 4148,9 | 3167,2 | 3609,9 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | местный бюджет | 17 123,5 | 2657,0 | 1774,4 | 1766,1 | 4148,9 | 3167,2 | 3609,9 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Прочие расходы | всего | 30 533,1 | 503,0 | 225,6 | 233,9 | 846,3 | 877,6 | 910,1 | 3740,3 | 23196,3 |
| 43 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | местный бюджет | 30 533,1 | 503,0 | 225,6 | 233,9 | 846,3 | 877,6 | 910,1 | 3740,3 | 23196,3 |
| 46 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | **Ответственный исполнитель:**Отдел информационных технологий администрации города Югорска) | всего | 47 656,6 | 3160,0 | 2000,0 | 2000,0 | 4995,2 | 4044,8 | 4520,0 | 3740,3 | 23196,3 |
| 49 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | местный бюджет | 47 656,6 | 3160,0 | 2000,0 | 2000,0 | 4995,2 | 4044,8 | 4520,0 | 3740,3 | 23196,3 |
| 52 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Таблица 3**

**Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных**

**и федеральных проектов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
| всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |
| 1. | Цифровая экономика Югры | Цифровое государственное управление(1, 2, 3, 4, 5) | 1,2 | Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска и иных организаций. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска. Использование органами местного самоуправления города Югорска преимущественно отечественного программного обеспечения. | 2019-2024 | всего | 6 743,1 | 1010,5 | 857,2 | 869,1 | 1287,2 | 1334,8 | 1384,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6 743,1 | 1010,5 | 857,2 | 869,1 | 1287,2 | 1334,8 | 1384,3 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Информационная безопасность(6, 7, 8) | 3 | Обеспечение безопасности и устойчивости функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных | 2019-2024 | всего | 10 380,4 | 1646,5 | 917,2 | 897,0 | 2861,7 | 1832,4 | 2225,6 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10 380,4 | 1646,5 | 917,2 | 897,0 | 2861,7 | 1832,4 | 2225,6 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по портфелю проектов № 1 | всего | 17 123,5 | 2657,0 | 1774,4 | 1766,1 | 4148,9 | 3167,2 | 3609,9 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 17 123,5 | 2657,0 | 1774,4 | 1766,1 | 4148,9 | 3167,2 | 3609,9 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | всего | 17 123,5 | 2657,0 | 1774,4 | 1766,1 | 4148,9 | 3167,2 | 3609,9 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 17 123,5 | 2657,0 | 1774,4 | 1766,1 | 4148,9 | 3167,2 | 3609,9 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Таблица 4**

**Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Наименование целевого показателя |
|
| Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан города Югорска и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления города Югорска |
| Задача 1: Развитие информационного общества и электронного правительства, в том числе технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления, электронного взаимодействия населения и органов местного самоуправления города Югорска |
| 1 | Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним | включает в себя: - оплату услуг хостинга официального сайта органов местного самоуправления города Югорска, сопровождение программного обеспечения системы управления контентом официального сайта органов местного самоуправления города Югорска, оплату аренды серверов на площадке хостинга;- расходы на приобретение и сопровождение программного обеспечения, используемого в структурных подразделениях администрации города;- расходы на сопровождение программного обеспечения системы электронного документооборота; - расходы на создание и сопровождение сертификатов электронных подписей органов и ответственных лиц администрации города;- расходы на обучение администраторов информационных систем | Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ);Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 (далее – Стратегия 2030);Портфель проектов «Цифровая экономика Югры» | Показатель 1. Доля государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска.Показатель расчётный, определяется по формуле:Д = (Ду / Дпр) \* 100, гдеДу – количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска;Дпр – количество предоставленных государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.Показатель 2. Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде.Показатель расчётный, определяется по формуле:Д = (Дц / Доб) \* 100, гдеДц– количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, оказываемых в цифровом виде;Доб – количество оказываемых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.Показатель 3. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (методика расчёта показателя утверждена Приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.09.2016 № 486).Показатель 4. Доля граждан старше 14 лет, прошедших регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Определяется по данным, предоставляемым ПАО «Ростелеком».Показатель 5. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления города Югорска иностранного программного обеспечения.Показатель расчётный, определяется по формуле:Д = (Ди / Доб) \* 100, где:Ди – стоимость закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления города Югорска иностранного программного обеспечения;Доб – стоимость закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления города Югорска программного обеспечения.Показатель 6. Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак, в год. Показатель расчётный, определяется по формуле:Тср.п = (∑Тп) / Кинц, гдеТп – время, затраченное на восстановление доступности муниципальной системы после реализации компьютерной атаки;∑Тп – сумма общих временных затрат на восстановление доступности муниципальных систем после реализации компьютерных атак;Кинц– количество инцидентов информационной безопасности, в результате которых нарушена доступность муниципальных систем в результате компьютерных атак |
| 2 | Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства, обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска | включает в себя: - расходы на приобретение мониторов, принтеров и многофункциональных устройств, расходы на замену выработавших свой срок службы системных блоков;- расходы на приобретение запасных частей для средств вычислительной техники;- расходы на приобретение специализированного оборудования для системы электронного документооборота;-расходы на приобретение сменных блоков для системы бесперебойного электропитания серверов;- расходы на приобретение комплектующих для серверов, приобретение необходимого серверного оборудования и активного оборудования локальной вычислительной сети;- расходы на приобретение, монтаж и обслуживание кондиционеров для серверной комнаты;- расходы на сопровождение серверного оборудования | Федеральный закон № 149-ФЗ;Стратегия 2030;Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;Портфель проектов «Цифровая экономика Югры» | Показатель 1. Доля государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска.Показатель расчётный, определяется по формуле:Д = (Ду / Дпр) \* 100, гдеДу – количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска;Дпр – количество предоставленных государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.Показатель 6. Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак, в год. Показатель расчётный, определяется по формуле:Тср.п = (∑Тп) / Кинц, гдеТп – время, затраченное на восстановление доступности муниципальной системы после реализации компьютерной атаки;∑Тп – сумма общих временных затрат на восстановление доступности муниципальных систем после реализации компьютерных атак;Кинц– количество инцидентов информационной безопасности, в результате которых нарушена доступность муниципальных систем в результате компьютерных атак |
| Задача 2: Обеспечение условий для безопасности информации в информационных системах в органах местного самоуправления города Югорска |
| 3 | Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска | включает в себя: - расходы на сопровождение и приобретение антивирусных программ;- расходы на сопровождение программного обеспечения прокси-сервера;- расходы на оплату услуг по проведению аттестации рабочих мест, установке и настройке средств защиты информации;- расходы на оплату услуг по созданию защищённых линий связи с удалёнными подразделениями администрации города;- расходы на приобретение российского программного обеспечения для защиты информации, сопровождение программного обеспечения VipNet.Мероприятие проводится в целях обеспечения необходимого уровня информационной безопасности в соответствии с требованиями федерального законодательства | Федеральный закон № 149-ФЗ;Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;Протокол заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по вопросам развития местного самоуправления от 06.10.2014 № 2;Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»;Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 11.02.2013 №17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;Приказ Федеральной службы безопасности России № 378 от 10.07.2014 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищённости»;Портфель проектов «Цифровая экономика Югры» | Показатель 1. Доля государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска.Показатель расчётный, определяется по формуле:Д = (Ду / Дпр) \* 100, гдеДу – количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска;Дпр – количество предоставленных государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.Показатель 6. Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак, в год. Показатель расчётный, определяется по формуле:Тср.п = (∑Тп) / Кинц, гдеТп – время, затраченное на восстановление доступности муниципальной системы после реализации компьютерной атаки;∑Тп – сумма общих временных затрат на восстановление доступности муниципальных систем после реализации компьютерных атак;Кинц– количество инцидентов информационной безопасности, в результате которых нарушена доступность муниципальных систем в результате компьютерных атак.Показатель 7. Доля аттестованных рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде.Показатель расчётный, определяется по формуле:Д = (Да / Дрм) \* 100, гдеДа – количество аттестованных рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде;Дрм – количество рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде.Показатель 8. Доля органов местного самоуправления города Югорска, подключённых по защищённым сертифицированными средствами защиты информации линиям связи.Показатель расчётный, определяется по формуле:Д = (Дсерт / Дп) \* 100, гдеДсерт – количество органов местного самоуправления города Югорска, подключённых по защищённым сертифицированными средствами защиты информации линиям связи;Дп – общее количество подключённых органов местного самоуправления города Югорска |

**Таблица 5**

**Сводные показатели муниципальных заданий\***

\*Таблица не заполняется в связи с отсутствием учреждений подведомственных ответственному исполнителю

**Таблица 6**

**Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий | в целях минимизации правовых рисков предполагается:а) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере информационных технологий и смежных областях;б) формирование правовых актов, позволяющих полноценно реализовывать мероприятия муниципальной при имеющихся пробелах в федеральном законодательстве;перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращённого финансирования;анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий;корректировка муниципальной программы по мере необходимости;разработка правовых актов, в том числе формирование планов мероприятий в сфере импортозамещения, предоставления государственных и муниципальных услуг и т.п., их методическое, информационное сопровождение;заключение соглашений, договоров о взаимодействии с чёткой регулировкой ответственности и контролем эффективности их реализации;информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий, проведение мониторинга и анализа, освещение в средствах массовой информации, процессов и результатов реализации муниципальной программы;использование инструментов и принципов бережливого производства. |
| 2 | Финансовые риски связаны с сокращением бюджетного финансирования, удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач муниципальной программы, отсутствием поставщиков, исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством, недостаточность средств на командировочные расходы, что снизит эффективность реализации персонифицированной модели повышения квалификации | в целях минимизации финансовых рисков предполагается:а) определение первоочередных (приоритетных) направлений, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утверждённого объёма финансирования по муниципальной программе;б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. |
| 3 | Административные риски связаны с перераспределением полномочий и функций отдела информационных технологий администрации города Югорска, неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением её целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности для реализации целей и задач муниципальной программы, отсутствие достаточного количества специалистов при возложении дополнительных функций на отдел информационных технологий администрации города Югорска | в целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:а) регулярная публикация отчётов о ходе реализации муниципальной программы;б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;г) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;д) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы;е) повышение квалификации, профессионального уровня специалистов, работающих вотделе информационных технологий администрации города Югорска, выстраивание системы мотивации для самостоятельного повышения квалификации и уровня подготовки |

**Таблица 7**

**Перечень объектов капитального строительства\***

\* Таблица не заполняется в связи с отсутствием объектов капитального строительства

1. Целевой показатель 1 государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 г. № 353-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – государственная программа Югры); [↑](#footnote-ref-1)
2. Целевой показатель 2 государственной программы Югры, целевой показатель 1 портфеля проектов «Цифровая экономика Югры»; [↑](#footnote-ref-2)
3. Целевой показатель 5 государственной программы Югры, Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»; [↑](#footnote-ref-3)
4. Целевой показатель 3 государственной программы Югры, целевой показатель 5 портфеля проектов «Цифровая экономика Югры», программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р; [↑](#footnote-ref-4)
5. Целевой показатель 6 государственной программы Югры. [↑](#footnote-ref-5)