ПРОЕКТ

в регистр

### ДУМА  ГОРОДА  ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от __________________                                                                                                         №_______

О внесении изменений в Программу «Совершенствование и

развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы»

В целях обеспечения своевременного завершения капитального ремонта дороги по улице Ленина, обеспечения работ по капитальному ремонту и реконструкции дорог проектно-сметной документацией на последующие годы,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

- Внести изменения в Программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы», утвержденную решением Думы города Югорска от 25.09.2008 года № 84, изложив приложение к Программе в новой редакции (приложение).

- Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Югорский вестник».

#### Глава города Югорска                                                                                                   Р. З. Салахов

Согласовано:

Первый заместитель главы города _________________________ М.И. Бодак

ДЖКиСК	___________________________ В.К.Бандурин

Департамент  финансов            _____________________________

Управление по экономической политике _____________________

Юридическое управление      _______________________________

Управление  делами ______________________________________

Нормативно-правовой акт коррупционных факторов не содержит

Главный специалист юридического отдела ДЖКиСК

Малышкин Д.И. ______________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к решению Думы города Югорска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| по реализации Программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы" |  |
| № п/п | Наименование, адрес | Всего по программе | В том числе по годам | Примечание |
|  |  | км | тыс. руб. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
|  |  |  |  | км | План, тыс.руб. | км | План, тыс. руб. | км | Финансирование за счет средств бюджета города, тыс.руб. | Потребность финансирования, тыс.руб. | км | Потребность финансирования, тыс.руб. |  |
|  | 1.Строительство и реконструкция дорог |  |
| 1.1. | ул. Менделеева | 0,970 | 129 222 | 0 | 8 070 | 0 | 21 999 | 0,520 | 28 653 | 30 500 | 0,450 | 40 000 |  |
| 1.1.1. | ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 0,520 | 57 478 |  | 7 678 |  | 21 999 | 0,520 | 26 801 | 1 000 |  |  |  |
| 1.1.2. | ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 0,450 | 71 744 |  | 392 |  |  |  | 1 852 | 29 500 | 0,450 | 40 000 |  |
| 1.2. | ул. Попова (от ул. Мира до транспортной развязки) | 1,420 | 13 064 | 0 | 11 564 | 0 |  | 1,420 |  | 1 500 |  |  |  |
| 1.3. | ул.Магистральная | 1,270 | 71 630 | 0 | 26 274 | 0 | 1 184 | 0,940 | 2 672 | 21 500 | 0,330 | 20 000 |  |
| 1.3.1. | ул.Магистральная (от ул. Садовая до Сибирского бульвара) | 0,940 | 28 366 |  | 25 396 |  | 1 184 | 0,940 | 786 | 1 000 |  |  |  |
| 1.3.2. | Ул.. Магистральная - Киевская до путепровода |  | 1 017 |  | 385 |  |  |  | 632 |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Ул. Магистральная (от Садовая до Киевской) |  | 873 |  | 493 |  |  |  | 380 |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Ул. Магистральная (от ул. Сибирский бульвар до ул. Южная) | 0,330 | 41 374 |  |  |  |  |  | 874 | 20 500 | 0,330 | 20 000 |  |
| 1.4. | ул. Никольская | 0,946 | 52 913 | 0 | 10 404 | 0 | 0 | 0,506 | 30 679 | 1 830 | 0,440 | 10 000 |  |
| 1.4.1. | ул. Никольская (от ул. Студенческая до ул. Газовиков) | 0,506 | 41 913 |  | 10 404 |  |  | 0,506 | 30 509 | 1 000 |  |  |  |
| 1.4.2. | ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) | 0,440 | 11 000 |  |  |  |  |  | 170 | 830 | 0,440 | 10 000 |  |
| 1.5. | ул. Механизаторов (от Ленина до Калинина) | 0,567 | 13 321 |  |  |  |  |  | 1 921 | 5 500 | 0,567 | 5 900 |  |
| 1.6. | ул. Калинина (от Механизаторов до Славянской) | 0,779 | 14 779 |  |  |  |  |  | 1 599 | 6 500 | 0,779 | 6 680 |  |
| 1.7. | ул. Мира ( от ул. Калинина до ул. Ленина) | 0,560 | 11 000 |  |  |  |  |  | 170 | 830 | 0,560 | 10 000 |  |
| 1.8. | ул. Защитников Отечества-Солнечная-Покровская | 1,600 | 11 000 |  |  |  |  |  | 170 | 830 | 1,600 | 10 000 |  |
| 1.9. | ул. Мичурина-ул. Лунная | 1,000 | 11 000 |  |  |  |  |  | 170 | 830 | 1,000 | 10 000 |  |
| 1.10. | ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) | 0,320 | 11 000 |  |  |  |  |  | 170 | 830 | 0,320 | 10 000 |  |
|  | ИТОГО: | 9,432 | 338 929 | 0,00 | 56 312 | 0 | 23 183 | 3,386 | 66 204 | 70 650 | 6,046 | 122 580 |  |
|  | 2.Капитальный ремонт автомобильных дорог |  |
| 2.1. | Ул. Ленина | 0,665 | 142 200 | 0,000 | 27 600 |  | 0 | 0,665 | 106 691 | 7 909 | 0,000 | 0 |  |
| 2.1.1. | Ул. Ленина (от 40 лет Победы до Мира) | 0,593 | 141 000 |  | 27 600 |  |  | 0,593 | 105 491 | 7 909 |  |  |  |
| 2.1.2. | ул. Ленина (от 40 лет Победы до школы №1) | 0,072 | 1 200 |  |  |  |  | 0,072 | 1 200 |  |  |  |  |
| 2.2. | ул. Попова | 1,885 | 24 704 | 0,260 | 6 680 |  | 0 | 0,525 | 790 | 1 734 | 1,100 | 15 500 |  |
| 2.2.1. | ул. Попова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Гастелло) | 0,260 | 6 680 | 0,260 | 6 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Ул. Попова (от ул. Гастелло до объездной на Юг.-2) | 1,100 | 15 500 |  |  |  |  |  |  |  | 1,100 | 15 500 |  |
| 2.2.3. | ул. Попова (от ж/д переезда до 16 мкр) | 0,525 | 2 524 |  |  |  |  | 0,525 | 790 | 1 734 |  |  |  |
| 2.3. | Ул. Мира | 0,554 | 14 926 |  | 0 |  | 0 | 0,084 | 1 126 | 2 100 | 0,470 | 11 700 |  |
| 2.3.1. | Ул. Мира (от Энтузиастов до школы №2) | 0,084 | 3 226 |  |  |  |  | 0,084 | 1 126 | 2 100 |  |  |  |
| 2.3.2. | ул. Мира (от Таежной до Попова) | 0,470 | 11 700 |  |  |  |  |  |  |  | 0,470 | 11 700 |  |
| 2.4. | Ул. Газовиков (от Свердлова до Никольской) | 0,923 | 6 970 |  |  |  |  | 0,923 | 670 | 6 300 |  |  |  |
| 2.5. | Ул. Толстого (от ГИБДД до светофора по Свердлова) | 0,460 | 11 300 |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 | 11 300 |  |
| 2.6. | ул. Спортивная (от ул. Попова до ул. Калинина) | 0,330 | 19 022 |  | 45 |  | 755 |  | 3 222 | 5 000 | 0,330 | 10 000 |  |
| 2.7. | Ул. Лесозаготовителей | 0,695 | 10 832 |  |  |  |  | 0,695 | 1 332 | 9 500 |  |  |  |
| 2.8. | ул. Калинина (от Спортивной до Гастелло) | 0,777 | 3 466 |  |  |  |  | 0,777 | 566 | 2 900 |  |  |  |
| 2.9. | Ул. Шаумяна | 0,990 | 25 600 |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 | 25 600 |  |
| 2.10. | Ул. Южная | 0,400 | 21 010 |  | 420 |  | 1 770 |  | 2 420 | 5 000 | 0,400 | 11 400 |  |
| 2.11. | Ул. Таежная (от Мира до Спортивной) | 0,270 | 19 157 |  | 75 |  | 480 |  | 2 202 | 6 000 | 0,270 | 10 400 |  |
| 2.13. | Ул. Студенческая | 0,730 | 56 571 |  | 150 |  | 610 |  | 5 361 | 9 350 | 0,730 | 41 100 |  |
| 2.13.1. | Ул. Студенческая (от кольца до Садовой) | 0,550 | 45 571 |  | 150 |  | 610 |  | 5 211 | 8 500 | 0,550 | 31 100 |  |
| 2.13.2. | Ул. Студенческая (от ул. Садовой до ул. Менделеева) | 0,180 | 11 000 |  |  |  |  |  | 150 | 850 | 0,180 | 10 000 |  |
| 2.14. | ул. Железнодорожная (от вещевого рынка до 16 мкр) | 0,735 | 7 944 |  |  |  |  | 0,735 | 544 | 7 400 |  |  |  |
| 2.15. | ул. Вавилова (от ул. Кондинской до ул. Ермака) | 0,789 | 5 272 |  |  |  |  | 0,789 | 872 | 4 400 |  |  |  |
| 2.16. | Ул. Гоголя | 0,700 | 10 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 | 10 500 |  |
| 2.17. | Ул. Пихтовая | 0,480 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 6 000 |  |
| 2.18. | ул. 40 лет Победы (от площади до ул. Попова) | 0,280 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,280 | 10 000 |  |
|  | ИТОГО: | 11,663 | 395 474 | 0,260 | 34 970 | 0 | 3 615 | 5,193 | 125 796 | 67 593 | 6,210 | 163 500 |  |
|  | ВСЕГО | 21,095 | 734 403 | 0,260 | 91 282 | 0 | 26 798 | 8,58 | 192 000 | 138 243 | 12,256 | 286 080 |  |