### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2019 года                                                                                                                         № 51

О состоянии проекта музейно-туристического

Комплекса «Ворота в Югру»

Рассмотрев информацию, подготовленную администрацией города Югорска,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о состоянии проекта музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Югорска                                                                           В.А. Климин

«28» мая 2019 года

(дата подписания)

Приложение

к решению Думы города Югорска

от28 мая 2019 года № 51

Информация о состоянии

проекта музейно – туристического комплекса «Ворота в Югру»

Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (далее – МТК «Ворота в Югру») предполагается развернуть на базе музея «Суеват пауль», экспозиционной площадки под открытым небом муниципального бюджетного учреждения «Музей истории и этнографии». Объект расположен в 6 км от города Югорска, на федеральной трассе Пермь – Ханты-Мансийск – Томск.

Цель проекта – создание крупного музейно-туристического комплекса российского уровня, который способен:

- обеспечить сохранение историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа–Югры;

- повлиять на изменение структуры и направлений туристических потоков из европейской части России в Северо-Западную Сибирь;

- стать узнаваемым историко-культурным брендом Югры;

- повысить туристскую привлекательность муниципального образования – городской округ город Югорск, укрепить его социально-экономическое положение;

- обеспечить привлечение инвестиций в экономику округа, в том числе, частный капитал.

Проект включает следующие направления:

- Дополнение и реконструкция музейной экспозиции под открытым небом;

- Расширение спектра музейных услуг;

- Благоустройство зон отдыха для посетителей;

- Создание туристско-рекреационного комплекса.

Проект создания современного музейно – туристического комплекса направлен на развитие нескольких видов туризма – этнического, историко-познавательного, культурно-событийного, спортивно-промыслового, делового, рекреационного, гастрономического.

Проект был инициирован в 2013 году, реализуется с 2014 года.

Направления реализации проекта в период 2016 – 2019:

1. Реконструкция существующих и создание новых экспозиционных объектов.

1.1. В целях развития и пополнения действующей экспозиции «Мансийское поселение Суеват пауль» за счет средств муниципальной программы города Югорска «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»:

- при въезде на территорию музея установлена стела «Музей под открытым небом «Суеват пауль» (2016 год);

- изготовлен рыболовный запор (май 2016 г.);

- произведена модернизация экспозиционного комплекса «Охотничья тропа» (реконструкция и дополнение ловушек 2016 – 2018 гг.);

- приобретена шкура медведя для создания экспозиционного комплекса «Угорское святилище» и проведения обряда «Медвежьи игрища» (июль, 2017 г.).

1.2. В целях создания новых экспозиций:

- экспозиция «Русский дом» — установлены объекты «Ворота», «Переходной мостик», «Колодец» (объекты созданы участниками Фестиваля плотницкого мастерства «Русь топором строилась» и переданы в музей Казачьим обществом «Станица Югорская», июль 2016 г.); на территорию музейного комплекса перевезён деревянный сруб (ориентировочно 1962 года постройки) с ул. Лесозаготовителей, дом 26 (август 2016 г.).

- экспозиция «Оленеводческий чум» — приобретены подлинные предметы оленеводческого комплекса: шесты, покрышки, предметы интерьера чума (2018 г.); установка чума состоялась 12 марта 2019 года в рамках просветительского мероприятия «День чистого чума» комплексного межведомственного мероприятия «Кочующий семинар» (приняли участие более 30 специалистов учреждений культуры и волонтёров в сфере культуры из города Югорска, Советского, Ханты-Мансийска и Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа). Информация о мероприятии размещена по ссылке: http://muzeumugorsk.ru/nationalnews/17488/?sphrase_id=1376.

1.3. В целях дальнейшего обустройства музейной территории:

- проведены геодезические работы по разбивке границ территории МТК «Ворота в Югру» (схема зонирования территории) (2017 г.);

- разработан эскизный проект центральной площади музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» (2017 г.);

- разработана концепция и эскизный проект экспозиционного комплекса «Югорский дом Деда Мороза» (2017 г.);

- построен новый мост через речную заводь (2018 г.).

2. Культурно-массовые мероприятия на территории будущего МТК «Ворота в Югру».

2.1. Ежегодно проводятся культурно-просветительские мероприятия, в том числе, общегородские: «Сабантуй», «Славянский хоровод», а также мероприятия партнеров — православный праздник Крещения Господня (церемония освещения водного источника), слет школьных лесничеств Советского района и Югорска», фестиваль байкеров «Взлетка», «День строителя», корпоративные и семейные праздники. Информация о мероприятиях представлена по ссылке: http://muzeumugorsk.ru/photos/466/.

2.2. Значимые разовые мероприятия:

Проведен Фестиваль плотницкого мастерства «Русь топором строилась». Совместный проект музея и Казачьего общества «Станица Югорская» реализован в 2016 году на средства субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию проекта в области культуры и искусства на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (411 тыс. рублей). Фестиваль привлек значительное число участников и гостей (более 2 000 чел.), имел положительные отклики участников и был отмечен специальным дипломом в номинации «Народные традиции» IV Всероссийского конкурса событийного туризма Всероссийской ярмарки «Russian open Event Expo», состоявшейся в г. Ханты-Мансийске в ноябре 2016 года. По итогам 2016 года народный праздник «Славянский хоровод» вошел в ТОП-200 лучших событий года России, которые получили статус «национального». Народный праздник «Славянский хоровод» вошел в Национальный календарь событий 2017 года — федеральный проект о лучших туристических событиях России, созданный по инициативе Министерства Культуры в рамках реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта «Visit Russia / Время отдыхать в России».

«День рождения Суеват пауля» — мероприятие, посвященное 15-летию музея под открытым небом. Гостям праздника были представлены перспективы развития территории как МТК «Ворота в Югру» (2017 г.) Информация о мероприятии представлена по ссылке: http://muzeumugorsk.ru/photos/439/?sphrase_id=1379 .

«Небесные тропы когтистого зверя» (фольклорная программа из репертуара Медвежьих игрищ казымских ханты). Творческий коллектив Этнографического музея-парка села Казым представил жителям города Югорска адаптированные для широкой аудитории «Медвежьи игрища» — единственный настоящий древний ритуал, сохранившийся в Югре до наших дней. В 2016 году «Медвежьи игрища» внесены в Реестр нематериального культурного наследия России. Мероприятие проведено за счет средств муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске 2014 – 2020 гг.», (2018 г.). С информацией о мероприятии можно познакомиться по ссылке: http://muzeumugorsk.ru/events-calendar/?PAGE_NAME=section&SECTION_ID=469 .

Окружной эколого-просветительский проект «Маршрутами А.А. Дунина-Горкавича» — создание и открытие памятного знака, символизирующего место, где во время экспедиции (с 1889 по 1902 г.г.) бывал историк, краевед, выдающаяся личность в истории Югры – Александр Александрович Дунин-Горкавич. Памятный знак станет отправной точкой для создания нового эколого-просветительского маршрута на территории МТК «Ворота в Югру» (ноябрь 2018 г.).

2.3. В рамках Реестра социально-значимых мероприятий в сфере культуры, утвержденного на 2019 год реализуются новые проекты для привлечения посетителей и партнеров МТК «Ворота в Югру»:

- проект «День рождения в Суевате»: проведение семейных праздников на территории «Суеват пауля»;

- проект «Букет невесты»: проведение на территории музея под открытым небом обряда для молодоженов в русских традициях, с возможностью проведения выездной регистрации брака, красочной фотосессии для молодоженов и гостей;

- проект «Шире круг»: проведение для трудовых коллективов профессиональных праздников.

3. Продвижение проекта в целях привлечения внимания социальных и финансовых партеров.

3.1. Наполнение страницы сайта «МТК «Ворота в Югру» http://vorota.muzeumugorsk.ru/ (создана в 2015 году): размещение концепции музейно-туристического комплекса и обращения главы города Югорска к потенциальным инвесторам с предложением принять участие в реализации проекта. Был осуществлен перевод на английский язык текста концепции и обращения, которые также размещены на сайте. Страница регулярно пополняется информацией о продвижении проекта.

3.2. Изготовлен масштабный макет МТК «Ворота в Югру» (за счёт средств муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 – 2020 годы», 2016 г.). Макет на постоянной основе размещен в Музее истории и этнографии, доступен для посетителей музея, включен в обзорную экскурсию как перспектива развития музея.

Макет был представлен:

- на V Всероссийской открытой Ярмарке событийного туризма «Russian open Event Expo» и (г. Ханты-Мансийск, 2016 г.), Благодаря, в том числе, презентации проекта «Ворота в Югру» город Югорск стал лауреатом III степени в специальном конкурсе среди муниципальных образований «Столица событийного туризма» IV Всероссийского конкурса в области событийного туризма;

- во время рабочего визита Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой в город Югорск 8 июля 2017 года, когда глава города Югорска Р.З. Салахов представил проект МТК в числе приоритетных инвестиционных и социально-значимых проектов;

- на городском культурно-массовом мероприятии «День рождения Суеват пауля» (Музей под открытым небом, август 2017 года);

- 11 марта 2019 года в рамках проведения «Кочующего семинара» (приняли участие более 30 специалистов учреждений культуры и волонтёров в сфере культуры из города Югорска, Советского, Ханты-Мансийска и Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа);

- 15 марта 2019 года в ходе встречи главы города Югорска Андрея Викторовича Бородкина со студентами Югорского политехнического колледжа.

На основе макета создан презентационный видеоролик, который был представлен 29 – 30 октября 2018 года в пос. Фёдоровский Сургутского района на I муниципальном инвестиционном форуме «Бизнес и власть – полный контакт», посвящённом актуальным вопросам взаимодействия бизнеса и власти и привлечению инвестиций в экономику муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3.3. Издан буклет «МТК «Ворота в Югру» (2016 г. - 50 экз., 2018 г. - 200 экз.).

Используется как информационно-рекламный материал на всех местных и выездных промоакциях музея, в том числе, на международном туристском форуме «Большой Урал» (2017 г.); стратегической сессии по брендингу и позиционированию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, где проект отмечен как перспективный бренд города Югорска (21-23 ноября 2018 г., Сургутский государственный университет).

3.4. Участие в конкурсах событийного туризма с презентацией мероприятий, проходящих на территории Музея под открытым небом, в рамках ежегодной выставки-ярмарки «ЮграТур».

4. Обобщенная информация о целевом финансировании проекта за счет субсидии в рамках реализации муниципальной программы города Югорска «Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 – 2020 годы», муниципальной программы «Культурное пространство», реализуемой с 01.01.2019 года, представлена в таблице:

| Год | Содержание мероприятия | Сумма | Итого в год исполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 1.Корректировка документации по планировке территории МТК «Ворота в Югру». 2.Подготовка сжатой редакции Концепции «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (текстовый формат и формат Power Point). Нотариальное закрепление идеи, бренда и содержания проекта ««Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». Перевод текста «Обращения к инвесторам» на английский язык. 3.Изготовление масштабного макета МТК «Ворота в Югру». 4.Издание рекламного буклета «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру». Тираж 50 экз. | 30 000 70 000 293 000 7 000 | 400 000 рублей; |
| 2017 год | 1. Участие в выставке «Лето 2017» международного туристского форума «Большой Урал». 2. Проведение геодезических работ по разбивке границ территории МТК «Ворота в Югру» (схема зонирования территории). 3. Разработка эскизного проекта центральной площади музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру». 4. Разработка концепции и эскизного проекта экспозиционного комплекса «Югорский дом Деда Мороза» в музейно-туристическом комплексе «Ворота в Югру». 5. Приобретение шкуры медведя для создания экспозиционного комплекса «Угорское святилище» и проведения обряда «Медвежьи игрища». | 23 260 144 528 76 380 30 282 69 000 | 343450 рублей |
| 2018 год | 1. Устройство мостика через затон 2. Приобретение предметов для экспозиционного комплекса «Оленеводческий чум». 3.Издание буклетов «Музей под Суеват пауль», «Югорск — ворота в Югру», карманного календаря «Югорск — ворота в Югру». | 110 000 396 750 100 000 | 606750 рублей; |
| 2019 год (план) | 1.Приобретение печки-буржуйки для объекта «Чум — жилище оленевода». 2.Приобретение лодки-долбленки для экспозиционного комплекса «Рыболовный запор». 3. Изготовление нестандартных объектов и монтаж новых экспозиционных комплексов. 4.Проведение ландшафтных рубок, устранение неровностей почвы, обустройство пешеходных дорожек. | 24 600 35 500 (план) 40 000 (план) 900 000 (план) | 1 000 000 рублей (план) |

Выводы, проблемы развития проекта «МТК «ВОРОТА В ЮГРУ» за период 2016-2019 гг.

Музей под открытым небом ежегодно посещает 14 000 – 15 000 человек. Пользуется популярностью проведение на территории музея корпоративных и семейных досуговых мероприятий.

Организованные мероприятия проводятся на территории в основном в период май — октябрь, поскольку отсутствует инфраструктура, позволяющая проводить мероприятия круглогодично.

Главная причина торможения развития проекта - отсутствие решения по передаче земельного участка в муниципальную собственность города Югорска.

Для реализации проекта музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» муниципальным образованием городской округ город Югорск были выполнены следующие мероприятия:

- решением Думы города Югорска от 07.10.2014 № 65 утвержден Генеральный план муниципального образования городской округ город Югорск, который предусматривает включение в границы населенного пункта (городского округа город Югорск) земельного участка из земель лесного фонда общей площадью 150,97 га для реализации проекта музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру»;

- в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана города Югорска согласован с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке (проект получил сводное положительное заключение, подтверждающее соответствие требованиям законодательства Российской Федерации (письмо Министерства регионального развития № 12858-УЧ/02 от 19.09.2014);

- после окончания работ по межеванию земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет (кадастровый номер 86:09:0000000:10101) с категорией земель: «земли населенных пунктов» общей площадью 136,2 га. На основании доверенности, предоставленной Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, муниципальным образованием городской округ город Югорск в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.04.2016 зарегистрировано право собственности Российской Федерации (регистрационная запись №86-86/005-86/008/002/2016-711/1);

- муниципальное образование городской округ город Югорск обратилось  в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом с заявлением от 27.06.2016 № 01-02-2851 о безвозмездной передаче в порядке статьи 39.31 Земельного Кодекса Российской Федерации земельного участка с кадастровым номером: 86:09:0000000:10101, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, в районе реки Эсс (далее по тексту – испрашиваемый земельный участок).

По результатам рассмотрения заявления муниципальному образованию было рекомендовано устранить пересечение границ испрашиваемого земельного участка с границами земельных участков с кадастровыми номерами 86:09:0301014:114, 86:09:0301014:113, 86:09:0301014:112.	На основании доверенности предоставленной Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом муниципальным образованием проведены кадастровые работы, направленные на устранение пересечения границ испрашиваемого земельного участка  с границами земельных участков с кадастровыми номерами 86:09:0301014:114, 86:09:0301014:113, 86:09:0301014:112. Также в соответствии с письмом Управления Росреестра от 26.05.2016 № 01-11/02550 устранены пересечения границ испрашиваемого земельного участка с границами населенного пункта городской округ город Югорск. В результате проведения кадастровых работ площадь испрашиваемого земельного участка уменьшилась до 135,8 га.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.04.2017 в пределах испрашиваемого земельного участка расположено сооружение: «Линия электропередач ВЛ 110 кВ «Атымья - Картопья 2»» с кадастровым номером 86:09:0000000:1879, принадлежащее на праве собственности Акционерному обществу энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», что подтверждается выпиской из ЕГРП от 21.12.2016 № 90-30885941. Опоры указанного сооружения расположены на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0000000:14, являющемся согласно выписке из ЕГРП от 17.08.2016 № 90-23229809 собственностью Российской Федерации. Воздушная часть сооружения ВЛ 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (провода) расположена над испрашиваемым земельным участком, что подтверждается письмом Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» от 29.12.2016 №Т10/1/2421. Муниципальным образованием городской округ город Югорск были выполнены работы по устранению пересечения границ земельных участков под  сооружением ВЛ 110 кВ «Атымья-Картопья 2», а также под сооружением: Эсская скважина № 1 (кадастровый номер: 86:09:0301014:523).  Кроме того, из площади земельного участка с кадастровым номером 86:09:0000000:10101 исключена береговая линия шириной 20 метров.

Таким образом, муниципальным образованием устранены причины, препятствующие передаче испрашиваемого земельного участка в собственность муниципального образования.

Муниципальное образование городской округ город Югорск повторно обратилось в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом с заявлением от 09.07.2018 исх. № 01-02-3438 (входящий № 60788 от 30.07.2018) об утверждении прилагаемых схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории  и о безвозмездной передаче в порядке статьи 39.31 Земельного кодекса Российской Федерации земельных участков с условными номерами: 86:09:0000000:10101:ЗУ1 (площадью 1 150 270 кв.м.), 86:09:0000000:10101:ЗУ2 (площадью 141 547 кв.м.).

С нарушением срока, установленного законодательством Российской Федерации для принятия решения и направления ответа, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (письмо от 18.10.2018 исх. № ДС-10/35143) повторно отказало в передаче земельных участков, указав на отсутствие схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в форме электронного документа.

#### В мае 2016 г. оформлено прекращение права пользования МБУ «Музей истории и этнографии» участком лесного фонда Российской Федерации. В настоящее время у МБУ «Музей истории и этнографии» отсутствуют основания деятельности на данной территории.  В связи со сложившейся ситуацией в сентябре 2018 года (обращение от 26.09.2018) в ходе личной встречи директора МБУ «Музей истории и этнографии» О.В. Малоземовой с руководителем Управления Министерства культуры Российской Федерации  по Уральскому федеральному округу С.И. Исачкиным было направлено обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину с просьбой оказать содействие в решении проблемы. Управлением Министерства культуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу О.В. Малоземовой направлен ответ с приложением 2 писем Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской Области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало - Ненецком автономном округе (от 21.11.2018 исх. № 11785/06, от 11.12.2018 исх. № 12410/06). В письме Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской Области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало - Ненецком автономном округе от 11.12.2018 исх. № 12410/06 указывается, что письмо с заявлением от 09.07.2018 исх. № 01-02-3438 (входящий № 60788 от 30.07.2018 Федерального агентства по управлению государственным имуществом) в адрес Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало - Ненецком автономном округе не поступало. В обоих письмах ответы подготовлены формально, решение по существу проблемы, т.е. варианты (способы) ее устранения отсутствуют, дано только информирование со ссылками на законодательство о необходимости предоставления документов.  В феврале 2019 г. повторное обращение за помощью к Президенту Российской Федерации  В.В. Путину было направлено посредством ВКС с советником департамента по обеспечению деятельности Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан О. Масловым.

Муниципальное образование городской округ город Югорск письмом от 25.01.2019 исх. № 01-02-Исх-257 обратилось в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом об утверждении  схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории  (входящий № 6007 от 28.01.2019 Федерального агентства по управлению государственным имуществом), рассчитывая после утверждения  схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории обратиться с заявлением  о передаче земельных участков из федеральной собственности в собственность муниципального образования городской округ город Югорск.

На сегодняшний день ответ на заявление, а также информация о безвозмездной передаче в порядке статьи 39.31 Земельного кодекса Российской Федерации земельных участков с условными номерами: 86:09:0000000:10101:ЗУ1 (площадью 1 150 270 кв. м.), 86:09:0000000:10101:ЗУ2 (площадью 141 547 кв. м.) отсутствуют.

До настоящего времени вопрос о безвозмездной передаче земельных участков не решен, следовательно, проводить полномасштабные работы на территории музейного комплекса не представляется возможным.