**Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальных программ**

**за 2018 год**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы»**

На реализацию муниципальной программы предусмотрены средства в сумме 168 777,7 тыс.руб. , в том числе средства округа 87 209,0 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019 г. освоено 168 600,0 тыс.руб., в том числе средства округа 87 031,3 тыс.руб. а именно:

*Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.*

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в сумме 132 744,1 тыс.руб., в том числе средства округа 86 175,4 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019 г. освоено 132 744,1 тыс.руб., в том числе средства округа 86 175,4. За счет указанных средств выполнены следующие работы:

Мероприятие 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса.

1.Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов.

Бюджетные средства предоставлены в виде субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду ресурсоснабжающему предприятию МУП «Югорскэнергогаз».

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия составил 67 972,7 тыс.рублей, в том числе в рамках реализации государственной программы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» – 61 175,4 тыс.рублей, за счет средств бюджета муниципального образования – 6 797,3 тыс.рублей. Исполнение за счет средств бюджета автономного округа – 61 175,4 тыс.рублей, или 100,0% к уточненному плану. Исполнено за счет средств местного бюджета на сумму 6 797,3 тыс.рублей, что также составляет 100,0% к уточненному плану.

Реализация данного мероприятия позволила произвести замену ветхих сетей общей протяженностью 7,923 км (в однотрубном исполнении), в том числе:

- сетей теплоснабжения 5,442 км,

- сетей водоснабжения 2,357 км,

- сетей водоотведения 0,124 км.

2. Начато строительство объекта «Канализационные очистные сооружения 500 куб.м. в сутки» - выполнены земляные работы, устройство фундамента под станцию биологической очистки, монтаж 2-х ёмкостей-усреднителей и 1-го пожарного резервуара, частичный монтаж технологического оборудования. Ведётся работа по подключению камер, контракт заключен. Готовность объекта 30%. Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию 4 квартал 2019 года.

3.Выполнена проектно-сметная документация, проверка достоверности определения сметной стоимости, ценовая экспертиза по объектам: «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Спортивная в г.Югорске», «Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Мира в г.Югорске» для получения субсидии на капитальный ремонт сетей из бюджета округа.

4.Выполнены работы по выносу газопровода с земельного участка жилого дома по ул.Лесная, д.20.

Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска - произведена оплата членских взносов за участие ДЖКиСК в саморегулируемой организации, плата за хранение оборудования, оплата земельного налога, оплата штрафа ГИБДД,

Осуществлены расходы соисполнителя программы управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска.

*Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов*

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в сумме 36 033,6 тыс.руб., в том числе средства округа 1 033,6 тыс.руб.

Мероприятие 2.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы, недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг.

Бюджетные средства предоставлены в виде субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг.

За счет средств окружного и городского бюджетов предоставлены субсидии организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг на сумму 35 853,3 тыс. рублей, в том числе средства округа 853,3 тыс. рублей.

1.В целях возмещения недополученных доходов от оказания коммунальных услуг населению города Югорска ресурсоснабжающему предприятию МУП «Югорскэнергогаз» предоставлена субсидия из местного бюджета в размере 35 000,0 тыс.рублей. Средства субсидии в полном объеме направлены на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы (электроэнергия и природный газ).

2.Предоставлена субсидия предприятию АО «Сжиженный газ Север» за реализацию сжиженного газа населению города Югорска по социально ориентированному тарифу в объеме 3 322 кг или 302 баллона, что на 125 баллонов меньше, чем реализовано в 2017 году. Предприятию перечислено субсидии на сумму 853,3 тыс. рублей, что составило 82,8% от доведенных лимитов. Наблюдается тенденция к снижению объемов реализации сжиженного газа населению города Югорска, которым пользуются, в основном, жители Зеленой зоны (2015 – 687 баллонов, 2016 – 607 баллонов, 2017 – 427 баллонов).

При этом на 2 полугодие 2018 года приказом Региональной службы по тарифам Югры для населения установлен социально-ориентированный тариф в размере 50,82 руб. (с НДС) за 1 кг сжиженного газа, экономически обоснованная цена газа для предприятия установлена в размере 378,04 руб./кг (без НДС).

*Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства*

Средства не предусмотрены.