##### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

###### РЕШЕНИЕ

от 24 апреля 2018 года                                                                                                                  № 29

Об улучшении жилищных условий граждан,

состоящих на учете в качестве нуждающихся

в жилых помещениях по договору социального найма,

и о переселении граждан из жилых помещений,

признанных непригодными для проживания,

за 2017 год и о планах на 2018 год

Заслушав информацию администрации города Югорска об улучшении жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за 2017 год и о планах на 2018 год,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию администрации города Югорска об улучшении жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за 2017 год и о планах на 2018 год  (приложение).

# 2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Югорска						    В.А. Климин

24» апреля 2018 года

(дата подписания)

# Приложение к решению

# Думы города Югорска

# от 24 апреля 2018 года № 29

Информация администрации города Югорска

об улучшении жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве

нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания,

за 2017 год и о планах на 2018 год по городу Югорску

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска», в целях содействия строительству и улучшению жилищных условий жителей города Югорска, постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287 утверждена муниципальная программа города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы».

Проблема обеспечения населения жильем продолжает оставаться в числе первостепенных как для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, так и для города Югорска. Для решения данных вопросов Правительство автономного округа ежегодно оказывает городу Югорску финансовую поддержку, объемы которой исходят из возможностей бюджета автономного округа и муниципального образования.

В указанной программе предусмотрено мероприятие «Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве жилых помещений», в целях обеспечения граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма по городу Югорску, для переселения граждан из аварийных домов, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, обеспечения служебным жильем высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы и формирования маневренного жилищного фонда.

Выделяемые денежные средства использованы на приобретение жилых помещений в завершенных строительством домах, введенным в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующего текущему году, или в строящихся многоквартирных домах, в случае если их строительная готовность составляет не менее чем 60 процентов. В 2017 году допускалось приобретение квартир в жилых домах, введенных в эксплуатацию в 2013-2014 годах.

Выделяемые из округа денежные средства осваивались в полном объеме, и поэтому администрация города постоянно обращалась в округ с заявками о дополнительном финансировании, т.к. способна освоить большее количество денег, в связи с активным развитием жилищного строительства в городе.

Подтверждением является то, что на начало 2017 года ассигнования окружного бюджета составляли 34 980,5 тыс. рублей (софинансирование из городского бюджета – 4 323,4 тыс. рублей), а по итогам года с учетом дополнительного финансирования из окружного бюджета город Югорск получил 510 968,5 тыс. рублей (софинансирование из городского бюджета – 63 153,5 тыс. рублей), которые полностью освоены на 29.12.2017.

Это позволило приобрести 171 жилое помещение, из них 36 жилых помещений по долевому строительству со сроком исполнения 2018 год.

С учетом приобретенных квартир в 2017 году и полученных квартир по муниципальным контрактам о долевом участии в строительстве, заключенных в 2015-2016 годах, распределено 325 новые жилых помещений для заселения:

- семей из непригодного и аварийного жилья – 152,

- семьи очередников городских списков – 116,

- высококвалифицированные специалисты бюджетной сферы – 57.

В 2018 году после окончания строительства жилых помещений по муниципальным контрактам о долевом участии в строительстве, заключенных в 2017 году, будут распределены еще 36 квартир по указанным категориям.

Более 35% от приобретенных жилых помещений направлены для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

- на 01.04.2017 на учете состояли 723 семьи, указанной категории граждан.

- на 01.04.2018 на учете состоит 646 семей

Для сведения:

- в 2011 году в списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма по городу Югорску, состояли 1 092 семьи, т.е. очередность уменьшилась на 41%.

В течение 2017 и 1 квартала 2018 принято на учет граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма 55 семей. За указанный период исключено по различным основаниям 132 семьи, из них:

- в связи с предоставлением жилого помещения по договору социального найма:

вне очереди – 6 семей (6 квартир);

по первоочередному списку – 3 семьи (4 квартиры);

по общему списку – 43 семьи (45 квартир);

- в связи с переселением из непригодного жилья, в рамках муниципальной программы – 3 семьи (3 квартиры).

- в связи с самостоятельным улучшением жилищных условий (приобретение, вступление в наследство и т.п.) – 44 семьи.

- в связи с убытием из города Югорска – 10 семей.

- в связи со смертью  - 1 человек (состоял в списке один).

- по личному заявлению о снятии с учета– 1 семья.

- в связи с получением земельного участка под индивидуальное жилищное строительство – 14 семей.

- в связи с получением денежной субсидии для приобретения жилого помещения взамен земельного участка – 6  многодетных семей.

- в связи с получением субсидии на приобретение жилого помещения за счет средств федерального бюджета – 1 семья.

На сегодняшний день 48 квартир закреплены за очередниками городских списков и находятся в стадии оформления и заселения. В 13 квартир очередники заселены в первом квартале 2017 года и были исключены из списков очередности на 01.04.2017.

Более 46% от приобретенных жилых помещений направлены для предоставления гражданам, проживающим в аварийных домах, в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, на условиях договора социального найма, а также для заключения договоров мены с собственниками жилых помещений.

Переселение граждан из непригодного жилья позволило в 2017 году полностью закончить расселение и произвести снос следующие дома:

1. ул. Спортивная, 10;

2. ул. Калинина, 50;

3. ул. Калинина, 5;

4. ул. Лесозаготовителей, 26;

5. ул. Лесозаготовителей, 28;

6. ул. Спортивная, 33;

7. пер. Сосновый, 5;

8. пер. Сосновый, 7;

9. ул. Октябрьская, 1;

10. ул. Титова, 50,

11. ул. Мира, 48;

12. ул. Мира, 50;

13. ул. Магистральная, 27;

14. ул. Менделеева, 45;

15. ул. Октябрьская, 3

16. ул. Октябрьская, 5

17. ул. Октябрьская, 9

18. ул. Октябрьская, 11;

19. ул. Калинина, 16;

20. ул. Лесная, 17;

21. ул. Пушкина, 11,

что составило 115 жилых помещений, общая площадь снесенных жилых домов составила 7,36 тыс. кв. метра, план 2017 года составлял 6,0 тыс. кв. м.

и подготовить к сносу:

1. ул. Чкалова, 5;

2. ул. Таежная, 2 «А»;

3. ул. Попова, 2;

4. ул. Калинина, 48;

5. ул. Гастелло, 14;

6. ул. Мира, 75А;

7. ул. Попова, 50;

8. ул. Попова, 52;

9. ул. Попова, 54;

10. ул. Попова, 58;

11. ул. Попова, 60;

12. ул. Калинина, 26;

13. ул. Менделеева, 32;

14. ул. Менделеева, 38;

15. ул. Мира, 57А;

16. ул. Калинина, 46;

17. ул. Калинина, 44;

18. пер. Северный, 5;

19. ул. Лесная, 10;

20. ул. Магистральная, 11;

21. ул. Железнодорожная, 1;

22. ул. Дружбы народов, 11А;

23. пер. Зеленый, 2;

24. ул. Строителей, 21;

25. ул. Строителей, 32;

26. ул. Строителей, 45;

27. ул. Титова, 28;

28. ул. Титова, 80;

29. ул. Таежная, 54;

30. ул. Гастелло, 13А;

31. ул. Магистральная, 29;

32. ул. Садовая, 66

Из указанных домов, часть разрушены, часть отключены от всех сетей коммуникаций. Общая площадь подготовленных к сносу домов составляет 13,1 тыс. кв. м.

С учетом приобретенных жилых помещений в декабре 2017 года, а также планов по расселению домов, признанных аварийными, планируется полностью расселить и подготовить к сносу в 2018 году следующие жилые дома:

1. ул. Снежная. 1;

2. ул. Мира, 46;

3. ул. Мира, 54;

4. ул. Клары Цеткин, 1;

5. ул. Клары Цеткин, 14;

6. ул. Дружбы народов, 7;

7. ул. Гастелло, 7;

8. ул. Попова, 56;

9. ул. Новая, 2В;

10. ул. Лесозаготовителей, 22;

11. ул. Лесозаготовителей, 36;

12. ул. Вавилова, 6;

13. ул. Калинина, 11;

14. ул. Таежная, 29/2;

15. ул. Есенина, 3

16. ул. Красноармейская, 8;

17. ул. Садовая, 1;

8. пер. Зеленый, 4;

9. пер. Спортивный, 5;

10. ул. Строителей, 30;

11. ул. Шевченко, 5;

12. ул. Титова, 26.

Общая площадь планируемых к сносу домов составляет 3,4 тыс. кв. м.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, целевой показатель по муниципальному образованию городской округ город Югорск по сносу аварийного жилья в 2018 году составляет не менее 8,4 тыс. кв. метра.

Для выполнения плана сноса в 2018 году подготовлены площади расселенных домов, но немаловажной проблемой является то, что финансирование сноса производится только из средств городского бюджета. На 2018 год эти средства ограничены. На осуществление запланированного сноса необходимо дополнительное финансирование.

С 01.01.2018 года вступили в силу изменения, внесенные постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2017 № 455-п в указанную государственную программу, в отношении использования денежной субсидии, выделяемой из окружного бюджета органам местного самоуправления, которые заключаются в том, что субсидия, направляемая для приобретения жилых помещений используется муниципальными образованиями для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, для предоставления служебных жилых помещений, а также формирования маневренного жилищного фонда.

Вопросы по признанию дома аварийным и подлежащим сносу в городе Югорске рассматривает Межведомственная комиссия по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения – пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома - аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденная Постановлением администрации города Югорска от 25.12.2015 № 3802.

Межведомственная комиссия рассматривает вопрос о признании многоквартирного дома аварийным на основании заключения специализированной организации, имеющей лицензию на выполнение работ по детальному обследованию строительных конструкций жилого дома. Собственники жилых помещений самостоятельно заказывают обследование в указанных специализированных организациях, в бюджете города не предусмотрены указанные расходы.

На 01.01.2017 в реестре домов, признанных аварийными, 19 многоквартирных домов, из которых девять домов расселены и подготовлены к сносу, из десяти оставшихся – шесть домов затронуты переселением (приложение таблица 1). На сегодняшний день приостановлено переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (приложение таблица 2).

Прогноз показателей по приобретению жилых помещений на 2018 год самый низкий за последние семь лет. Большое влияние на планирование расселения аварийного жилья и на обеспечение граждан социальным жильем оказывают темпы строительства жилья на территории города Югорска. По итогам 2017 года план по вводу жилья город выполнил. Планировалось 24,4 тыс. кв. м., введено в эксплуатацию 24,6 тыс. кв. м., В 2018 году запланировано ввод в эксплуатацию 17,6 тыс. кв. м. Но, первостепенно на ввод жилья влияет объем финансирования из окружного бюджета в рамках Приложения 2 «Порядка предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа-Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2025 года».

На 2018 год из окружного бюджета, в рамках соглашения, муниципальному образованию город Югорск выделено 35 898,1 тыс. рублей, соответственно из местного бюджета софинансирование 4 436,8 тыс. рублей (с 2016 года соотношения 89% и 11 % соответственно), которые  направлены на два мероприятия муниципальной программы города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы»:

- «Разработка и актуализация комплексной системы управления развитием территории» - 1 000, тыс. руб. (890,0 тыс. рублей – окружной бюджет, 110,0 тыс. руб. – городской бюджет)

- «Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве» - 39 334,9 тыс. руб. (35 008,1 тыс. рублей – окружной бюджет, 4 326,8 тыс. руб. – городской бюджет), указанные денежные средства планируется направить на приобретение 11 жилых помещений в домах, введенных в эксплуатацию и на исполнение имеющихся обязательств по шести муниципальным контрактам о долевом участии в строительстве (36 квартир), заключенным в четвертом квартале 2017 года. На сегодняшний день объявлен аукцион на приобретение шести квартир и запланирован аукцион на приобретение пяти квартир, т.е. во втором квартале 2018 года полученная денежная субсидия будет освоена. При наличии предложений от застройщиков города будет сформирована заявка на дополнительное финансирование.