##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июня 2018 года                                                                                                                   № 1663

О внесении изменений

в постановление администрации

города Югорска от 13.11.2017 № 2782

«О муниципальной программе города Югорска

«Формирование комфортной городской среды

в городе Югорске на 2018 - 2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска»:

1.Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы» (с изменениями от 29.03.2018 № 900,                               от 23.04.2018 № 1124) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строки «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» и «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Абзацы пятнадцатый – двадцать второй  раздела 1 изложить в следующей редакции:

«Анализ существующего положения показывает:

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество дворовых территорий (ед.) | 124 | 127 | 131 |  |
| Площадь дворовых территорий (кв. м.) | 763 801 | 783 867 | 802 950 |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.) | 70 | 73 | 77 |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий (кв. м.) | 443 610 | 463 676 | 482 759 |  |
| Количество дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства (ед.) | 94 | 97 | 102 |  |
| Площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства (кв. м.) | 595 882 | 615 948 | 633 280 |  |
| Количество жителей (чел.) | 36 531 | 36 974 | 37 357 |  |
| Количество жителей в многоквартирных жилых домах с благоустроенными дворами (чел.) | 18 513 | 18 967 | 19 739 |  |
| Количество муниципальных территорий общего пользования территорий (ед.) | 15 | 17 | 18 |  |
| Площадь муниципальных территорий общего пользования территорий (кв. м.) | 403 275 | 426 410 | 432 181 |  |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования территорий (ед.) | 8 | 10 | 10 |  |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования территорий (кв. м.) | 120 481 | 143 616 | 145 086 |  |
| Количество нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования территорий (ед.) | 7 | 7 | 8 |  |
| Площадь нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования территорий (кв. м.) | 282 794 | 282 794 | 287 095 |  |
| Объем финансового участия граждан, организаций (тыс. руб.) | 250,0 | 0 | 102,23 | Покупка детских городков, участие в оплате 5% от дополнительного перечня работ |
| Трудовое участие организаций (тыс. руб.) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Благоустройство территории у профилактория, установка различных фигур в скверах |
| Трудовое участие граждан (тыс. руб.) | 1 105,7 | 678,9 | 500,0 | Субботники, высадка деревьев |

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы.                  От уровня транспортно - эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В городе Югорске насчитывается 131 дворовая территория у многоквартирных домов общей площадью 802 950 кв. м.

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 77 дворовых территории у многоквартирных домов, с площадью дворовых территорий 482 759 кв. м.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Югорска) составляет 53 %.»

1.3 В абзаце тринадцатом раздела 4 слова «при размещении муниципальных заказов» заменить словами «при осуществлении закупок».

1.4. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции (приложение 2).

1.5. Приложения 1, 2 изложить в новой редакции (приложение3).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска                     и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы                    города – директора департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

Исполняющий обязанности

главы города Югорска                                                                                                А.В. Бородкин

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от 14 июня 2018 года № 1663

| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Увеличение количества и площади дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства с 102 шт. до 131 шт. и с 633 280 кв. м. до 802 950 кв. м. 2. Увеличение доли дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства, от общего количества дворовых территорий с 79% до 100%. 3. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с дворовыми территориями, обеспеченными минимальным уровнем благоустройства, от общей численности населения города Югорска с 53% до 70%. 4. Увеличение количества и площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования с 10 шт. до 14 шт. и 145 086 кв. м. до 403 247 кв. м. 5. Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий с 34% до 93%. 6. Увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования с 3,9 кв. м. до 10,2 кв. м. 7. Сохранение доли объектов благоустройства и городского хозяйства, в отношении которых проводится содержание и текущий ремонт от общего их количества на уровне 100%. 8. Обеспечение отлова безнадзорных и бродячих животных в количестве, позволяющем предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных. |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | На реализацию Программы планируется направить из средств бюджета города Югорска, окружного бюджета и Федерального бюджета бюджетные ассигнования в общем объеме 373 492,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 96 631,7 тыс. рублей; 2019 год – 70 330,5 тыс. рублей; 2020 год – 70 330,5 тыс. рублей; 2021 год – 68 100,0 тыс. рублей; 2022 год – 68 100,0 тыс. рублей. В том числе из средств Федерального бюджета в общем объеме 6 492,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 2 170,1 тыс. рублей; 2019 год – 2 161,3 тыс. рублей; 2020 год – 2 161,3 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. В том числе из средств окружного бюджета в общем объеме 19 540,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 15 602,5 тыс. рублей; 2019 год – 1 969,2 тыс. рублей; 2020 год – 1 969,2 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. В том числе из средств бюджета города Югорска в общем объеме 347 459,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 78 859,1 тыс. рублей; 2019 год – 66 200,0 тыс. рублей; 2020 год – 66 200,0 тыс. рублей; 2021 год – 68 100,0 тыс. рублей; 2022 год – 68 100,0 тыс. рублей. |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от 14 июня 2018 года № 1663

Таблица 1

| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |
| --- |
| "Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 год" |
| № целевого показателя | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства. | шт. | 102 | 105 | 106 | 107 | 113 | 131 | 131 |
|  |  | кв.м. | 633 280 | 656 909 | 663 617 | 679 371 | 701 567 | 802 950 | 802 950 |
| 2 | Доля дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства, от общего количества дворовых территорий. | % | 79 | 82 | 83 | 85 | 87 | 100 | 100 |
| 3 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с дворовыми территориями, обеспеченными минимальным уровнем благоустройства от общей численности населения города Югорска. | % | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 70 | 70 |
| 4 | Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. | шт. | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
|  |  | кв.м. | 145 086 | 152 174 | 152 174 | 156 475 | 357 036 | 403 247 | 403 247 |
| 5 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий. | % | 34% | 35% | 35% | 36% | 83% | 93% | 93% |
| 6 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования. | кв.м. | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 9,2 | 10,2 | 10,2 |
| 7 | Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, обеспечивающее предупреждение и ликвидацию болезней животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных | шт. | 1000 | 843 | 430 | 430 | 430 | 430 | 2563 |

Таблица 2

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |
| --- |
| "Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 год" |
| Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | Источники финансирования | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Югорска |
| 2 | Задача 1 Обеспечение формирования единого облика города Югорска. Создание и развитие объектов благоустройства на территории города Югорска. |
| 3 | 1.1. | Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» (1,2,3,4,5,6) | ДЖКиСК | федеральный бюджет | 6 492,7 | 2 170,1 | 2 161,3 | 2 161,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  |  |  | бюджет автономного округа | 13 633,3 | 13 633,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 |  |  |  | местный бюджет | 7 355,9 | 1 755,9 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 2 800,0 |
| 6 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 |  |  |  | Всего | 27 481,9 | 17 559,3 | 2 161,3 | 2 161,3 | 2 800,0 | 2 800,0 |
| 8 | 1.2. | Выполнение работ по благоустройству города (1,2,3,4,5,6) | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 |  |  |  | местный бюджет | 27 200,0 | 6 200,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 10 |  |  |  | Всего | 27 200,0 | 6 200,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 11 |  | Итого по задаче 1 |  | федеральный бюджет | 6 492,7 | 2 170,1 | 2 161,3 | 2 161,3 | 0,0 | 0,0 |
| 12 |  |  |  | бюджет автономного округа | 13 633,3 | 13 633,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 |  |  |  | местный бюджет | 34 555,9 | 7 955,9 | 5 500,0 | 5 500,0 | 7 800,0 | 7 800,0 |
| 14 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 |  |  |  | Всего | 54 681,9 | 23 759,3 | 7 661,3 | 7 661,3 | 7 800,0 | 7 800,0 |
| 16 | Задача 2 Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных |
| 17 | 2.1. | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (8) | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1 686,6 | 562,2 | 562,2 | 562,2 | 0,0 | 0,0 |
| 18 |  |  |  | местный бюджет | 6 500,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 19 |  |  |  | Всего | 8 186,6 | 3 062,2 | 1 562,2 | 1 562,2 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 20 |  |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 155,4 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 0,0 | 0,0 |
| 21 |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 |  |  |  | Всего | 155,4 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 0,0 | 0,0 |
| 23 |  | Итого по задаче 2 |  | бюджет автономного округа | 1 842,0 | 614,0 | 614,0 | 614,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 |  |  |  | местный бюджет | 6 500,0 | 2 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 25 |  |  |  | Всего | 8 342,0 | 3 114,0 | 1 614,0 | 1 614,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 26 | Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Югорска |
| 27 | 3.1. | Информирование населения о благоустройстве (1-7) | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 29 |  |  |  | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 30 | 3.2. | Демонтаж информационных конструкций (7) | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 32 |  |  |  | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 33 |  | Итого по задаче 3 |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 |  |  |  | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 35 |  |  |  | Всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 36 | Задача 4 Содержание и приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние |
| 37 | 4.1. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске (7) | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 |  |  |  | местный бюджет | 297 373,2 | 66 373,2 | 58 000,0 | 58 000,0 | 57 500,0 | 57 500,0 |
| 39 |  |  |  | Всего | 297 373,2 | 66 373,2 | 58 000,0 | 58 000,0 | 57 500,0 | 57 500,0 |
| 40 |  |  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 |  |  |  | местный бюджет | 8 830,0 | 2 030,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| 42 |  |  |  | Всего | 8 830,0 | 2 030,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| 43 |  |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 3 963,6 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 0,0 | 0,0 |
| 44 |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 |  |  |  | Всего | 3 963,6 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 0,0 | 0,0 |
| 46 |  |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 102,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 |  |  |  | Всего | 102,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 |  | Итого по задаче 4 |  | бюджет автономного округа | 4 065,6 | 1 355,2 | 1 355,2 | 1 355,2 | 0,0 | 0,0 |
| 50 |  |  |  | местный бюджет | 306 203,2 | 68 403,2 | 59 700,0 | 59 700,0 | 59 200,0 | 59 200,0 |
| 51 |  |  |  | Всего | 310 268,8 | 69 758,4 | 61 055,2 | 61 055,2 | 59 200,0 | 59 200,0 |
| 52 |  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | федеральный бюджет | 6 492,7 | 2 170,1 | 2 161,3 | 2 161,3 | 0,0 | 0,0 |
| 53 |  |  |  | бюджет автономного округа | 19 540,9 | 15 602,5 | 1 969,2 | 1 969,2 | 0,0 | 0,0 |
| 54 |  |  |  | местный бюджет | 347 459,1 | 78 859,1 | 66 200,0 | 66 200,0 | 68 100,0 | 68 100,0 |
| 55 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 |  |  |  | Всего | 373 492,7 | 96 631,7 | 70 330,5 | 70 330,5 | 68 100,0 | 68 100,0 |
| 57 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 |  |  |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  | федеральный бюджет | 6 492,7 | 2 170,1 | 2 161,3 | 2 161,3 | 0,0 | 0,0 |
| 65 |  |  |  | бюджет автономного округа | 15 319,9 | 14 195,5 | 562,2 | 562,2 | 0,0 | 0,0 |
| 66 |  |  |  | местный бюджет | 338 529,1 | 76 829,1 | 64 500,0 | 64 500,0 | 66 350,0 | 66 350,0 |
| 67 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 |  |  |  | Всего | 360 341,7 | 93 194,7 | 67 223,5 | 67 223,5 | 66 350,0 | 66 350,0 |
| 69 |  | Соисполнитель 1 Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | бюджет автономного округа | 257,4 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 0,0 | 0,0 |
| 70 |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 |  |  |  | Всего | 257,4 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 0,0 | 0,0 |
| 72 |  | Соисполнитель 2 Управление социальной политики администрации города Югорска |  | бюджет автономного округа | 3 963,6 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 0,0 | 0,0 |
| 73 |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 |  |  |  | Всего | 3 963,6 | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 0,0 | 0,0 |
| 75 |  | Соисполнитель 3 ДМСиГ |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 |  |  |  | местный бюджет | 8 930,0 | 2 030,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 750,0 | 1 750,0 |
| 77 |  |  |  | Всего | 8 930,0 | 2 030,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 750,0 | 1 750,0 |

Приложение 3

к постановлению

администрации города Югорска

от 14 июня 2018 года № 1663

Приложение 1

Ресурсное обеспечение реализации мероприятия 1.1. «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| мероприятие 1.1. «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» | Всего участников 1 ед. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель – ДЖКиСК |  | 460 | 0503 | - | 244 | 27 481,9 | 17 559,9 | 2 161,3 | 2 161,3 | 2 800,0 | 2 800,0 |
|  | Муниципальный заказчик-координатор (участник) – ДЖКиСК | Федеральный бюджет | 460 | 0503 | 10001R555F | 244 | 6 492,7 | 2 170,1 | 2 161,3 | 2 161,3 | 0 | 0 |
|  |  | Окружной бюджет | 460 | 0503 | 10001R555F | 244 | 13 633,3 | 13 633,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет муниципального образования | 460 | 0503 | 10001L555F | 244 | 7 355,9 | 1755,9 | 0 | 0 | 2 800,0 | 2 800,0 |

Приложение 2

План реализации мероприятия 1.1. «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»

| № | Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  | 3 кв. | 4 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Благоустройство дворовых территорий, в том числе: |
| 1 | Свердлова, 8 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Садовая, 23А | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | ул. Таёжная, 20А ул. Таёжная, 12/1 ул. Таёжная, 12/2 ул. Таёжная, 12/3 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Толстого 12 ул. Толстого 14 ул. Толстого 16 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 5 | Ул. 40 Лет Победы, дом 18 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 6 | ул. Ермака 5 ул. Магистральная, д.23 Магистральная, д.29 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | ул. Советская 5 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | ул. Буряка 3А ул. Буряка 3Б ул. Буряка 3Г | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 9 | Ул. Свердлова, 6 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 10 | Ул. Геологов, 7 Ул. Геологов, 9 ул. Геологов, 9Б ул. Геологов, 11 Ул. Геологов, 13 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 11 | ул. Попова 66 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 12 | ул. Попова 60А ул. Попова 60Б | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 13 | ул. Газовиков 6 ул. Никольская 1 ул. Никольская 1А | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 14 | ул. Калинина, д. 23/1 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 15 | Ул. Таежная 18А Ул. Таёжная, 12 ул. Таежная, 12/4 ул. Таежная, 20 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 16 | Ул. Спортивная, 15 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 17 | ул. Железнодорожная 31 ул. Железнодорожная 29 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 18 | ул. Железнодорожная 33 ул. Железнодорожная 35 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 19 | ул. Механизаторов 16 ул. Ленина 30 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 20 | ул. Садовая, д. 74 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. Толстого 2 ул. Толстого 4 ул. Свердлова 1 ул. Свердлова 3 ул. Толстого 6 ул. Газовиков 1 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 22 | ул. Механизаторов, д. 5 ул. Механизаторов, д. 7 ул. Буряка 12 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 23 | ул. Менделеева, 32/1 ул. Менделеева, 32/2 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 24 | ул. Никольская, 5 ул. Никольская, 5А ул. Никольская, 3 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 25 | Ул. Таёжная, 4 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 26 | Ул. Свердлова, 2 ул. Свердлова, 4 ул. Газовиков, 2 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 27 | Ул. Никольская, 9 Ул. Никольская, 9А ул. Ул. Никольская, 7 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 28 | Ул. Менделеева, 37А Ул. Менделеева, 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 29 | ул. Студенческая, 20 ул. Садовая, 3А ул. Студенческая, 18 ул. Студенческая, 18/1 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий, в том числе: |
| 29 | Благоустройство территории от ЦК «Югра - Презент» до почты | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Благоустройство сквера в квартале ул. Менделеева-Студенческая-Сахарова-Березовая | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 31 | Ремонт памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 32 | Благоустройство Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого и сквер в 1 мкр) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

# Text boxes

«В регистр»