## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: kjk@ugorsk.ru

___15. 02. .2011___№_282___

Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

- Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение проектных работ по установке приборов учета тепловой энергии в муниципальных общежитиях города Югорска.

Предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ по установке приборов учета тепловой энергии в муниципальных общежитиях города Югорска.

| № п/п | Код ОКПД | Наименование работ | Характеристика выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4560000 | Выполнение проектных работ по установке приборов учета тепловой энергии в муниципальных общежитиях города Югорска. | - Выполнение проектных работ производится на основании задания на проектирование (приложение 1) |  |

Максимальная  цена муниципального  контракта:  200 000 (двести тысяч) рублей.

В стоимость работ должны быть включены затраты на выполнение проектных работ, сбора исходных данных, обследование узлов учета, согласование рабочего проекта с эксплуатирующей организацией ООО «Югорскэнергогаз», затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения муниципального контракта.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год.

Место выполнения работ: определяется исполнителем.

Место нахождения объектов для выполнения проектных работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск, ул. Гастелло,14; ул. Геологов,9Б; ул. Железнодорожная,39А; ул. Калинина,70;    ул. Мира,36,48Б; Садовая,46,48,50,52,54,56,60; ул. Энтузиастов,3,3А,5; ул. Монтажников,1А; ул. Спортивная,49; ул. Попова,1.

Место приемки выполненных работ: по месту нахождения Заказчика.

Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней с момента подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

Срок  выполнения работ: 14 календарных дней с даты  заключения муниципального контракта.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ: выполнение работ производится в соответствии с требованиями задания на проектирование, включая выполнение проектных  работ, согласно действующих нормативных документов, несет ответственность за отступление от них.

Требования к качеству работ: Оформление  рабочей  документации  на узел  учёта  тепловой  энергии  выполнить в соответствии с Правилами  пользования  тепловой  энергии, Правилами  учёта  тепловой  энергии  теплоносителя , СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.05.-91 , СНиП 2.04.14.88 СНИП 2.04.01-85

Требование к участнику размещения заказа:

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.309, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «25» февраля 2011 г. до 10.00 часов по местному времени «15» марта 2011 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку.

Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа,    должна    быть     с      электронно-цифровой    подписью,  удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем  муниципального контракта :

–  победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок до истечения срока, установленного в запросе котировок для подачи котировочных заявок в соответствии со ст.436 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не несет ответственности перед участниками размещения заказа за отказ от проведения запроса котировок.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Ярков Григорий Алексеевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Директор ДЖК и СК                                                                                                            В.К.Бандурин

Приложение 1

Задание на  проектирование  № ____

объект: « Установка  узлов  учёта  тепловой  энергии  в муниципальных  общежитиях

г. Югорска»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Наименование объекта Местоположение | « Установка узлов учёта тепловой энергии в муниципальных общежитиях г. Югорска» г. Югорск |
| 2. Основание для проектирования | Программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2010-2015гг» |
| 3. Заказчик | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса г.Югорска |
| 4. Проектная организация | на основании протокола конкурсной комиссии |
| 5. Источник финансирования | Городской бюджет |
| 6. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 7.Условия строительства | Климатический район – 1В Ветровой район -Ш Снеговой район -IV Расч. температура наружного воздуха –41С Зона влажности - нормальная Глубина промерзания – 2,5-2,8м |
| 8..Исходные данные для проектирования | Сбор исходных данных, согласование проекта осуществляет проектировщик. Провести обследование узлов ввода. Результаты обследования согласовать с заказчиком |
| 9.Основные технико-экономические показатели: | При проектировании необходимо предусмотреть: - Разработку узла учёта тепловой энергии по каждому объекту индивидуально: 1.ул. Гастелло ,14 - 1 шт; - ул. Геологов ,9Б - 1 шт; - ул. Железнодорожная , 39»А»- 1 шт; - ул. Калинина ,70 - 1 шт; - ул.. Мира ,36 - 1 шт; - ул. Мира , 48Б - 1 шт; - ул. Садовая , 46 - 1 шт; - ул. Садовая, 48 - 1шт; - ул. Садовая ,50 - 1шт; - ул. Садовая , 52 - 1шт; - ул. Садовая 54, - 1 шт; - ул. Садовая , 56 - 1 шт; - ул. Садовая ,60 - 1 шт; - ул. Энтузиастов ,3 -2 шт; - ул. Энтузиастов ,3А -2 шт; - ул. Энтузиастов ,5 -2 шт; - ул. Монтажников ,1 А - 2 шт; - ул. Спортивная ,49 - 2 шт; - ул. Попова , 1 - 2 шт; 2.Оформление рабочей документации на узел учёта тепловой энергии выполнить в соответствии с Правилами пользования тепловой энергии, Правилами учёта тепловой энергии теплоносителя , СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.05.-91 , СНиП 2.04.14.88 СНИП 2.04.01-85 |
| 10.Основные требования к применяемым конструкциям и материалам | согласно СНиП, постановлений ХМАО, СанПиН, противопожарной безопасности |
| 11.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | согласно СНиП, постановлений ХМАО, технических условий ООО «ЮЭГ» №08/809 от 10.02.2011, № №08/810 от 10.02.2011, №08/808 от 10.02.2011, №08/807 от 10.02.2011, №08/806 от 10.02.2011, №08/805 от 10.02.2011, №08/804 от 10.02.2011, №08/803 от 10.02.2011, №08/802 от 10.02.2011, №08/801 от 10.02.2011, №08/800 от 10.02.2011, №08/799 от 10.02.2011, №08/798 от 10.02.2011, №08/797 от10.02.2011,№08/796 от 10.02.2011,№08/795 от 10.02.2011, №08/794 от 10.02.2011, №08/793 от 10.02.2011, №08/798 от 10.02.2011, №08/792 от 10.02.2011, СанПиН |
| 12.Указание по составлению сметной документации | В соответствии с ТЭРами ХМАО и СНиП( текстовую часть в электронной версии предоставить в программе Word, Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001г в программе Excel согласно Постановления |
| 13.Состав документации и согласования | ПСД в 4экз.+ (1экз.на электронном носителе) , передать заказчику документацию с положительным согласованием ООО « Югорскэнергогаз» |
| 14.Сроки проектирования | - 14 дней |
| 15. Состав проектно- сметной документации | Проектно- сметную документацию предоставить заказчику, согласно Правил пользования тепловой энергии. Правил учёта тепловой энергии теплоносителя , СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.05.-91, СНиП 2.04.14.88 СНИП 2.04.01-85 |

Форма 1

# В единую комиссию

администрации города Югорска

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Дата ________

Изучив  запрос котировок от  «15» февраля 2011 года №282, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы, _________________________________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем выполнить проектные работы по установке приборов учета тепловой энергии в муниципальных общежитиях города Югорска, в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

-  место нахождения (для юридического лица): _________________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_________________

- банковские реквизиты: ________________________________________________________________

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):_____________________________________

-  номер контактного телефона: __________________________________________________________

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок от «___» __________20__г. с ценой контракта ______________________рублей.

В стоимость работ включены затраты на выполнение проектных работ, сбора исходных данных, обследование узлов учета, согласование рабочего проекта с эксплуатирующей организацией ООО «Югорскэнергогаз», затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

, затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                      _________________      ________________________

Должность                                                                                 подпись                                             (Фамилия И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

В котировочной заявке наличие словосочетания «место нахождения» обязательно и не подлежит изменению.

# Муниципальный контракт № __

на выполнение проектных работ по установке приборов учета тепловой энергии в муниципальных общежитиях города  Югорска.

«__»____________ 2011 года		                                        г. Югорск ул. Механизаторов, 22

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице Бандурина В.К., действующего на основании положения, с одной стороны, ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить проектные  работы по установке приборов учета тепловой энергии в муниципальных общежитиях города  Югорска,  в соответствии с заданием на проектирование (Приложение 1).

- разработать и сдать  в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), согласовать рабочий проект с эксплуатирующей организацией ООО «Югорскэнергогаз» и передать исключительные права на нее.

1.2. Место нахождения объектов для выполнения проектных работ: г. Югорск, ул. Гастелло,14; ул. Геологов,9Б; ул. Железнодорожная,39А; ул. Калинина,70;    ул. Мира,36,48Б; Садовая,46,48,50,52,54,56,60; ул. Энтузиастов,3,3А,5; ул. Монтажников,1А; ул. Спортивная,49; ул. Попова,1.

1.3. Состав проектных работ определяется заданием на проектирование, утвержденным в установленном порядке.

1.4.  Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же утвержденному заданию на проектирование объекта.

1.5. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.6. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года.

1.7. Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска на 2011 год.

1.8. Право Подрядчика на выполнение работ по предмету контракта подтверждается свидетельством о допуске______________номер __________, выдан____________, на основании__________________номер ______от__________.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.4.

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты на выполнение проектных работ, сбора исходных данных, обследование узлов учета, согласование рабочего проекта с эксплуатирующей организацией ООО «Югорскэнергогаз», затраты на транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

2.3. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней с момента подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4.  Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты заключения контракта;

- окончание работ: 14 календарных дней после заключения контракта.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1.  Соблюдать требования, содержащиеся в исходно-разрешительной документации (в том числе в задании на проектирование), переданной Муниципальным заказчиком для выполнения работ по Контракту.

4.2. Выполнить рабочую  документацию  на узлы  учёта  тепловой  энергии   в соответствии с Правилами  пользования  тепловой  энергии, Правилами  учёта  тепловой  энергии  теплоносителя, СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.05.-91 , СНиП 2.04.14.88 СНИП 2.04.01-85.

4.3.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию в соответствии с заданием на проектирование, исходно-разрешительной документацией  и настоящим контрактом.

4.4. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.5. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.6. Согласовывать готовую техническую документацию с Муниципальным заказчиком, а в случае необходимости с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления.

4.7. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации.

4.8. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству и иным нормативно-правовым документам Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.9. Предоставлять Муниципальному заказчику в 10-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта

4.10. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.11. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику.

4.12. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации.

4.13. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.14. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

4.15. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту.

4.16. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием и условиями контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

4.17.  Сбор  исходных данных Подрядчик осуществляет самостоятельно.

4.18. В течение семи рабочих дней после заключения контракта Подрядчик предоставляет расчет стоимости работ.

Права Подрядчика:

4.19.  Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса.

5.Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.2. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, на цели, предусмотренные Контрактом.

5.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по Контракту.

5.4. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.5. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по настоящему контракту, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.6. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего Контракта.

5.7. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по Контракту.

5.8. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.9. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ.

5.10. Заказчик имеет право потребовать от подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение двадцати дней с даты получения запроса.

- Производство, сдача и приемка работ.

6.1. В сроки, установленные Календарным планом выполнения работ, Подрядчик передает Муниципальному заказчику  техническую документацию: 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе и 1(один) комплект в электронном виде.

  - Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен СНиП  и заданием на проектирование.

  - Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям государственной экспертизы, а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технической части документации об аукционе, включая выполнение проектных  работ, согласно действующих нормативных документов, несет ответственность за отступление от них.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4.  Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9.Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

9.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

10. Прекращение договорных отношений.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами.

10.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

10.3. В случае расторжения муниципального контракта по вине Подрядчика, Подрядчик передает Муниципальному заказчику работы, выполненные на дату расторжения контракта, Муниципальный заказчик привлекает для окончания работ другого исполнителя и только после получения положительного результата государственной  экспертизы Муниципальный заказчик принимает решение об оплате частично выполненных и принятых работ Подрядчику.

При этом Муниципальный заказчик вправе отказать в оплате работ, если решения принятые в проектной документации противоречат действующим на момент проведения экспертизы нормам и правилам.

11. Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- задание на проектирование (Приложение № 1);

- Приложение №2.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

____________________________________________________________В.К.Бандурин

12.2. Подрядчик: _________________________________________/___________/

Приложение №1

к муниципальному контракту №____

от «____»____________________2011 года

Задание на  проектирование  № ____

объект: « Установка  узлов  учёта  тепловой  энергии  в муниципальных  общежитиях

г. Югорска»

| - Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Наименование объекта Местоположение | « Установка узлов учёта тепловой энергии в муниципальных общежитиях г. Югорска» г. Югорск |
| 2. Основание для проектирования | Программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2010-2015гг» |
| 3. Заказчик | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса г.Югорска |
| 4. Проектная организация | на основании протокола конкурсной комиссии |
| 5. Источник финансирования | Городской бюджет |
| 6. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 7.Условия строительства | Климатический район – 1В Ветровой район -Ш Снеговой район -IV Расч. температура наружного воздуха –41С Зона влажности - нормальная Глубина промерзания – 2,5-2,8м |
| 8..Исходные данные для проектирования | Сбор исходных данных, согласование проекта осуществляет проектировщик. Провести обследование узлов ввода. Результаты обследования согласовать с заказчиком |
| 9.Основные технико-экономические показатели: | При проектировании необходимо предусмотреть: - Разработку узла учёта тепловой энергии по каждому объекту индивидуально: - ул. Гастелло ,14 - 1 шт; - ул. Геологов ,9Б - 1 шт; - ул. Железнодорожная , 39 А - 1 шт; - ул. Калинина ,70 - 1 шт; - ул.. Мира ,36 - 1 шт; - ул. Мира , 48Б - 1 шт; - ул. Садовая , 46 - 1 шт; - ул. Садовая, 48 - 1шт; - ул. Садовая ,50 - 1шт; - ул. Садовая , 52 - 1шт; - ул. Садовая 54, - 1 шт; - ул. Садовая , 56 - 1 шт; - ул. Садовая ,60 - 1 шт; - ул. Энтузиастов ,3 -2 шт; - ул. Энтузиастов ,3А -2 шт; - ул. Энтузиастов ,5 -2 шт; - ул. Монтажников ,1 А - 2 шт; - ул. Спортивная ,49 - 2 шт; - ул. Попова , 1 - 2 шт; - .Оформление рабочей документации на узел учёта тепловой энергии выполнить в соответствии с Правилами пользования тепловой энергии, Правилами учёта тепловой энергии теплоносителя , СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.05.-91 , СНиП 2.04.14.88 СНИП 2.04.01-85 |
| 10.Основные требования к применяемым конструкциям и материалам | согласно СНиП, постановлений ХМАО, СанПиН, противопожарной безопасности |
| 11.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | согласно СНиП, постановлений ХМАО, технических условий ООО «ЮЭГ» №08/809 от 10.02.2011, № №08/810 от 10.02.2011, №08/808 от 10.02.2011, №08/807 от 10.02.2011, №08/806 от 10.02.2011, №08/805 от 10.02.2011, №08/804 от 10.02.2011, №08/803 от 10.02.2011, №08/802 от 10.02.2011, №08/801 от 10.02.2011, №08/800 от 10.02.2011, №08/799 от 10.02.2011, №08/798 от 10.02.2011, №08/797 от10.02.2011,№08/796 от 10.02.2011,№08/795 от 10.02.2011, №08/794 от 10.02.2011, №08/793 от 10.02.2011, №08/798 от 10.02.2011, №08/792 от 10.02.2011, СанПиН |
| 12.Указание по составлению сметной документации | В соответствии с ТЭРами ХМАО и СНиП( текстовую часть в электронной версии предоставить в программе Word, Сводный сметный расчёт выполнить в ценах 2001г и в текущих ценах , а объектные и локальные сметы выполнить в ценах 2001г в программе Excel согласно Постановления |
| 13.Состав документации и согласования | ПСД в 4экз.+ (1экз.на электронном носителе) , передать заказчику документацию с положительным согласованием ООО « Югорскэнергогаз» |
| 14.Сроки проектирования | - 14 дней |
| 15. Состав проектно- сметной документации | Проектно- сметную документацию предоставить заказчику, согласно Правил пользования тепловой энергии. Правил учёта тепловой энергии теплоносителя , СНиП 2.04.07.-86, СНиП 2.04.05.-91, СНиП 2.04.14.88 СНИП 2.04.01-85 |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации города Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

____________________________________________________________В.К.Бандурин

Подрядчик: _________________________________________/___________/

Приложение №2

к муниципальному контракту №____

от «____»____________________2011 года

Места установки  и количество узлов учета тепловой энергии в муниципальных общежитиях города Югорска.

| Характеристика выполняемых работ | Место выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во узлов учета |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение проектных работ по установке приборов учета тепловой энергии в городе Югорске | ул. Гастелло,14 | шт. | 1 |
|  | ул. Геологов,9Б | шт. | 1 |
|  | ул. Железнодорожная,39А | шт. | 1 |
|  | ул. Калинина,70 | шт. | 1 |
|  | ул. Мира,36 | шт. | 1 |
|  | ул. Мира,48Б | шт. | 1 |
|  | ул. Садовая,46 | шт. | 1 |
|  | ул. Садовая,48 | шт. | 1 |
|  | ул. Садовая,50 | шт. | 1 |
|  | ул. Садовая,52 | шт. | 1 |
|  | ул. Садовая,54 | шт. | 1 |
|  | ул. Садовая,56 | шт. | 1 |
|  | ул. Садовая,60 | шт. | 1 |
|  | ул. Энтузиастов,3 | шт. | 2 |
|  | ул. Энтузиастов,3А | шт. | 2 |
|  | ул. Энтузиастов,5 | шт. | 2 |
|  | ул. Монтажников,1А | шт. | 2 |
|  | ул. Спортивная,49 | шт. | 2 |
|  | ул. Попова,1 | шт. | 2 |
| ИТОГО: |  | шт. | 25 |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/ 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов   г. Югорска ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

__________________________________________________________________ /   В.К.Бандурин  /

Подрядчик: __________________________________________________/_____________/