**Пояснительная записка о реализации муниципальной программы**

**«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»**

**за 2022 год**

На реализацию муниципальной программы предусмотрены средства в сумме 326 572,8 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 080,8 тыс. рублей, средства округа –26 049,2 тыс. рублей, местные средства – 296 442,8 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 года освоено 325 015,5 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 080,8 тыс. рублей, средства округа – 25 380,3 тыс. рублей и средства местного бюджета – 295 554,4 тыс. рублей. Исполнение по программе от плана составляет 99,5%.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | |
| Абсолютное значение | Относительное значение |
| Всего по муниципальной программе: | **Всего** | **326 572,8** | **326 572,8** | **325 015,5** | **-1 557,3** | **99,5** |
| Федеральный бюджет | 4 080,8 | 4 080,8 | 4 080,8 | 0,0 | 100,0 |
| Бюджет автономного округа | 26 049,2 | 26 049,2 | 25 380,3 | -668,9 | 97,4 |
| Местный бюджет | 296 442,8 | 296 442,8 | 295 554,4 | -888,4 | 99,7 |

Программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» состоит из 3 подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»;
2. Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»;
3. Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды».

**Подпрограмма 1: Развитие сети автомобильных дорог и транспорта.**

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в сумме 186 913,1 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 года освоено 186 655,0 тыс. рублей. Исполнение по подпрограмме от плана составляет 99,9%.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

*Мероприятие 1.1. «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения».*

В 2022 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 20 258,9 тыс. рублей, из них освоено 20 004,2 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 98,7%. Невозможность 100 % освоения средств связана со сроками выполнения работ по 31.12 включительно, в связи с чем окончательная оплата за декабрь ежегодно производится в январе-феврале следующего года.

В 2022 году пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на территории города Югорска выполнялись по 8 городским муниципальным маршрутам регулярного сообщения, из них 5 маршрутов по регулируемым тарифам и 3 по нерегулируемым.

Муниципальные маршруты по регулируемым тарифам:

- № 5 «А» «Финский комплекс» - 16 мкр – «Экспоцентр»;

- № 6 «Югорск (МФЦ) – Югорск-2»;

- № 6 «Б» «Югорск (МФЦ) – Югорск-2»;

- № 7 «Зеленая зона – Лайнер - Школа № 2»

- № 7 «А» «Зеленая зона – Финский комплекс».

Перевозки по муниципальным маршрутам № 5 «А», 6, 6 «Б», 7, 7 «А» осуществлялись ООО «Русское» (г. Сургут).

Маршруты по нерегулируемым тарифам:

- № 1 «Авалон – Школа №2»;

- № 2 «Школа № 6 –Школа № 2»;

- № 4 «Школа №2 - Зеленая зона».

Перевозки осуществлялись индивидуальным предпринимателем Стахеевым Д.А. (г. Советский).

В 2022 году отбор Перевозчика по регулируемым тарифам производился путем осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оплата услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, но не превышающих объема услуг, подлежащих оказанию в соответствии с контрактом, по цене единицы услуги. За единицу услуги принята стоимость одного рейса. Оплата услуг по перевозке пассажиров по основным социально - значимым маршрутам позволяет компенсировать убытки предприятия и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность пассажирских перевозок.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 1) муниципальной программы в 2022 году:

количество рейсов для перевозки пассажиров – 28 386 шт. - плановое значение, фактическое значение – 30 266 шт. рейсов. Увеличение фактического показателя обусловлено корректировкой расписания маршрутов № 5А, № 7.

*Мероприятие 1.2. «Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности».*

В 2022 году мероприятие не реализовывалось.

*Мероприятие 1.3. «Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту* *и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения».*

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в сумме 36 055,9 тыс. рублей. Освоено по состоянию на 31.12.2022 года – 36 052,6 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 100,0%.

За счет указанных средств оплачены:

- выполненные работы по реконструкции автомобильной дороги «Улица Уральская в городе Югорске» в сумме 318,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Объект введен в эксплуатацию в 2021 году.

- выполненные работы по текущему ремонту дорог в сумме 30 054,0 тыс. рублей. В 2022 году за счет дотаций для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по решению вопросов местного значения в целях реализации отдельных задач социально-экономического развития и социально значимых проектов выполнен ремонт автомобильных дорог на следующих участках: ул. Агиришская (от ул. Мраморная до ул. Кольцевая); ул. Студенческая (от кольца до ул. Садовая); ул. Железнодорожная (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов); ул. Садовая (от ул. Студенческая до МБОУ СОШ №5); проезда №30 (от ул. Садовая до ул. Менделеева). Общая протяженность участков составляет 2,617 км.

- выполненные работы по ямочному ремонту дорог с твердым покрытием в сумме 5 000,0 тыс. рублей. Общая площадь ремонта в 2022 году составила 2 503,4 кв. метров дорожного полотна.

- выполненные работы по разработке технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения города Югорска (переулок Толстого, улица Геологов (от ул. Ленина до ул. Попова) в сумме 100,0 тыс. рублей.

- выполненные работы по укреплению обочин и откосов на транспортной развязке в 2-х уровнях в городе Югорске в сумме 580,6 тыс. рублей.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 3) муниципальной программы в 2022году:

выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, фактическое значение составляет 2,617 км., что соответствует плановому значению по показателю.

*Мероприятие 1.4. «Текущее содержание городских дорог».*

На реализацию данного мероприятия направлены средства из местного бюджета в сумме 130 598,3 тыс. рублей. Расходы на содержание городских дорог в 2022 году исполнены в сумме 130 598,2 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 100,0%.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

1) Текущее содержание дорог на сумму 121 815,5 тыс. рублей.

Выделенный объем средств позволил:

* содержать в нормативном состоянии 185,4 км. уличной дорожной сети;
* содержать светофорные объекты в количестве 24 шт., из них: регулируемые перекрестки - 12 объектов по 4 светофора; регулируемые пешеходные переходы – 2 объекта по 2 светофора; нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 – 9 объектов; регулируемый железнодорожный пешеходный переход – 1 объект.
* провести судебную автотехническую экспертизу по гражданскому делу №2-417/2902/2022 по иску Гресь Ольги Ивановны;
* возместить материальный ущерб причиненного транспортному средству в результате ДТП;
* выполнить работы по разработке рабочей документации по объекту «Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Южная-ул. Арантурская»;
* выполнить работы по устройству ИДН возле здания детского сада по ул. Таёжная, д.27;
* выполнить работы по окрашиванию бордюров вдоль проезжей части дорог с твердым покрытием площадью 3876,74 кв.м.;
* выполнить работы по установке консоли с дублированием дорожных знаков (ул. Промышленная - Газовиков);
* выполнить работы по замене бордюрного камня вдоль проезжей части дорог 501 м.п.;
* выполнить работы по водоотведению с прилегающей территории жилого дома №83"Б" по ул. Мира;
* выполнить работы по устройству дренажного колодца по улице Магистральная;
* выполнить работы по устройству понижения тротуара по ул. Никольская, 9;
* выполнить работы по устройству кювета по улице Труда;
* выполнить работы по отсыпке грунтовых дорог - 11 324 м³.;
* выполнить работы по отсыпке прилегающей территории внутриквартальных проездов 128,3 м³.;
* выполнить работы по разметке велодорожки по ул. Менделеева площадью 200 кв.м.;
* выполнить работы по устройству дренажного колодца и лотков по улице Октябрьская, д.12;
* выполнить работы по отсыпке щебнем подъездных путей контейнерной площадки по ул. Попова д.4;
* выполнить работы по установке дорожных знаков в количестве 73 шт.

Произведены расходы в сумме 1 700,0 тыс. рублей на основании Постановлений судебного участка № 1 Югорского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (штрафы ГИБДД).

2) Противопаводковые мероприятия на сумму 6 499,2 тыс. рублей **-** проведены противопаводковые мероприятия в весенний период (вывоз снега – 33 930 м3., откачка воды – 577 м/час).

3) Грейдирование дорогна сумму1 733,6 тыс. рублей - выполнено грейдирование на площади 1 845 810 кв. м.

4) Устройство съездов по ул. Няганская на сумму299,9 тыс. рублей.

5) Грейдирование дорог на Зеленой зоне на сумму 250,0 тыс.руб. (наказы избирателей депутатам Думы).

Реализация данного мероприятия позволила поддержать автомобильные дороги общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями на 100%, что соответствует целевому показателю (№ 4) муниципальной программы.

**Подпрограмма 2: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.**

В отчетном году мероприятие с привлечением средств бюджета города Югорска не реализовывалось.

В рамках данной подпрограммы проводятся мероприятия без привлечения средств местного бюджета. Ежемесячно проводится анализ дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания по видам ДТП, времени и местам их совершения.

Администрацией города Югорска проводится работа по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на дорогах, а также заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Благодаря им, выполнены целевые показатели (№5-7, №10-12) по муниципальной программе.

Целевой показатель № 5, общее количество дорожно-транспортных происшествий превышает плановое значение - 269 шт, фактическое значение – 273 шт. Увеличилось общее количество дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями транспортных средств, при этом показатель №6 количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не достиг планового значения - 16 шт, фактическое значение – 12 шт. Основной причиной дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение участниками дорожного движения скоростного режима.

**Подпрограмма 3: Формирование комфортной городской среды.**

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в сумме 139 659,7 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 080,8 тыс. рублей, средства автономного округа – 26 049,2 тыс. рублей, местные средства – 109 529,7 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 года освоено 138 360,5 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 080,8 тыс. рублей, средства автономного округа – 25 380,3 тыс. рублей и средства местного бюджета – 108 899,4 тыс. рублей. Исполнение по подпрограмме от плана составляет 99,4 %.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

*Мероприятие 3.1. «Выполнение работ по благоустройству».*

В 2022 году предусмотрены средства в сумме 45 499,6 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа – 17 164,9 тыс. рублей. Освоено на 31.12.2022 г. – 44 528,0 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа – 16 496,0 тыс. рублей Исполнение по мероприятию от плана составляет 97,9 %.

За счет указанных средств выполнено:

- инженерные изыскания по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №1, №3, №5 по улице 40 лет Победы в городе Югорске» в сумме 34,8 тыс.руб.,

- разработка проектной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №1, №3, №5 по улице 40 лет Победы в городе Югорске» в сумме 313,0 тыс.руб.,

- проведение негосударственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №1, №3, №5 по улице 40 лет Победы в городе Югорске» в сумме 24,0 тыс.руб.,

- изготовление полиграфической продукции (печать материалов конкурсной заявки муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 36,4 тыс.руб.,

- инженерные изыскания по объекту «Благоустройство внутридомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 66» в сумме 10,5 тыс.руб.,

- разработан дизайн-проект по объекту «Благоустройство внутридомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 66» в сумме 30,0 тыс.руб.,

- разработана проектная документация и выполнена экспертиза по объекту «Благоустройство внутридомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 66» в сумме 200,8 тыс.руб.,

- выполнена засыпка пожарного резервуара возле жилых домов №5 и №7 по ул. Транспортная в сумме 64,2 тыс.руб.

- проведение негосударственной экспертизы сметной документации по объекту «Благоустройство внутридомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Попова, 66» в сумме 43,0 тыс.руб.

* для исполнения условий реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнена инвентаризация дворовых территорий и установка информационных табличек на объектах, благоустройство которых выполнено в рамках проекта в сумме 99,9 тыс.руб.
* выполнено устройство трех контейнерных площадок по ул. Сахарова, Калинина, 46, на Зеленой зоне в сумме 1 076,7 тыс.руб.
* ремонт крыльца здания Дворца семьи в сумме 507,8 тыс.руб.
* изготовление и монтаж 5-ти рекламных конструкций на Мемориале Защитникам Отечества и первопроходцам Земли Югорской в сумме 1 099,0 тыс.руб.
* ремонт тротуара у школы № 6 в сумме 232,8 тыс.руб.
* устройство теплой остановки по ул. Железнодорожная в сумме 1 499,4 тыс.руб.
* устройство двух остановочных комплексов по ул. Южная в сумме 1 543,5 тыс.руб.
* изготовление печатной продукции для оформления баннеров ко дню празднования 60-летнего юбилея города Югорска в сумме 89,0 тыс.руб.
* устройство автомобильной стоянки около умной спортивной площадки по ул. Попова в сумме 2 289,3 тыс.руб.
* ремонт крыльца здания по ул. Ленина, 29 в сумме 172,8 тыс.руб.
* благоустройство дворовой территории по ул. Попова, 66. Выполнено устройство проезда из асфальтобетона площадью 289 кв. м., автомобильной стоянки площадью 180 кв. м., ремонт тротуара площадью 92 кв. м., устройство дренажного колодца, замена трех скамеек, установка двух шлагбаумов, устройство ограждения протяженностью 126 м. в сумме 3 359,5 тыс.руб.
* корректировка конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях муниципального образования город Югорск в сумме 300,0 тыс.руб.
* изготовление информационных табличек "Формирование комфортной городской среды" в сумме 19,2 тыс.руб.
* дополнительное оснащение остановочного павильона на остановке "Ж/д вокзал"

по ул. Железнодорожная в сумме 82,0 тыс.руб.

* устройство видеонаблюдения остановочного павильона на остановке "Ж/д вокзал" по ул. Железнодорожная в сумме 73,0 тыс.руб.
* изготовление полиграфической продукции для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 36,4 тыс.руб.
* установка новогодних елей в городе в сумме 303,2 тыс.руб.
* оформление, монтаж новогодних декораций и конструкций в сумме 60,3 тыс.руб.
* возведение ледового городка на территории городского парка в сумме 1 000,0 тыс.руб.

- изготовление урны для экскрементов собак в сумме 14,0 тыс.руб.

* работы по благоустройству территорий в соответствии с наказами избирателей депутатам Думы города Югорска:
  + перенос четырех остановочных павильонов на зеленой зоне в сумме 249,6 тыс.руб.
  + устройство тротуара по улице Южной (от Цветного бульвара в сторону ул. Вавилова) в сумме 928,9 тыс.руб.
  + устройство велопарковок по ул. Газовиков № 6, ул. Никольской 1, 1А, Никольской 11, 13, 15 в сумме 500,0 тыс.руб.
  + установка дополнительных малых архитектурных форм у жилых домов №14,16,18/1 по ул. Толстого в сумме 289,6 тыс.руб.
  + устройство тротуара возле дома №18 по ул. Студенческая в сумме 383,8 тыс.руб.
  + устройство дренажных колодцев в районе жилого дома ул. Садовая, 76 в сумме 430,9 тыс.руб.
  + устройство перильного дорожного ограждения по ул. Арантурская в сумме 295,9 тыс.руб.
  + ремонт тротуара в районе детского сада «Брусничка» в сумме 121,2 тыс.руб.
  + устройство тротуара между МАУ "ЦК Югра-Презент" и МБОУ "СОШ-№5" в мкр.Югорск-2 в сумме 133,9 тыс.руб.
  + установка элементов детских игровых площадок в дошкольные группы МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» в сумме 291,9 тыс.руб.
  + устройство дополнительных МАФ на детской площадке по ул. Энтузиастов, д.5, д.7 в сумме 495,3 тыс.руб.
  + устройство автомобильной стоянки по адресу: ул. Чкалова 7 корпус 6 в сумме 599,3 тыс.руб.
  + устройство дополнительных автомобильных стоянок по ул. Лесозаготовителей, 9 в сумме 500,0 тыс.руб.
  + устройство основания из песка под тротуар по ул. Агиришская (от ТЦ «Столичный Плаза до ул. Мраморная) в сумме 499,7 тыс.руб.
  + устройство видеонаблюдения на городском пруду в сумме 511,8 тыс.руб.
  + устройство ограждения детской площадки во дворе жилых домов ул. Свердлова, д.1, 3, ул. Газовиков, д.1, ул. Толстого, д.2, 4 в сумме 153,0 тыс.руб.
  + отсыпка дорог микрорайона № 16 щебеночно-песчаной смесью в сумме 499,7 тыс.руб.
  + устройство проезда к дому № 56А по ул. Мира в сумме 453,4 тыс.руб.
  + устройство наружного освещения на пересечении ул. Вавилова – ул. Южная в сумме 499,9 тыс.руб.
  + устройство освещения территории детского сада и школы в микрорайоне Югорск-2 в сумме 325,0 тыс.руб.
  + устройство водоприемного колодца во дворе жилых домов №12,14 по ул. Механизаторов в сумме 116,6 тыс.руб.
  + отсыпка дороги по улице Дружбы Народов щебеночно-песчаной смесью в сумме 499,7 тыс.руб.
  + установка элементов малых форм на детских площадках 6-го избирательного округа в сумме 493,8 тыс.руб.
  + установка малых архитектурных форм во дворе жилых домов №18, 18/1, 18/2, 18/3 по ул. Мира в сумме 472,5 тыс.руб.
  + благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №1, №3, №5 по улице 40 лет Победы в сумме 500,0 тыс.руб.

В рамках данной подпрограммы реализовывались инициативные проекты граждан, победителей регионального конкурса, при реализации которых жители города принимают финансовое и трудовое участие:

* Создание безопасных и комфортных условий для проживания в микрорайоне 14А (в границах ТОС «Снегири»: улицы Александровская, Андреевская, Давыдовская, Луговая) в городе Югорске – стоимость работ составила 14 852,9 тыс. рублей, в том числе средства округа – 10 000,0 тыс.руб.. Выполнены проезды в щебеночном исполнении площадью 12 066,25 кв. м., тротуар 285 м, площадка из брусчатки 76 кв. м., устройство покрытия детской площадки из плиток на основе резиновой крошки 482,58 кв. м., установлены 2 урны и 4 скамейки.
* Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №1, №3, №5 по улице 40 лет Победы в городе Югорске - работы стоимостью 5 403,5 тыс. руб. в том числе средства округа – 3 782,4 тыс.руб., средства местного бюджета – 1 621,1 тыс.руб., в том числе 500,0 тыс.руб. за счет средств наказов избирателей. Выполнены следующие работы: устройство детской и спортивной площадок, беседки, устройство тротуара 220 кв. м. и ограждения 230 м.

*Мероприятие 3.2. «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных».*

В 2022 году на данные цели из бюджета автономного округа направлены средства в размере 1 146,3 тыс. рублей, из средств местного бюджета направлено 984,3 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 95,6 %.

В рамках данного мероприятия осуществляется отлов и транспортировка, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных, умерщвление и утилизация бродячих домашних животных в рамках переданного муниципальному образованию отдельного государственного полномочия законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 года № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельным государственным полномочием ХМАО - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

Порядок отлова, содержания и регулирования численности безнадзорных и бродячих домашних животных осуществляется в соответствии с законодательством РФ, законодательством ХМАО-Югры, в том числе в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 23.07.2001 № 366-п «Об утверждении «Правил содержания домашних животных в Ханты-Мансийском автономном округе и других организационных мероприятий».

Оплата по мероприятию «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных» производится за фактически выполненные работы с предоставлением оформленных документов, согласно заключенному муниципальному контракту.

По данному мероприятию реализуется выполнение целевого показателя (№17) муниципальной программы в 2022 году:

плановое значение показателя - 187 шт. отловленных безнадзорных и бродячих животных, фактическое значение составило 127 шт. (количество фактически отловленных безнадзорных и бродячих животных, в том числе и по обращениям жителей).

Соисполнителем программы (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) освоены средства окружного бюджета в размере 64,0 тыс. рублей, которые направлены на администрирование расходов по отдельным государственным полномочиям: санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных.

*Мероприятие 3.3. «Информирование населения о благоустройстве».*

В отчетном году мероприятие не реализовывалось.

*Мероприятие 3.4. «Демонтаж информационных конструкций».*

В отчетном году мероприятие не реализовывалось.

*Мероприятие 3.5. «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства».*

В 2022 году предусмотрены средства в объеме 79 719,4 тыс. рублей, в том числе средства округа – 1 355,2 тыс. рублей. На 31.12.2022 год освоены средства в размере 79 485,1, в том числе средства округа – 1 355,2 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 99,7 %.

Средства в рамках мероприятия направлены на обеспечение содержания объектов благоустройства города. За счет указанных средств проводились мероприятия, направленные на обеспечение текущего содержания, уборку и санитарную очистку территории города, на обеспечение функционирования уличного освещения, на озеленение города, содержание кладбищ, снос ветхих строений, ремонт и содержание объектов благоустройства, оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ по содержанию объектов благоустройства и санитарно-профилактическую обработку (дезинфекцию) общественной инфраструктуры города Югорска.

Оплата по мероприятию «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства» производится за фактически выполненные работы с предоставлением оформленных документов, согласно заключенных муниципальных контрактов.

На территории города Югорска обслуживаются следующие объекты благоустройства:

памятник – мемориал защитникам Отечества и первопроходцам г. Югорска; городской пруд, подземный переход; городские площади: фонтанная площадь; территория возле бюста П.В. Попову, памятник В.И. Ленину, памятник Сергию Радонежскому; между муниципальным автономным учреждением «ЦК «Югра - Презент» и Храмом Сергия Радонежского (сквер Юбилейный), благоустройство территории между спортивно-техническим зданием «Юный техник» и санаторием-профилакторием ООО «Газпром трансгаз Югорск», сквер на ул. Газовиков (с площадкой для выгула домашних животных), территория по ул. Попова, 10-12), а также содержатся контейнерные площадки на ул. Газовиков, ул. Кольцевой и в Югорске-2, автобусные остановки, детские городки и спортивные площадки, пожарные водоемы и пожарные гидранты.

Проводятся такие мероприятия, как:

- поддержание в надлежащем состоянии городских кладбищ;

- озеленение города, включает в себя следующие работы:

* уход за газонами (рыхление, полив, подкормка, уборка мусора, частичный подсев газонной травы, подсыпка плодородного грунта) – 215,5 тыс. м2;
* посадка и уход за 108 650 корнями однолетней и многолетней рассады цветов на площади 4 030,0 м2;
* уход за газонами на площади 215,5 тыс. м²;
* скос травы по всей площади городских газонов и два раза за сезон на газонах по внутридомовым территориям;
* уход за саженцами 610 деревьев и кустарников, подготовка их к зиме - укрытие неткаными материалами и деревянными ограждениями, уход за альпийскими горками.

- поддержание в надлежащем техническом состоянии уличного освещения (протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения – 159,86 км, количество опор – 4536 шт., светильников наружного освещения - 5188 шт., приборов учета потребляемой электроэнергии – 96 шт.);

- дополнительно установлено 32 урны и 10 скамеек;

- восстановлено ограждение на ул. Железнодорожная;

- установлены фан-барьеры в количестве 30 шт.;

- изготовлены фан-барьеры в количестве 100 шт.;

- дополнительная установка и замена малых архитектурных форм на детских и спортивных площадках (Газовиков,1, ул. В.Лопатиной,2, ул. Энтузиастов,3А, ул. Декабристов,12-14, ул.Титова,9, ул.Таежная,12, ул.Свердлова,6, ул.Ленина,1/1, ул.Попова,2-4, ул.Калинина,23, Югорск-2);

- текущий ремонт малой архитектурной формы: тележка;

- выполнен текущий ремонт элементов кольцевого движения возле железнодорожного переезда.

- на протяжении всего года поддержание в надлежащем состоянии малых архитектурных форм (баннеры, скамейки, урны, остановочные комплексы, городские часы, прочие малые архитектурные формы, установленные в сквере Юбилейный, символы города Югорска на фонтанной площади, «Шары» по ул. Механизаторов, ул. 40 лет Победы, в р-не 5 школы, «Лошади», «Олени», «Мельница», скульптурно-декоративные композиции: «Вертолёт», «Паровоз» «Машина», «Самолет Як-40»).

Проводится уборка и вывоз мусора, очистка от снега в зимний период с вывозом снега, текущий ремонт объектов по необходимости.

Отведение (прием) поверхностных сточных вод 146 353,27 м3.

В рамках реализации данного мероприятия в 2022 году:

- произведен снос 3 ветхих жилых домов, по следующим адресам: ул. Таежная, 20, ул. Железнодорожная, 39А, ул. Попова, 1 – 2 648,5 тыс.руб.,

- разработан проект организации работ по сносу объектов капитального строительства (ветхого и аварийного жилья) в городе Югорске – 167,0 тыс.руб.,

- проведение государственной экспертизы в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости – 40,0 тыс.руб.,

- выполнен ремонт подземного перехода – замена входных дверей (4 шт.); ремонт кровли; покраска стен и потолков; устройство полов из брусчатки - 1 829,5 тыс.руб.,

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 16) муниципальной программы в 2022 году:

- сохранение достигнутого уровня доли содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества – 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура расходов на исполнение мероприятия  «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске»**  **на 2022 год** | | | | | | |
| № п/п | Наименование статей расходов, мероприятий | Источники финансирования | Предельные ассигнования на 2022 год (бюджет), тыс.руб. | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение | |
| Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| **Мероприятие 3.5. "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске"** | | **Всего** | **78 264,2** | **78 029,9** | **-234,3** | **99,7** |
| Местный бюджет | **78 264,2** | **78 029,9** | **-234,3** | 99,7 |
| в том числе, по статьям расходов: | | | | | | |
| 1 | Освещение улиц города, в том числе: | Местный бюджет | 29 609,5 | 29 606,5 | -3,0 | 100,0 |
| 1.1. | уличное освещение - поставка электрической энергии | Местный бюджет | 25 752,8 | 25 749,8 | -3,0 | 100,0 |
| 1.2. | уличное освещение-содержание | Местный бюджет | 3 284,5 | 3 284,5 | 0,0 | 100,0 |
| 1.3. | уличное освещение-работы (установка дополнительных опор освещения) | Местный бюджет | 572,2 | 572,2 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Озеленение города | Местный бюджет | 9 499,2 | 9 498,9 | -0,3 | 100,0 |
| 3 | Содержание городских кладбищ | Местный бюджет | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Содержание памятника-мемориала | Местный бюджет | 1 470,0 | 1 470,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5 | Содержание подземного перехода | Местный бюджет | 745,0 | 745,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6 | Содержание городских площадей | Местный бюджет | 5 294,5 | 5 122,0 | -172,5 | 96,7 |
| 7 | Содержание городского пруда | Местный бюджет | 1 984,6 | 1 984,6 | 0,0 | 100,0 |
| 8 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | Местный бюджет | 3 368,9 | 3 368,9 | 0,0 | 100,0 |
| 9 | Содержание пожарных водоемов | Местный бюджет | 364,0 | 364,0 | 0,0 | 100,0 |
| 10 | Содержание пожарных гидрантов | Местный бюджет | 1 650,0 | 1 650,0 | 0,0 | 100,0 |
| 11 | Содержание малых архитектурных форм | Местный бюджет | 1 555,3 | 1 555,3 | 0,0 | 100,0 |
| 12 | Содержание автобусных остановок | Местный бюджет | 1 535,2 | 1 535,2 | 0,0 | 100,0 |
| 13 | Содержание контейнерных площадок | Местный бюджет | 3 830,8 | 3 821,8 | -9,0 | 99,8 |
| 14 | Снос ветхих строений | Местный бюджет | 2 905,0 | 2 855,5 | -49,5 | 98,3 |
| 15 | Содержание скульптурно-декоративных композиций | Местный бюджет | 126,3 | 126,3 | 0,0 | 100,0 |
| 16 | Отведение (прием) поверхностных сточных вод | Местный бюджет | 7 797,4 | 7 797,4 | 0,0 | 100,0 |
| 17 | Содержание приюта для безнадзорных и бродячих животных | Местный бюджет | 1 003,1 | 1 003,1 | 0,0 | 100,0 |
| 18 | Содержание мобильных туалетных кабин (биотуалетов) | Местный бюджет | 195,7 | 195,7 | 0,0 | 100,0 |
| 19 | Ремонт подземного перехода | Местный бюджет | 1 829,5 | 1 829,5 | 0,0 | 100,0 |

Соисполнителем программы (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) произведена оплата за выполненные работы по демонтажу новогодней ели в сумме 100,0 тыс. рублей.

Соисполнителем программы (Управление социальной политики администрации города Югорска) произведена оплата по договору на проведение акарицидной обработки и барьерной дератизации мест общего пользования. Работы выполнены и оплачены за счет средств окружного бюджета в полном объеме на сумму 1 321,2 тыс. рублей.

Соисполнителем программы (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) средства из окружного бюджета в размере 34,0 тыс. рублей исполнены на 100 %. Направлены на администрирование расходов по отдельным государственным полномочиям: акарицидной обработки и барьерной дератизации.

*Мероприятие 3.6. «Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».*

На реализацию мероприятия в 2022 году предусмотрены средства в сумме 12 310,1 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 080,8 тыс. рублей, средства округа – 6 382,8 тыс. рублей, местные средства – 1 846,5 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 года освоено 12 310,1 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 080,8 тыс. рублей, средства автономного округа – 6 382,8 тыс. рублей, местные средства – 1 846,5 тыс. рублей. Исполнение по программе от плана составляет 100,0%.

В рамках данного проекта выполнено благоустройство:

1 общественной территории:

Парк по улице Менделеева (3 этап) - пешеходные дорожки площадью 2645 м2, освещение - установлено 41 опора со светильниками, урны – 28 шт., скамейки – 30 шт., качели парковые двойные – 2 шт.

Исполнение показателей проекта:

* Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:

План – 20,00%, факт – 76,73%. Для достижения данного показателя выполнены следующие мероприятия: голосование на федеральной платформе за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году; участие волонтеров в проведении рейтингового голосования; публикации в СМИ и соц.сетях материалов, касающихся благоустройства города; проведены заседания общественной комиссии; сбор предложений по наполнению пространства парка по ул.Менделеева; рейтинговое голосование за объекты благоустройства; опрос в поддержку инициативных проектов по благоустройству, обучение волонтеров; рейд по контролю за качеством объектов, благоустроенных в 2020 – 2021, приемка выполненных работ в 2022 г.по благоустройству парка по ул.Менделеева.

* Количество благоустроенных общественных территорий.

План – 1 шт., факт – 1 шт.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение трех целевых показателей муниципальной программы (№13, 14, 15) в 2022 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Отчетный период | | Отклонение | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| (гр.9- гр.8) | (гр.9/ гр.8\*100%) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства | шт. | 110 | 117 | 117 | 0 | 100 |
| кв.м. | 703 271 | 716 408 | 716 408 | 0 | 100 |
| 14 | Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | шт. | 11 | 12 | 12 | 0 | 100 |
| кв.м. | 152 174 | 154 813 | 154 813 | 0 | 100 |
| 15 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске | % | 6,40 | 20,00 | 76,73 | 56,73 | 383,65 |

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» заключено 175 контрактов, в том числе 16 контрактов по содержанию объектов благоустройства, срок исполнения которых начинается с 01.01.2023 года.

Работы по контрактам, срок исполнения которых 2022 год, выполнены и оплачены, за исключением контрактов:

- по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения в связи со сроками выполнения работ по 31.12 включительно, а окончательная оплата за декабрь ежегодно производится в январе-феврале следующего года;

- на поставку электрической энергии в связи с тем, что согласно условий муниципальных контрактов расчеты осуществляются следующим образом:

* 30% стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупке в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;
* 40% стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупке в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;
* остаток выплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.

Общая экономия средств по программе в 2022 году, сложившаяся по результатам торгов составила 7 316,1 тыс.руб. Данная экономия была направлена на реализацию мероприятий по благоустройству территории города.

В 2022 году заключены соглашения:

- с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры, Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (реализация проекта «Парк по улице Менделеева»);

- с Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО-Югры о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (реализация инициативных проектов «Создание безопасных и комфортных условий для проживания в микрорайоне 14А (в границах ТОС «Снегири»: улицы Александровская, Андреевская, Давыдовская, Луговая) в городе Югорске», «Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №1, №3, №5 по улице 40 лет Победы в городе Югорске»).

Администрация города Югорска осуществляет реализацию муниципальной программы города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда». Для оценки эффективности реализации программы был проведен опрос по средствам Googl-формы, предложено 6 вопросов:

1. В 2022 году выполнен ремонт 5 участков автомобильных дорог:

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Агиришская (от ул. Мраморная до ул. Кольцевая),

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Студенческая (от кольца до

ул. Садовая),

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов),

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая (от ул. Студенческая до МБОУ СОШ №5),

- Ремонт проезда №30 (от ул. Садовая до ул. Менделеева).

Удовлетворены ли вы качеством выполненных работ?

1. В 2022 году выполнены работы по устройству пешеходных дорожек в парке по улице Менделеева с освещением.

Удовлетворены ли вы качеством выполненных работ?

1. В 2022 году выполнено устройство теплой остановки по ул. Железнодорожная в районе железнодорожного вокзала.

Удовлетворены ли вы качеством выполненных работ?

1. Удовлетворены ли вы качеством и достаточностью пассажирских перевозок?
2. Достаточно ли вы информированы о проведении работ по дорожной деятельности и благоустройству?
3. Считаете ли вы деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения достаточной?

Предложения по участию в опросе были направлены подрядным организациям, управляющим компаниям, работникам администрации, другим заинтересованным людям.

Участие в опросе приняли 219 респондентов:

1 вопрос:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответ | количество | процент |
| Полностью удовлетворены | 67 | 31,9 |
| Скорее да, чем нет | 116 | 55,2 |
| Не удовлетворены | 27 | 12,9 |

2 вопрос

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответ | количество | процент |
| Полностью удовлетворены | 118 | 55,7 |
| Скорее да, чем нет | 83 | 39,2 |
| Не удовлетворены | 11 | 5,2 |

3 вопрос

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответ | количество | процент |
| Полностью удовлетворены | 128 | 59,8 |
| Скорее да, чем нет | 37,4 | 37,4 |
| Не удовлетворены | 2,8 | 2,8 |

4 вопрос

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответ | количество | процент |
| Полностью удовлетворены | 63 | 29,4 |
| Скорее да, чем нет | 117 | 54,7 |
| Не удовлетворены | 34 | 15,9 |

5 вопрос

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответ | количество | процент |
| Полностью удовлетворены | 80 | 37,4 |
| Скорее да, чем нет | 81 | 37,9 |
| Не удовлетворены | 53 | 24,8 |

6 вопрос

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответ | количество | процент |
| Полностью удовлетворены | 79 | 36,9 |
| Скорее да, чем нет | 87 | 40,7 |
| Не удовлетворены | 45 | 21,0 |

ИТОГО:

|  |  |
| --- | --- |
| Полностью удовлетворены | 41,9 |
| Скорее да, чем нет | 44,2 |
| Не удовлетворены | 13,8 |

Таким образом, результат опроса – 86,1% положительных оценок, что позволяет сделать выводы эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.