

«В регистр»

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2017 года № 2782

(с изменениями от 29.03.2018 № 900, от 23.04.2018 № 1124, от 14.06.2018 № 1663, от 13.09.2018 № 2524)

О муниципальной программе города Югорска

«Формирование комфортной городской среды

в городе Югорске на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска», распоряжением администрации города Югорска от 02.09.2013 № 517 «О перечне муниципальных программ города Югорска» в целях комплексного благоустройства и озеленения города Югорска, создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города:

1. Утвердить муниципальную программу города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 годы» (приложение).
2. Признать утратившими силу:

* постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272 «О муниципальной программе города Югорска «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 07.05.2014 № 2050 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272»,
* постановление администрации города Югорска от 09.07.2014 № 3308 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272»,
* постановление администрации города Югорска 05.08.2014 № 3990 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272»,
* постановление администрации города Югорска 25.11.2014 № 6406 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272»,
* постановление администрации города Югорска 26.05.2015 № 2134 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272»,
* постановление администрации города Югорска 26.08.2015 № 2872 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272»,
* постановление администрации города Югорска 26.11.2015 № 3426 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272»,
* постановление администрации города Югорска от 16.12.2015 № 3619 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272»,
* постановление администрации города Югорска от 21.12.2015 № 3721 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272»,
* постановление администрации города Югорска от 19.02.2016 № 393 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272»,
* постановление администрации города Югорска от 15.03.2016 № 564 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272»,
* постановление администрации города Югорска от 27.06.2016 № 1513 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272 «О муниципальной программе города Югорска «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 13.09.2016 № 2223 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272 «О муниципальной программе города Югорска «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 23.11.2016 № 2886 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272 «О муниципальной программе города Югорска «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 22.12.2016 № 3281 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272 «О муниципальной программе города Югорска «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 04.05.2017 № 994 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272 «О муниципальной программе города Югорска «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 25.05.2017 № 1191 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272 «О муниципальной программе города Югорска «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 30.06.2017 № 1595 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272 «О муниципальной программе города Югорска «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 06.07.2017 № 1650 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272 «О муниципальной программе города Югорска «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы».

1. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2018
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Югорска – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина

**Глава города Югорска Р.З. Салахов**

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от**  13 ноября 2017 года  **№**  2782

**Муниципальная программа города Югорска**

**«Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 год»**

**(далее-муниципальная программа)**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 год |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Постановление администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 год» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (ДЖКиСК) |
| Соисполнители (участники) муниципальной программы | * Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска * Управление социальной политики администрации города Югорска * Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (ДМСиГ) |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Югорска |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение формирования единого облика города Югорска. Создание и развитие объектов благоустройства на территории города Югорска. 2. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Югорска. 4. Содержание и приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние. |
| Подпрограммы | нет |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Увеличение количества и площади дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства с 102 шт. до 131 шт. и с 633 280 кв. м. до 802 950 кв. м.  2. Увеличение доли дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства, от общего количества дворовых территорий с 79% до 100%.  3. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с дворовыми территориями, обеспеченными минимальным уровнем благоустройства, от общей численности населения города Югорска с 53% до 70%.  4. Увеличение количества и площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования с 10 шт. до 14 шт. и 145 086 кв. м. до 403 247 кв. м.  5. Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий с 34% до 93%.  6. Увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования с 3,9 кв. м. до 10,2 кв. м.  7. Сохранение доли объектов благоустройства и городского хозяйства, в отношении которых проводится содержание и текущий ремонт от общего их количества на уровне 100%.  8. Обеспечение отлова безнадзорных и бродячих животных в количестве, позволяющем предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2022 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | На реализацию Программы планируется направить из средств бюджета города Югорска, окружного бюджета и Федерального бюджета бюджетные ассигнования в общем объеме 373 492,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 96 631,7 тыс. рублей;  2019 год – 70 330,5 тыс. рублей;  2020 год – 70 330,5 тыс. рублей;  2021 год – 68 100,0 тыс. рублей;  2022 год – 68 100,0 тыс. рублей.  В том числе из средств Федерального бюджета в общем объеме 6 492,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 2 170,1 тыс. рублей;  2019 год – 2 161,3 тыс. рублей;  2020 год – 2 161,3 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей.  В том числе из средств окружного бюджета в общем объеме 19 540,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 15 602,5 тыс. рублей;  2019 год – 1 969,2 тыс. рублей;  2020 год – 1 969,2 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей.  В том числе из средств бюджета города Югорска в общем объеме 347 459,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 78 859,1 тыс. рублей;  2019 год – 66 200,0 тыс. рублей;  2020 год – 66 200,0 тыс. рублей;  2021 год – 68 100,0 тыс. рублей;  2022 год – 68 100,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации Программы ожидается:   1. Обеспечение минимальным уровнем благоустройства до 100% дворовых территорий; 2. Увеличение удельного веса благоустроенных территорий общего пользования на 59%. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития города Югорска**

* 1. **Характеристика текущего состояния сектора благоустройства города Югорска**

Благоустройство территории города Югорска является одной из актуальных проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Устава города Югорска, департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска осуществляет полномочия по организации благоустройства и озеленения территории городского округа, организации освещения улиц.

Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них - благоустройство и озеленение населенных мест.

В 2016 году в Российской Федерации принят к реализации приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Реализацию этого проекта ведут все населенные пункты численностью населения от 1000 человек. На уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проект также реализуется. Данная программа призвана реализовать проект на территории города Югорска в 2018-2022 годах.

В стратегии развития нашего города до 2030 года одним из приоритетных направлений является «Формирование комфортной городской среды, создание положительного имиджа города» (п 4.4.2).

Цель этого направления: обеспечение комплексного развития города, развитие архитектуры и благоустройства. Достижение цели будет решаться путем реализации следующих задач:

* Модернизация архитектурного облика города, благоустройство дворовых детских площадок.
* Обустройство парковых зон отдыха.

Некоторые мероприятия данного направления:

* Расширение существующих и создание новых рекреационных зон, предназначенных для развития активных и экстремальных видов спорта и для обеспечения отдыха населения, в том числе: одной зоны на месте существующей лыжной базы района Югорск, двух – на территории Югорск-2;
* Обустройство новых парковых зон и оснащение существующих малыми архитектурными формами, цветочными композициями и др.
* Создание пешеходных улиц как центров досуга в городе.

Анализ существующего положения показывает:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 | Примечания |
| Количество дворовых территорий (ед.) | 124 | 127 | 131 |  |
| Площадь дворовых территорий (кв. м.) | 763 801 | 783 867 | 802 950 |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.) | 70 | 73 | 77 |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий (кв. м.) | 443 610 | 463 676 | 482 759 |  |
| Количество дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства (ед.) | 94 | 97 | 102 |  |
| Площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства (кв. м.) | 595 882 | 615 948 | 633 280 |  |
| Количество жителей (чел.) | 36 531 | 36 974 | 37 357 |  |
| Количество жителей  в многоквартирных жилых домах с благоустроенными дворами (чел.) | 18 513 | 18 967 | 19 739 |  |
| Количество муниципальных территорий общего пользования территорий (ед.) | 15 | 17 | 18 |  |
| Площадь муниципальных территорий общего пользования территорий (кв. м.) | 403 275 | 426 410 | 432 181 |  |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования территорий (ед.) | 8 | 10 | 10 |  |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования территорий (кв. м.) | 120 481 | 143 616 | 145 086 |  |
| Количество нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования территорий (ед.) | 7 | 7 | 8 |  |
| Площадь нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования территорий (кв. м.) | 282 794 | 282 794 | 287 095 |  |
| Объем финансового участия граждан, организаций (тыс. руб.) | 250,0 | 0 | 102,23 | Покупка детских городков, участие  в оплате 5%  от дополнительного перечня работ |
| Трудовое участие организаций (тыс. руб.) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Благоустройство территории  у профилактория, установка различных фигур в скверах |
| Трудовое участие граждан  (тыс. руб.) | 1 105,7 | 678,9 | 500,0 | Субботники, высадка деревьев |

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно - эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В городе Югорске насчитывается 131 дворовая территория у многоквартирных домов общей площадью 802 950 кв. м.

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 77 дворовых территории у многоквартирных домов, с площадью дворовых территорий 482 759 кв. м.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Югорска) составляет 53 %.

Необходимость благоустройства территорий продиктована потребностью проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Для поддержания дворовых и общественных территорий города Югорска в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана данная муниципальная программа.

Программа является продолжением работы по благоустройству и озеленению территории города и направлена на дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города с учетом современных требований.

На 01 января 2017 года на территории города Югорска общая протяжённость освещённых частей улиц, проездов составляет 115,2 км, процент освещённости улиц города составляет 97,8%. Общая площадь зелёных насаждений в пределах городской черты 23 560,5 га, в том числе насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) – 56 га, озеленение автомобильных дорог местного значения составляет 22 га, городских лесов 1,8 га.

Основными проблемами, которые призвана решать муниципальная программа, являются:

- повышение уровня благоустройства придомовых и общественных территорий, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города;

- освещение улиц города. Строительство и восстановление уличного освещения создаст для населения и автотранспорта безопасную среду обитания, позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, обеспечивать здоровые условия отдыха и жизни жителей города. Освещение территорий города создает удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами, скверами. Освещение зданий, памятников, фонтанов и световая реклама создают определенный архитектурно-художественный образ вечернего города. Правильное освещение парков, бульваров, скверов, зеленых насаждений и других территорий должно обеспечивать безопасность, нормальную видимость и способствовать максимальному восприятию архитектурно-декоративных качеств окружающих предметов;

- озеленение города - важнейшая составная часть в городском хозяйстве. В условиях интенсивного роста застройки городской территории, увеличения количества автомобильных дорог доля площадей зелёных насаждений сокращается. Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку, делают привлекательным облик города;

- в связи с установкой различных малых архитектурных форм, памятников и скульптурных композиций, установленных и подаренных городу возникла необходимость содержать их в надлежащем порядке и проводить текущий ремонт;

- в связи с нехваткой мест для захоронения на городском кладбище требуется расширение территории городского кладбища и после расширения обслуживание всей территории городского кладбища;

- рост числа безнадзорных и бродячих животных на территории города.

Установка малых архитектурных форм, скульптурных композиций придает завершенность и некую «изюминку» благоустроенным и озелененным территориям. Процесс благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с асфальтированием внутриквартальных проездов, восстановлением и обновлением элементов озеленения, устройством детских площадок и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие и привлекательность города Югорска.

Разработка и реализация муниципальной программы позволят комплексно подойти к благоустройству всего города, в том числе, дворовых территорий, территорий общего пользования, территорий индивидуальной жилой застройки, внутриквартальных проездов, озеленению города и содержанию объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Также реализация муниципальной программы позволит контролировать ситуацию в городе по предупреждению распространения бешенства, а также других болезней, общих для человека и животных.

Таким образом, обеспечение финансирования благоустройства и озеленения, освещения улиц, отлова безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Югорска является одной из важнейших задач органов власти, от успешного решения которой зависит успех развития экономики города.

В результате выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы ожидается достижение следующих показателей:

* обеспечение минимальным уровнем благоустройства до 100% дворовых территорий, увеличение количества полностью благоустроенных дворовых территорий, а именно, по решению заинтересованных лиц, будет выполнен не только минимальный перечень работ (ремонт проездов, обеспечение освещения, установка малых архитектурных форм), но и проведены работы из дополнительного перечня, такие как обустройство парковок, оборудование детских, спортивных площадок, озеленение и др.;
* увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха;
* активное участие в проведение всех необходимых мероприятий, направленных на достижение поставленных целей, как финансового так и трудового, граждан и организаций.

При выполнении всех мероприятий будет достигнута основная цель муниципальной программы, а именно повышение качества и комфорта городской среды на территории города Югорска.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения**

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Югорска.

Цель муниципальной программы соответствует:

- приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10);

- приоритетам социально-экономического развития автономного округа, определенным Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года;

- Стратегии социально-экономического развития города Югорска до 2030 года.

Достижение цели муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

* Обеспечение формирования единого облика города Югорска. Создание и развитие объектов благоустройства на территории города Югорска.
* Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных.
* Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Югорска.
* Содержание и приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние.

Достижение цели муниципальной программы определяется целевыми значениями показателей муниципальной программы, перечень которых представлен в таблице 1 муниципальной программы.

Состав целевых показателей муниципальной программы определён, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Все целевые показатели муниципальной программы определяются по данным административного учета:

* количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства,
* доля дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства, от общего количества дворовых территорий,
* доля населения, проживающего в жилом фонде с дворовыми территориями, обеспеченными минимальным уровнем благоустройства от общей численности населения города Югорска,
* количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования,
* доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий,
* площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования,
* доля объектов благоустройства и городского хозяйства, в отношении которых проводится содержание и текущий ремонт от общего их количества,
* количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, обеспечивающее предупреждение и ликвидацию болезней животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

В результате реализации муниципальной программы к 2022 году ожидается:

* обеспечение минимальным уровнем благоустройства до 100% дворовых территорий;
* увеличение удельного веса благоустроенных территорий общего пользования на 59%.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы**

Для реализации поставленной цели и задач предусмотрен ряд программных мероприятий, представленных в таблице 2 муниципальной программы.

В рамках мероприятия 1.1. «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» планируется реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования в соответствии с условиями, предусмотренными для реализации приоритетного проекта нормативными правовыми актами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках мероприятия 1.2. «Выполнение работ по благоустройству города» планируется выполнять работы по благоустройству территорий города, обустройству детских городков, в том числе установку новых объектов благоустройства, а также реализацию наказов избирателей депутатам Думы города Югорска в сфере благоустройства по результатам ежегодных выездных совещаний по избирательным участкам, а также направлены на реализацию решения Думы города Югорска от 28.02.2017 № 14 «Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам Думы города Югорска шестого созыва».

В рамках мероприятия 2.1. «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных» планируется осуществлять отлов и транспортировку, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных, умерщвление и утилизацию бродячих домашних животных, в рамках переданного муниципальному образованию отдельного государственного полномочия.

В рамках реализации мероприятия 3.1 «Информирование населения о благоустройстве» планируется размещение информации о проведении работ по благоустройству в городе на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска, информирование через печатные издания города Югорска и автономного округа, а также на телевидение. Кроме того, планируется информирование жителей города Югорска о мероприятиях по благоустройству по средствам печатной рекламной продукции.

В рамках мероприятия 3.2. «Демонтаж информационных конструкций» предполагает приведение всех рекламных конструкций в соответствие правилам благоустройства, избавление от рекламы, не соответствующей нормативам.

В рамках мероприятия 4.1. «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске» предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение текущего содержания, уборку и санитарную очистку территории города, на обеспечение функционирования уличного освещения, на озеленение города, ремонт и содержание объектов благоустройства, установку елок и гирлянд к Новому году, устройство ледового городка в городском парке, формирование крон деревьев и уборку аварийно-опасных насаждений, снос ветхих строений.

На территории города Югорска обслуживаются такие объекты благоустройства, как памятник – мемориал защитникам Отечества и первопроходцам г. Югорска, городской пруд, подземный переход, городские площади (фонтанная площадь, территория возле бюста П.В. Попову, памятника В.И. Ленину, памятника Сергию Радонежскому; между МАУ «ЦК «Югра - Презент» и Храмом Сергия Радонежского (сквер Юбилейный), между спортивно-техническим зданием «Юный техник» и санаторием-профилакторием ООО «Газпром трансгаз Югорск», сквер на ул. Газовиков (с площадкой для выгула домашних животных), территория по ул. Попова, 10-12), а также содержатся контейнерные площадки на ул. Газовиков и ул. Кольцевой, автобусные остановки, детские городки и спортивные площадки, пожарные водоемы и пожарные гидранты. Проводятся такие мероприятия, как озеленение города, сквера, снос ветхих строений, подготовка города к Новому году (устанавливаются ёлки по микрорайонам города, в городском парке, иллюминация), содержатся городское кладбище, уличное освещение, малые архитектурные формы (устанавливаются и содержатся в надлежащем порядке баннеры, скамейки, урны, остановочные комплексы, городские часы, прочие малые архитектурные формы, установленные в сквере Юбилейный, символы города Югорска на фонтанной площади, «Шары» по ул. Механизаторов, ул. 40 лет Победы, в р-не 5 школы, «Лошади», «Олени», «Мельница»).

Для улучшения и поддержания состояния зелёных насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зелёным насаждениям надлежащего декоративного облика, требуется своевременное проведение работ по содержанию зелёных насаждений на территории города Югорска, формирование крон деревьев и уборка аварийно-опасных насаждений. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в городе, тем лучше и удобнее условия проживания людей. Особое внимание необходимо уделить озеленению парков, скверов, аллей, придавая им завершенное композиционное решение через расширение и подбор ассортимента древесно-кустарниковых пород.

В содержание объектов благоустройства включено мероприятие «Содержание скульптурно-декоративных композиций», куда входит содержание и текущий ремонт памятника «Вертолёт», установленного к 50-летию города Югорска, а также содержание двух других композиций «Паровоз» на привокзальной площади и «Машина» на выезде из города в северной части, установленных ранее.

В составе работ также планируется осуществлять мероприятия по проведению дезинсекции (ларвицидные и акарицидные обработки) и дератизации объектов (кладбище, пруд, контейнерные площадки, сквер по ул. Газовиков), а также других территорий города Югорска, в соответствии с переданными полномочиями в соответствии с Законом автономного округа от 23 декабря 2016 года № 102-оз.

**Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления города Югорска, хозяйствующих субъектов и граждан муниципального образования.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления, необходимых для выполнения муниципальной программы, в том числе на основании нормативных актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год с уточнением затрат в соответствии с фактически достигнутыми целевыми показателями реализации муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее - ДЖКиСК) организует исполнение муниципальной программы и осуществляет функции муниципального заказчика работ, выполнение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

ДЖКиСК:

- осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение муниципальной программы;

- организует исполнение муниципальной программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов с организациями, осуществляющими деятельность в сфере благоустройства;

- обладает правом вносить предложения об изменении объёмов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач мероприятий. Осуществляет контроль за целевым расходованием средств, утвержденных в соответствии с решением Думы города Югорска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- осуществляет взаимодействие по вопросам исполнения мероприятий муниципальной программы с соисполнителями;

-  осуществляет иные необходимые для реализации муниципальной программы функции, предусмотренные законодательством автономного округа и Российской Федерации.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осуществления закупок для муниципальных нужд на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых ответственным исполнителем и соисполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В процессе реализации муниципальной программы может появиться ряд обстоятельств и рисков, которые могут влиять на ожидаемые непосредственные и конечные результаты её реализации:

* при осуществлении закупок согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
* несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;
* заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства;
* основными финансовыми рисками реализации муниципальной программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что может повлечь за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме;
* социальные риски, связаны с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Способами ограничения рисков являются:

* концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
* изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;
* повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;
* своевременное внесение изменений в бюджет города Югорска и муниципальную программу;
* информирование населения через СМИ, сеть интернет, привлечение наиболее активных граждан для информирования населения в своих социальных группах.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых результатов муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями.

Реализация мероприятий осуществляется в следующем порядке:

Реализация мероприятия 1.1. «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также путём предоставления бюджетных ассигнований из бюджета автономного округа и Федерального бюджета муниципальному образованию в соответствии с нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мероприятия по повышению уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов состоят из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ, и мероприятий дополнительного перечня работ.

Минимальный (обязательный) перечень работ включает: ремонт дворовых проездов, включая тротуары и ливневые канализации; обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек, урн для мусора. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству города Югорска, приведен в приложении 5 к муниципальной программе.

Дополнительный перечень работ выполняется на территориях, где обеспечен минимальный перечень работ и включает: оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов; озеленение дворовых территории; установка велосипедных парковок; оборудование площадок для выгула собак; устройство пешеходных дорожек и ограждений; установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов); иные работы.

При реализации минимального перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц обязательным условием не является и устанавливается по решению собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений и не может превышать 15%.

Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.

При реализации дополнительного перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в том числе с определением порядка, формы и доли такого участия.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству, но не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не более 50%, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, установленных для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утверждается распоряжением администрации города Югорска на соответствующий год.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, приведен в приложении 3.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу приведен в приложении 4.

Порядок рассмотрения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу города Югорска «Формирование комфортной городской среды» утвержден постановлением администрации города от 21.04.2017 № 891.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу города Югорска «Формирование комфортной городской среды» утвержден постановлением администрации города от 21.04.2017 № 891.

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

* соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
* соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
* соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;
* установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов специально оборудованных санитарно-гигиенических комнат и т.д.;
* размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;
* соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов.

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на уровне муниципального образования создана общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», состав которой утвержден постановлением администрации города Югорска от 13.03.2017 № 531 (далее – Комиссия).

Комиссия оценивает предложения заинтересованных лиц и осуществляет контроль за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.

Проведение заседаний Комиссии осуществляется в открытой форме с ведением протоколов заседаний, которые размещаются в открытом доступе на сайте органов местного самоуправления в сети Интернет.

Реализация мероприятия 1.2. «Выполнение работ по благоустройству города» осуществляется за счёт средств бюджета автономного округа и города Югорска в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятия 2.1. «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных» осуществляется за счёт средств бюджета автономного округа и города Югорска в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятия 3.1. «Информирование населения о благоустройстве» по средствам размещения в сети интернет, в СМИ – не требует участия средств бюджета города Югорска, изготовление брошюр, листовок, других информационных материалов осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятия 3.2. «Демонтаж информационных конструкций» осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятия 4.1. «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске» осуществляется за счёт средств бюджета автономного округа и города Югорска в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | | | | | | | | | |
| "Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 год" | | | | | | | | | |
| № целевого показателя | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение целевого показателя по годам | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства. | шт. | 102 | 105 | 106 | 107 | 113 | 131 | 131 |
| кв.м. | 633 280 | 656 909 | 663 617 | 679 371 | 701 567 | 802 950 | 802 950 |
| 2 | Доля дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства, от общего количества дворовых территорий. | % | 79 | 82 | 83 | 85 | 87 | 100 | 100 |
| 3 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с дворовыми территориями, обеспеченными минимальным уровнем благоустройства от общей численности населения города Югорска. | % | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 70 | 70 |
| 4 | Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. | шт. | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| кв.м. | 145 086 | 152 174 | 152 174 | 156 475 | 357 036 | 403 247 | 403 247 |
| 5 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий. | % | 34% | 35% | 35% | 36% | 83% | 93% | 93% |
| 6 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования. | кв.м. | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 9,2 | 10,2 | 10,2 |
| 7 | Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, обеспечивающее предупреждение и ликвидацию болезней животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных | шт. | 1000 | 843 | 430 | 430 | 430 | 430 | 2563 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| **"Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 год"** | | | | | | | | | | |
| **Код строки** | **№ основного мероприятия** | **Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы)** | **Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)** | **Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)** | | | | | | |
| **Источники финансирования** | **Всего** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Югорска | | | | | | | | | |
| 2 | Задача 1 Обеспечение формирования единого облика города Югорска. Создание и развитие объектов благоустройства на территории города Югорска. | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1. | Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» (1,2,3,4,5,6) | ДЖКиСК | федеральный бюджет | **6 492,7** | 2 170,1 | 2 161,3 | 2 161,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | бюджет автономного округа | **13 633,3** | 13 633,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | местный бюджет | **7 355,9** | 1 755,9 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 2 800,0 |
| 6 | иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | **Всего** | **27 481,9** | **17 559,3** | **2 161,3** | **2 161,3** | **2 800,0** | **2 800,0** |
| 8 | 1.2. | Выполнение работ по благоустройству города (1,2,3,4,5,6) | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | местный бюджет | **27 200,0** | 6 200,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 10 | **Всего** | **27 200,0** | **6 200,0** | **5 500,0** | **5 500,0** | **5 000,0** | **5 000,0** |
| 11 |  | Итого по задаче 1 |  | федеральный бюджет | **6 492,7** | 2 170,1 | 2 161,3 | 2 161,3 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | бюджет автономного округа | **13 633,3** | 13 633,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | местный бюджет | **34 555,9** | 7 955,9 | 5 500,0 | 5 500,0 | 7 800,0 | 7 800,0 |
| 14 | иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | **Всего** | **54 681,9** | **23 759,3** | **7 661,3** | **7 661,3** | **7 800,0** | **7 800,0** |
| 16 | Задача 2 Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных | | | | | | | | | |
| 17 | 2.1. | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (8) | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | **1 686,6** | 562,2 | 562,2 | 562,2 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | местный бюджет | **6 500,0** | 2 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 19 | **Всего** | **8 186,6** | **3 062,2** | **1 562,2** | **1 562,2** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| 20 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | **155,4** | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | местный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | **Всего** | **155,4** | **51,8** | **51,8** | **51,8** | **0,0** | **0,0** |
| 23 |  | Итого по задаче 2 |  | бюджет автономного округа | **1 842,0** | 614,0 | 614,0 | 614,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | местный бюджет | **6 500,0** | 2 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 25 | **Всего** | **8 342,0** | **3 114,0** | **1 614,0** | **1 614,0** | **1 000,0** | **1 000,0** |
| 26 | Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Югорска | | | | | | | | | |
| 27 | 3.1. | Информирование населения о благоустройстве (1-7) | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | местный бюджет | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 29 | **Всего** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** |
| 30 | 3.2. | Демонтаж информационных конструкций (7) | ДМСиГ | бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | местный бюджет | **100,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 32 | **Всего** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** |
| 33 |  | Итого по задаче 3 |  | бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | местный бюджет | **200,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 35 | **Всего** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** |
| 36 | Задача 4 Содержание и приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние | | | | | | | | | |
| 37 | 4.1. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске (7) | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | местный бюджет | **297 373,2** | 66 373,2 | 58 000,0 | 58 000,0 | 57 500,0 | 57 500,0 |
| 39 | **Всего** | **297 373,2** | **66 373,2** | **58 000,0** | **58 000,0** | **57 500,0** | **57 500,0** |
| 40 | ДМСиГ | бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | местный бюджет | **8 830,0** | 2 030,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| 42 | **Всего** | **8 830,0** | **2 030,0** | **1 700,0** | **1 700,0** | **1 700,0** | **1 700,0** |
| 43 | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | **3 963,6** | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | местный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | **Всего** | **3 963,6** | **1 321,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **0,0** | **0,0** |
| 46 | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | **102,0** | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | местный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | **Всего** | **102,0** | **34,0** | **34,0** | **34,0** | **0,0** | **0,0** |
| 49 |  | Итого по задаче 4 |  | бюджет автономного округа | **4 065,6** | 1 355,2 | 1 355,2 | 1 355,2 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | местный бюджет | **306 203,2** | 68 403,2 | 59 700,0 | 59 700,0 | 59 200,0 | 59 200,0 |
| 51 | **Всего** | **310 268,8** | **69 758,4** | **61 055,2** | **61 055,2** | **59 200,0** | **59 200,0** |
| 52 |  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | федеральный бюджет | **6 492,7** | 2 170,1 | 2 161,3 | 2 161,3 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | бюджет автономного округа | **19 540,9** | 15 602,5 | 1 969,2 | 1 969,2 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | местный бюджет | **347 459,1** | 78 859,1 | 66 200,0 | 66 200,0 | 68 100,0 | 68 100,0 |
| 55 | иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | **Всего** | **373 492,7** | **96 631,7** | **70 330,5** | **70 330,5** | **68 100,0** | **68 100,0** |
| 57 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | федеральный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | местный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 63 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  | федеральный бюджет | **6 492,7** | 2 170,1 | 2 161,3 | 2 161,3 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | бюджет автономного округа | **15 319,9** | 14 195,5 | 562,2 | 562,2 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | местный бюджет | **338 529,1** | 76 829,1 | 64 500,0 | 64 500,0 | 66 350,0 | 66 350,0 |
| 67 | иные внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | **Всего** | **360 341,7** | **93 194,7** | **67 223,5** | **67 223,5** | **66 350,0** | **66 350,0** |
| 69 |  | Соисполнитель 1 Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | бюджет автономного округа | **257,4** | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | местный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | **Всего** | **257,4** | **85,8** | **85,8** | **85,8** | **0,0** | **0,0** |
| 72 |  | Соисполнитель 2 Управление социальной политики администрации города Югорска |  | бюджет автономного округа | **3 963,6** | 1 321,2 | 1 321,2 | 1 321,2 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | местный бюджет | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | **Всего** | **3 963,6** | **1 321,2** | **1 321,2** | **1 321,2** | **0,0** | **0,0** |
| 75 |  | Соисполнитель 3 ДМСиГ |  | бюджет автономного округа | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | местный бюджет | **8 930,0** | 2 030,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 750,0 | 1 750,0 |
| 77 | **Всего** | **8 930,0** | **2 030,0** | **1 700,0** | **1 700,0** | **1 750,0** | **1 750,0** |

Приложение 1

**Ресурсное обеспечение реализации мероприятия 1.1. «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) | | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| мероприятие 1.1. «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды**»** | Всего участников 1 ед.  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – ДЖКиСК |  | 460 | 0503 | - | 244 | **27 481,9** | **17 559,9** | **2 161,3** | **2 161,3** | **2 800,0** | **2 800,0** |
| Муниципальный заказчик-координатор (участник) – ДЖКиСК | Федеральный бюджет | 460 | 0503 | 10001R555F | 244 | **6 492,7** | 2 170,1 | 2 161,3 | 2 161,3 | 0 | 0 |
| Окружной бюджет | 460 | 0503 | 10001R555F | 244 | **13 633,3** | 13 633,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования | 460 | 0503 | 10001L555F | 244 | **7 355,9** | 1755,9 | 0 | 0 | 2 800,0 | 2 800,0 |

Приложение 2

**План реализации мероприятия 1.1. «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование контрольного события** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события** | | | | | | | | | |
| **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | |
| **3 кв.** | **4 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| Благоустройство дворовых территорий, в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Свердлова, 8 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Садовая, 23А | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 3 | ул. Таёжная, 20А  ул. Таёжная, 12/1  ул. Таёжная, 12/2  ул. Таёжная, 12/3 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Толстого 12  ул. Толстого 14  ул. Толстого 16 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 5 | Ул. 40 Лет Победы, дом 18 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 6 | ул. Ермака 5  ул. Магистральная, д.23 Магистральная, д.29 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 7 | ул. Советская 5 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 8 | ул. Буряка 3А  ул. Буряка 3Б  ул. Буряка 3Г | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 9 | Ул. Свердлова, 6 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 10 | Ул. Геологов, 7  Ул. Геологов, 9  ул. Геологов, 9Б  ул. Геологов, 11  Ул. Геологов, 13 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 11 | ул. Попова 66 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 12 | ул. Попова 60А  ул. Попова 60Б | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 13 | ул. Газовиков 6  ул. Никольская 1  ул. Никольская 1А | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 14 | ул. Калинина, д. 23/1 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 15 | Ул. Таежная 18А  Ул. Таёжная, 12  ул. Таежная, 12/4  ул. Таежная, 20 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 16 | Ул. Спортивная, 15 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 17 | ул. Железнодорожная 31  ул. Железнодорожная 29 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 18 | ул. Железнодорожная 33  ул. Железнодорожная 35 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 19 | ул. Механизаторов 16  ул. Ленина 30 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 20 | ул. Садовая, д. 74 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. Толстого 2  ул. Толстого 4  ул. Свердлова 1  ул. Свердлова 3  ул. Толстого 6  ул. Газовиков 1 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 22 | ул. Механизаторов, д. 5  ул. Механизаторов, д. 7  ул. Буряка 12 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 23 | ул. Менделеева, 32/1  ул. Менделеева, 32/2 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 24 | ул. Никольская, 5  ул. Никольская, 5А  ул. Никольская, 3 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 25 | Ул. Таёжная, 4 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 26 | Ул. Свердлова, 2  ул. Свердлова, 4  ул. Газовиков, 2 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 27 | Ул. Никольская, 9  Ул. Никольская, 9А  ул. Ул. Никольская, 7 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 28 | Ул. Менделеева, 37А  Ул. Менделеева, 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 29 | ул. Студенческая, 20  ул. Садовая, 3А  ул. Студенческая, 18  ул. Студенческая, 18/1 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий, в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Благоустройство территории  от ЦК «Югра - Презент» до почты | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Благоустройство сквера  в квартале ул. Менделеева-Студенческая-Сахарова-Березовая | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 31 | Ремонт памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 32 | Благоустройство Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого и сквер в 1 мкр) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

**Приложение 3**

**Порядок**

**аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых**

**на выполнение минимального, дополнительного перечней работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

1. Общие положения
   1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Югорск, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
   2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
   3. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
2. Порядок трудового

и (или) финансового участия заинтересованных лиц

* 1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
  2. На собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного(ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.
  3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

- субботники;

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

- участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

- участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

- обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

* 1. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.
  2. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, товарищество собственников жилья, либо управляющая организация, предоставляет в ДЖКиСК соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.
  3. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.
  4. Финансовое участие граждан организовывается посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением советующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома (далее - Организация), либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг. Организация открывает счет в российской кредитной организации величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах федерального казначейства, на котором аккумулируются средства.
  5. Впоследствии, собранные средства собственников жилья перечисляются в доход бюджета города Югорска с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

1. Условия аккумулирования и расходования средств
   1. Информацию о ходе сбора средств, сумме собранных средств в разрезе домов и квартир Организация направляет в ДЖКиСК, с приложением платежного поручения о перечислении средств в доход бюджета.
   2. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах ДЖКиСК размещает (обновляет) на официальном сайте органов местного самоуправления еженедельно в разрезе улицы и номера дома муниципального образования.
   3. ДЖКиСК ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес Комиссии.
2. Контроль за соблюдением условий порядка
   1. Муниципальное образование обеспечивает возврат перечисленных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

**Приложение 4**

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу**

1. Общие положения
   1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» (далее – Порядок).
   2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

* 1. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1. Разработка дизайн-проекта
   1. Разработка дизайн-проекта осуществляется департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска после утверждения Комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы в соответствии с законодательством об осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
2. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее – ДЖКиСК) уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 5 рабочих дней со дня его изготовления.
3. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.
4. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте органов местного самоуправления для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.
5. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется ДЖКиСК в течение 10 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем собственников.

Приложение 5

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству города Югорска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ogk-f-6 | Опоры граненые конические ОГКф-6 с фланцевым соединением стойки (надземной части) и закладного элемента (фундаментного блока). Высота надземной части опоры 6 м, нижний описанный диаметр опоры 135 мм, верхний описанный диаметр опоры 84 мм. | |
| 2 | [Светильник ЖКУ33-100-001.01G ЭмПРА Reflux](https://lampoid.ru/image/cache/data-gku331-450x450.jpg) | Светильник ЖКУ 33-100-012.01G консольный без отражателя, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната, материал корпуса – сталь, окрашенная порошковой краской, крепление плафона – защелки из нержавеющей стали. Степень защиты оптического отсека ПРА – IP 53, источник света – лампы ДНаТ, тип патрона – Е40, мощность лампы – 100 Вт, цвет корпуса – серый. | |
| 3 |  | Урна металлическая: размеры: Д\*Ш\*В 300\*300\*400 мм. Высота с ножками 550 мм. Материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, ножки из металлической трубы диаметром 15 мм. | |
| 4 |  | Скамья (со спинкой):  размеры: Д\*Ш\*В 2000\*500\*900 мм.  Материал: ножки из металлической трубы диаметром 25 мм. Спинка деревянный брусок размером 2000\*40\*60 мм и металлическая полоса шириной 40 мм, толщиной 4 мм. | |
| 5 |  | | Скамья (со спинкой):  размеры: Д\*Ш\*В 2080\*740\*8800 мм.  Материал: Конструкция стальная, сидение из деревянных ламелей |
| 6 |  | | Урна со вставкой:  размеры: Д\*Ш\*В 500\*500\*800 мм  Материал: Стальная конструкция, отделка деревянная, конструкция урны предполагает извлекаемый контейнер из оцинкованной стали |
| 7 |  | | Уличный светильник торшерный.  размеры 530\*2000 мм  материал: металл окрашенный |
| 8 | Тротуарная плитка  loupe | | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка серого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 9 | Тротуарная плитка  603b2fffa8958febbb28426e365e4834 | | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение –3% . Истираемость 0,4 г/см2. |
| 10 | Тротуарная плитка  144_original | | Тротуарная плитка: размеры: 195х160х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 11 | Тротуарная плитка  377_big | | Тротуарная плитка: размеры: 275х235х40 мм. Плитка желтого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 12 | Тротуарная плитка  brick_0021_curves-21-2 | | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка белого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 13 | Тротуарная плитка  i?id=f2db970780942ec13bf50a27a3268133&n=13 | | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |