Приложение №1

к техническому заданию

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Выполнение работ по ремонту спортивного зала школы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сметная стоимость __________________________________________________________________________ | 495,69 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ __________________________________________________________________________ | 108,102 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ __________________________________________________________________________ | 46,801 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда ________________________________________________________________________ | 12,695 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость __________________________________________________________________________ | 1258,04 чел. час |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | ФЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Полы (ремонтно-строительные) | 100 м плинтусов | 0,52 | 29 | 29 |  |  | 15,29 | 15,29 |  |  | 4 | 1,96 |  |  |
| 2 | ФЕРр67-01-01 Приминительно | Демонтаж электропроводки,: скрытая проводка Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | 100 м | 1,64 | 20 | 20 |  |  | 32,49 | 32,49 |  |  | 3 | 4,17 |  |  |
| 3 | ФЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | 100 шт. | 0,54 | 50 | 49 | 0,6 | 0 | 26,95 | 26,63 | 0,32 | 0,17 | 6 | 3,41 | 0 | 0 |
| 4 | ФЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов Малярные работы (ремонтно-строительные) | 100 м2 расчищенной поверхности | 3 | 162 | 162 |  |  | 486,78 | 486,8 |  |  | 21 | 62,4 |  |  |
| 5 | ФЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков: кирпичных Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 100 м2 | 0,94 | 178 | 178 |  |  | 167,32 | 167,3 |  |  | 23 | 21,5 |  |  |
| 6 | ФЕРр65-33-01 | Смена жалюзийных решеток Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | 100 шт. жалюзийных решеток | 0,14 | 3255,63 | 393,88 | 0,2 | 0 | 455,79 | 55,14 | 0,03 | 0,02 | 46 | 6,47 | 0 |  |
| 7 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 1 м2 очищаемой поверхности | 204 | 7,7 | 8 |  |  | 1569,79 | 1570 |  |  | 1 | 184 |  |  |
| Раздел 2. Потолки |
| 8 | ФЕРр61-01-05 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до: 5 мм Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 100 м2 поверхности | 2,04 | 607 | 309,45 | 6,8 | 4 | 1240,97 | 632,5 | 13,9 | 7,36 | 37 | 76,1 | 0 | 1 |
| 9 | ФЕР15-04-006-02 Доп. вып.1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков Отделочные работы | 100 м2 покрытия | 2,04 | 601 | 192,59 | 2,5 | 0 | 1228,77 | 393,7 | 5,03 | 0,27 | 20 | 40,9 | 0 | 0 |
| 10 | Прайс-лист | Грунтовка акриловая Отделочные работы | кг | 40,9 | 320 |  |  |  | 13081,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | фЕР15-07-002-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками Отделочные работы | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,04 | 215 | 206,24 | 6,3 | 0 | 438,5 | 421,6 | 12,8 | 0,72 | 8 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | Прайс-лис | Краска Отделочные работы | кг | 30,7 | 80 |  |  |  | 2452,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 100 кг изделия | 0,12 | 939 | 55 | 12 |  | 112,64 | 6,63 | 1,39 |  | 6 | 0,72 | 0 |  |
| 14 | ФЕРм29-01-070-01 | Ограждение: сеткой металлической шахт направляющих противовесов, софитных ферм применительно Монтаж оборудования | м2 | 204 | 11 | 11 |  |  | 2174,64 | 2175 |  |  | 1 | 210 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Сетка Теплоизоляционные работы | м2 | 204 | 42 |  |  |  | 8568 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Стены |
| 16 | ФЕР15-02-016-01 | Простое оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: стен Отделочные работы | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,94 | 1645,67 | 684,63 | 96 | 64 | 1546,93 | 643,6 | 90 | 60,4 | 75 | 70,9 | 6 | 6 |
| 17 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен Отделочные работы | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,05 | 2930,92 | 476,87 | 28 | 20 | 8939,31 | 1454 | 83,9 | 60,3 | 52 | 158 | 2 | 6 |
| 18 | ФЕР15-04-006-04 Доп. вып.1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен Отделочные работы | 100 м2 покрытия | 3,05 | 565 | 157 | 1,7 | 0 | 1722,67 | 478,9 | 5,22 | 0,4 | 16 | 49,8 | 0 | 0 |
| 19 | Прайс-лист | Грунтовка акриловая Отделочные работы | кг | 61 | 120 |  |  |  | 7320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | фЕР15-07-002-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками Отделочные работы | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3,05 | 215 | 206,24 | 6,3 | 0 | 654,32 | 629 | 19,1 | 1,07 | 8 | 23,9 | 0 | 0 |
| 21 | Прайс-лист | Краска Отделочные работы | л | 45,8 | 80 |  |  |  | 3660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных Полы | 100 м плинтусов | 0,52 | 568 | 65 | 6 | 1 | 295,2 | 33,92 | 3,14 | 0,44 | 8 | 3,98 | 0 | 0 |
| 23 | ФЕР26-01-048-04 | Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях: из сетки Теплоизоляционные работы | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1 | 2910,45 | 96 | 42 |  | 291,05 | 9,55 | 4,22 |  | 11 | 1,12 | 1 | 0 |
| 24 | ФЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 100 кг изделия | 0,06 | 939 | 55 | 12 |  | 56,32 | 3,32 | 0,7 |  | 6 | 0,36 | 0 |  |
| 25 | ФЕРм12-08-006-03 | Трос с замками тросовой системы Монтаж оборудования | 1000 м | 0,04 | 3829,35 | 3463,2 | 26 | 2 | 145,52 | 131,6 | 0,98 | 0,06 | 360 | 13,7 | 0 | 0 |
| 26 | ФЕРм29-01-070-01 | Ограждение: сеткой металлической шахт направляющих противовесов, софитных ферм применительно Монтаж оборудования | м2 | 100 | 11 | 11 |  |  | 1066 | 1066 |  |  | 1 | 103 |  |  |
| 27 | Прайс-лист | Сетка Теплоизоляционные работы | м2 | 100 | 42 |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Проемы |
| Демонтажные работы |
| 28 | ФЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов Проемы (ремонтно-строительные) | 100 шт. коробок | 0,01 | 1967,24 | 1437,81 | 529 | 42 | 19,67 | 14,38 | 5,29 | 0,42 | 179,3 | 1,79 | 4 | 0 |
| 29 | ФЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен Проемы (ремонтно-строительные) | 100 м2 дверных полотен | 0,04 | 288,29 | 288,29 |  |  | 11,53 | 11,53 |  |  | 36 | 1,45 |  |  |
| Монтажные работы |
| 30 | ФЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 Деревянные конструкции | 100 м2 проемов | 0,04 | 25009,52 | 958,33 | 1226,89 | 141,14 | 1000,38 | 38,33 | 49,1 | 5,65 | 104,28 | 4,17 | 13 | 1 |
| 31 | Прайс-лист | Дверь двуполая ( 1,6*2,5) Деревянные конструкции | шт | 1 | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м Конструкции из кирпича и блоков | 100 м2 горизонтальной проекции | 1,64 | 999,57 | 606,53 | 14 | 2 | 1639,29 | 994,7 | 22,3 | 3,12 | 70 | 115 | 0 | 0 |
| дверные откосы |
| 33 | ФЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,07 | 5737,85 | 3435,04 | 23 | 12 | 423,45 | 253,5 | 1,71 | 0,91 | 383,06 | 28,3 | 1 | 0 |
| 34 | ФЕР15-04-006-04 Доп. вып.1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен Отделочные работы | 100 м2 покрытия | 0,07 | 565 | 157 | 1,7 | 0 | 41,68 | 11,59 | 0,13 | 0,01 | 16 | 1,2 | 0 |  |
| 35 | Прайс-лист | Грунтовка акриловая Отделочные работы | кг | 1,5 | 120 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | фЕР15-07-002-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками Отделочные работы | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,74 | 215 | 206,24 | 6,3 | 0 | 158,32 | 152,2 | 4,63 | 0,26 | 8 | 5,78 | 0 | 0 |
| 37 | Прайс-лист | Краска Отделочные работы | л | 8 | 80 |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 Электромонтажные работы на других объектах | 100 шт. | 0,3 | 5797,84 | 1150,72 | 1937,22 | 528,02 | 1739,35 | 345,2 | 581 | 158 | 116 | 34,8 | 48 | 14 |
| 39 | Прайс-лист | Прожектор светодиодный SMD N-LED 100W 6000K Электромонтажные работы на других объектах | шт | 30 | 1200 |  |  |  | 36000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕР10-01-073-08 | Устройство заборов из щитов при установленных столбах: решетчатых высотой до 2 м Деревянные конструкции | 100 м2 забора | 0,52 | 8298,83 | 204,68 | 632 | 49 | 4315,39 | 106,4 | 329 | 25,5 | 25 | 12,8 | 5 | 2 |
| 41 | Прайс-лист | Палубная доска Деревянные конструкции | м3 | 2,3 | 10000 |  |  |  | 23000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | 1 т | 0,67 | 69 | 13 | 56 |  | 46,15 | 8,75 | 37,4 |  |  |  |  |  |
| 43 | 310-3010-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 7 т, 1 класс дорог, расстояние превозки 10 км; нормативное время пробега 1.335; класс груза 1 Перевозка грузов автотранспортом | 1 т | 0,67 | 39 |  | 39 |  | 25,95 |  | 26 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 135190,8 | 12369 | 1297 | 326 |  | 1258 |  | 30 |
| Накладные расходы | 12032,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7680,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 108102,2 |  |  |  |  | 889 |  | 16 |
| Итого Монтажные работы | 46800,92 |  |  |  |  | 369 |  | 14 |
| Итого | 154903,2 |  |  |  |  | 1258 |  | 30 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 18422,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1297,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 12694,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 12032,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7680,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 154903,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 27882,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 182785,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| К=2,71186 | 495690,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 495690,1 |  |  |  |  | 1258 |  | 30 |

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере – 495 690 рублей 00 копеек и не превышает лимит финансирования на 2016 год