##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 июля 2010                                                                                                  № 1186

Об утверждении Положения о порядке формирования

перечня строек и объектов и его финансировании за счет

средств бюджета города Югорска и средств бюджета

автономного округа

В целях осуществления единого подхода к формированию ежегодного перечня строек и объектов:

1. Утвердить Положение о порядке формирования перечня строек и объектов и его финансировании за счет средств бюджета города Югорска и средств бюджета автономного округа (приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Югорска М.И. Бодака.

Глава города Югорска			                                                          	            Р.З. Салахов

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от 01 июля 2010 № 1186

Положение

о порядке формирования перечня строек и объектов и его финансировании за счет средств бюджета города Югорска и средств бюджета автономного округа

# 1. Основные положения

## 1.1. Настоящее положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации устанавливает порядок формирования перечня строек, объектов строительства и реконструкции для муниципальных нужд города Югорска (далее – Перечень), предусматривает распределение бюджетных инвестиций по конкретным объектам и условия финансирования капитальных вложений за счет финансовых средств, запланированных в бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период.

## 1.2. Муниципальным заказчиком (заказчиком – застройщиком) строек и объектов, включенных в Перечень (далее – Муниципальный заказчик), выступает департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее ДЖКиСК).

## 1.3. Уполномоченным органом по размещению муниципальных заказов является управление экономической политики администрации города Югорска (далее – УЭП).

# 2. Порядок формирования перечня

## 2.1. Перечень формируется ДЖКиСК на очередной финансовый год и плановый период, исходя из параметров бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период и утверждается распоряжением администрации города Югорска, наименование объектов, включаемых в Перечень, в обязательном порядке согласовывается с департаментом муниципальной собственности и градостроительства.

2.2. В Перечень включаются стройки и объекты муниципальной собственности, расходы на капитальные вложения по которым предусмотрены в рамках реализации целевых программ (подпрограмм), а также на решение отдельных социально-экономических вопросов, относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления, не включенных в эти программы (не программная часть Перечня).

2.3. Не включаются в Перечень объекты, на которые отсутствует утвержденная проектно-сметная (сметная) документация.

2.4. Стоимость проектно-изыскательских работ по стройкам и объектам включается в объем капитальных вложений, предусмотренных Перечнем, самостоятельными объемами. Стоимость строительно-монтажных работ включается в объем капитальных вложений, предусмотренных Перечнем строек и объектов в соответствии с целевыми программами города Югорска. Стоимость строительно-монтажных работ не программных объектов включается в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

2.5. Стоимость работ по строительству (реконструкции) объекта, не предусмотренных проектно-сметной документацией. Но необходимых для выполнения, включается в объем капитальных вложений, предусмотренных Перечнем, после внесения изменений в соответствующую целевую программу города Югорска, для непрограммных объектов при наличии согласованной и переутвержденной проектно-сметной документации.

2.6. Перечень формируется по двум направлениям в соответствии с приложением 1:

2.6.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, осуществляемые за счет средств бюджета автономного округа;

2.6.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, осуществляемые за счет средств бюджета муниципального образования.

2.7. В Перечень на очередной финансовый год и плановый период указываются:

2.7.1. Стройки и объекты по программной и непрограммной частям;

2.7.2. Коды функциональной и экономической классификации расходов бюджета и ведомственной классификации расходов бюджета;

2.7.3. Планируемые сроки строительства объектов;

2.7.4. Мощность объектов;

2.7.5. Сметная стоимость объекта;

2.7.6. Объем капитальных вложений на очередной финансовый год и плановый период.

2.8. ДЖКиСК производит распределение бюджетных инвестиций в соответствии с объемами и условиями, предусмотренными целевыми программами города Югорска, а также потребностью финансирования на непрограммные объекты.

2.9. В соответствии с доведенными департаментом финансов администрации города Югорска (далее Департамент финансов) предельными объемами бюджетных проектировок на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности ДЖКиСК формирует проект Перечня.

2.10. ДЖКиСК направляет в Департамент финансов проект Перечня в течение 20 дней после доведения объемов капитальных вложений.

2.11. Условиями отбора для включения объектов в Перечень (кроме объектов, предусмотренных в окружных программах) являются:

2.11.1. Наличие объекта в целевых программах или распоряжения администрации города Югорска о включении объекта в Перечень непрограммных объектов;

2.11.2. Обеспеченность объекта проектно-сметной документацией (стадия – рабочая документация), утвержденной в установленном порядке;

2.11.3. Наличие неисполненных денежных обязательств бюджета (переходящие объекты из Перечня года, предшествующего очередному, в том числе объекты, по которым производились проектно-изыскательские работы);

2.11.4. Соответствие заявляемых объемов финансирования условиям состоявшихся конкурсов на выполнение работ, расчетным показателям стоимости объекта.

2.12. ДЖКиСК в недельный срок после вступления в силу решения Думы города Югорска о бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период представляет Перечень на согласование и утверждение главе города Югорска.

2.13. Утвержденный Перечень является для ДЖКиСК в части объектов нового строительства основанием для включения в план муниципального заказа города Югорска для организации процедуры размещения заказов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, поставку товаров, оказание других соответствующих услуг (кроме закупок, включенных в план государственного заказа автономного округа).

2.14. Функции по размещению заказов по объектам нового строительства, включенным в Перечень, а также по объектам незавершенных строительством, по которым необходимо размещение заказов на выполнение работ, поставку товаров, оказание других соответствующих услуг, осуществляет УЭП, если иное не предусмотрено другими нормативными правовыми актами.

2.15. Для комплектации объектов, включаемых в Перечень, размещение заказов на технологическое оборудование, мебель и инвентарь производится в соответствии со спецификациями оборудования, обеспечивающего функционирование объекта в связи с его назначением. В спецификацию не включаются предметы внутреннего убранства (в том числе картины, ковры), мягкий инвентарь и мелкие предметы хозяйственно-бытового назначения, спецодежда, наглядные пособия, учебное оборудование, программное обеспечение.

2.16. Изменение объемов финансирования капитальных вложений в рамках утвержденного Перечня строек и объектов в связи с инфляцией в течение финансового года не производится.

3. Порядок и условия финансирования строек и объектов, включенных в Перечень

3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства осуществляются в соответствии с перечнем строек и объектов, утвержденным распоряжением администрации города Югорска, после представления в департамент финансов следующих документов:

- протокол размещения заказа (копия);

- контракт (оригинал и копия).

3.2. Финансирование объектов капитального строительства осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, объемами капитальных вложений на соответствующий финансовый год и процедурами по исполнению расходной части бюджета города Югорска, установленными бюджетным законодательством и Положением о порядке исполнения бюджета города Югорска по расходам.

3.3. Погашение кредиторской задолженности ДЖКиСК за выполненные работы (услуги) на стройках и объектах по принятым в предыдущие годы денежным обязательствам, подлежащим оплате за счет средств бюджета города, осуществляется в порядке, предусмотренном для текущего финансирования за счет средств бюджета города Югорска, если иное не предусмотрено решением Думы города Югорска на соответствующий финансовый год.

4. Корректировка Перечня

4.1. Корректировка утвержденного перечня производится не чаще 1 раза в месяц и утверждается распоряжением администрации города Югорска.

4.2. ДЖКиСК вносит предложения главе города Югорска по перераспределению бюджетных ассигнований на объекты Перечня, по которым существует наибольшая потребность в финансовых ресурсах, в случаях:

4.2.1. Внесения изменений в действующие целевые программы города Югорска;

4.2.2. Если в срок до 01 ноября текущего года не проведена процедура размещения муниципального заказа;

4.2.3. По предписанию контролирующих органов, в связи с использованием финансовых средств не по целевому назначению.

4.3. В первую очередь дополнительные бюджетные ассигнования направляются на объекты, вводимые в эксплуатацию в текущем году и не обеспеченные достаточным финансированием, а также на объекты с высокой степень готовности в пределах объемов финансирования, предусмотренных целевыми программами города Югорска.

5. Заключительные положения

5.1. ДЖКиСК осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств, направляемых на капитальные вложения.

5.2. ДЖКиСК осуществляет ежеквартальный мониторинг капитальных вложений и анализ использования финансовых средств, направляемых на капитальные вложения в рамках Перечня.

Приложение 1

| Наименование объекта | Наименование целевой программы (подпрограммы) | КВСР | ФКР | КЦСР | КВР | Мощность | Ед. измерения | Сметная стоимость строительства |  |  | Объем капитальных вложений в действующих ценах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В базовых ценах | В текущих ценах | На очередной год |  | На 1 год планового периода | На 2 год планового периода |