

|  |  |
| --- | --- |
| Жильё и городская среда | Y:\4_ОЭС_Отдел экономики в строительстве\Русакевич И.С\от Сметаниной\Брендбук\Брендбук ФКГС 2020\Logo\Logo_Comunikacii\FKGS_logo_Comunikacii-01.jpg |

**Паспорт объекта:**

**«Благоустройство мемориала Защитникам отечества и первопроходцам земли Югорской в городе Югорске»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатель | Информация |
| 1 | Местонахождение | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, ул. Железнодорожная |
| 2 | Название проекта | Благоустройство мемориала Защитникам отечества и первопроходцам земли Югорской в городе Югорске |
| 3 | Описание проекта | Благоустройство общественной территории |
| 4 | Площадь благоустраиваемой территории, кв.м. | 5 277,11 кв.м. |
| 5 | Виды работ по контракту | * Устройство фонтана, амфитеатра
* Устройство тротуара – 3 731 кв.м.;
* Установка малых форм: урн – 14 шт., скамеек – 26 шт., в том числе пергола «Мечта»;
* Устройство наружного освещения – 47 светильников;
* Озеленение: устройство газона – 746 кв.м.
* Устройство велопарковок – 2 шт.
 |
| 6 | Подрядчик | Общество с ограниченной ответственностью «Прайд», г. Югорск |
| 7 | Дата заключения контракта | 26.07.2019 |
| 8 | Контракт, соглашение, договор | Муниципальный контракт № 0187300005819000228 (113.2019) |
| 9 | Срок завершения работ по контракту | 01.03.2022 |
| 10 | Планируемый срок завершения работ | 15.10.2020 |
| 11 | Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (ДЖКиСК)Начальник управления строительства ДЖКиСК Казаченко Алексей Юрьевич, телефон 8(34675)70472 |
| 12 | Финансирование (сумма) | Стоимость всего – 61 645,6 тыс. руб., - федеральный бюджет – 20 435,5 тыс. руб.; - региональный бюджет – 31 963,2 тыс. руб.; - муниципальный бюджет – 9 246,9 тыс. руб. |

