Информация

о плане подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов

Планом мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 гг.  запланировано выполнить мероприятия на сумму 126 206,82 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета автономного округа – 45 473,00 тыс. руб.;  за счет средств бюджета муниципального образования – 4 893,32 тыс. руб.; за счет средств предприятий – 75 840,50  тыс. руб.

1. Объекты теплоснабжения

На   подготовку объектов   теплоснабжения   запланировано направить денежные средства в сумме  46 023,98  тыс. руб.,  в том числе средства бюджета автономного округа− 35 812,82 тыс. руб., средства бюджета муниципального образования – 1 884,89  тыс. руб., средства предприятия МУП «Югорскэнергогаз» − 8 326,27 тыс. руб.

Запланировано выполнить следующие мероприятия:

1.1. Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, в том числе:

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей  теплоснабжения  от  ТК 10-47 по ул. Садовая, 60 до  ТК 10-16 по ул. Менделеева, 37А в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей  теплоснабжения от  ТК 9-48 по ул. Мира, 57 А до  ТК 16-10 по ул. Мира, 53 А в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой) сетей  теплоснабжения от ТК 9-2 по ул. Мира, 62 А до  ТК 9-12 по ул. Энтузиастов, 2 в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей  теплоснабжения от  ТК 6-2 по ул. Гастелло, 14 до  ТК 15-7 по ул. Дружбы Народов, 1 в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей  теплоснабжения от  ТК 7-12 по ул. Менделеева, 30 до  ТК 24-1 по ул. Менделеева, 38/1 в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей  теплоснабжения от  ТК 22-15 до ТК 22-16 мкр. Югорск-2 в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой) участка сетей теплоснабжения по ул. Калинина, 67  в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения от  ТК 9-48 по ул. Мира, 57А до  ТК 16-8А по ул. Мира, 57Б в городе Югорске;

- капитальный ремонт тепловой камеры по ул. Садовая, 35 в городе Югорске;

- капитальный ремонт  тепловой камеры по ул. Попова,64 в городе Югорске.

1.2. Аварийно-поддерживающий ремонт инженерных сетей теплоснабжения, в том числе:

- замена аварийного участка сетей теплоснабжения от ТК 6-5 до ТК 17-38 по ул. Гастелло, 13А в городе Югорске;

- замена аварийного участка сетей теплоснабжения под проезжей частью до ТК 17-26 по ул. Таёжная, 23 в городе Югорске.

Общая протяженность магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения, подлежащих ремонту – 2,232  км.

1.3. Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных сетей горячего водоснабжения, в том числе:

- капитальный ремонт (с заменой) сетей горячего водоснабжения от котельной  № 22  до ТК 22-1 мкр.Югорск-2 в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей  горячего водоснабжения от  ТК 10-47 по ул. Садовая, 60 до  ТК 10-16 по ул. Менделеева, 37А в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой) сетей  горячего водоснабжения от ТК 9-2 по ул. Мира, 62 А до  ТК 9-12 по ул. Энтузиастов, 2 в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей  горячего водоснабжения от  ТК 6-2 по ул. Гастелло, 14 до  ТК 15-7 по ул. Дружбы Народов, 1 в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей  горячего водоснабжения от  ТК 7-12 по ул. Менделеева, 30 до  ТК 24-1 по ул. Менделеева, 38/1 в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей  горячего водоснабжения от  ТК 22-15 до ТК 22-16 мкр. Югорск-2 в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей   горячего водоснабжения от  ТК 22- 8 до узла учета в доме  № 6 мкр.Югорск-2 в городе Югорске.

1.4. Аварийно-поддерживающий ремонт инженерных сетей горячего водоснабжения, в том числе:

- замена аварийного участка сетей горячего водоснабжения от ТК 6-5 до ТК 17-38 по ул. Гастелло, 13А в городе Югорске;

- замена аварийного участка сетей горячего водоснабжения под проезжей частью до ТК 17-26 по ул. Таёжная, 23 в городе Югорске.

Общая протяженность магистральных и внутриквартальных сетей горячего водоснабжения, подлежащих ремонту -  1,772 км.

1.5. Капитальный ремонт котельных, в том числе:

- капитальный ремонт котельной № 3 по ул. Ленина,22А с заменой насоса по теплотрассе в городе Югорске.

1.6. Аварийно-поддерживающий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее- КИПиА), электрооборудования, технологического оборудования котельных за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз».

2.  Объекты   водоснабжения

На   подготовку объектов   водоснабжения   планируется   направить денежные средства в сумме  12 532,61 тыс. руб.,  в том числе  средства бюджета автономного округа 7 977,48                   тыс. руб., средства бюджета муниципального образования 419,87 тыс. руб., средства предприятия МУП «Югорскэнергогаз» 4 135,27 тыс. руб.

Запланировано выполнить следующие мероприятия:

2.1. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, в том числе:

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей  холодного водоснабжения от  ТК 10-47 по ул. Садовая, 60 до  ТК 10-16 по ул. Менделеева, 37А в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей  холодного водоснабжения от  ТК 9-48 по ул. Мира, 57 А до  ТК 16-10 по ул. Мира, 53 А в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой) сетей  холодного водоснабжения от ТК 9-2 по ул. Мира, 62 А до  ТК 9-12 по ул. Энтузиастов, 2 в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей  холодного водоснабжения от  ТК 6-2 по ул. Гастелло, 14 до  ТК 15-7 по ул. Дружбы Народов, 1 в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей  холодного водоснабжения от  ТК 22-15 до ТК 22-16 мкр. Югорск-2 в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой) участка сетей холодного водоснабжения по ул. Калинина, 67  в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой) сетей холодного водоснабжения от  ТК 9-48 по ул. Мира, 57А до  ТК 16-8А по ул. Мира, 57Б в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей  холодного водоснабжения от  ТК 22- 8 до узла учета в доме  № 6 мкр.Югорск-2 в городе Югорске;

- капитальный ремонт (с заменой)  аварийного участка водовода на ВОС-15000 в городе Югорске.

2.2. Аварийно-поддерживающий ремонт инженерных сетей водоснабжения, в том числе:

- замена аварийного участка сетей холодного водоснабжения от ТК 6-5 до ТК 17-38 по ул. Гастелло, 13А в городе Югорске;

- замена аварийного участка сетей холодного водоснабжения под проезжей частью до ТК 17-26 по ул. Таёжная, 23 в городе Югорске.

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту- 1,106 км.

2.3. Капитальный ремонт водоочистных сооружений (далее- ВОС), артскважин, в том числе:

- капитальный ремонт ВОС-1500 с устройством частотного преобразователя промывного насоса в городе Югорске.

2.4. Аварийно-поддерживающий ремонт ВОС, артскважин, в том числе:

- аварийно-поддерживающий ремонт оборудования КИПиА ВОС, артскважин;

- аварийно-поддерживающий ремонт электрооборудования ВОС, артскважин;

- аварийно-поддерживающий ремонт технологического оборудования ВОС, артскважин.

3. Объекты   водоотведения

На   объекты   водоотведения  запланировано   направить денежные средства в сумме            6 402,85 тыс. руб.,  в том числе средств бюджета автономного округа 1 682,70 тыс. руб., средств бюджета муниципального образования 88,56 тыс. руб., средств предприятия                                   МУП «Югорскэнергогаз» 4 631,59  тыс. руб.

Запланировано выполнить следующие мероприятия:

3.1. Капитальный ремонт сетей водоотведения, в том числе:

- капитальный ремонт (с заменой)  сетей самотечной канализации по ул. Пушкина, 6 в городе Югорске.

3.2. Аварийно-поддерживающий ремонт инженерных сетей водоотведения, в том числе:

- замена канализационного коллектора от приемного колодца до канализационной насосной станции  № 4 по ул. Попова, 8 в городе Югорске.

Общая протяженность сетей водоотведения, подлежащих ремонту- 0,115 км.

3.3. Капитальный ремонт  канализационных очистных сооружений (далее- КОС) и канализационных насосных станций (далее- КНС), в том числе:

- капитальный ремонт камеры переключения на территории КОС 7000 м3/сут в городе Югорске;

- капитальный ремонт КНС № 9 по ул. Чкалова,7 с заменой насоса в городе Югорске.

3.4. Аварийно-поддерживающий ремонт КОС и КНС, в том числе:

- аварийно-поддерживающий ремонт технологического оборудования КОС, КНС;

- аварийно-поддерживающий ремонт электрооборудования КОС, КНС;

- аварийно-поддерживающий ремонт оборудования КИПиА  КОС, КНС.

4. Сети и объекты газоснабжения

При   подготовке к зиме объектов  и сетей газоснабжения   планируется   выполнить работы на общую  сумму  665,00 тыс. руб. за счет средств предприятия ОАО «Газпром газораспределение Север».

Запланировано выполнить следующие мероприятия:

4.1. Техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства, в том числе:

- техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на 145,5 км газопроводов, на газораспределительных пунктах (далее- ГРП) и шкафных распределительных пунктах (далее- ШРП) – 24 шт.;

- приборное обследование газопроводов -  9,46 км;

- покраска надземных и фасадных газопроводов ул. Мира № 9,11; ул. Таежная № 4,16/2; мкр. Югорск-2 № 8,9; сети газоснабжения мкр. 13-14 0,7 км;

- обновление привязок, указателей газопроводов и колодцев -  20 шт.;

- ревизия отключающих устройств в газовых колодцах  № 5,6,7,11,15,22,24, 36,37,62,71,79,Югорск-2 № 2,3,5;

- ремонт газовых колодцев Югорск-2 №2,5.

4.2. Текущий ремонт объектов газового хозяйства (газораспределительные станции (далее-ГРС), головные газорегуляторные пункты (далее-ГГРП), газорегуляторные пункты (далее- ГРП) и прочее оборудование), в том числе:

- ППР и текущий ремонт оборудования ГРП, с покраской газового оборудования – 24 шт.;

- ревизия и ремонт систем отопления ГРП – 24 шт;

- очистка охранных зон газопроводов от древесно-кустарниковой растительности мкр. 5-7 – 1,45 км.

5. Жилищный фонд

На   подготовку жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период  планируется   направить 16 000,00 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального образования  – 2 500,00 тыс. руб., из средств предприятий, обслуживающих жилищный фонд -  13 500,00 тыс. руб.

5.1. Ремонт жилфонда

Планируется выполнить работы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта на сумму 2 500,00 тыс. руб.

5.2. Подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему периоду

Планируется выполнить плановый текущий ремонт жилфонда за счет средств предприятий, обслуживающих жилищный фонд города,  (плата населения) на сумму 17 373,00 тыс. руб.

6. Сети и объекты электроснабжения

При   подготовке к зиме объектов электроснабжения планируется   выполнить работы на общую  сумму  42 482,37 тыс. руб. за счет средств предприятия Советский филиал АО «ЮРЭСК».

Запланировано выполнить следующие мероприятия:

6.1. Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (далее- ТП), в том числе:

- капитальный ремонт ТП 10/0,4 кВ: ТП №9-17-13; ТП № 9-17-14; ТП №9-17-15; № 9-17-17; № 9-17-18;

- капитальный ремонт кровли ТП: ТП № 9-11-4; ТП № 9-11-8; ТП № 9-16-1; ТП № 9-13-8; ТП № 9-1-9; ТП № 9-1-4; ТП № 9-2-3; ТП № 9-2-5; ТП № 9-5-2; ТП № 9-11-5.

6.2. Текущий ремонт ТП, воздушных линий (далее -ВЛ), в том числе:

- текущий ремонт ТП 10/0,4 кВ – 33 ед.;

- текущий ремонт ВЛ-10 кВ – 30,790 км;

- текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ – 36,480 км;

- ремонт машин- 17 ед.;

- проведение противоаварийных, противопожарных тренировок;

- повышение квалификации работников.

7. Финансовые средства предприятия МУП «Югорскэнергогаз», выделенные для создания материально-технического резерва, составляют 2 100,00 тыс. руб.