

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 РЕШЕНИЕ

**от 27 марта 2018 года № 18**

**Об исполнении наказов избирателей в 2017 году**

Рассмотрев информацию, представленную председателем Думы города Югорска, об исполнении наказов избирателей в 2017 году,

**ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:**

 1. Принять к сведению информацию об исполнении наказов избирателей в 2017 году (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

**Исполняющий обязанности**

**председателя Думы города Югорска М.И. Бодак**

«27» марта 2018 года

(дата подписания)

**Приложение к решению**

**Думы города Югорска**

**от 27 марта 2018 года № 18**

**Информация об исполнении**

**наказов избирателей в 2017 году**

**Общегородские наказы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование наказа избирателей** | **Информация**  | **Срок исполнения** | **Итоги** |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО** |
| 1 | Строительство детского сада на 300 мест по Сибирскому бульвару | Внебюджетные источники | 2017-2018 | Строительство приостановлено |
| 2 | Строительство Кафедрального Собора в районе улицы Сахарова | Внебюджетные источники | 2018-2025 | Проектно-сметная документация проходит экспертизу |
| 3 | Строительство мечети в районе улицы Торговая | Внебюджетные источники | 2018-2025 | Оформлен земельный участок под строительство- |
| 4 | Проектирование и строительство школы на 900 мест  |  | 2018-2021 | Проектирование и строительство планируется выполнить в рамках концессионного соглашения. Идет поиск инвестора |
| 5 | Строительство торгового центра по ул. Менделеева - Магистральной | Внебюджетные источники | 2018-2019 | Выдано разрешение на строительство 2018-2020 гг. |
| 6 | Строительство инженерных сетей 5,7 мкр. |  | 2019-2022 | Планируется к выполнениюв 2019-2022 гг.- |
| 7 | Благоустройство парка в районе улиц Менделеева – Студенческая – Сахарова – Березовая. Строительство вело – роллерной дорожки |   | 2017-2019 | Выполнено устройство велодорожки по ул. Менделеева и ул. Студенческой |
| 8 | Строительство новых домов в капитальном исполнении на месте старой застройки финского комплекса (Менделеева 36,43а,49,55,57,68, Садовая 70 и др.) | Внебюджетный источники | 2017-2022 | Введены в эксплуатацию:ж/д Менделеева 43а и 55.Находятся в стадии строительства: ж/д Менделеева 36 и 57 |
| 9 | Строительство сетей электроснабжения и дорог 4 категории  | 19 мкр | 2018-2022 | Планируется строительство электросетей в рамках инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» на 2018-2022 гг. |
| 10 | Строительство физкультурно – спортивного комплекса |  | 2017 | Находится в стадии завершения строительства |
| 11 | Строительство второй очереди транспортной развязки |  | 2018 | Строительство завершено, получено разрешение на ввод в эксплуатацию в марте 2018 г. |
| 12 | Строительство первой очереди жилого дома по ул. Студенческой | Внебюджетные источники | 2017-2019 | Находится в стадии строительства |
| 13 | Строительство одноэтажного жилья усадебного типа для расселения жителей, проживающих в ветхом одноэтажном жилье. |  | 2017-2022 | Построено 7 ж/дПриобретено 20 квартир |
| 14 | Проектирование и строительство газопровода на Зеленую зону. | Внебюджетные источники | 2017-2019 | Находится в стадии строительства- |
| 15 | Реконструкция сетей электроснабжения и трансформаторной подстанции на Зеленой зоне. | Внебюджетные источники | 2018-2020 | Планируется строительство 1 этапа электросетей в рамках инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» на 2018-2020 гг. |
| 16 | Строительство многоэтажной застройки в 14а микрорайоне (земли совхоза) | Внебюджетные источники | 2017-2025 | Введен в эксплуатацию: ж/д Лунная 2.Находится в стадии строительства: ж/д Мичурина 23, 25. |
| 17 | Проектирование и строительство инженерных сетей 14а микрорайона |  | 2017-2025 | Проектно-сметная документация прошла гос.экспертизу |
| 18 | Газификация микрорайона «Снегири» |  | 2018-2019 | Проектно-сметная документация прошла гос.экспертизу |
| 19 | Проектирование и строительство дороги по ул. Свердлова до соединения с ул. Студенческой |  | 2018-2019 | Заключен контракт в 2017 г. Строительство не начато |
| 20 | Благоустройство дворовой территории по ул. Толстого 12,14,16. Расширение автомобильной стоянки в районе Толстого 14,16 |  | 2017-2020 | В 2016 году выполнено устройство автомобильной стоянки возле жилого дома № 16 по ул. Толстого. В 2017 году расширен проезд возле жилого дома №16 и установлены малые архитектурные формы на детской площадке возле ж/д № 16 |
| 21 | Строительство нового здания Югорского политехнического колледжа | Заказчик – автономный округ | 2018-2021 | Разработана проектно-сметная документация.Ведутся переговоры с правительством ХМАО-Югры по строительству объекта. - |
| 22 | Реконструкция стадиона лицея им. Г.Ф. Атякшева |  | 2017-2019 | В 2016 году установлено ограждение. В 2017 году произвели отсыпку территории. |
| 23 | Строительство пристроя к детской школе искусств по ул. 40 лет Победы |  | 2017-2020 | Выполнен эскизный проект.- |
| 24 | Строительство нового микрорайона индивидуальной жилой застройки микрорайона Югорск -2 |  | 2017-2020 | Подготовлены на аукцион для продажи – 10 зем.участковдля льготных категорий- 10 зем.участков |
| 25 | Реконструкция КОС - 500 |  | 2017-2019 | Контракт заключен в 2017 году. |
| 26 | Строительство здания школы на 175 мест по ул. 40 лет Победы |  | 2018-2020 | Идет поиск инвестора- |
| 27 | Реконструкция городского сквера по ул. Ленина |  | 2017-2020 | - |
| 28 | Строительство памятника Воинам - интернационалистам | Внебюджетные источники | 2017-2019 | Утвержден эскиз- |
| 29 | Строительство нового здания «ЮТЭК – Югорск» | Внебюджетные источники | 2017-2018 | Строительство завершено в октябре 2017 года. |
| 30 | Строительство торгового центра по ул. Лесозаготовителей | Внебюджетные источники | 2018-2019 | - |
| 31 | Строительство автомобильной стоянки на месте снесенных домов по ул. Кирова 1б, 1в  |  | 2018-2019 | - |
| 32 | Строительство спортивной площадки и благоустройство прилегающей территории ул. Кирова 8,10, Железнодорожная д. 17  |  | 2018-2021 | В 2016 году выполнено устройство спортивного корта с баскетбольными кольцами и устройство проезда вдоль жилого дома №10 по ул. Кирова. |
| 33 | Строительство канализационного коллектора и насосной станции для перевода стоков с КОС – 1500 на КОС – 7000 |  | 2017-2020 | Выполнено- |
| 34 | Строительство сквера на месте снесенных домов ул. Попова д. 10,12 |  | 2017-2019 | Работы по благоустройство территории на месте снесенных домов по ул. Попова 10-12 выполнены в 2017 году. |
| 35 | Благоустройство территории по ул. Попова в районе налоговой инспекции и магазина «Монетка» до швейной фабрики (до ул. Титова) с отводом воды | Внебюджетные источники | 2018-2020 | - |
| 36 | Благоустройство квартала жилых домов по ул. Таежной 12/3, 12/4 |  | 2018-2021 | В 2016 году выполнено устройство автомобильной стоянки возле жилого дома №12/1 по ул. Таежная |
| 37 | Благоустройство прилегающей территории к жилым домам ул. Титова д. 7,9, ул. Дружбы народов д. 1, ул. Гастелло д.7, 7а,  |  | 2017-2021 | Работы по благоустройство территории выполнены в 2017 году. |
| 38 | Проектирование и строительство ливневой канализации по ул. Спортивной, Таежной, Мира,  |  | 2019-2022 | - |
| **ДОРОГИ, ТРОТУАРЫ** |
| 1 | Строительство внутриквартального проезда к жилому кварталу Авалон | Ведется строительство | 2017-2018 | Работы завершены в 2017 году. |
| 2 | Строительство дорог по ул. Уральской (от Цветного бульвара до ул. Магистральной), по ул. Звездная (от Магистральной до въезда в детский сад) |  | 2018-2019 | Заключен контракт в 2017 году.Работы по устройству дороги по ул. Звездная завершены в 2017 году. |
| 3 | Корректировка проекта и реконструкция ул. Магистральной |  | 2018-2019 | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки |
| 4 | Устройство тротуаров от Цветного бульвара до ул. Магистральной по ул. Сахарова |  | 2017-2018 | В 2016 году выполнены работы по отсыпке щебнем. В 2018-2019 году планируется выполнить работы по асфальтированию тротуара |
| 5 | Реконструкция ул. Садовой от ул. Магистральной до ул. Вавилова |  | 2019-2022 | Разработана проектно-сметная документация |
| 6 | Реконструкция дороги по ул. Студенческая до объездной дороги. |  | 2017-2023 | Заключен муниципальный контракт на проектно-изыскательные работы до 2020г. |
| 7 | Строительство дороги по ул. Лесной в щебеночном исполнении, строительство тротуара |  | 2018-2020 | - |
| 8 | Реконструкция ул. Никольской, от ул. Газовиков до ул. Промышленной |  | 2018-2019 | Заключен контракт в 2017 году. Находится в стадии строительства |
| 9 | Строительство дорог и тротуаров в микрорайоне «Снегири» |  | 2019-2022 | - |
| 10 | Реконструкция автостоянки возле магазина «Деревенский» | Внебюджетные источники | 2017-2018 | - |
| 11 | Реконструкция ул. 40 лет Победы: продление до ул. Попова |  | 2017-2022 | Разработана проектно-сметная документация |
| 12 | Строительство дороги по ул. Ленина от ул. Октябрьской до выезда на ул. Торговую |  | 2018-2022 | - |
| 13 | Отсыпка щебнем ул. Кл. Цеткин |  | 2018 | - |
| 14 | Реконструкция автомобильной дороги от г. Югорска до пгт. Таежный | Включена в Государственную программу автономного округа.  | 2017-2025 | Находится в стадии строительства - |
| 15 | Расширение дороги от казармы до котельной мкр. Югорск - 2 |  | 2017-2019 | Работы завершены в 2017 году. |
| 16 | Устройство автомобильной стоянки по ул. Спортивная 10 Титова 50 |  | 2017 | Работы завершены в 2017 году |

**Наказы по избирательным участкам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | № округа |
| 1 | Устройство тротуара по ул. Ермака от МБОУ СОШ№ 6 до ул. Вавилова из плит | **1 округ**А.Ю. Харлов,Е.Б. Комисаренко |
| 2 | Устройство тротуара по ул. Заводской до от ул. Студенческой до «Детской школы искусств города Югорска» из плит | **2 округ**В.А. Климин,М.В. Кулик |
| 3 | Устройство дворового проезда из асфальтобетона возле жилого дома 20 по ул. Студенческая  |
| 4 | Устройство автомобильной стоянки по ул. Декабристов, 6-12 | **3 округ**И.П. Данилова,Ф.С. Медведев |
| 5 | Отсыпка щебнем проезда по ул. Сахарова (м/у Декабристов и Студенческой) |
| 6 | Благоустройство жилого дома по ул. Газовиков, 6, Никольская 1,3 (детские городки) | **4 округ**А.Ю. Годлевский,А.П. Иванов |
| 7 | Водоотвод ул. Никольская   |
| 8 | Дополнительное оснащение детской площадки элементами малых форм во дворе домов по ул. Толстого д. 2,4, ул. Свердлова 1,3, ул. Газовиков 1 | **5 округ**А.В. Беккер,А.А. Пантин |
| 9 | Расширение проезда во дворах жилых домов №12, 14 по ул. Толстого |
| 10 | Установка детского городка возле жилого дома №16 по ул. Толстого  |
| 11 | Устройство водоприемного колодца возле жилого дома №6А по ул. Октябрьская | **6 округ**Е.Ю. Павлюк,Н.В. Тимченко |
| 12 | Механизаторов 22-24 дооборудование площадки детской (качели, турники), установка футбольных ворот ул. Буряка |
| 13 | Устройство автомобильной стоянки возле жилого дома № 14 по ул. Мира  | **7 округ**А.В. Михолап,В.Н. Бендус |
| 14 | Устройство городков по ул. Мира 18-18/1 и по ул. 40 лет Победы 9-9а  |
| 15 | Замена МАФ на детских городках ул. Мира 9,11, Геологов 9б  | **8 округ**М.И. Бодак,Н.Т. Самарина |
| 16 | Асфальтирование двора возле домов 8,10 по улице Мира  |
| 17 | Устройство автомобильной стоянки в районе жилых домов № 9, 11 по ул. Титова | **9 округ**А.Н. Соколов,С.П. Харлов |
| 18 | Автомобильная стоянка по ул. Спортивная возле жилого дома № 37а и МАДОУ «Детский сад «Снегурочка»  | **10 округ**В.П. Харлов,К.В. Астапенко |
| 19 | Устройство искусственной дорожной неровности по ул. Спортивная |
| 20 | Устройство проезда из асфальтобетона к жилому дому № 3 в мкр. Югорск-2 | **11 округ**О.А. Баргилевич |