- Муниципальное образование городской округ Югорск

- Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Администрация города Югорска

- Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск,

Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628260,

Тел/факс (34675) 7-30-81, E-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Пояснительная записка

к отчету об исполнении муниципальной программы города Югорска «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов»

за 2024 год

Выполнение мероприятий муниципальной программы направлено на ежегодное увеличение  количества населения, охваченного природоохранными мероприятиями, мероприятиями эколого-образовательного, эколого-просветительского, эколого-художественного  направления, на обеспечение ежегодных плановых мероприятий по противопожарному обустройству лесов, лесозащитных и лесохозяйственных мероприятий в запланированных объемах, а также на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов.

Целью муниципальной программы является  сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений, снижение негативного воздействия твердых коммунальных отходов, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории муниципального образования, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов.

В течение 2024 года обеспечено выполнение следующих основных мероприятий:

Выполнение мероприятия 1 «Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры» обеспечено на общую сумму 150,0 тыс. рублей  из местного бюджета, что составило 100 % от предусмотренных сумм бюджетных ассигнований. Запланированные мероприятия: приобретение дипломов,  настольных игр, сувенирной продукции для вручения участникам мероприятий экологической направленности, организация конкурсов экологической направленности среди общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений, изготовление баннеров, приобретение хозяйственного инвентаря для уборки территории города выполнены на сумму 150,0 тыс. руб.

В связи с увеличением проведения мероприятий в 2024 году, в рамках Международной экологической акции  «Спасти и сохранить» (далее – Акции) увеличилось количество участников акции (участие принимало 27 463 человека), соответственно увеличился целевой показатель: доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования на  70 %.

Участниками Акции были жители города, образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования, БУ «Югорский политехнический колледж, МАУ «Горлес», МУП «Югорскэнергогаз», МАУ МЦ «Гелиос», экоактивисты, администрация города Югорска, ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Были проведены следующие мероприятия в рамках Акции:

- акция по раздельному сбору отходов «Экополезная привычка»;

- акция по сбору макулатуры;

- аллея выпускников;

- интерактивная  выставка «Добрые сказки Югры»;

- субботник «Зеленая весна»;

- выставка экологической тематики «ЭкоОбраз»;

- лиственная аллея друзей;

- в рамках окружного субботника «Мой чистый дом - Югра» проведены общие городские субботники;

- экологический марафон  «Моя Югра - моя планета!»;

- компьютерное тестирование по экологии «ЭкоЭрудит» с использованием ресурсов Президентской библиотеки  им. Б.Н. Ельцина;

- проведены для детей экологические уроки «Прогулки в мир природы»;

- окружной конкурс экологических листовок  «Сохраним природу и культуру народов Югры»;

- экологическая акция «Покормите птиц зимой»;

- марафон «Экополигонка».

- В общеобразовательных учреждениях в городе Югорске в рамках проведения Международной экологической акции «Спасти и сохранить» проведены мероприятия, приуроченные к праздникам экологического календаря и памятным культурным датам.

В рамках мероприятий, приуроченных к праздникам экологического календаря и памятным культурным датам в рамках проведения Международной экологической акции «Спасти и сохранить» проведены следующие мероприятия:

•	Всемирный день черепах;

•	Всемирный день пчел;

•	Одуванчик – маленькое солнышко, подаренное нам на радость;

•	День солнца;

•	Детский сад — наш общий дом, пусть будет чисто и уютно в нём;

•	День подснежника;

•	Всемирный День экологических знаний;

•	День русской березы;

•	Международный день птиц;

•	День воды;

•	 Международный день леса.

Выполнение мероприятия 2 «Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов» обеспечено на общую сумму  16 567,0 тыс. руб., из них 16 094,4 тыс. руб.  из местного бюджета;  472,6 тыс. руб.  из иных источников финансирования, что составило 100 % от предусмотренных сумм бюджетных ассигнований.

Увеличение финансирования по источнику «иные источники финансирования» произошло в связи увеличением поступлений от предпринимательской деятельности. Изменение объема финансирования программы не повлекло за собой изменения значений целевых показателей.

МАУ «Горлес» за счет средств местного бюджета  было израсходовано  16 094,4 тыс. руб., из них: на заработную плату – 8 009,9 тыс. руб.; начисления выплаты по оплате труда – 2 415,6 тыс. руб.; иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда – 83,8 тыс. руб.; пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств – 390,1 тыс. руб.; на оплату услуг связи и интернета – 39,5 тыс. руб.; на оплату коммунальных услуг – 1 202,9 тыс. руб.; на оплату работ, услуг по содержанию имущества – 1 829,2 тыс. руб.; на оплату предрейсового медицинского осмотра – 41,0 тыс. руб.; на оплату прочих работ (услуг) – 217,7 тыс. руб.; на оплату услуг страхования - 20,3 тыс. руб.; на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений - 220,9 тыс.руб.; на уплату налогов, сборов и иных платежей – 586,2 тыс. руб.; на приобретение ГСМ – 256,1 тыс. руб.; на приобретение спецодежды, спецобуви – 92,1 тыс. руб.; на приобретение основных средств - 151,0 тыс.руб.; приобретение прочих материальных запасов – 521,8 тыс. руб.;  расходы связанные с тушением лесных пожаров - 16,3 тыс.руб.

Поступление средств за выполнение работ по монтажу и демонтажу новогодних елей в городе Югорске - 472,6 тыс. руб.

В соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Югорска площадь земель покрытых лесной растительностью составляет 1303,3 га. Общая площадь земель составляет 1839 га. Доля площади земель, покрытых лесной растительностью  к общей площади городских лесов составит 71 %.

За отчетный год выявлено шесть лесных пожаров, ликвидированных  в течение первых суток с момента обнаружения. Доля лесных пожаров, ликвидированных  в течение первых суток с момента обнаружения в общем количестве лесных пожаров составит 100%

В рамках мероприятия 3 «Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», в течение 2024 года обеспечено выполнение данного мероприятия на общую сумму  7357,2 тыс. руб., из них  7238,5 тыс. руб. из местного бюджета автономного округа израсходованы на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов, 118,7 тыс. руб. из  бюджета автономного округа использованы на  осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, что составило 99,8 % от предусмотренных сумм бюджетных ассигнований.

Образовалась экономия при объявлении конкурсов на закупку в размере                      13,5 тыс. руб. в течение года.

Целевой показатель эффективности: доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов исполнен на 105,3 %.

За период 2024 года на территории города Югорска выявлено и ликвидировано одно место несанкционированного размещения отходов производства и потребления на ул. Южной.  Общий объем свалки составил 160 м3.

Около 50 тонн отработанных автомобильных покрышек вывезено  с территории контейнерных  площадок накопления ТКО.

Соисполнителями муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

Управлением образования бюджетные средства  в размере 59 300,00 рублей направлены на приобретение сувенирной продукции  для награждения 1985 воспитанников дошкольных образовательных учреждений  в рамках закрытия экологического фестиваля «Эколята Югры – Друзья и защитники уникальной природы Севера!» на сумму 24 999,00  рублей;                                                                 кубков, грамот и медалей  победителям городского  конкурса творческих работ из бросового материала «Символ года» на сумму 34 301,00 рублей.

Управлением социальной политики за 12 месяцев 2024 года проведены следующие мероприятия:

- Открытие Международной акции «Спасти и сохранить» 2) "Югра-Экозабег. Чисто побегать!" 3) Акция по раздельному сбору отходов.

Под выделенный объем финансирования были приобретены материальные запасы (Баннер 2,9м*1,4м с символикой акции 1 шт. на 4910 руб., Стенд с символикой акции 1,29м*0,9м 1 шт. на 4064 руб., Транспарант с символикой акции 1,2м*0,75м 1 шт. на 675 руб., Баннер 1,2м*1,9м с символикой акции 1 шт. на 2760,2 руб., Питьевая вода 0,5л. 48 шт. на 2400 руб., Стакан 0,2 пластиковый 500 шт. на 425 руб., Аптечка 4 шт. на 4236 руб., Средство от комаров, клещей 4 шт. на 1072 руб., Перчатки х/б 70 шт. на 1106 руб., Мешки для мусора 120л 107 шт. на 5136 руб., Шоколад (Пикник) 100 шт. на 5000 руб., Питьевая вода 19л 1 шт. на 275 руб., Мешки для мусора 240л 25 шт. на 4750 руб., Чупа-чупс 100 шт. на 680 руб., ЭкоБлокнот 21 шт. на 3066 руб., Ручка шариковая автоматическая  24 шт. на 319,2 руб., Экоручка  30 шт. на 690 руб., Закладки 22 шт. на 424,6 руб., Шоколад (Милки вей) 20 шт. на 500 руб., Шоколад (баунти) 50 шт. на 2750 руб., ведро пластиковое 12л. 4 шт. на 1000 руб., печатная продукция 1 шт. на 1161 руб.).

Управлением культуры бюджетные средства в размере 43 300,00 рублей направлены на приобретение:

- футболок с логотипом для волонтеров в кол-ве 20 шт. на сумму                                 23 000,00 рублей;

- кубков в кол-ве 4 шт. на сумму 9 100,00 рублей;

- блокнотов с логотипом в кол-ве 20 шт. на сумму 6 300,00 рублей;

- ручек с логотипом в кол-ве 20 шт. на сумму 3 400,00 рублей;

- значков с логотипом в кол-ве 20 шт. на сумму 1 500,00 рублей для проведения познавательной экологической программы и компьютерного тестирования «ЭкоЭрудит 2024» и награждения участников среди учащихся и учителей школ города Югорска.

В мероприятии приняли участие 224 человека (в том числе 204 учащихся, 20 педагогов).

Город Югорск отмечен лучшим среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по показателю «доля площадок накопления ТКО, соответствующих требованиям федерального законодательства и законодательства округа (1 место).

В течение 2024 года в муниципальную программу города Югорска «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов» были внесены корректировки в связи с изменением объемов финансирования (увеличение и уменьшение бюджетных ассигнований).

С целью оценки эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов», проведен опрос населения города Югорска об уровне удовлетворенности населения города Югорска реализацией муниципальной программы.

Опрос был проведен с 22.01.2025 по 04.02.2025 на платформе обратной связи, путем использования Яндекс формы для опросов на официальном сайте администрации города Югорска и в мессенджерах.   В опросе  приняли участие                     47 человек.

В результате проведенного опроса реализацией муниципальной программы «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов» удовлетворены 85,4% что позволяет сделать выводы эффективности реализации мероприятий муниципальной программы (опрос  населения города Югорска об уровне удовлетворенности населения города Югорска с расчетами прилагается – приложение 1).

В связи со сроком реализации муниципальной программы в отчетном году, прилагаются сведения о финансовых результатах реализации муниципальной программы за весь период и  о достижении запланированных целевых показателей реализации муниципальной программы (приложение 2).

| Заместитель главы города - директор Департамента | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [Номер сертификата 1] Владелец [Владелец сертификата 1] Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | Р.А. Ефимов |
| --- | --- | --- |

Специалист - эксперт

по охране окружающей среды ОРЖКХ ДЖКиСК

Козаченко Оксана Владимировна 8 (34675) 7-17-42 (доб.421)

Приложение 1

Опрос об уровне удовлетворенности населения города Югорска реализацией муниципальной программы «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов»

| № вопроса | Вопрос | Вариант ответа | Шкала стоимости, % | Количество ответивших человек | Итоговая доля удовлетворенности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 47 |  |
| 1 | Осведомлены ли Вы о реализации муниципальной программы города Югорска» «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов»? | да | 100 | 38 | (38*100+7*50)/47=88,3 |
|  |  | затрудняюсь ответить | 50 | 7 |  |
|  |  | нет | 0 | 2 |  |
| 2 | Удовлетворены ли Вы организацией проводимых ежегодных мероприятий и развитием системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры в рамках Международной акции «Спасти и сохранить»? | да | 100 | 38 | (38*100+8*50)/47=89,4 |
|  |  | затрудняюсь ответить | 50 | 8 |  |
|  |  | нет | 0 | 1 |  |
| 3 | Удовлетворены ли Вы качеством работ проводимых по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов? | да | 100 | 34 | (34*100+10*50)/47=83,0 |
|  |  | затрудняюсь ответить | 50 | 10 |  |
|  |  | нет | 0 | 3 |  |
| 4 | Достаточно ли, по Вашему мнению, проводится мероприятий в рамках реализации муниципальной программы города Югорска «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов»? | да | 100 | 30 | (30*100+16*50)/46=80,9 |
|  |  | затрудняюсь ответить | 50 | 16 |  |
|  |  | нет | 0 | 1 |  |
| Итоговая доля эффективности исполнения мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  | (88,3+89,4+83,0+80,9)/4=85,4 |

Приложение 2

На реализацию муниципальной программы за период 2019 – 2024 годов направлено                              355 167,8 тыс.рублей, в том числе средства округа – 38 902,0 тыс. рублей, местные средства – 306 134,2 тыс. рублей, иные источники финансирования – 10 131,6 тыс. рублей.

| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов» | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | 355 167,8 | 67 052,4 | 30 188,7 | 30 436,2 | 31 093,3 | 35 153,0 | 24 074,2 |
|  | бюджет автономного округа | 38 902,0 | 37 302,4 | 480,9 | 120,9 | 95,0 | 114,1 | 118,7 |
|  | местный бюджет | 306 134,2 | 28 350,0 | 29 498,8 | 29 165,3 | 29 848,3 | 33 888,9 | 23 482,9 |
|  | иные источники финансирования | 10 131,6 | 1 400,0 | 209,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 472,6 |

| № | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования | % | 20 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | % | 66 | 66,5 | 66,9 | 67,0 | 67,5 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля площади земель, покрытых лесной растительностью к общей площади городских лесов (сохранение лесистости) | % | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 4 | Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | 11 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 18,0 | 18,5 | 20.0 |