**Инженерные сети и сооружения**

В рамках государственной программы «Развитие жилищной сферы» (муниципальная программа «Развитие жилищной сферы») ведется строительство объекта **«Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр, 5,7 в г. Югорске».** Общая готовность объекта - 81,9%.

В 2014 году введен в эксплуатацию 1 этап строительства, в 2015 году 2 этап строительства.

Заключен контракт на строительство 3,4,5 этапов. Подрядная организация ООО «НПСК», г. Нягань. Срок выполнения работ 2024 г.

В 2022 году планируется выполнить монтаж самотечной канализации 3,4 этапов, электроснабжение КНС №3.