

Проект «В регистр»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

О муниципальной программе города Югорска

«Развитие сети автомобильных дорог, транспорта

и благоустройство в городе Югорске

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска», распоряжением администрации города Югорска от 02.09.2013 № 517 «О перечне муниципальных программ города Югорска» в целях создания условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечения безопасности дорожного движения,комплексного благоустройства и озеленения города Югорска, создания благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города:

1. Утвердить муниципальную программу города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог, транспорта и благоустройство в городе Югорске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» (приложение).
2. Признать утратившими силу:

* постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 07.05.2014 № 2047 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»,
* постановление администрации города Югорска от 05.08.2014 № 3988 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»,
* постановление администрации города Югорска 18.11.2014 № 6240 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»,
* постановление администрации города Югорска 25.11.2014 № 6407 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»,
* постановление администрации города Югорска 18.12.2014 № 7210 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»,
* постановление администрации города Югорска 31.12.2014 № 7438 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»,
* постановление администрации города Югорска 26.05.2015 № 2137 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»,
* постановление администрации города Югорска 01.09.2015 № 2914 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»,
* постановление администрации города Югорска 23.11.2015 № 3404 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»,
* постановление администрации города Югорска от 18.12.2015 № 3649 «О внесении изменения в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»,
* постановление администрации города Югорска от 22.12.2015 № 3727 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»,
* постановление администрации города Югорска от 18.02.2016 № 377 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»,
* постановление администрации города Югорска от 17.03.2016 № 580 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283»,
* постановление администрации города Югорска от 05.05.2016 № 960 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 28.06.2016 № 1528 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 13.09.2016 № 2212 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 23.11.2016 № 2888 «О внесении изменения в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 22.12.2016 № 3283 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 06.04.2017 № 796 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 04.05.2017 № 996 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 11.07.2017 № 1670 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 30.11.2017 № 2969 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 19.12.2017 № 3220 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 19.12.2017 № 3221 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 28.12.2017 № 3354 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 31.01.2018 № 281 «О внесении изменения в постановление администрации города Югорска от 19.12.2017 №3221 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 05.03.2018 № 644 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Югорска»,
* постановление администрации города Югорска от 23.04.2018 № 1125 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 24.09.2018 № 2618 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3283 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 29.03.2018 № 900 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 23.04.2018 № 1124 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 14.06.2018 № 1663 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 14.06.2018 № 1663 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 13.09.2018 № 2524 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы»,
* постановление администрации города Югорска от 24.09.2018 № 2616 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы».

1. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Югорска – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина

**Глава города Югорска А.В. Бородкин**

Нормативный правовой акт коррупционных факторов не содержит

Юридический отдел ДЖКиСК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лист согласования | | | | |
| к проекту постановления администрации города Югорска | | | | |
| О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 годы» | | | | |
| **Наименование органа (структурного подразделения)** | **Дата передачи на согласование и подпись лица, передавшего документ** | **Дата поступления на согласование и подпись лица, принявшего документ** | **Дата согласования, подпись** | **Расшифровка подписи** |
| Заместитель главы города – директор ДЖКиСК |  |  |  |  |
| Первый заместитель главы города – директор ДМСиГ |  |  |  |  |
| Директор департамента финансов |  |  |  |  |
| Директор департамента экономического развития и проектного управления |  |  |  |  |
| Начальник управления социальной политики |  |  |  |  |
| Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |
| Юридическое управление |  |  |  |  |
| Первый заместитель главы города |  |  |  |  |

Исп. Титова Е.В., 7-43-03

Рассылка:

ДЭРиПУ – 1 экз.

УВП иОС – 2 экз.

Депфин – 1 экз.

ДЖКиСК – 2 экз.

УСП – 1 экз.

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа города Югорска**

**«Развитие сети автомобильных дорог, транспорта и благоустройство в городе Югорске**

**на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»**

**(далее-муниципальная программа)**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие сети автомобильных дорог, транспорта и благоустройство в городе Югорске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации города Югорска от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ «О муниципальной программе города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог, транспорта  и благоустройство в городе Югорске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (ДЖКиСК) |
| Соисполнители муниципальной программы | * Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска * Управление социальной политики администрации города Югорска * Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (ДМСиГ) * Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для устойчивого развития и сохранности автомобильных дорог местного значения, развития транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг. 2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. 3. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Югорска |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности и повышение качества дорожной деятельности и транспортных услуг автомобильным транспортом. 2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Совершенствование системы организации дорожного движения, формирование навыков безопасности участников дорожного движения, профилактика дорожно-транспортных происшествий и травматизма. 5. Обеспечение формирования единого облика города Югорска. Создание и развитие объектов благоустройства на территории города Югорска. 6. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных. 7. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Югорска. 8. Содержание и приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние. |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | * + - 1. Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске.       2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Югорске.       3. Формирование комфортной городской среды в городе Югорске |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных (программ) Российской Федерации | Портфель проектов «Жилье и городская среда», в том числе:   * 1. Проект «Формирование комфортной городской среды» |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Сохранение количества рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах (24 082 шт.).  Ввод в эксплуатацию 0,7 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием.  Выполнить капитальный ремонт и ремонт на автомобильных дорогах 0,133 км.  Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям на 100%.  Уменьшение общего количества дорожно-транспортных происшествий с 411 до 110.  Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с 30 до 0.  Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних с 7 до 0.  Уменьшение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях с 2 до 0.  Недопущение дорожно-транспортных происшествий с погибшими детьми.  Уменьшение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с 42 до 0.  Уменьшение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с 7 до 0.  Сохранение доли учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий на уровне 100%.  Увеличение количества и площади дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства с 110 шт. до 131 шт. и с 703 271 кв. м. до 802 950 кв. м.  Увеличение доли дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства, от общего количества дворовых территорий с 87,6% до 100%.  Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с дворовыми территориями, обеспеченными минимальным уровнем благоустройства, от общей численности населения города Югорска с 60,4% до 69,6%.  Увеличение количества и площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования с 11 шт. до 14 шт. и 152 174 кв. м. до 171 275 кв. м.  Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования к общей площади общественных территорий с 35,2% до 39,6%.  Увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования с 4,1 кв. м. до 4,6 кв. м.  Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске с 6,4% до 30%.  Сохранение доли объектов благоустройства и городского хозяйства, в отношении которых проводится содержание и текущий ремонт от общего их количества на уровне 100%.  Обеспечение отлова безнадзорных и бродячих животных в количестве, позволяющем предупредить и ликвидировать болезни животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечение муниципальной программы | На реализацию Программы планируется направить из средств бюджета города Югорска, окружного бюджета и Федерального бюджета бюджетные ассигнования в общем объеме 2 175 058,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 223 385,9 тыс. рублей;  2020 год – 205 031,9 тыс. рублей;  2021 год – 175 150,6 тыс. рублей;  2022 год – 174 610,0 тыс. рублей.  2023 год – 174 610,0 тыс. рублей;  2024 год – 174 610,0 тыс. рублей;  2025 год – 174 610,0 тыс. рублей;  2026 год – 174 610,0 тыс. рублей.  2027 год – 174 610,0 тыс. рублей;  2028 год – 174 610,0 тыс. рублей;  2029 год – 174 610,0 тыс. рублей;  2030 год – 174 610,0 тыс. рублей.  В том числе из средств Федерального бюджета в общем объеме 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 0,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей;  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей.  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей;  2029 год – 0,0 тыс. рублей;  2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| В том числе из средств окружного бюджета в общем объеме 60 361,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 29 098,2 тыс. рублей;  2020 год – 29 112,8 тыс. рублей;  2021 год – 2 150,6 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей.  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей.  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  2028 год – 0,0 тыс. рублей;  2029 год – 0,0 тыс. рублей;  2030 год – 0,0 тыс. рублей.  В том числе из средств бюджета города Югорска в общем объеме 2 114 696,8 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 194 287,7 тыс. рублей;  2020 год – 175 919,1 тыс. рублей;  2021 год – 173 000,0 тыс. рублей;  2022 год – 174 610,0 тыс. рублей.  2023 год – 174 610,0 тыс. рублей;  2024 год – 174 610,0 тыс. рублей;  2025 год – 174 610,0 тыс. рублей;  2026 год – 174 610,0 тыс. рублей.  2027 год – 174 610,0 тыс. рублей;  2028 год – 174 610,0 тыс. рублей;  2029 год – 174 610,0 тыс. рублей;  2030 год – 174 610,0 тыс. рублей. |
| Параметры финансового портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | На реализацию портфеля проектов, проекта, планируется направить из средств бюджета города Югорска, окружного бюджета и Федерального бюджета бюджетные ассигнования в общем объеме 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.  2023 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2024 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.  В том числе из средств Федерального бюджета в общем объеме \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.  2023 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2024 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.  В том числе из средств окружного бюджета в общем объеме \_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.  2023 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2024 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей. |
|  | В том числе из средств бюджета города Югорска в общем объеме \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.  2023 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2024 год – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей. |

**Раздел 1. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики**

**1.1. Формирование благоприятной деловой среды**

В целях формирования благоприятной деловой среды, условий для развития малого и среднего предпринимательства, привлечения частных инвестиций в сферу дорожного хозяйства города Югорска проводятся торги для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций не менее 15%.

Благоприятная деловая среда в сфере дорожного хозяйства поддерживается мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие материально-технической базы и обеспечение доступа негосударственного сектора в сферу перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Улучшение делового климата обеспечивается организацией процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов на предмет наличия в них излишних административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.

**1.2. Реализация инвестиционных проектов**

В целях обеспечения развития дорожной инфраструктуры города Югорска бюджетные инвестиции направляются на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

Строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры позволит получить значительные социальные, экологические, экономические эффекты, обеспечить безопасные условия проживания населения, повысить качество жизни и здоровья людей.

Полный перечень инвестиционных проектов муниципальной программы по объектам капитального строительства представлен в таблице 6.

**1.3. Развитие конкуренции в автономном округе**

В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом предполагается реализация следующих мероприятий: организация и проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам; заключение контрактов на право осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Для реализации мероприятий программы исполнители и соисполнители осуществляют закупку товаров, услуг, работ для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления города Югорска, хозяйствующих субъектов и граждан муниципального образования.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления, необходимых для выполнения муниципальной программы, в том числе на основании нормативных актов Российской федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год с уточнением затрат в соответствии с фактически достигнутыми целевыми показателями реализации муниципальной программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее - ДЖКиСК) организует исполнение муниципальной программы и осуществляет функции муниципального заказчика работ, выполнение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель и соисполнители:

* осуществляют полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на выполнение муниципальной программы;
* организуют исполнение муниципальной программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов с организациями, осуществляющими деятельность в сфере благоустройства и дорожной деятельности;
* обладают правом вносить предложения об изменении объёмов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач и мероприятий. Осуществляют контроль за целевым расходованием средств, утвержденных в соответствии с решением Думы города Югорска о бюджете на текущий финансовый год и плановый период;
* ответственный исполнитель осуществляет взаимодействие по вопросам исполнения мероприятий муниципальной программы с соисполнителями;
* осуществляют иные необходимые для реализации муниципальной программы функции, предусмотренные законодательством автономного округа и Российской Федерации.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению обозначен в таблице 5.

В качестве мер управления указанными рисками в целях снижения отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы будет осуществляться мониторинг изменений законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленных целей и решение задач.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых результатов муниципальной программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями.

Реализация мероприятий осуществляется в следующем порядке:

Реализация мероприятия 1.1. «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения» позволяет организовать регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории города Югорска по регулируемым тарифам. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплачиваются услуги по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным по результатам торгов. Оплата услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, но не превышающих объема услуг, подлежащих оказанию в соответствии с контрактом, по цене единицы услуги. За единицу услуги принята стоимость одного рейса. Оплата услуг по перевозке пассажиров по основным социально значимым маршрутам позволяет компенсировать убытки и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность пассажирских перевозок.

Реализация мероприятия 1.2. «Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности» реализуется в соответствии с действующим законодательством в области дорожной деятельности

Реализация мероприятия 1.3. «Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении Субсидии, которое заключается между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальным образованием. Соглашением определяется перечень объектов, которые софинансируются из окружного бюджета.

Уровень софинансирования мероприятий (объектов) за счет средств бюджета автономного округа устанавливается по каждому мероприятию (объекту) и определяется исходя из уровня бюджетной обеспеченности, используемого при расчете и распределении дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период (уровень бюджетной обеспеченности) по каждому мероприятию (объекту) в соответствии с [таблицей](#Par2):

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа | Уровень бюджетной обеспеченности, используемый при расчете и распределении дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год и плановый период | Уровень софинансирования (%) | |
| бюджет автономного округа | бюджет муниципального образования |
| I | до 1,0 | 95 | 5 |
| II | более 1,0 | 90 | 10 |

При этом уровень софинансирования строительства объектов из бюджета автономного округа устанавливается не более 95% для 1 группы, не более 90% для 2 группы от годового объема бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

Уровень софинансирования строительства объектов из бюджета муниципального образования автономного округа ежегодно должен составлять не менее 5% для 1 группы, не менее 10% для 2 группы от годового объема бюджетных инвестиций в объекты строительства.

Муниципальные образования вправе увеличить объем финансирования мероприятий (объектов) за счет средств местных бюджетов.

Перечень прочих объектов определяется на основании распоряжения администрации города Югорска.

Реализация мероприятия 1.4. «Текущее содержание городских дорог» реализуется за счет финансирования из средств местного бюджета на основании муниципальных контрактов, заключаемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятия 2.1. «Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» по большей части мероприятия не требуют бюджетного финансирования. Средства на реализацию мероприятий необходимы на приобретение раздаточного материала, что производится в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Исполнение данного мероприятия производится в соответствии с приложением 2 «Перечень мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения».

Реализация мероприятия 3.1. «Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образований.

Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований автономного округа (дворовых и общественных территорий), в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа и муниципальным образованием:

* на софинансирование с участием федерального бюджета - посредством электронного документооборота, по форме и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 232н;
* без участия федерального бюджета - посредством электронного документооборота, по форме и в соответствии с приказом Департамента финансов автономного округа от 22 февраля 2018 года № 8-нп.

Мероприятия по повышению уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов состоят из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ, и мероприятий дополнительного перечня работ.

Минимальный (обязательный) перечень видов работ включает: ремонт дворовых проездов, включая тротуары и ливневые канализации (дренажные системы); обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек, урн для мусора. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству, приведен в приложении 7 к муниципальной программе.

Дополнительный перечень видов работ выполняется на территориях, где обеспечен минимальный перечень работ и включает: оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов; устройство велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных дорожек и ограждений, установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов), иные работы.

При реализации минимального перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц обязательным условием не является и устанавливается по решению собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений.

Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.

При реализации дополнительного перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в том числе с определением порядка, формы и доли такого участия.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству, но не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, приведен в приложении 5.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу приведен в приложении 6.

Порядок рассмотрения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу города Югорска «Формирование комфортной городской среды» утвержден постановлением администрации города от 21.04.2017 № 891.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу города Югорска «Формирование комфортной городской среды» утвержден постановлением администрации города от 21.04.2017 № 891.

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

* соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
* соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
* соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;
* установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов специально оборудованных санитарно-гигиенических комнат и т.д.;
* размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;
* соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов.

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на уровне муниципального образования создана общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», состав которой утвержден постановлением администрации города Югорска от 13.03.2017 № 531 (далее – Комиссия).

Уровень софинансирования автономным округом мероприятий муниципальной программы определяется в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований автономного округа определяется в соответствии с Законом автономного округа от 10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

В зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальные образования делятся на 3 группы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности | Уровень софинансирования, % | |
| Бюджет автономного округа | Бюджет муниципального образования автономного округа |
| 1 | от 0,0 до 0,7 | 90 | 10 |
| 2 | от 0,7 до 1,0 | 85 | 15 |
| 3 | от 1,0 до 2,0 | 80 | 20 |

Уровень софинансирования из бюджета автономного округа устанавливается от годового объема бюджетных обязательств на финансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды не более 90% для 1 группы, 85% для 2 группы, 80% для 3 группы.

Уровень софинансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды из бюджета муниципального образования автономного округа ежегодно должен составлять не менее 10% для 1 группы, 15% для 2 группы, 20% для 3 группы годового объема бюджетных инвестиций.

Реализация мероприятия 3.1.2. «Выполнение работ по благоустройству города» осуществляется за счёт средств бюджета автономного округа и города Югорска в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, разработке дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтажных работ в рамках благоустройства, необходимо осуществлять только за счет средств бюджета муниципальных образований.

Реализация мероприятия 3.2. «Выполнение работ по благоустройству города» - осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятия 3.3. «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных» осуществляется за счёт средств бюджета автономного округа и города Югорска в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятия 3.4. «Информирование населения о благоустройстве» по средствам размещения в сети интернет, в СМИ – не требует участия средств бюджета города Югорска, изготовление брошюр, листовок, других информационных материалов осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятия 3.5. «Демонтаж информационных конструкций» осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Предполагает приведение всех рекламных конструкций в соответствие правилам благоустройства, избавление от рекламы, не соответствующей нормативам.

Реализация мероприятия 3.6. «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске» осуществляется за счёт средств бюджета автономного округа и города Югорска в соответствии с муниципальными контрактами, заключаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение текущего содержания, уборку и санитарную очистку территории города, на обеспечение функционирования уличного освещения, на озеленение города, ремонт и содержание объектов благоустройства, установку елок и гирлянд к Новому году, устройство ледового городка в городском парке, формирование крон деревьев и уборку аварийно-опасных насаждений, снос ветхих строений.

На территории города Югорска обслуживаются такие объекты благоустройства, как памятник – мемориал защитникам Отечества и первопроходцам г. Югорска, городской пруд, подземный переход, городские площади (фонтанная площадь, территория возле бюста П.В. Попову, памятника В.И. Ленину, памятника Сергию Радонежскому; между МАУ «ЦК «Югра - Презент» и Храмом Сергия Радонежского (сквер Юбилейный), между спортивно-техническим зданием «Юный техник» и санаторием-профилакторием ООО «Газпром трансгаз Югорск», сквер на ул. Газовиков (с площадкой для выгула домашних животных), территория по ул. Попова, 10-12), а также содержатся контейнерные площадки на ул. Газовиков и ул. Кольцевой, автобусные остановки, детские городки и спортивные площадки, пожарные водоемы и пожарные гидранты. Проводятся такие мероприятия, как озеленение города, сквера, снос ветхих строений, подготовка города к Новому году (устанавливаются ёлки по микрорайонам города, в городском парке, иллюминация), содержатся городское кладбище, уличное освещение, малые архитектурные формы (устанавливаются и содержатся в надлежащем порядке баннеры, скамейки, урны, остановочные комплексы, городские часы, прочие малые архитектурные формы, установленные в сквере Юбилейный, символы города Югорска на фонтанной площади, «Шары» по ул. Механизаторов, ул. 40 лет Победы, в р-не 5 школы, «Лошади», «Олени», «Мельница»).

Для улучшения и поддержания состояния зелёных насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придания зелёным насаждениям надлежащего декоративного облика, требуется своевременное проведение работ по содержанию зелёных насаждений на территории города Югорска, формирование крон деревьев и уборка аварийно-опасных насаждений. Чем больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха в городе, тем лучше и удобнее условия проживания людей. Особое внимание необходимо уделить озеленению парков, скверов, аллей, придавая им завершенное композиционное решение через расширение и подбор ассортимента древесно-кустарниковых пород.

В содержание объектов благоустройства включено мероприятие «Содержание скульптурно-декоративных композиций», куда входит содержание и текущий ремонт памятника «Вертолёт», установленного к 50-летию города Югорска, а также содержание двух других композиций «Паровоз» на привокзальной площади и «Машина» на выезде из города в северной части, установленных ранее.

В составе работ также планируется осуществлять мероприятия по проведению дезинсекции (ларвицидные и акарицидные обработки) и дератизации объектов (кладбище, пруд, контейнерные площадки, сквер по ул. Газовиков), а также других территорий города Югорска, в соответствии с переданными полномочиями в соответствии с Законом автономного округа от 23 декабря 2016 года № 102-оз.

Приложение 3

к муниципальной программе города Югорска

«Развитие сети автомобильных дорог,

транспорта и благоустройство в городе Югорске

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Ресурсное обеспечение реализации мероприятия 3.1. «Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) | | | | | |  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| мероприятие 3.1. «Реализация приоритетного проекта«Формирование комфортной городской среды**»** | Всего участников 1 ед.  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель – ДЖКиСК |  | 460 | 0503 | - | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик-координатор (участник) – ДЖКиСК | Федеральный бюджет | 460 | 0503 | 10001R555F | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| Окружной бюджет | 460 | 0503 | 10001R555F | 244 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования | 460 | 0503 | 10001L555F | 244 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе города Югорска

«Развитие сети автомобильных дорог,

транспорта и благоустройство в городе Югорске

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

План реализации мероприятия 3.1. «Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| 3 кв. | 4 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Благоустройство дворовых территорий, в том числе: | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | ул. Попова, д 4  ул. Попова, д 4А ул. Попова, д 6  ул. Попова, д 8 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Буряка 3А  ул. Буряка 3Б  ул. Буряка 3Г | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Свердлова, 6 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Попова 66 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Попова 60А  ул. Попова 60Б | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Калинина, д. 23/1 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Таежная 18А  Ул. Таёжная, 12  ул. Таежная, 12/4  ул. Таежная, 20 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Железнодорожная 33  ул. Железнодорожная 35 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 9 | Садовая, 23А | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 10 | ул. Таёжная, 20А  ул. Таёжная, 12/1  ул. Таёжная, 12/2  ул. Таёжная, 12/3 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 11 | ул. Толстого 12  ул. Толстого 14  ул. Толстого 16 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 12 | Ул. 40 Лет Победы,  дом 18 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 13 | ул. Советская 5 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 14 | Ул. Спортивная, 15 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 15 | ул. Механизаторов, д. 5  ул. Механизаторов, д. 7  ул. Буряка 12 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 16 | ул. Менделеева, 32/1  ул. Менделеева, 32/2 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 17 | Ул. Менделеева, 37А  Ул. Менделеева, 41 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 18 | Ул. Свердлова, 2  ул. Свердлова, 4  ул. Газовиков, 2 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 19 | Ул. Никольская, 9  Ул. Никольская, 9А  ул. Ул. Никольская, 7 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 20 | ул. Железнодорожная 31, ул. Железнодорожная, 29 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 21 | ул. Ермака 5  ул. Магистральная, д.23 Магистральная, д.29 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Благоустройство мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» (1 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Благоустройство мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» (2 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Благоустройство территории по ул. Октябрьская (напротив торгового центра "Лайнер") (1 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Благоустройство территории по ул. Октябрьская (напротив торгового центра "Лайнер") (2 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 26 | Благоустройство территории на углу улиц 40 лет Победы - Ленина (за школой искусств) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 27 | Благоустройство территории в районе улицы Чкалова в городе Югорске | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

Приложение 5

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых

на выполнение минимального, дополнительного перечней работ

по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения
   1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Югорск, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
   2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
   3. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
2. Порядок трудового

и (или) финансового участия заинтересованных лиц

* 1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
  2. На собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного(ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.
  3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:
* субботники;
* подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);
* участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;
* участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;
* обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).
  1. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.
  2. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, товарищество собственников жилья, либо управляющая организация, предоставляет в ДЖКиСК соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.
  3. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.
  4. Финансовое участие граждан организовывается посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением советующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома (далее - Организация), либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг. Организация открывает счет в российской кредитной организации величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах федерального казначейства, на котором аккумулируются средства.
  5. Впоследствии, собранные средства собственников жилья перечисляются в доход бюджета города Югорска с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

1. Условия аккумулирования и расходования средств
   1. Информацию о ходе сбора средств, сумме собранных средств в разрезе домов и квартир Организация направляет в ДЖКиСК, с приложением платежного поручения о перечислении средств в доход бюджета.
   2. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах ДЖКиСК размещает (обновляет) на официальном сайте органов местного самоуправления еженедельно в разрезе улицы и номера дома муниципального образования.
   3. ДЖКиСК ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес Комиссии.
2. Контроль за соблюдением условий порядка
   1. Муниципальное образование обеспечивает возврат перечисленных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

* экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
* неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
* не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
* возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
* возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 6

к муниципальной программе города Югорска

«Развитие сети автомобильных дорог,

транспорта и благоустройство в городе Югорске

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу

1. Общие положения
   1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» (далее – Порядок).
   2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

* 1. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1. Разработка дизайн-проекта
   1. Разработка дизайн-проекта осуществляется департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска после утверждения Комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы в соответствии с законодательством об осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
2. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее – ДЖКиСК) уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 5 рабочих дней со дня его изготовления.
3. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.
4. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте органов местного самоуправления для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.
5. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется ДЖКиСК в течение 10 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем собственников.

Приложение 7

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству города Югорска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ogk-f-6 | Опоры граненые конические ОГКф-6 с фланцевым соединением стойки (надземной части) и закладного элемента (фундаментного блока). Высота надземной части опоры 6 м, нижний описанный диаметр опоры 135 мм, верхний описанный диаметр опоры 84 мм. | |
| 2 | [Светильник ЖКУ33-100-001.01G ЭмПРА Reflux](https://lampoid.ru/image/cache/data-gku331-450x450.jpg) | Светильник ЖКУ 33-100-012.01G консольный без отражателя, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната, материал корпуса – сталь, окрашенная порошковой краской, крепление плафона – защелки из нержавеющей стали. Степень защиты оптического отсека ПРА – IP 53, источник света – лампы ДНаТ, тип патрона – Е40, мощность лампы – 100 Вт, цвет корпуса – серый. | |
| 3 |  | Урна металлическая: размеры: Д\*Ш\*В 300\*300\*400 мм. Высота с ножками 550 мм. Материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, ножки из металлической трубы диаметром 15 мм. | |
| 4 |  | Скамья (со спинкой):  размеры: Д\*Ш\*В 2000\*500\*900 мм.  Материал: ножки из металлической трубы диаметром 25 мм. Спинка деревянный брусок размером 2000\*40\*60 мм и металлическая полоса шириной 40 мм, толщиной 4 мм. | |
| 5 |  | | Скамья (со спинкой):  размеры: Д\*Ш\*В 2080\*740\*8800 мм.  Материал: Конструкция стальная, сидение из деревянных ламелей |
| 6 |  | | Урна со вставкой:  размеры: Д\*Ш\*В 500\*500\*800 мм  Материал: Стальная конструкция, отделка деревянная, конструкция урны предполагает извлекаемый контейнер из оцинкованной стали |
| 7 |  | | Уличный светильник торшерный.  размеры 530\*2000 мм  материал: металл окрашенный |
| 8 | Тротуарная плитка  loupe | | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка серого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 9 | Тротуарная плитка  603b2fffa8958febbb28426e365e4834 | | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение –3% . Истираемость 0,4 г/см2. |
| 10 | Тротуарная плитка  144_original | | Тротуарная плитка: размеры: 195х160х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 11 | Тротуарная плитка  377_big | | Тротуарная плитка: размеры: 275х235х40 мм. Плитка желтого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 12 | Тротуарная плитка  brick_0021_curves-21-2 | | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка белого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 13 | Тротуарная плитка  i?id=f2db970780942ec13bf50a27a3268133&n=13 | | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |