Приложение 1

к приказу ДЖКиСК

от 23.12.2013 № 170

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | на реализацию Программы планируется направить средства бюджета города Югорска в сумме **9 813,5** тыс. руб. в том числе:2012 год 3 635,5 тыс. руб.2013 год **6 178,0** тыс. руб.2014 год 0,0 тыс. руб. |

Приложение 2

к приказу ДЖКиСК

от 23.12.2013 № 170

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Таблица 2** |
| **Перечень мероприятий ведомственной целевой программы****«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Югорске на 2012-2014 годы»** |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализациютыс. руб. | Срок выполнения | Результативность |
| Всего | 2012 (утверждено) | 2013 (утверждено) | 2014 (потребность) |
| 1 | Благоустройство в Югорске-2 | Бюджет города Югорска | 2 159,8 | 993,2 | 1166,6 |  | 2012-2013 | Благоустройство микрорайона Югорск-2 |
| 2 | Благоустройство жилого дома по ул. Газовиков, д.6 в г. Югорске | Бюджет города Югорска | 197,2 | 197,2 |  |  | 2012 | Наличие ПСД |
| 3 | Благоустройство территории Толстого, д. 6 - ул. Толстого, д. 8 в г. Югорске | Бюджет города Югорска | 208,8 | 208,8 |  |  | 2012 | Наличие ПСД |
| 4 | Благоустройство жилого дома по улице Садовая №3А в городе Югорске | Бюджет города Югорска |  395,0 | 395,0 |  |  | 2012 | Наличие ПСД |
| 5 | Благоустройство жилого дома по ул. Свердлова, д.6 вг. Югорске | Бюджет города Югорска | 283,0 | 283,0 |  |  | 2012 | Наличие ПСД |
| 6 | Благоустройство дворовых территорий жилых домов №2, №6 по ул. Газовиков | Бюджет города Югорска | 769,6 | 769,6 |  |  | 2012 | Благоустройство дворовой территории |
| 7 | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Мира, 12 | Бюджет города Югорска | 788,7 | 788,7 |  |  | 2012 | Благоустройство дворовой территории |
| 8 | Установка детских городков | Бюджет города Югорска | 2793,7 |  | 2793,7 |  | 2013 | Благоустройство трех дворовых территории |
| 9 | Исключить |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт тротуара вокруг территории МБОУ СОШ№5 | Бюджет города Югорска | 405,3 |  | 405,3 |  | 2013 | Благоустройство дворовой территории |
| 11 | Благоустройство территории пересечения улиц Толстого-Газовиков | Бюджет города Югорска | 1 156,5 |  | 1 156,5 |  | 2013 | Благоустройство дворовой территории |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Капитальный ремонт ограждения с торца многоэтажного жилого дома № 1 по ул. Газовиков и благоустройство двора | Бюджет города Югорска | 259,6 |  | 259,6 |  | 2013 | Благоустройство дворовой территории |
| 13 | Поставка ограждения для детского игрового комплекса по ул. Буряка-Железнодорожная | Бюджет города Югорска | 396,3 |  | 396,3 |  | 2013 | Для благоустройства в 2014 году |
| 14 | Исследование потребности в благоустройстве дворовых территорий для разработки долгосрочной целевой программы | Без привлечения средств | 0 |  |  | 0 | 2014 | Подготовка материалов для разработки долгосрочной целевой программы  |
|  | **ИТОГО:** |  | **9 813,5** | **3 635,5** | **6 178,0** | **0** |  |  |