Начальнику управления
экономической политики
администрации города Югорска

И.В. Грудцыной

Пояснительная
к отчету о ходе реализации долгосрочной целевой программы
города Югорска «Жилье» на 2012 – 2015 годы»

Управлением жилищной политики администрации города Югорска мероприятия долгосрочной целевой программы города Югорска «Жилье» на 2012 – 2015 годы» исполнены не в полном объеме:
Исполнение мероприятия по приобретению жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, непригодных для проживания, составило 75% (окружной бюджет) и 47% (городской бюджет), т. к. дополнительные денежные средства в городской бюджет поступили 29.12.2012. Несмотря на это управлением жилищной политики были объявлены два аукциона на долевое участие в строительстве жилья. На один аукцион никто не заявился. Повторно аукционы на долевое участие в строительстве жилья будут объявлены в январе 2013.
По тем же основаниям не исполнены мероприятия по приобретению жилых помещений для обеспечения жильем очередников городских списков и высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы.
Кроме этого до сегодняшнего дня не перечислены в полном объеме денежные средства ЗАО «Уралгазстрой» по трем муниципальным контрактам (не подписаны акты приема-передачи квартир).
На 84% выполнены мероприятия по компенсации части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство жилья, т. к. за получением компенсации в управление архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства обратилось 47 индивидуальных застройщика (по плану — 56).
Не в полном объеме выполнены мероприятия по приобретению жилых помещений для обеспечения детей-сирот (выполнение составило 66%), т. к. дополнительные денежные средства на приобретение двух квартир поступили 07.12.2012. Аукционы на приобретение квартир управлением жилищной политики были объявлены 19.12. 2012.
По улучшению жилищных условий военнослужащих, уволенных в запас, из федерального бюджета изначально были перечислены денежные средства в большем объеме, чем требовалось. Кроме этого из окружного бюджета были перечислены дополнительные денежные средства на приобретение жилья, военнослужащие же получили .единовременную денежную выплату. По существу не решен вопрос по улучшению жилищных условий одного военнослужащего, уволенного в запас.
Мероприятия по предоставлению субсидий молодым учителям не исполнены, т. к. денежные средства из окружного бюджета в 2012 году не поступили, подпрограмма предполагает предоставление субсидий за счет трех источников финансирования — федерального, окружного и городского бюджетов.
На 38% исполнены мероприятия по детальному обследованию строительных конструкций жилых домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу, т. к по итогам аукциона цена была снижена, работы выполнены в полном объеме.

Начальник управления	В.С. Барабаш