Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

## Муниципальное образование – городской округ

город Югорск

### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

РЕШЕНИЕ

от 24 октября 2008 года										  № 95

О городской Программе «Комплексное благоустройство

и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы»

С целью уточнения перечня объектов городской Программы «Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы «Мой двор», и утверждением Программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы»,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Утвердить городскую Программу «Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы» (приложение).

2. Администрации города Югорска представить отчет об исполнении Программы за 2008 год на заседание Думы города в первом квартале 2009 года.

3. Признать утратившими силу решение Думы города Югорска от 27.03.2007 года 
№ 22 «О городской Программе «Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы «Мой двор», решение Думы города Югорска от 26.06.2008 года № 69 «О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 27.03.2007 № 22».

4. Контроль за выполнением решения возложить на первого заместителя главы города Югорска М.И. Бодака.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Югорский вестник».

Глава города  Югорска 									Р.З. Салахов

# Приложение

к решению Думы города Югорска

от 24 октября 2008 года № 95

# ПРОГРАММА

"Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы"

# ПАСПОРТ

Программы «Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы»

| Наименование Программы | «Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы» |
| --- | --- |
| Инициатор разработки Программы | Администрация муниципального образования городской округ г. Югорск |
| Разработчик Программы | Управление архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства |
| Цель Программы | Формирование городской среды, благоприятной для проживания населения. |
| Задачи Программы | Поэтапное проведение комплексного благоустройства. Обеспечение горожан благоустроенными зонами отдыха. Увеличение зеленых насаждений, детских площадок, стоянок для автомашин, спортивных площадок |
| Сроки реализации | 2007-2011 годы |
| Основные мероприятия | Организация работ по благоустройству территорий города. Финансовое обеспечение Программы. |
| Исполнители | Комитет по жилищно-коммунальному и строительному комплексу |
| Объемы финансирования | Всего: 564,062 млн. рублей, в том числе по годам: 2007 г. – 58,10 2008 г. – 12,542 2009 г. – 128,363 2010 г. – 190,057 2011 г. – 175,00 |
| Источники финансирования | Городской бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации системы мероприятий Программы, направленных на формирование среды, благоприятной для проживания населения, будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект: 1. Повысится уровень комфортности (а, следовательно, качество жизни) населения города. 2. За счет восстановления и улучшения состояния территорий озеленения, организации автостоянок личного транспорта и др. повысится рекреационно-оздоровительный потенциал города. 3. Устройство детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха для взрослых позволит организовать досуг для всех возрастных групп населения. Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий Программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа города, повышение его туристической привлекательности. |
| Организация контроля по исполнению Программы | Текущее управление и контроль по реализации Программы осуществляют управление архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города, Комитет по жилищно-коммунальному и строительному комплексу администрации города и Департамент финансов администрации города Югорска. Они готовят в установленном порядке годовую информацию о ходе выполнения Программы и использовании средств городского бюджета и представляют ее в Думу города Югорска. О ходе реализации Программы администрация Югорска информирует население города через средства массовой информации. |

# Перечень мероприятий и работ по реализации Программы

(Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска)

| № п/п | Месторасполо- жение двора | Ед. изм. | Объем | Ориентир. стоим. (тыс. руб.) | Основные мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 год |
| 1 | Благоустройство территории в районе д/с «Светлячок» ул. Садовая, 72 | кв.м | 3092,7 | 1900 | Устройство автостоянки, устройство тротуара, озеленение, отвод воды путем устройства дренажных колодцев | Июнь-август |
| 2 | Ул. Гастелло, 15 | кв.м |  | 3100 | Устройство автостоянки | Июнь-август |
| 3 | Благоустройство Югорск-2 | кв.м | 720 | 1000 | Устройство автостоянки | Июнь-август |
| 4 | Благоустройство в районе МУ «Югра-Презент» и храма «Сергия Радонежского» | кв.м | 14710 | 15000 | Устройство бульвара из цветной плитки, размещение скульптурных композиций, устройство фонтана, установка скамеек, цветочниц, устройство декоративного освещения, озеленение партерных газонов | Июнь-август |
| 5 | Освещение улиц Пожарского-Дзержинского, Спортивная | кв.м | 1288 | 3000 | Устройство освещения с праздничной иллюминацией | Июнь-август |
| 6 | Городской сквер | кв.м | 51599 | 2000 | Освещение и видеонаблюдение | Июнь-август |  |
| 7 | Ул. Ермака | кв.м |  | 700 | Устройство дренажных колодцев | Июнь-август |
| 8 | Ул. Попова | кв.м |  | 1400 | Устройство тротуара | Июнь-август |
| 9 | Реконструкция городской площади | кв.м | 13631 | 11200 | Устройство покрытия из цветной плитки с декоративным рисунком , размещение скульптурных композиций, устройство фонтана, установка скамеек, цветочниц, устройство декоративного освещения, озеленение партерных газонов | Июнь-август |
| 10 | Ул. Ленина от Спортивной до Геологов | кв.м |  | 5000 | Ремонт асфальтового покрытия | Июнь-август |
| 12 | Ул. Магистральная | кв.м |  | 3800 | Асфальтирование проезжей части, устройство тротуара, освещение | Июнь-август |
| 13 | Ул. Менделеева | кв.м |  | 10000 | Вынос инженерных сетей, асфальтирование проезжей части, устройство тротуара, освещение | Июнь-август |
| Итого: 58100 |
| 2008 год |
| 1 | ул. Толстого, 2- 4; Свердлова 1-3; Газовиков, 1 | кв.м | 6357 | 443 | Ремонт проездов (устройство радиусов закругления, и ремонт бордюрного камня), озеленение, организация благоустройства, устройство тротуаров, устройство освещения (Проектные работы) | Июнь-август |
| 2 | Объездная дорога Югорск-2 | кв.м | 64222 | 1281 | Устройство проезжей части улицы с тротуарами по обеим сторонам, устройство уличного освещения (Проектные работы) |  |
| 3 | Ул. Мира, 4; Железнодорожная, 11а; 19а; 21а* | кв.м | 4252,8 | 10162 | Устройство проезда между жилыми домами устройство карманов для а/транспорта, устройство тротуаров, озеленение, организация благоустройства, устройство освещения | Июль-август |
| 4 | Ул. Ермака | кв.м |  | 656 | Устройство кармана для стоянки автотранспорта |  |
| 5 | Городской парк | кв.м | 20000 | 0,005 | Устройство аллей с асфальтовым покрытием, устройство освещения, устройство освещенной лыжной трассы |  |
| Итого: 12542,005 * - объекты с суммой расходов, переходящих на 2009 год |
| 2009 год |
| 1 | ул. Толстого, 2, 4, 6; Свердлова 1-3; Газовиков, 1* | кв.м | 6357 | 8000 | Ремонт проездов (устройство радиусов закругления, и ремонт бордюрного камня), озеленение, организация благоустройства, устройство тротуаров, устройство освещения | Июнь-август |
| 2 | Ул. Толстого 14,16 | кв.м | 1819 | 4000 | Устройство карманов для автотранспорта, организация благоустройства | Июнь-август |
| 3 | Ул. Свердлова, 2 – 4; Газовиков 2 | кв.м | 3263,4 | 10000 | Устройство карманов для а/транспорта, озеленение, устройство тротуаров, установка ограждений | Июль-август |
| 4 | Ул. Свердлова, 6 | кв.м | 3708,3 | 15000 | Асфальтирование проездов, озеленение, организация благоустройства устройство освещения | Июль-август |
| 5 | Ул. Свердлова,4; Свердлова, 8; Газовиков, 3, 4 | кв.м | 3296,3 | 10000 | Устройство карманов для а/транспорта, озеленение, организация благоустройства устройство тротуара, устройство освещения, устройство ливневой канализации | Август-сентябрь |
| 6 | Ул.Газовиков, 6* | кв.м | 9308,4 | 10000 | Устройство карманов для а/транспорта, озеленение, организация благоустройства устройство тротуара, устройство освещения | Август-сентябрь |
| 7 | Ул. Свердлова, 10 | кв.м | 1886,5 | 4000 | Озеленение, организация благоустройства, устройство тротуара, устройство освещения | Август-сентябрь |
| 8 | Благоустройство ул. Газовиков, благоустройство территории на пересечении улиц Толстого и Газовиков* | кв.м | 10564,9 | 15000 | Устройство тротуара, стоянок автотранспорта, устройство карманов со скамейками вдоль тротуара, озеленение, устройство освещения, установка памятника | Июнь-август |
| 9 | Ул. Студенческая, 18; Студенческая, 20; Садовая 3а* | кв.м | 10767,6 | 10000 | Ремонт тротуаров и бордюров, устройство карманов для а/транспорта, озеленение, организация благоустройства отвод воды с территории, устройство тротуара, устройство освещения | Сентябрь |
| 10 | Ул. Мира, 4; Железнодорожная, 11а; 19а; 21а | кв.м | 4252,8 | 7363 | Устройство проезда между жилыми домами , устройство карманов для а/транспорта, устройство тротуаров, озеленение, организация благоустройства устройство освещения | Июль-август |
| 11 | Ул. Железнодорожная,33, дом юного техника, территория снесенного бассейна | кв.м | 3124,4 | 15000 | Устройство стоянки для автомашин, устройство тротуара, пешеходных дорожек, устройство освещения | Июль-август |
| 12 | Благоустройство территории по ул. Таежная* | кв.м |  | 10000 | Устройство стоянки для автомашин, устройство тротуара, пешеходных дорожек, устройство освещения | Июль-август |
| 13 | Благоустройство территории сквера между ул. Арантурская и Газовиков | кв.м | 65050 | 10000 | Устройство тротуаров, дорожек и площадок |  |
| Итого: 128363 * - объекты с суммой расходов, переходящих на 2010 год |
| 2010год |
| 1 | Ул. Мира, 18; Мира, 18/1; Мира, 18/2; Мира, 18/3; Мира, 8; Мира 10* | кв.м | 5150,7 | 10000 | Устройство карманов для а/транспорта, устройство тротуаров, озеленение, организация благоустройства, устройство освещения | Май-июнь |
|  | Ул. Ленина 14, гостиница Югорск, детский сад «Радуга» | кв.м | 948,3 | 5000 | Устройство водоотвода с помощью лотков, ликвидация стихийной стоянки вдоль ограждения детского сада посредством устройства ограждения, устройство освещения | Май-июнь |
|  | Ул. Мира, 12; Мира 14* | кв.м | 5279,7 | 10000 | Устройство карманов для а/транспорта, устройство тротуаров, озеленение, организация благоустройства, устройство освещения | Июнь-июль |
|  | Ул. Мира, 16* | кв.м | 3634,5 | 4000 | Водоотвод, устройство тротуаров, устройство карманов для а/транспорта, устройство освещения, организация благоустройства | Июнь-июль |
|  | Ул. 40 лет Победы, 7; 40 лет Победы, 9; 40 лет Победы, 9а* | кв.м | 3710,5 | 10000 | Ремонт проездов, озеленение, организация благоустройства устройство тротуаров, устройство карманов для а/транспорта, устройство освещения | Август-сентябрь |
|  | Ул. 40 лет Победы, 5; 40 лет Победы, 3; 40 лет Победы, 1* | кв.м | 7024,8 | 10000 | Ремонт проездов, озеленение, организация благоустройства, устройство тротуаров, устройство карманов для а/транспорта, устройство освещения | Август-сентябрь |
|  | Ул. Железнодорожная,35, спортзал, универсам | кв.м | 5686,8 | 15000 | Ремонт проездов, устройство карманов для а/транспорта, устройство тротуаров, озеленение, организация благоустройства, ремонт подпорной стенки, водоотвод | Июль-август |
|  | ул. Толстого, 2, 4, 6; Свердлова 1-3; Газовиков, 1 | кв.м | 6357 | 6557 | Ремонт проездов (устройство радиусов закругления, и ремонт бордюрного камня), озеленение, организация благоустройства, устройство тротуаров, устройство освещения | Июнь-август |
|  | Благоустройство территории на пересечении улиц Толстого и Газовиков | кв.м | 10564,9 | 4500 | Устройство тротуара, стоянок автотранспорта, устройство карманов со скамейками вдоль тротуара, озеленение, устройство освещения, установка памятника | Июнь-август |
|  | Ул.Газовиков, 6* | кв.м | 9308,4 | 20000 | Устройство карманов для а/транспорта, озеленение, организация благоустройства, устройство тротуара, устройство освещения | Август-сентябрь |
|  | Ул. Студенческая, 18; Студенческая, 20; Садовая 3а* | кв.м | 10767,6 | 20000 | Ремонт тротуаров и бордюров, устройство карманов для а/транспорта, озеленение, организация благоустройства, отвод воды с территории, устройство тротуара, устройство дворового освещения | Сентябрь |
|  | Благоустройство территории по ул. Буряка-Железнодорожная-Механизаторов* | кв.м | 35262,2 | 10000 | Асфальтирование проездов, места парковки а/транспорта, организация благоустройства, спортивных площадок, устройство тротуаров, устройство освещения озеленение. | Июль-август |
|  | Благоустройство территории по ул. Механизаторов,12, 14, 16* | кв.м | 5000 | 10000 | Асфальтирование проездов, места парковки а/транспорта, организация благоустройства, спортивных площадок, устройство тротуаров, устройство освещения, озеленение. | Август-сентябрь |
|  | Благоустройство территории по ул. Геологов,5, 7, 9, 11* | кв.м | 16000 | 10000 | Асфальтирование проездов, места парковки а/транспорта, организация благоустройства, спортивных площадок, устройство тротуаров, устройство освещения, озеленение. | Август-сентябрь |
|  | Благоустройство территории по ул. Таежная* | кв.м |  | 20000 | Устройство стоянки для автомашин, устройство тротуара, пешеходных дорожек, устройство освещения | Июль-август |
|  | Бульвар от ул. Ленина до городского пруда, благоустройство городского пруда | кв.м | 14718,7 | 20000 | Устройство тротуара с рисунком из цветной плитки, очищение пруда, устройство отвода ливневой канализации в обход пруда, замена фонарей, устройство пешеходных мостиков через пруд, устройство декоративного освещения вокруг пруда | Июль |
|  | Благоустройство территории Дома быта, ТП, КНС | кв.м | 3749,4 | 5000 | Ремонт проездов, устройство освещения, установка скамеек | Август-сентябрь |
| Итого: 190057 * - объекты с суммой расходов, переходящих на 2011год |
| 2011 |
| 1 | Ул. Газовиков, 6 | кв.м | 9308,4 | 15000 | Устройство карманов для а/транспорта, озеленение, организация благоустройства устройство тротуара, устройство освещения | Август-сентябрь |
| 2 | Ул. Студенческая, 18; Студенческая, 20; Садовая 3а | кв.м | 10767,6 | 20000 | Ремонт тротуаров и бордюров, организация благоустройства отвод воды с территории, устройство тротуара, устройство освещения | Сентябрь |
| 3 | Ул. Мира, 18; Мира, 18/1; Мира, 18/2; Мира, 18/3; Мира, 8; Мира 10 | кв.м | 5150,7 | 10000 | Устройство карманов для а/транспорта, устройство тротуаров, озеленение, организация благоустройства, устройство освещения | Май-июнь |
| 4 | Ул. Мира, 12; Мира 14 | кв.м | 5279,7 | 10000 | Устройство карманов для а/транспорта, устройство тротуаров, озеленение, организация благоустройства, устройство освещения | Июнь-июль |
| 5 | Ул. Мира, 16 | кв.м | 3634,5 | 10000 | Водоотвод, устройство тротуаров, устройство карманов для а/транспорта, устройство освещения, организация благоустройства | Июнь-июль |
| 6 | Благоустройство территории по ул. Буряка-Железнодорожная-Механизаторов | кв.м | 35262,2 | 20000 | Асфальтирование проездов, места парковки а/транспорта, организация благоустройства, спортивных площадок, устройство тротуаров, устройство освещения, озеленение. | Июль-август |
| 7 | Благоустройство территории по ул. Механизаторов,12, 14, 16 | кв.м | 5000 | 10000 | Асфальтирование проездов, места парковки а/транспорта, организация благоустройства, спортивных площадок, устройство тротуаров, устройство освещения, озеленение. | Август-сентябрь |
| 8 | Благоустройство территории по ул. Геологов,5, 7, 9, 11 | кв.м | 16000 | 10000 | Асфальтирование проездов, места парковки а/транспорта, организация благоустройства, спортивных площадок, устройство тротуаров, устройство освещения, озеленение. | Август-сентябрь |
| 9 | Благоустройство территории по ул. Таежная | кв.м | 30000 | 20000 | Асфальтирование проездов, места парковки а/транспорта, организация благоустройства, спортивных площадок, устройство тротуаров, устройство освещения, озеленение. | Август-сентябрь |
| 10 | Благоустройство территории по ул. Попова, 4, 6, 8, 4а | кв.м | 18856 | 20000 | Асфальтирование проездов, места парковки а/транспорта, организация благоустройства устройство тротуаров, устройство освещения, устройство газонов. | Август-сентябрь |
| 11 | Ул. 40 лет Победы, 7; 40 лет Победы, 9; 40 лет Победы, 9а | кв.м | 3710,5 | 10000 | Ремонт проездов, озеленение, организация благоустройства, устройство тротуаров, устройство карманов для а/транспорта, устройство освещения | Август-сентябрь |
| 12 | Ул. 40 лет Победы, 5; 40 лет Победы, 3; 40 лет Победы, 1 | кв.м | 7024,8 | 10000 | Ремонт проездов, озеленение, организация благоустройства, устройство тротуаров, устройство карманов для а/транспорта, устройство дворового освещения | Август-сентябрь |
| 13 | Благоустройство в районе школы-лицей | кв.м | 20452 | 10000 | Устройство аллеи с фонтаном и скульптурной композицией в районе школы-лицей | Май-июнь |
| Итого: 175000 |
| Итого: 564062 |