Информация по объему финансирования

мероприятий ведомственной целевой программы "Электронный муниципалитет г.Югорска (2010-2012 годы)"

по состоянию на 01 октября 2010 г.

| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Приобретение средств вычислительной техники | Бюджет города | 110,0 | 118,8 |
| 2 | 1.2. Приобретение дополнительных модулей для системы бесперебойного электропитания серверов (power 1), приобретение серверного и сетевого оборудования | Бюджет города | 55,0 | 29,2 |
| 3 | 1.3. Развитие системы электронного документооборота | Бюджет города | 25,0 | 40,0 |
| 4 | 1.4. Приобретение оборудования для создания хранилища данных (дисковая библиотека) | Бюджет города | 463,0 | 462,3 |
| 5 | 1.5. Приобретение оборудования для архивирования данных (стриммер) | Бюджет города | 467,0 | 0,0 |
| 6 | 1.6. Приобретение маршрутизаторов Cisco для подключения удаленных подразделений | Бюджет города | 55,0 | 52,2 |
| 7 | 2.1. Услуги сопровождения серверов и серверного оборудования | Бюджет города | 90,0 | 90,0 |
| 8 | 2.2. Сопровождение программ системы управления контентом официального сайта и внутреннего портала «Битрикс. Управление сайтом» - доработка и обновление программного обеспечения, линия поддержки администраторов систем, предоставление информации по наличию и подключению возможностей системы, устранение обнаруженных уязвимостей | Бюджет города | 20,0 | 0,0 |
| 9 | 2.3. Услуги по сопровождению доменного имени www.ugorsk.ru официального сайта — услуги поддержки веб-ресурсов в сети Интернет согласно заключенного договора с ЗАО «Вэб Хостинг» | Бюджет города | 8,0 | 0,2 |
| 10 | 2.4. Обучение сотрудников | Бюджет города | 15,0 | 0,0 |
| 11 | 2.5. Приобретение программного обеспечения | Бюджет города | 36,7 | 51,3 |
| 12 | 2.6. Услуги по подключению удаленных подразделений к корпоративной сети | Бюджет города | 52,8 | 0,0 |
| 13 | 2.7. Мероприятия по защите информации, приобретение программного обеспечения | Бюджет города | 15,0 | 15,6 |
|  | Всего по программе: |  | 1412,5 | 859,6 |

Неисполнение программы произошло по следующим причинам:

Мероприятие 1.5: исполнение перенесено на 4 квартал 2010 г. в связи с превышением лимита 500 тыс. руб для котировок в квартал.

Мероприятие  1.8: исполнение перенесено на 4 квартал 2010 г. по условиям поставщика.

Мероприятие 2.6: исполнение перенесено на 4 квартал 2010 г. по договоренности с поставщиком услуг связи ОАО «Югрател».

Исполнитель																О.В.Дергилев