**Информация по объему финансирования**

**мероприятий ведомственной целевой программы "Электронный муниципалитет г.Югорска (2010-2012 годы)"**

**за 1 квартал 2012 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период |
|  | 1. **Развитие информационных ресурсов**
 |  |  |  |
| 1 | 1.1. Сопровождение программного обеспечения систем управления контентом информационных ресурсов | Бюджет города | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 1.2. Услуги по сопровождению доменного имени в сети Интернет — услуги поддержки веб-ресурсов | Бюджет города | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1.3. Услуги по содержанию площадки для резервной версии официального сайта | Бюджет города | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1.4. Услуги по сопровождению серверов и серверного оборудования | Бюджет города | 30,0 | 0,0 |
| 5 | 1.5. Приобретение и сопровождение программных комплексов для обеспечения деятельности структурных подразделений | Бюджет города | 0,0 | 5,6 |
| 6 | 1.6. Приобретение программного обеспечения для создания внутреннего портала | Бюджет города | 30,0 | 0,0 |
| 7 | 1.7. Услуги по разработке и внедрению программных модулей внутреннего портала | Бюджет города | 100,0 | 0,0 |
| 8 | 1.8. Обучение сотрудников | Бюджет города | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 1.9. Подготовка выставочных материалов | Бюджет города | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 1:** |  | **160,0** | **5,6** |
|  | 1. **Внедрение единого электронного документооборота**
 |  |  |  |
| 10 | 2.1. Приобретение лицензий модулей системы электронного документооборота | Бюджет города | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 2.2. Услуги по внедрению и сопровождению системы электронного документооборота, обучению пользователей | Бюджет города | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 2.3. Приобретение и сопровождение электронной цифровой подписи | Бюджет города | 50,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 2:** |  | **50,0** | **0,0** |
|  | 1. **Приобретение оборудования для подразделений администрации города**
 |  |  |  |
| 13 | 3.1. Приобретение средств вычислительной техники для оснащения рабочих мест сотрудников, замена изношенного и списанного оборудования | Бюджет города | 152,0 | 29,1 |
| 14 | 3.2. Приобретение ксероксов, принтеров | Бюджет города | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 3.3. Приобретение запасных частей для ремонта оборудования | Бюджет города | 30,0 | 2,3 |
|  | **ИТОГО по разделу 3:** |  | **182,0** | **31,4** |
|  | 1. **Развитие серверного узла администрации города**
 |  |  |  |
| 16 | 4.1. Дооснащение дополнительными блоками системы бесперебойного электропитания серверов | Бюджет города | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 4.2. Выполнение работ по модернизации серверов | Бюджет города | 0,0 | 5,9 |
| 18 | 4.3. Приобретение программного обеспечения для администрирования | Бюджет города | 80,0 | 25,9 |
| 19 | 4.4. Обслуживание кондиционера в серверной комнате | Бюджет города | 30,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 4:** |  | **120,0** | **31,8** |
|  | 1. **Развитие корпоративной сети администрации города**
 |  |  |  |
| 20 | 5.1. Подключение к корпоративной сети муниципальных учреждений и подразделений администрации города | Бюджет города | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 5:** |  | **0,0** | **0,0** |
|  | 1. **Мероприятия по защите информации**
 |  |  |  |
| 21 | 6.1. Сопровождение и приобретение антивирусных программ | Бюджет города | 14,0 | 0,0 |
| 22 | 6.2. Приобретение программного обеспечения | Бюджет города | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 6.3. Выполнение мероприятий по защите информации | Бюджет города | 40,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по разделу 6:** |  | **54,0** | **0,0** |
|  | **Всего по программе:** |  | **556,0** | **68,8** |

 Недоиспользование утвержденных по программе средств в сумме 487,2 тыс. рублей возникло по следующим причинам:

1. По разделу 1 «Развитие информационных ресурсов» - в связи с переносом сроков работ над внутренним порталом на 2-3 кварталы текущего года.
2. По разделу 2 «Внедрение единого электронного документооборота» - выполнены консультационные услуги на 99,5 тыс. руб, оплата перенесена на апрель в связи с отсутствием в плане закупок.
3. По разделу 3 «Приобретение оборудования для подразделений администрации города» - в 1 квартале проведен электронный аукцион на поставку средств вычислительной техники на сумму 325,1 тыс. рублей, будет исполнен в течение 2 квартала текущего года.
4. По разделу 4 «Развитие серверного узла администрации города» - в связи с отсутствием начальника отдела ОАИС приобретение программного обеспечения перенесено на 2 квартал текущего года.
5. По разделу 6 «Мероприятия по защите информации» - выполнение мероприятий перенесено на 3 квартал текущего года.

Начальник управления

информационной политики Г.Р.Аристова