**ЦЕЛЕВАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**«Содержание объектов благоустройства,**

**городских дорог, текущий ремонт дорог на**

**территории города Югорска на 2010 - 2012 годы»**

Югорск

2010

**Паспорт ведомственной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.   |
| Наименование Программы  | «Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010 - 2012 годы» (далее - Программа).   |
| Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения | Директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска « 22 » сентября 2010 года |
| Цели и задачи   | Цели:- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, благоустройства и озеленения, освещения улиц, содержания мест захоронения, в целях обеспечения безопасной, комфортной среды проживания для населения города Югорска.Задачи:- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города Югорска за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и объектов благоустройства;- снижение доли автомобильных дорог местного значения и объектов благоустройства, не соответствующих нормативным требованиям;- текущее содержание зеленых насаждений, обеспечение современного озеленения города;- обеспечение развития освещения города;- повышение эффективности расходов средств бюджета города Югорска на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и объектов благоустройства.  |
| Показатели результативности | Основными показателями результативности Программы являются:- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети (тыс.кв.м);- приведение в нормативное состояние объектов благоустройства на территории города Югорска в рамках бюджетного финансирования;- отсутствие обоснованных жалоб населения на содержание объектов благоустройства, городских дорог на территории города Югорска. |
| Характеристика программных мероприятий | 1.Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, уличного освещения, мест захоронения, озеленения на территории города Югорска.2.Содержание и текущий ремонт городских дорог на территории города Югорска. |
| Сроки реализации  | 2010 - 2012 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет **299 968 тыс. руб.**, в том числе по годам: 2010 год – 96 772 тыс.руб., 2011 год – 98 754 тыс.руб.; 2012 год – 104 442 тыс.руб.Источник финансирования - средства бюджета города Югорска.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы должна обеспечить улучшение потребительских качеств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет проведения текущего ремонта надлежащего качества и качественного содержания данных объектов.Показатели социально-экономической эффективности:- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию в городе Югорске;- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети (тыс.кв.м) (в соответствии с утвержденным перечнем автомобильных дорог местного значения)2010 год – 1014,74 тыс.кв.м 2011 год – 1014,74 тыс.кв.м2012 год – 1014,74 тыс.кв.м;- благоустройство и поддержание объектов благоустройства, уличного освещения, мест захоронения, озеленения, автомобильных дорог местного значения на территории города Югорска в надлежащем техническом состоянии в рамках бюджетного финансирования;- отсутствие обоснованных жалоб населения на качество содержания объектов благоустройства, уличного освещения, мест захоронения (кладбища), озеленения, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска. |

**I. Характеристика задачи и обоснование необходимости ее решения**

В целях реализации Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Югорска, департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города осуществляет полномочия в решении вопросов местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства.

Основными из них являются следующие полномочия:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- организация благоустройства и озеленения территории городского округа,

- организация освещения улиц.

На территории города Югорска протяженность улиц и проездов составляет 140,1 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 67,4 км. Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов составляет 119,67 км, процент освещенности улиц города составляет 95,4%. Количество светильников, установленных на улицах города, составляет 3 620 единицы.

Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты 23 492 га, в том числе насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) – 49 га, озеленение улично-дорожной сети составляет 16,3 га, городских лесов 9 820 га. На территории города Югорска обслуживаются такие объекты благоустройства, как памятник – мемориал защитникам отечества и первопроходцам г. Югорска, городской пруд, фонтанная площадь, автобусные остановки, детские городки в количестве 53 ед., устанавливаются баннеры, скамейки, урны и прочие малые архитектурные формы.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территории города Югорска и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по содержанию объектов благоустройства и автомобильных дорог местного значения (далее-городские дороги) города Югорска на период с 2010 по 2012 годы.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к содержанию городских дорог, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения и объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования городских дорог и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие города Югорска.

**II. Основные цели и задачи Программы**

Основными целями Программы являются:

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, благоустройства и озеленения, освещения улиц, содержания мест захоронения, в целях обеспечения безопасной, комфортной среды проживания для населения города Югорска.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города Югорска за счет создания системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние городских дорог и объектов благоустройства;

- снижение доли городских дорог и объектов благоустройства, не соответствующих нормативным требованиям;

- текущее содержание зеленых насаждений, обеспечение современного озеленения города;

- обеспечение развития освещения города

- повышение эффективности расходов средств бюджета города Югорска на приведение в нормативное состояние городских дорог и объектов благоустройства.

- выполнение комплексных мероприятий по благоустройству и содержанию объектов благоустройства, уличного освещения, мест захоронения, городских дорог, текущего ремонта дорог на территории города Югорска в надлежащем техническом состоянии в рамках бюджетного финансирования.

Срок реализации программы – 2010 - 2012 годы.

**III. Программные мероприятия**

Для выполнения мероприятий Программы предусмотрено выделение средств бюджета города в объемах, установленных Программой.

**Перечень мероприятий по содержанию объектов благоустройства,**

**содержанию и текущему ремонту городских дорог на 2010-2012 годы**

таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание работ |
| 1 | Освещение города |  Текущий ремонт и содержание линий наружного освещения (замена светильников, кабеля и проч.). Оплата потребленной электроэнергии.  |
| 2 | Озеленение города | Посадка и уход за цветами; уход за газонами, восстановление и обустройство новых газонов; посадка и уход за саженцами кустарников, установка ограждений; утепление на зиму и прочие работы по озеленению.  |
| 3 | Содержание кладбищ | Содержание территории кладбищ: очистка территории от мусора, прочистка дорожек в зимнее время, ремонт ограждений, прочие работы по содержанию, охрана кладбища, поправка неухоженных могил. |
| 4 | Содержание мемориала | Плановая круглогодичная уборка с вывозкой мусора, обслуживание газовой горелки и оборудования, оплата за газ, уборка и вывозка снега, уход за газонами и насаждениями, текущий ремонт. |
| 5 | Содержание подземного перехода | Плановая круглогодичная уборка внутреннего помещения, прилегающей территории в радиусе 6м с вывозом мусора, ремонт линии электроосвещения и прочие работы, оплата электроэнергии, текущий ремонт помещений, проведение противопаводковых мероприятий. |
| 6 | Содержание городских площадей | Плановая круглогодичная уборка территории фонтанной площади, содержание бюста Попову П.В. с прилегающей территорией, площади между КДЦ «Югра-Презент» и Храмом Сергия Радонежского, уборка скамеек, урн с вывозом мусора; уход за газонами и зелеными насаждениями; текущий ремонт часовни, скамеек, урн, прочего оборудования; монтаж и демонтаж фонтанного оборудования, регламентные работы по содержанию оборудования городского фонтана, заполнение, отведение воды, оплата электроэнергии, уборка и вывозка снега. |
| 7 | Содержание городского пруда | Пановая уборка территории пруда, прилегающей территории с вывозкой мусора, уборка и очистка водоёма, уборка и вывозка снега с прилегающей территории, текущий ремонт скамеек, ограждений, урн, тротуаров, уход за газонами, поддержание уровня воды в городском пруду до 1,3 м.  |
| 8 | Санитарный отлов животных | Отлов и содержание (3 дня) в пункте передержки безнадзорных животных, обследование в ветлечебнице, усыпление разрешенными ветеринарными препаратами, утилизация отловленных безнадзорных животных в яме «Беккари», эксплуатация ямы «Беккари». |
| 9 | Содержание и ремонт детских игровых городков и спортивных площадок | Плановая круглогодичная уборка территории с вывозом мусора, скос травы с вывозом по необходимости, уборка и вывоз снега и прочие работы по содержанию в соответствии с ГОСТ Р 52 169-2003 и ГОСТ 52301-2004, текущий ремонт и окрашивание деревянных и металлических конструкций малых архитектурных форм, урн, скамеек, ограждений, отсыпка песком по необходимости.  |
| 10 | Содержание пожарных водоемов и пожгидрантов | Регулярное заполнение емкостей (пожводоемов) водой, текущий ремонт, утепление оголовков, прочистка проездов к забору воды от мусора, снега, посторонних предметов с их вывозом, установка, влажная уборка и ремонт реперных знаков по необходимости. Ежемесячные проверки технического состояния пожводоемов с привлечением представителей пожарной службы и составлением акта. Регулярная проверка исправности пожгидрантов с составлением ежемесячных актов проверок технического состояния пожгидрантов с привлечением представителей пожарной службы, текущий ремонт, утепление оголовков, очистка от снега и мусора проездов к гидрантам и крышкам люков колодцев с вывозом мусора, прочие работы по содержанию, установка и ремонт реперных знаков. |
| 11 | Содержание автобусных остановок | Плановая круглогодичная уборка остановок, уборка урн и прилегающей территории в радиусе 6м с вывозом мусора, уборка и вывозка снега, уборка снега с конструкций остановок, уборка и очистка со стен рекламных плакатов по необходимости, устранение скользкости, текущий ремонт остановок, прочие сопутствующие работы. |
| 12 | Содержание малых архитектурных форм | Текущий ремонт урн, скамеек, ограждений и других малых архитектурных форм, содержание городских часов. |
| 13 | Содержание контейнерной площадки по ул.Газовиков | Ежедневная круглогодичная уборка контейнерной площадки и прилегающей территории с вывозом мусора, уборка и мойка контейнеров по необходимости, уборка и вывозка снега, грейдирование подъездных путей по необходимости, устранение скользкости, текущий ремонт контейнерной площадки, подъездных путей, ограждения. |
| 14 | Снос ветхих строений | Работы по сносу осуществляются на основании распоряжений администрации города. Включают: снос ветхого строения с вывозом и утилизацией, уборку мелких фрагментов, планировку территории с завозом песка. |
| 15 | Содержание и текущий ремонт городских дорог | Летнее и зимнее содержание городских дорог: очистка проезжей части и тротуаров от мусора, снега, удаление снежного вала и очистка обочин, очистка проездов на второстепенные дороги, россыпь противогололёдного материала на проезжей части и тротуарах, вывоз снега, очистка и поправка дорожных знаков, грейдирование грунтовых дорог и прочее.Доп.работы: дорожная разметка, установка дорожных знаков, установка барьеров принудительного ограничения скорости, противопаводковые мероприятия (вывоз снега с улиц и тротуаров города), чистка ливневой канализации, отсыпка грунтовых дорог, окрашивание бордюров, содержание светофоров и прочее. |
|  |  | Работы по текущему ремонту включают ямочный ремонт дорог с твердым покрытием. |

**IV. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение стратегических целей – обеспечение высокого качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства, городских дорог. Развитость улично-дорожной сети, отличное качество дорог, разнообразная структура озеленения, достаточная освещенность города, установка новых декоративных элементов, обеспечение чистоты дорог и улиц – неизменные атрибуты современного развитого города.

Таким образом, реализация Программы будет способствовать социально-экономическому развитию города Югорска, улучшению качества жизни населения, развитию бюджетных услуг в области благоустройства города и созданию условий для развития безопасной экологической обстановки на территории города Югорска.

Реализация Программы должна обеспечить улучшение потребительских качеств городских дорог и объектов благоустройства за счет проведения текущего ремонта надлежащего качества и качественного содержания данных объектов.

Основными результатами реализации Программы являются:

1.Благоустройство и поддержание объектов благоустройства, уличного освещения, мест захоронения, озеленения, городских дорог на территории города Югорска в надлежащем техническом состоянии в рамках бюджетного финансирования.

2.В результате реализации Программы в 2010 - 2012 годы будет выполнено содержание 15 объектов благоустройства, городских дорог, мест захоронения (кладбища), освещение улиц города, озеленение города, сквера в надлежащем техническом состоянии, а также текущий ремонт дорог, в соответствии с нормативными параметрами и заключенными муниципальными контрактами в рамках бюджетного финансирования.

Показатели социально-экономической эффективности:

- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию в городе Югорске;

- приведение в нормативное состояние городских дорог (тыс.кв.м)

2010 год – 1014,74 тыс.кв.м (в соответствии с перечнем автомобильных дорог местного значения)

2011 год – 1014,74 тыс.кв.м

2012 год – 1014,74 тыс.кв.м;

- благоустройство и поддержание объектов благоустройства, уличного освещения, мест захоронения, озеленения, автомобильных дорог местного значения на территории города Югорска в надлежащем техническом состоянии в рамках бюджетного финансирования

2010 год – 96 772 тыс. руб.

2011 год – 98 754 тыс. руб.

2012 год – 104 442 тыс. руб.

- отсутствие обоснованных жалоб населения на качество содержания объектов благоустройства, уличного освещения, мест захоронения (кладбища), озеленения, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска.

Оценка эффективности и результативности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе мониторинга достижения целевых показателей за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Программой установлены показатели, включающие в себя целевые индикаторы и количественные показатели по основным направлениям ее реализации (приложение 1).

**V. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов муниципального образования, необходимых для выполнения Программы, ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

 Содержание объектов благоустройства, мест захоронения (кладбищ), освещение улиц города, озеленение города, содержание городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска в 2010 - 2012 годы обеспечивается за счет средств бюджета города в соответствии с заключенными муниципальными контрактами после проведения открытых конкурсов и аукционов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

 Уполномоченным органом по проведению конкурсов и аукционов, заключению муниципальных контрактов, осуществлению финансирования в соответствии с актами выполненных работ является департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

 Подготовку технической, сметной документации, дефектных актов на выполнение работ, ежедневный технический контроль, контроль качества поставляемых подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, приемку выполненных работ подрядной организацией, подписание актов выполненных работ осуществляет заказчик, в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным в результате проведения открытого конкурса.

Департамент финансов администрации города Югорска обеспечивает контроль над целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы из бюджета города.

**VI. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах**

Расчет потребности произведен на основании экономически обоснованных затрат на поддержание в надлежащем эстетическом и техническом состоянии объектов благоустройства, мест захоронения (кладбища), освещения улиц города, озеленения города, автомобильных дорог местного значения, на текущий ремонт дорог. Сметы расходов утверждаются директором департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса города Югорска.

В соответствии с утвержденными сметами объем финансирования программных мероприятий на 2010 - 2012 годы составляет **299 968 тыс. руб**., в том числе по годам: 2010 год – 96 772 тыс.руб.; 2011 год – 98 754 тыс.руб.; 2012 год – 104 442 тыс.руб.

**Приложение 1**

**к ведомственной целевой**

**Программе**

**Ожидаемые конечные результаты, а также непосредственные результаты**

**реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности программы | Ед.измер. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | Затраты на обслуживание 1 км сетей уличного освещения | руб. на 1 км | 105,41 | 110,14 | 98,10 | 104,96 | 104,96 |
| 2 | Количество светильников, приходящихся на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3 | Протяженность сетей уличного освещения на 1 жителя | км на 1 жителя | 3,63 | 3,57 | 3,53 | 3,48 | 3,48 |
| 4 | Площадь газонов в расчете на 1 жителя | кв.м на 1 жителя | 7,12 | 7,21 | 7,53 | 7,42 | 7,42 |
| 5 | Количество цветов в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 5,39 | 5,58 | 5,60 | 5,66 | 5,66 |
| 6 | Площадь газонов сквера в расчете на 1 жителя | кв.м. на 1 жителя | 0,28 | 0,29 |  |  |  |
| 7 | Количество цветов сквера в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0,30 | 0,63 |  |  |  |
| 8 | Затраты на обслуживание 1 кв.м кладбища | руб. на 1 кв.м | 7,26 | 8,10 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| 9 | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади памятника | руб. на 1 кв.м | 126,62 | 146,09 | 146,10 | 146,10 | 146,10 |
| 10 | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади перехода | руб. на 1 кв.м | 846,47 | 925,68 | 925,93 | 925,93 | 925,93 |
| 11 | Затраты на обслуживание 1 кв.м городских площадей | руб. на 1 кв.м | 215,32 | 168,09 | 210,47 | 225,20 | 225,20 |
| 12 | Затраты на обслуживание 1 кв.м. обслуживаемой площади пруда | руб. на 1 кв.м | 67,64 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 |
| 13 | Затраты на отлов 1 животного | руб. на 1 животное | 2 716,75 | 2 981,64 | 2906,98 | 2 906,98 | 2 906,98 |
| 14 | Затраты на обслуживание и ремонт 1 городка | руб. на 1 ед. | 30 000,00 | 28 301,89 | 28 301,89 | 28 571,43 | 28 571,43 |
| 15 | Затраты на обслуживание 1 пожводоёма | руб. на 1 ед. | 17 846,15 | 16 153,85 | 18 615,38 | 18 615,38 | 18 615,38 |
| 16 | Затраты на обслуживание 1 пожгидранта | руб. на 1 ед. |  |  | 3 539,01 | 3 539,01 | 3 539,01 |
| 17 | Затраты на 1 ед. малых архитектурных форм | руб. на 1 ед. | 7 817,86 | 7 600,00 | 7 894,74 | 7 894,74 | 7894,74 |
| 18 | Затраты на обслуживание 1 автобусной остановки | руб. на 1 ед. | 11 667,42 | 10 647,06 | 10 459,46 | 10 810,81 | 10 810,81 |
| 19 | Затраты на содержание 1 кв. м конт. площадки | руб. на 1 кв.м | 762,03 | 685,69 | 733,84 | 733,84 | 733,84 |
| 20 | Затраты на содержание 1 кв.м городских дорог  | руб. на 1 кв.м | 43,00 | 50,20 | 50,08 | 46,19 | 46,19 |
| 21 | Затраты на содержание 1 км. городских дорог | тыс.руб. на 1 км | 287,90 | 363,63 | 362,75 | 334,58 | 334,58 |
| 22 | Затраты на текущий ремонт 1 кв.м. городских дорог | руб. на 1 кв.м | 2 558,64 | 2 234,34 | 2 390,49 | 2 233,43 | 2 233,43 |

**Приложение 2**

**к ведомственной целевой**

**Программе**

**VII. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы**

**по содержанию объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010 - 2012 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия программы | Источники финанси-рования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) | Срок выполнения | Результативность |
| всего | в том числе: |
| в 2010 году | в 2011 году | в 2012 году |
| **Содержание объектов благоустройства,** **в том числе:**  | бюджет города | **133 567** | **42 510** | **44 615** | **46 442** | 2010-2012 | сохранение объектов благоустройства, места захоронения, освещения улиц города, озеленения города, городских дорог в надлежащем техническом состоянии в рамках бюджетного финансирования |
| **Содержание уличного освещения** | бюджет города | **37 481** | 13 181 | 11 740 | 12 560 | 2010-2012 |
| **Озеленение города** | бюджет города | **42 790** | 12 968 | 14 842 | 14 980 | 2010-2012 |
| **Озеленение сквера** | бюджет города | **1 405** | 1 405 | 0 | 0 | 2010 |
| **Содержание городских кладбищ** | бюджет города | **2 988** | 988 | 1 000 | 1 000 | 2010-2012 |
| **Прочее благоустройство, в том числе:** | бюджет города | **48 903** | **13 968** | **17 033** | **17 902** | 2010-2012 |
| Содержание памятника-мемориала |  | 2 700 | 900 | 900 | 900 | 2010-2012 |
| Содержание подземного перехода |  | 1 050 | 350 | 350 | 350 | 2010-2012 |
| Содержание городских площадей |  | 9 498 | 2 253 | 3 500 | 3 745 | 2010-2012 |
| Содержание городского пруда |  | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2010-2012 |
| Содержание контейнерной площадки ул.Газовиков |  | 3 131 | 997 | 1 067 | 1 067 | 2010-2012 |
| Санитарный отлов животных |  | 5 905 | 1 905 | 2 000 | 2 000 | 2010-2012 |
| Содержание и ремонт детских и спортивных площадок |  | 5 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2010-2012 |
| Содержание пожарных водоемов, пожгидрантов |  | 2 690 | 210 | 1 240 | 1 240 | 2010-2012 |
| Содержание малых архитектурных форм |  | 3 540 | 1 140 | 1 200 | 1 200 | 2010-2012 |
| Содержание автобусных остановок |  | 1 149 | 362 | 387 | 400 | 2010-2012 |
| Снос ветхих строений |  | 8 838 | 3 138 | 2 700 | 3 000 | 2010-2012 |
| Подготовка города к Новому году |  | 2 402 | 213 | 1 189 | 1 000 | 2010-2012 |
| **Содержание и текущий ремонт городских дорог** | бюджет города | **166 401** | **54 262** | **54 139** | **58 000** | 2010-2012 |
| **ВСЕГО** |  | **299 968** | **96 772** | **98 754** | **104 442** |  |