Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Югорске на 2012-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности программы | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе | Выполнено | Результат гр.8 / гр. 6, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации | На отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Непосредственные результаты |
| 1 | Детские спортивные площадки | шт | 13 | 15 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | Тротуары | м2 | 4120 | 4447 | 327 | - | 327 | 100 |
| 3 | Ремонт проездов | м2 | 0 | 585 | 585 | - | 585 | 100 |
| 4 | Газоны | м2 | 33466 | 33796 | 130 | - | 130 | 100 |
| 5 | Автомобильные стоянки | м2 | 890 | 1990 | 300 | - | 300 | 100 |
| Конечные результаты |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | шт | 0 | 6 | 3 | - | 3 | 100 |
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта, дворовых территорий | шт | 0 | 5 | 4 | - | 4 | 100 |
|  | Подготовка материалов для разработки долгосрочной целевой программы | шт | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |

Программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Югорске на 2012-2014 годы»

В рамках данной программы завешен капитальный ремонт трех дворовых территорий что позволило улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения и улучшить состояние внутриквартальных проездов дворовых территорий. Выполнена проектно-сметная документация для капитального ремонта четырех дворовых территорий.

Средства местного бюджета израсходованы не в полном объеме по причине начисления неустойки за несоблюдения сроков исполнения контракта.

Заместитель   директора ДЖКиСК                                                                                  Г.А. Ярков

Исп. Ведущий специалист ПАО

Королева Елена Николаевна,7-43-03