Пояснительная записка по реализации мероприятий Программы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг, жилищно-коммунальных

услуг населению города Югорска на 2013-2015 годы»

В рамках вышеназванной программы Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса реализуются полномочия органа местного самоуправления по обеспечению транспортного обслуживания населения города на городских автобусных маршрутах, оказанию жилищно-коммунальных услуг.

Программой предусмотрено выделение субсидий из бюджета города Югорска на возмещение недополученных доходов организациям и предприятиям, оказывающим населению города жилищно-коммунальные и услуги по пассажирским перевозкам по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Субсидирование носит целевой характер в пределах лимитов бюджетных ассигнований.

Общая сумма финансирования по программным мероприятиям за 2013 год составила 35 522,9 тыс. руб., в том числе:

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению города услуг по обеспечению автомобильным общественным транспортом на городских маршрутах 34 671,5 тыс. руб., в том числе возмещение недополученных доходов за 2012 год в размере фактически подтвержденных документально затрат предприятия в сумме 7 969,16 тыс. руб.

Услуги по транспортному обслуживанию населения в 2013 году оказывало автотранспортное предприятие «Северавтотранс», стоимость проезда для пассажиров установлена Приказом региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и составляет 18,00 руб. за одну поездку. Планом мероприятий программы планировалось перевозить ежегодно порядка 263,4 тыс. пассажиров, фактически перевезено 237,6 тыс. пассажиров, что составляет 90,2% от запланированного. Снижение объема фактически перевезенных пассажиров обусловлено использованием личного автотранспорта и маршрутных такси. Фактическая стоимость возмещения недополученных доходов на 1 билет за 2013 год составила 112,39 руб. при плане 101,25 руб., рост составил 11,1%. Рост средней стоимости возмещения обусловлен в первую очередь снижением количества перевезенных пассажиров, также увеличением фонда оплаты труда работников в связи с приведением тарифных ставок в соответствие с отраслевым соглашением по автомобильному транспорту, частично с увеличением фактической стоимости горюче-смазочных материалов. Предприятием предоставлены документально подтвержденные фактические затраты, сложившиеся от оказания данных услуг на территории города Югорска.

Фактическое финансирование недополученных доходов в связи со снабжением населения города Югорска сжиженным газом для бытовых нужд за 2013 год составило 851,4 тыс. руб.

Услуги по снабжению населения сжиженным газом оказывало предприятие ОАО «Юграгаз». На 2013 год первоначально предусматривался объем реализации сжиженного газа населению города 17,49 тн, с плановым размером субсидии 1 168,9 тыс. руб.. Фактически с января по декабрь реализация газа населению заметно снизилась в связи с газификацией жилфонда и составила 12,7 тн или 72,8% от плана, соответственно сумма субсидия была выплачена в сумме 851,4 тыс. руб.

Исполнитель

заместитель начальника ПЭО ДЖКиСК

Попова Татьяна Викторовна тел. 70476 20.01.2014