«В РЕГИСТР»

## ПРОЕКТ

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

О муниципальной программе города

Югорска «Развитие информационного общества»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Югорска от 16.08.2024 №1373-п «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации», распоряжением администрации города Югорска от 11.10.2024 № 486-р «О перечне муниципальных программ города Югорска», в целях развития информационного общества и электронного правительства в городе Югорске:

1. Утвердить муниципальную программу города Югорска «Развитие информационного общества (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Югорска:

- от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 08.07.2019 № 1511 «О внесении изменения в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 10.10.2019 № 2192 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 20.12.2019 № 2727 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 24.12.2019 № 2787 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 04.06.2020 № 739 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 16.10.2020 № 1503 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 21.12.2020 № 1906 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 21.12.2020 № 1909 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 24.09.2021 № 1796-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 15.11.2021 № 2166-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 20.12.2021 № 2436-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 31.03.2022 № 607-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 14.11.2022 № 2402-п «О внесении изменения в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 14.11.2022 № 2403-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 28.12.2022 № 2753-п «О внесении изменения в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 16.03.2023 № 317-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 03.07.2023 № 882-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 30.10.2023 № 1498-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 14.11.2023 № 1575-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 27.12.2023 № 1877-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 26.03.2024 № 479-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества»;

- от 30.05.2024 № 912-п «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Югорска А.Н. Шибанова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава**  **города Югорска** | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  Сертификат [Номер сертификата 1]  Владелец [Владелец сертификата 1]  Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | **А.Ю. Харлов** |

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от [Дата документа] № [Номер документа]**

Паспорт

Муниципальной программы города Югорска

«Развитие информационного общества»

(далее - муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Шибанов Алексей Николаевич, заместитель главы города Югорска |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление информационных технологий администрации города Югорска (далее - УИТ) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | Развитие информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан города Югорска и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления города Югорска |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 23 000,0 тыс.рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы:  1. Показатель «Достижение к 2030 году «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учётом ускоренного внедрения технологий обработки больших объёмов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта».  2. Показатель «Увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием сетей (инфраструктуры) спутниковой и мобильной связи и с учётом роста пропускной способности магистральной инфраструктуры, до 97 процентов к 2030 году и до 99 процентов к 2036 году».  Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: «Развитие информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан города Югорска и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления города Югорска» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля использования российского программного обеспечения | МП  города Югорска | Процент | 81,0 | 2023 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 90,0 | 92,0 | 100,0 | - | УИТ | Достижение к 2030 году «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учётом ускоренного внедрения технологий обработки больших объёмов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта |
| 2. | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет | ГП ХМАО-Югры | Процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 565-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (далее - ГП ХМАО) | УИТ | Увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного высокоскоростного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием сетей (инфраструктуры) спутниковой и мобильной связи и с учётом роста пропускной способности магистральной инфраструктуры, до 97 процентов к 2030 году и до 99 процентов к 2036 году |
| 3. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений | ГП ХМАО-Югры | Процент | 76,0 | 2023 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | ГП ХМАО | УИТ | Достижение к 2030 году «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учётом ускоренного внедрения технологий обработки больших объёмов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта |
| 4. | Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | ГП ХМАО-Югры | Процент | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ГП ХМАО | УИТ | Достижение к 2030 году «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учётом ускоренного внедрения технологий обработки больших объёмов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта |
| 5. | Доля аттестованных информационных систем персональных данных | МП  города Югорска | Процент | 0,0 | 2023 | 31,3 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | УИТ | - |
| 6. | Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак | МП  города Югорска | Час | 6 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | УИТ | Достижение к 2030 году «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учётом ускоренного внедрения технологий обработки больших объёмов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель: «Развитие информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан города Югорска и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления города Югорска» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля использования российского программного обеспечения | МП  города Югорска | Процент | 81,5 | 81,8 | 82,0 | 82,3 | 82,7 | 83,0 | 83,3 | 83,7 | 84,0 | 84,3 | 84,7 | 85,0 |
| 1.2. | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет | ГП ХМАО-Югры | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений | ГП ХМАО-Югры | Процент | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,3 | 81,7 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,0 | 85,0 |
| 1.4. | Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | ГП ХМАО-Югры | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.5. | Доля аттестованных информационных систем персональных данных | МП  города Югорска | Процент | 6,3 | 6,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 31,3 |
| 1.6. | Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак | МП  города Югорска | Час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного правительства, сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УИТ | Срок реализации: 2025 - 2030 | |
| 1.1 | Развитие информационного общества и электронного правительства, в том числе технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления, электронного взаимодействия населения и органов местного самоуправления | * Организация электронного (цифрового) межведомственного и внутриведомственного взаимодействия, развитие системы электронного документооборота. * Обеспечение функционирования информационных систем администрации города Югорска. * Сопровождение и развитие корпоративного портала органов местного самоуправления города Югорска. * Сопровождение и развитие официального сайта и других веб-ресурсов органов местного самоуправления города Югорска. * Повышение квалификации администраторов информационных систем | Доля использования российского программного обеспечения.  Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.  Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УИТ | Срок реализации: 2025 - 2030 | |
| 2.1 | Развитие технической базы для становления информационного общества, обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска | * Поддержание необходимого уровня технической готовности оборудования на рабочих местах сотрудников органов местного самоуправления города Югорска. * Сопровождение и развитие серверного узла и корпоративной сети администрации города Югорска. * Обеспечение исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления города Югорска | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет.  Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений.  Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УИТ | Срок реализации: 2025 - 2030 | |
| 3.1 | Обеспечение информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска | * Сопровождение и развитие программных и программно-аппаратных комплексов для обеспечения необходимого уровня информационной безопасности в соответствии с требованиями федерального законодательства. * Увеличение доли аттестованных информационных систем персональных данных администрации города Югорска до 100%. * Сопровождение и модернизация существующих аппаратных комплексов, реализация новых проектов для обеспечения информационной безопасности. * Снижение среднего срока простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак до 1 часа. | Доля использования российского программного обеспечения.  Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений.  Доля аттестованных информационных систем персональных данных.  Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города Югорска «Развитие информационного общества» (всего), в том числе: | | 8000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 23000,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 8000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 23000,0 |
| Иные источники финансирования | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного правительства, сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним» (всего), в том числе: | 1638,1 | 765,0 | 830,0 | 1040,0 | 1080,0 | 1120,0 | 6473,1 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Местный бюджет | 1638,1 | 765,0 | 830,0 | 1040,0 | 1080,0 | 1120,0 | 6473,1 |
| 1.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства» (всего), в том числе: | 4341,9 | 1212,0 | 1285,0 | 280,0 | 300,0 | 320,0 | 7738,9 |
| 2.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Местный бюджет | 4341,9 | 1212,0 | 1285,0 | 280,0 | 300,0 | 320,0 | 7738,9 |
| 2.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска» (всего), в том числе: | 2020,0 | 1023,0 | 885,0 | 1680,0 | 1620,0 | 1560,0 | 8788,0 |
| 3.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Местный бюджет | 2020,0 | 1023,0 | 885,0 | 1680,0 | 1620,0 | 1560,0 | 8788,0 |
| 3.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение к паспорту

муниципальной программы

Методика расчёта целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод расчёта |
| 1 | Доля использования российского программного обеспечения | Процент | Показатель расчётный, определяется по формуле: Д = (Др/ Д) \* 100, где:  Др – количество программного обеспечения российского происхождения для оснащения типового рабочего места из следующего перечня: операционная система, офисный пакет, браузер, антивирус, архиватор, система документооборота, программное обеспечение для работы с электронной подписью, справочно-правовая система, программа для просмотра офисных документов формата PDF, программа просмотра графических файлов, клиентская программа корпоративного портала;  Д – общее количество программного обеспечения. |
| 2 | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет | Процент | Показатель расчётный, определяется по формуле: Д = (Ди / Д) \* 100, где:  Ди – количество домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет;  Д – общее количество домохозяйств. |
| 3 | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений | Процент | Показатель расчётный, определяется по формуле: Д = (Дюз / Д) \* 100, где:  Дюз – количество юридически значимых документов в электронном документообороте государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений;  Д – общее количество документов в электронном документообороте государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений. |
| 4 | Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | Процент | Показатель расчётный, определяется по формуле: Д = (Ди / Доб) \* 100, где:  Ди – стоимость закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления города Югорска отечественного программного обеспечения;  Доб – стоимость закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления города Югорска программного обеспечения. |
| 5 | Доля аттестованных информационных систем персональных данных | Процент | Показатель расчётный, определяется по формуле: Д = (Да / Дрм) \* 100, где  Да – количество аттестованных информационных систем персональных данных;  Дрм – количество информационных систем персональных данных в администрации города Югорска. |
| 6 | Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак | Час | По данным журнала учёта простоев государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак. |