**Информация**

**о реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»**

**за 2017 год**

Муниципальная программа «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» состоит из 3–х мероприятий.

***Мероприятие 1. «Благоустройство территорий города Югорска»***

Работы по мероприятию 1 на благоустройство территорий города Югорска были выполнены на сумму 36 555,9 тыс.рублей, или 99,5%,в том числе средств местного бюджета на сумму 25 288,0 тыс. рублей, что составило 99,3% от плана, средств окружного бюджета 9 127,0 тыс. рублей (100%), средства федерального бюджета 2 140,9 тыс. рублей (100%), все муниципальные контракты исполнены.

В рамках мероприятия 1 муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство территорий города, обустройство детских городков, в том числе установку новых объектов благоустройства по наказам избирателей, по итогам ежегодных конкурсов, а также нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Выполнение работ по благоустройству города, исполнение наказов избирателей по благоустройству включает реализацию мероприятий по заданию главы города Югорска по результатам выездных проверок, обследований, направленных на благоустройство территории города Югорска, а также мероприятий по благоустройству дворовых территорий города по наказам избирателей города, таких как обустройство малых архитектурных форм во дворах, устройство детских городков и спортивных площадок.

Также были выполнены мероприятия по благоустройству, укреплению материально-технической базы придомовой территории многоквартирных домов, признанных победителями ежегодных конкурсов «Многоквартирный дом образцового содержания», «Югорский дворик».

Информация о выполнении работ по благоустройству территорий города за 2017 год в разрезе мероприятий представлена в таблице 1.

таблица 1

**Информация о выполнении работ по благоустройству города по мероприятиям**

**за 2017 год**

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на год | Факт на 31.12.2017 | Исполнение, % |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Мероприятие 1. Благоустройство территорий города Югорска** | **36 737 951,19** | **36 555 914,93** | 99,5% |
| 1 | Расширение городского кладбища | 5 106 405,49 | 5 106 405,49 | 100,0% |
| 2 | Благоустройство по итогам конкурсов "Многоквартирный дом образцового содержания", "Югорский дворик" | 278 000,00 | 277 999,41 | 100,0% |
| 3 | Благоустройство городских территорий | 415 763,89 | 415 763,89 | 100,0% |
| 4 | Стоянка по ул.Спортивная | 998 998,24 | 998 998,24 | 100,0% |
| 5 | Благоустройство территории между ЦК "Югра-Презент" и зданием по ул.Ленина, 29 | 142 309,67 | 142 309,67 | 100,0% |
| 6 | Контейнерная площадка ТБО по ул.Вавилова в г.Югорске | 294 011,00 | 294 011,00 | 100,0% |
| 7 | Реализация наказов избирателей депутатам Думы города Югорска | **9 652 215,19** | **9 652 215,19** | 100,0% |
|  | **Мероприятия в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2017 год":** | **19 850 247,71** | **19 668 212,04** | 99,1% |
| 1 | Устройство велосипедной дорожки вокруг парка в квартале улиц Студенческая-Сахарова-Березовая-Менделеева | 2 337 719,23 | 2 155 684,59 | 92,2% |
| 2 | Благоустройство в квартале жилых домов 10-12 по ул.Попова | 10 660 688,81 | 10 660 687,78 | 100,0% |
| 3 | Капитальный ремонт прилегающей территории в районе жилых домов Титова7, Титова 9, Дружбы Народов 1, Гастелло 7 и 7а | 6 851 839,67 | 6 851 839,67 | 100,0% |

* расширение городского кладбища – работы закончены, объект введен в эксплуатацию;
* благоустройство городских территорий – выполнялись дизайн проекты на благоустройство дворовых и общественных территорий, необходимость в которых определена приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды»;
* стоянка по ул. Спортивная – выполнено устройство автомобильной стоянки для обеспечения стояночными местами посетителе Югорской городской больницы;
* благоустройство территории между ЦК "Югра-Презент" и зданием по ул. Ленина, 29 – выполнена проектно-сметная документация;
* контейнерная площадка ТБО по ул. Вавилова в г.Югорске – выполнена проектно-сметная документация.
* благоустройство по итогам конкурса «Многоквартирный дом образцового содержания» - в 2017 году победителю конкурса в номинации жилой дом свыше 5 этажей Совету многоквартирного дома № 14 по ул. Свердлова, а также победителю конкурса в номинации жилой дом до 5 этажей ТСЖ «Мой дом» по ул. Ленина д. 1 были выполнены работы по укреплению материально-технической базы (замена дверей и почтовых ящиков в доме № 14 по ул. Свердлова и расширение крытой велопарковки по ул. Ленина). Кроме того, в 2017 году введен специальный приз за образцовое содержание дома. Эту награду получило ТСЖ «Поплавок» по ул. Мира, д. 12. Во дворе этого дома выполнены работы по устройству крытой велопарковки. На фасаде домов-победителей размещены таблички «Многоквартирный дом образцового содержания» (в соответствии с номинацией). В 2017 году не оставили без внимания остальных участников конкурса – каждый из них получил брошюру «Школа грамотного потребителя услуг ЖКХ».

С 2017 года проводится конкурс «Самый благоустроенный двор частного сектора «Югорский дворик» с целью вовлечения в работу по благоустройству и улучшению внешнего облика микрорайонов города Югорска не только жителей многоквартирных домов, но и жителей частных домовладений. На участие в конкурсе поступило пять заявок от жителей домов по улицам Звездная, Магистральная, Мичурина, Смородиновая и Сахарова. Победителями конкурса комиссия признала все пять домовладений, каждому из них были вручены памятные призы (таблички «Самый благоустроенный двор частного сектора «Югорский дворик», сертификаты на денежные средства для укрепления материально-технической базы дворовой территории). Конкурс будет проводиться ежегодно в целях повышения уровня благоустроенности, улучшения эстетичного вида улиц и состояния придомовых территорий частного сектора города Югорска.

В мае-июне 2017 года депутаты Думы города Югорска произвели обход всех избирательных участков, были определены проблемы. В результате были выполнены следующие работы:

* устройство тротуара по ул. Ермака от МБОУ СОШ№ 6 до ул. Вавилова из плит;
* устройство тротуара по ул. Заводской до от ул. Студенческой до «Детской школы искусств города Югорска» из плит;
* устройство дворового проезда из асфальтобетона возле жилого дома 20 по ул. Студенческая;
* устройство автомобильной стоянки по ул. Декабристов, 6-12;
* отсыпка щебнем проезда по ул. Сахарова (м/у Декабристов и Студенческой);
* благоустройство жилого дома по ул. Газовиков, 6, Никольская 1,3 (детские городки);
* водоотвод ул. Никольская;
* дополнительное оснащение детской площадки элементами малых форм во дворе домов по ул. Толстого д. 2,4, ул. Свердлова 1,3, ул. Газовиков 1;
* расширение проезда во дворах жилых домов №12, 14 по ул. Толстого;
* установка детского городка возле жилого дома №16 по ул. Толстого;
* устройство водоприемного колодца возле жилого дома №6А по ул. Октябрьская;
* Механизаторов 22-24 дооборудование площадки детской (качели, турники), установка футбольных ворот - ул. Буряка;
* устройство автомобильной стоянки возле жилого дома № 14 по ул. Мира;
* устройство городков по ул. Мира 18-18/1 и по ул. 40 лет Победы 9-9а;
* замена МАФ на детских городках ул. Мира 9,11, Геологов 9б;
* асфальтирование двора возле домов 8,10 по улице Мира;
* устройство автомобильной стоянки в районе жилых домов № 9, 11 по ул. Титова;
* автомобильная стоянка по ул. Спортивная возле жилого дома №37а и МАДОУ «Детский сад «Снегурочка»;
* устройство проезда из асфальтобетона к жилому дому № 3 в мкр. Югорск-2;
* устройство ИДН по ул. Спортивная.

В 2017 году в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» были предоставлены средства для софинансирования расходов на благоустройство городских территорий в сумме **11 267,87 тыс. рублей**.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Югорске в 2017 году реализовано 3 мероприятия:

* дворовая территория: «Капитальный ремонт прилегающей территории в районе жилых домов Титова №7 (строительный), Титова № 9, Дружбы народов №1, Гастелло №7 и 7А в городе Югорске. (2 этап)» - выполнено устройство освещения, проезда, автомобильной стоянки, тротуара, озеленение, установка урн, скамеек, спортивной площадки;
* общественная территория: «Благоустройство по ул. Попова 10-12» - выполнено благоустройство территории с устройством тротуаров, озеленения, освещения, установкой самолета ЯК-40, установкой урн и скамеек;
* общественная территория: «Устройство велосипедной дорожки вокруг парка в квартале улиц Студенческая-Сахарова-Березовая-Менделеева» – выполнена велосипедная дорожка от ул. Менделеева до ул. Сахарова.

На выполнение работ из дополнительного перечня благоустройства жители жилого дома по ул. Гастелло, 7а внесли средства в размере 5% от стоимости этих работ (что составляет 102,23 тыс. руб.) – это обязательное условие участия двора в программе благоустройства.

Работы по объектам выполнены в полном объеме.

Результатами реализации мероприятия 1 в 2017 году стало выполнение следующего целевого показателя:

1.Увеличение количества выполненных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в т.ч. по наказам избирателей с 3 до 30 ед. в 2020 году. В 2017 году удалось благоустроить 15 дворовых территорий.

***Мероприятие 2. «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорска»***

В 2017 году, в рамках мероприятия 2 работы по содержанию объектов благоустройства были выполнены на сумму **67 701** **532,95** рублей из средств местного бюджета или **99,9%** от плана, все муниципальные контракты исполнены. Расшифровка мероприятий приведена в таблице 2.

таблица 2

**Информация о выполнении мероприятия 2 «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорска» в разрезе по мероприятиям**

**за 2017 год**

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на год | Факт на 31.12.2017 | Исполнение, % |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2** | **Мероприятие 2 Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске** | **69 081 539,31** | **67 701 532,95** | **98,0%** |
| 1 | Освещение улиц города | **23 626 790,62** | 23 454 350,23 | 99,3% |
| 1.1 | уличное освещение- поставка эл.энергии | 15 811 790,62 | 15 811 790,62 | 100,0% |
| 1.2 | уличное освещение-содержание | 7 815 000,00 | 7 642 559,61 | 97,8% |
| 2 | Озеленение города | 16 309 626,43 | 16 309 626,43 | 100,0% |
| 3 | Содержание городского кладбища | 1 624 880,00 | 1 332 494,27 | 82,0% |
| 4 | Содержание памятника-мемориала | 1 262 323,00 | 1 214 992,11 | 96,3% |
| 5 | Содержание подземного перехода | 957 638,28 | 939 503,49 | 98,1% |
| 6 | Содержание городских площадей | 4 961 076,73 | 4 705 004,19 | 94,8% |
| 7 | Содержание городского пруда | 1 172 000,00 | 1 116 975,00 | 95,3% |
| 8 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | 3 510 900,00 | 3 384 477,07 | 96,4% |
| 9 | Содержание пожарных водоемов | 316 000,00 | 296 206,38 | 93,7% |
| 10 | Содержание пожарных гидрантов | 1 280 000,00 | 1 190 258,00 | 93,0% |
| 11 | Сод-ие малых архитектурных форм | 1 224 608,39 | 1 216 292,59 | 99,3% |
| 12 | Содержание автобусных остановок | 825 155,28 | 825 155,28 | 100,0% |
| 13 | Содержание контейнерных площадок  (ул. Газовиков, Кольцевая) | 2 841 031,00 | 2 776 988,27 | 97,7% |
| 14 | Снос ветхих строений | 5 873 129,23 | 5 642 906,12 | 96,1% |
| 15 | Подготовка города к Новому году | 2 843 600,00 | 2 843 523,17 | 100,0% |
| 16 | Содержание скульптурно-декоративных композиций | 452 780,35 | 452 780,35 | 100,0% |

Реализация мероприятия 2 муниципальной программы в 2017 году позволила:

- поддержать в надлежащем техническом состоянии на улицах города 4680 светильников;

- высадить 188,2 тыс. корней однолетней и многолетней рассады цветов на площади 5739 кв.м на городских территориях;

- установить дополнительно 45 урн и 29 скамеек;

- провести текущий ремонт 45 автобусных установок;

- дополнительно установить малые архитектурные формы на детских площадках по ул. Механизаторов дом 28, ул. Механизаторов дом 14, ул. Садовая дом 72/1, ул. Энтузиастов дом 3 «А»;

- снести 6,7 тыс. кв.м. ветхого жилья (15 жилых зданий) (подготовлено к сносу ещё 25 зданий);

- установить во дворах жилых домов 19 новогодних елок.

Результатами реализации мероприятия 2 в 2017 году стало исполнение следующих целевых показателей:

2. сохранение достигнутого уровня доли содержания и текущего ремонта уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения – 100% (показатель достигнут 100% с 2013 года)

протяженность сетей уличного и дворового освещения – 147,692 км, обслуживается 100%;

светильники наружного освещения – 4 680 шт., обслуживается 100%;

- сохранение достигнутого уровня доли содержания, ухода и ремонта газонов и зеленых насаждений от общего количества газонов и зеленых насаждений – 100% (показатель достигнут 100% с 2013 года)

площадь обслуживаемых газонов – 194,6 тыс.кв.м;

общая площадь газонов – 194,6 тыс.кв.м;

- сохранение достигнутого уровня доли содержания городских кладбищ от общей площади городских кладбищ – 100% (показатель достигнут 100% с 2013 года)

общая площадь кладбищ – 14,1 га, в том числе:

площадь старого кладбища — 2,0 га;

площадь нового кладбища — 12,1 га;

- сохранение достигнутого уровня доли содержания и текущего ремонта объектов благоустройства города от общего количества объектов благоустройства города – 100% (показатель достигнут 100% с 2013 года)

количество обслуживаемых объектов благоустройства – 16;

общее количество обслуживаемых объектов благоустройства – 16.

В результате реализации данного мероприятия была выполнена в полном объеме задача мероприятия 2 - приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние.

***Мероприятие 3. «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных»***

В рамках данного мероприятия осуществлялся отлов и транспортировка, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных, умерщвление и утилизация бродячих домашних животных в рамках переданного муниципальному образованию отдельного государственного полномочия законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 года № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельным государственным полномочием ХМАО - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

В 2017 году на данные цели из бюджета округа направлены средства субвенции 496200,00 рублей, исполнено 100%, из средств городского бюджета затрачено средств в сумме 3197139,66 рублей, что составляет 99,9% от плана.

Был выполнен отлов безнадзорных и бродячих животных с проведением ветеринарного осмотра, содержание в пункте передержки (10 дней), уничтожением путем усыпления в ветеринарной лечебнице и утилизацией в яме «Беккари». Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам.

Результатом реализации мероприятия 3 в 2017 году стало выполнение следующего целевого показателя:

- количество отловленных безнадзорных и бродячих животных – 1058.

В результате исполнения данного мероприятия выполняется задача по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных, что способствует предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

Мероприятия 1, 2, 3 муниципальной программы «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» с 01.01.2018г. вошли в муниципальную программу города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 годы».

Результатами реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» за 2014-2017 годы является выполнение следующих целевых показателей (таблица 3).

Таблица 3

**Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы**

**«Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» за 2014-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ответствен-ный исполнитель /соисполнитель | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за отчетные периоды | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | | Отклонение | | Обоснование отклонения (отклонение составляет более 5% от планового значения) |
| Абсолют-ное значение \* | Относи-тельное значение, % \* |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество выполненных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в т.ч. по наказам избирателей | ДЖКиСК | ед. | 3 | 10 | 12 | 17 | 15 | 39 | 57 | 18 | 1,5 | в соответствии с дополнительно выделенными бюджетными ассигнованиями и исполненными муниципальными контрактами |
| 2 | Доля содержания и текущего ремонта уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |
| 3 | Доля содержания, ухода и ремонта газонов и зеленых насаждений от общего количества газонов и зеленых насаждений | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |
| 4 | Доля содержания городских кладбищ от общей площади городских кладбищ | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |
| 5 | Доля содержания и текущего ремонта объектов благоустройства города от общего количества объектов благоустройства города | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |
| 6 | Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК | ед. | 811 | 976 | 1 136 | 936 | 1 058 | 858 | 1 058 | 200 | 1,2 | в соответствии с дополнительно выделенными бюджетными ассигнованиями и исполненными муниципальными контрактами |

**Фактически достигнутые целевые показатели муниципальной программы за период с 2014 по 2017 годы:**

1.Увеличение количества выполненных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в т.ч. по наказам избирателей с 3 до 57 ед.

2. Сохранение достигнутого уровня доли содержания и текущего ремонта уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения - 100%.

3. Сохранение достигнутого уровня доли содержания, ухода и ремонта газонов и зеленых насаждений от общего количества газонов и зеленых насаждений - 100%.

4. Сохранение достигнутого уровня доли содержания городских кладбищ от общей площади городских кладбищ - 100%.

5. Сохранение достигнутого уровня доли содержания и текущего ремонта объектов благоустройства от общего количества объектов благоустройства города - 100%.

6.Увеличение количества отловленных безнадзорных и бродячих животных с 811 до 1058 ед. в год.

**Заместитель главы города-**

**директор департамента жилищно-**

**коммунального и строительного комплекса В.К. Бандурин**

исполнитель:

ст.инспектор ОРЖКХ ДЖКиСК

Смолина Елена Александровна,

тел.(34675) 7-03-25.