Информация по объему финансирования

мероприятий ведомственной целевой программы "Электронный муниципалитет г.Югорска (2010-2012 годы)"

за 9 месяцев 2011 года

| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4. Услуги по сопровождению серверов и серверного оборудования | Бюджет города | 45,0 | - |
| 2 | 1.6. Приобретение программного обеспечения для создания внутреннего портала | Бюджет города | 241,0 | 91,9 |
| 3 | 1.7. Услуги по разработке и внедрению программных модулей внутреннего портала | Бюджет города | 500,0 | - |
| 4 | 1.8. Подготовка выставочных материалов | Бюджет города | 10,0 | - |
| 5 | 2.1. Приобретение лицензий модулей системы электронного документооборота | Бюджет города | 294,0 | 293,5 |
| 6 | 2.2. Приобретение лицензий офисного пакета Microsoft Office для установки на рабочие места | Бюджет города | 165,0 | - |
| 7 | 3.1. Приобретение средств вычислительной техники для оснащения рабочих мест сотрудников, замена изношенного и списанного оборудования | Бюджет города | 940,0 | 941,3 |
| 8 | 3.2. Приобретение ксероксов, принтеров | Бюджет города | 400,0 | 369,0 |
| 9 | 4.1. Дооснащение дополнительными блоками системы бесперебойного электропитания серверов | Бюджет города | 20,0 | 17,8 |
| 10 | 4.2. Выполнение работ по модернизации серверов | Бюджет города | 140,0 | 100,0 |
| 11 | 4.3. Приобретение программного обеспечения Microsoft Windows 2008 Server Enterprise | Бюджет города | 210,0 | 80,7 |
| 12 | 4.4. Приобретение программного обеспечения для администрирования | Бюджет города | 50,0 | - |
| 13 | 4.5. Приобретение серверных лицензий Windows CAL | Бюджет города | 90,0 | - |
| 14 | 4.6. Замена модулей систем бесперебойного электропитания рабочих станций | Бюджет города | 20,0 | 17,4 |
| 15 | 5.1. Приобретение маршрутизаторов Cisco для подключения удаленных подразделений | Бюджет города | 25,0 | 25,5 |
| 16 | 5.2. Подключение к корпоративной сети муниципальных учреждений и подразделений администрации города | Бюджет города | 25,0 | - |
| 17 | 5.3. Выполнение работ по переносу точки видеоконференцсвязи МССН ХМАО-Югры | Бюджет города | 60,0 | 60,0 |
| 18 | 6.1. Сопровождение и приобретение антивирусных программ | Бюджет города | 220,0 | 25,3 |
| 19 | 6.2. Приобретение дополнительного программного обеспечения | Бюджет города | 45,0 | - |
| 20 | 6.3. Выполнение мероприятий по защите информации | Бюджет города | 15,0 | - |
| 21 | 6.4. Проведение аттестации рабочего места в секторе специальных мероприятий | Бюджет города | 71,7 | 71,7 |
|  | Всего по программе: |  | 3586,7 | 2094,1 |

Недоиспользование утвержденных по программе средств возникло по следующим причинам:

- Неиспользованием средств на сопровождение серверов и серверного оборудования – 45,0 тыс. рублей;

- Расторжением муниципального контракта с фирмой, обязавшейся оказать услуги по созданию внутреннего портала;

- Проведены конкурсы, заключены муниципальные контракты и находятся в стадии поставки программное обеспечение на сумму 552,5тыс. рублей.

- Экономией средств в результате проведения запросов котировок на приобретение оборудования.

Полученные в результате экономии средства будут использованы до конца текущего года.

Начальник управления

информационной политики																	Г.Р.Аристова