ПРОТОКОЛ № 1

Совместного заседания Координационного совета по вопросам развития

инвестиционной деятельности в городе Югорске (далее - Совет) и

Проектного комитета администрации города Югорска (далее – Проектный комитет)

(наименование Общественного Совета (коллегиальный орган) в соответствующей сфере деятельности)

г. Югорск                                                                                                «   24  »     мая       20 17 год

Присутствовали:

Салахов Раис Закиевич - глава города Югорска, председатель Совета, председатель Проектного комитета.

Принимали участие:

Члены  совместного заседания Совета и Проектного комитета: 11 человек.

Приглашенные: 4 человека.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

Рассмотрение проектной инициативы проекта

«Строительство «Транспортной развязки в двух уровнях в городе Югорске»

(наименование проекта) (докладчик - Е.В. Титова)

Общественное обсуждение (оценка) проектной инициативы проекта

«Строительство «Транспортной развязки в двух уровнях в городе Югорске»

(наименование проекта) (докладчик – Ж.В. Резинкина)

О потенциальных инвестиционных проектах МАУ «Молодежный центр «Гелиос». (докладчики – А.А. Антипин)

Отчет по реализации проекта «Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». (докладчик - Н.И. Бобровская)

Отчет по участию в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». (докладчик - Е.В. Титова)

Разное.

Заслушав представленную информацию, РЕШИЛИ:

- Общественное обсуждение (оценка) проектной инициативы проекта «Строительство «Транспортной развязки в двух уровнях в городе Югорске».

Поступили следующие предложения и замечания по проекту:

Представленная проектная инициатива одобрена без замечаний.

- Рассмотрение проектной инициативы проекта «Строительство «Транспортной развязки в двух уровнях в городе Югорске».

  - Принять проектную инициативу и запустить проект «Строительство «Транспортной развязки в двух уровнях в городе Югорске».

  - Назначить куратором проекта «Строительство «Транспортной развязки в двух уровнях в городе Югорске» заместителя директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Казаченко Алексея Юрьевича.

  - Назначить руководителем проекта «Строительство «Транспортной развязки в двух уровнях в городе Югорске» заместителя директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Казаченко Алексея Юрьевича.

  - Утвердить Управляющий комитет проекта в следующем составе:

- куратор проекта - Казаченко Алексей Юрьевич, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

- заказчик проекта - Бандурин Василий Кузьмич, заместитель главы города Югорска - директор Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

- руководитель - Казаченко Алексей Юрьевич, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

  - Руководителю проекта, обеспечить разработку, согласование документов по проекту, куратору проекта – утвердить, в соответствии с установленным регламентом:

- рабочие документы (реестр заинтересованных сторон проекта, иерархическая структура продукта проекта, иерархическая структура работ проекта).

Срок: до 19 июня 2017 года

- управленческие документы: паспорт проекта (срок: до 21 июня 2017 года),  календарный план (срок: до 18 июля 2017 года).

- О потенциальных инвестиционных проектах МАУ «Молодежный центр «Гелиос».

  - Принять информацию к сведению.

  - Провести до 20.07.2017 года презентацию проектов на расширенном заседании Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Югорске.

- Отчет по реализации проекта «Ресурсный центр – детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

  - Принять информацию к сведению.

- Отчет по участию в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

  - Принять информацию к сведению.

- Разное.

Председатель                                                               ________________/ Р.З. Салахов

(подпись)                   (ФИО)

Секретарь                                                                      ________________/ Ж.В. Резинкина

(подпись)                   (ФИО)

Приложение 1

к протоколу от 24.05.2017 № 1

Список участников

совместного заседания Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Югорске и Проектного комитета администрации города Югорска

г. Югорск                                                                                                 «    24 »     мая       20 17 год

Члены  совместного заседания Совета и Проектного комитета:

| 1 | Салахов Раис Закиевич | - глава города Югорска, председатель Совета, председатель Проектного комитета |
| --- | --- | --- |
| 2 | Бандурин Василий Кузьмич | - заместитель главы города – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 3 | Горшкова Людмила Ильинична | - заместитель главы города – директор департамента финансов администрации города Югорска |
| 4 | Бородкин Андрей Викторович | - заместитель главы города Югорска |
| 5 | Каушкина Ирина Константиновна | - начальник управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства, главный архитектор |
| 6 | Грудцына Ирина Викторовна | - начальник управления экономической политики администрации города Югорска |
| 7 | Резинкина Жанна Васильевна | - руководитель проектного офиса, заместитель начальника управления экономической политики-начальник отдела социально-экономического развития администрации города Югорска, секретарь Совета и Проектного комитета, |
| 8 | Крылов Дмитрий Александрович | - начальник юридического управления администрации города Югорска |
| 9 | Аристова Гузэль Раитовна | -начальник управления информационной политики администрации города Югорска |
| 10 | Титова Елена Валерьевна | - начальник производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 11 | Климин Вячеслав Анатольевич | - председатель Думы города Югорска |

Приглашенные:

| 1 | Казаченко Алексей Юрьевич | - заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| --- | --- | --- |
| 2 | Бобровская Наталья Игоревна | - начальник управления образования администрации города Югорска |
| 3 | Антипин Алексей Александрович | - заместитель директора по экономической деятельности МАУ «Молодежный центр «Гелиос» |
| 4 | Мальцева Ирина Юрьевна | - заместитель директора департамента финансов, начальник бюджетного управления |

Приложение 2

к протоколу от 24.05.2017 № 1

Информация по повестке дня заседания

по состоянию на 24.05.2017

- Рассмотрение проектной инициативы проекта «Строительство «Транспортной развязки в двух уровнях в городе Югорске».

В соответствии с планом-графиком запуска потенциальных проектов органа местного самоуправления администрации муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017-2018 г., утвержденным 01.03.2017 года

ДЖКиСК направил в муниципальный проектный офис проектную инициативу о запуске проекта «Строительство «Транспортной развязки в двух уровнях в городе Югорске».

Целью проекта является завершение работ по строительству объекта «Транспортная развязка в двух уровнях в городе Югорске (корректировка)» в 2018 году.

Задачей, на решение которой направлен проект, является обеспечение беспрепятственного проезда между южной и северной частями города, разделенными железной дорогой, обеспечение безопасности передвижения в близи железнодорожного переезда, в рамках планового развития систем транспортной инфраструктуры в соответствии с Генеральным планом города Югорска, утвержденным решением Думы города Югорска от 07.10.2014 № 65, Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы, утвержденной решением Думы города Югорска от 25.04.2017 № 38.

Проект планируется запустить в июне 2017 года и завершить в декабре 2018 года.

Общая стоимость реализации проекта на период 2017-2018 годов составляет 188,2 млн. руб., в том числе, на 2017-2018 год в бюджете города Югорска предусмотрено финансирование в размере 63,6 тыс. руб.  Дефицит составляет 124,6 млн. руб.

Если наша инициатива будет одобрена и проект будет запущен, то вероятность получения дополнительных средств из окружного бюджета для окончания строительства увеличится.

Результатом реализации проекта будет являться объект капитального строительства «Транспортная развязка в двух уровнях».

Участок строительства транспортной развязки расположен на стыке двух половин города Югорска – северной и южной на территории 1, 3, 8 и 15 микрорайонов  в квадрате улиц Студенческая – Киевская – Новослободская – Торговая.

Строительство 1 этапа осуществлялось в 2004-2007 годах и включало в себя строительство транспортной развязки в двух уровнях через железную и автомобильную (ул. Железнодорожная) дороги. В ходе строительства был построен путепровод через железную дорогу и ул. Железнодорожную с выездом на кольцевые пересечения: на пересечении ул. Торговая – ул. Попова и на пересечении ул. Толстого - ул. Студенческая, протяженность - 1 707 м, в том числе, путепровод  84,4 м.  В эксплуатацию введена 1 очередь 08.04.2016 года.

Реализуемый проект является 2 этапом строительства развязки в двух уровнях, включает в себя подъезды и выезды с путепровода протяженностью 3 636,8 м.

Предлагаю вам обсудить и принять решение о запуске данного проекта.

- О потенциальных инвестиционных проектах МАУ «МЦ «Гелиос».

- Переработка отходов пластика

Проект заключается в переработке на современном оборудовании пластика, использовании продуктов переработки в качестве сырья для выпуска строительных материалов.

Срок реализации проекта – 5 лет. Срок окупаемости – 30 месяцев.

Реализация проекта позволит переработать 1867 тонн полимерных отходов в год.

Реализация проекта предполагает выполнение следующих задач:

–	организовать сбор пластиковых отходов.

–	организовать сортировку пластиковых отходов в соответствии с их групповой принадлежностью.

–	организовать переработку вторичного пластика в готовые полимерные изделия для собственных нужд и коммерческого сбыта.

Для целей реализации проекта за период 2016-2017 годы реализуются следующие мероприятия:

–	в оперативное управление получена производственная база общей площадью 15,4 тыс. кв.м. по ул. Гастелло 32 с ангаром на 450 кв.м.;

–	производится разработка технического плана открытия производства, подводка энергоснабжения, ремонт системы теплоснабжения и ремонт производственного ангара, затраты составят 1 млн. руб.;

–	организуется сбор отходов пластика у населения и юридических лиц;

–	созданы 6 рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья совместно с ООО «Газпром трансгаз Югорск», закуплено оборудование для первичной обработки отходов: дробилка, англомератор, пресс, спецодежда на сумму 704400 руб., совместно с Югорским центром занятости населения: тачка, гидравлическая тележка, весы, бетоносмеситель на сумму 145380 руб.;

–	для закупки основного оборудования производственной линии: экструдера, формовочных прессов, сушилки для песка необходимо 2,7 млн. руб., рассматривается вопрос об открытии кредитной линии в ПАО Банка «ФК Открытие».

Так же планируется использовать производственную базу для получения необходимых средств путем производства строительных материалов (арболитовых блоков) с использование наполнителя из полимерных отходов. Для данных целей, совместно с Югорским центром занятости населения, закуплен вибропресс стоимостью 56120 рублей.

- Переработка макулатуры

Завод по переработке макулатуры и изготовления туалетной и технической бумаги был открыт в 2003 году в Югорске-2. На данный момент завод законсервирован, зданию требуется капитальный ремонт. В связи с тем, что здание принадлежит индивидуальному предпринимателю Холодкову В. П., рассматривается вариант переноса производственной линии в город Югорск, средств на ремонт здания у МАУ «МЦ «Гелиос» нет.

Для реализации проекта требуется приобретение мини завода по производству туалетной бумаги стоимостью 2 000 000 рублей. Реализация проекта позволит переработать 145,2 тонны макулатуры в год. Срок реализации проекта – 5 лет. Срок окупаемости – 14,2 месяца.

3) Переработка автомобильных шин

Проект по переработке автомобильных шин и выпуску резиновых покрытий предполагает использование сервисов поддержки продаж, технологического мониторинга, сырьевого обеспечения в рамках сотрудничества с компанией Sagama. В качестве технологического решения предлагается использование автоматической линии по переработке изношенных шин Sagama Pneumatico 300 и оборудование для производства резиновой плитки Sagama Toro.

Основными преимуществами реализации данного проекта являются:

–	решение экологической задачи: переработка опасных отходов, сохранение природных ресурсов, сокращение территорий, выделенных под полигоны.

–	производство продукта, востребованного на рынке, пригодного для использования в различных производственных сферах и его реализация через сервисы поддержки компании-производителя оборудования.

Потребность в инвестициях – 18 540 000 рублей.

Срок реализации проекта – 7 лет. Срок окупаемости – 48 месяцев.

Реализация проекта позволит утилизировать 616,2 тонн покрышек (около 4000 шин) в год.

- Информация по реализации проекта «Ресурсный центр – детский технопарк Кванториум в городе Югорске ХМАО-Югры»  (на 15.05.2017).

Проект «Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» утвержден на заседании проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 11 мая 2016 года;  паспорт и календарный план проекта утверждены 14 июля 2016 года. Сроки реализации проекта май 2016 года - декабрь 2017 года.

Куратор проекта – заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; руководитель проекта – начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В соответствии с планом контрольных точек проекта   на 15 мая 2017 года реализованы следующие мероприятия:

- разработано и утверждено Соглашение о намерениях по реализации проекта;

- утверждено штатное расписание, заключены договоры с педагогами Кванториума;

- сформирован  и согласован перечень выездных семинаров и совещаний с руководителями и педагогами Кванториума;

- приобретено и установлено оборудование  Кванториума для реализации двух квантов (IT-квантум; робо-квантум);

- утверждено расписание занятий и списки обучающихся;

- утвержден перечень  дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Кванториуме;

- проведено торжественное открытие 1 очереди Кванториума;

- организован образовательный процесс.

Образовательный процесс организован для обучающихся  от 5 до 18 лет.  Охват детей составляет 169 человек.  Реализуются дополнительные общеразвивающие программы технической направленности:  IT-квантум, Robo-квантум, Lego-квантум (модуль при Robo-квантум), в том числе: на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск) - 116 человек, на базе МБОУ «ДЮЦ «Прометей» - 53 обучающихся (в марте 2017 года дополнительно открыты группы).

На базе IT-квантума обучение проходит по программе «Тестирование на проникновение IT-инфраструктуры или «Этичный хаккинг». Программа ориентирована на профессиональную ориентацию учащихся старшего школьного возраста 14-17 лет (8-11 классы) в области инженерно-технического образования по специализации «Информационные и инфо-коммуникационные технологии и связь» и направлена на развитие умения защищать информационные системы от взлома и понимания, как происходит проникновение и взлом, связанные с изучением мобильных платформ iOS и Android.

В Robo-квантуме обучаются дети в возрасте от 10 лет и старше. Образовательная программа Квантума содержит блоки для начального изучения основ робототехники и информатики, а также освоения базовых принципов робототехники и информатики, образовательные робототехнические блоки: профессиональный, исследовательский, экспертный. Обучающиеся квантума будут осваивать передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования, научатся настраивать беспроводное аппаратное обеспечение, устанавливать беспроводные связи между мобильным роботом и компьютером, используя промышленные средства программирования.

Для юных жителей Югорска (5-10 лет) работают мастерские по легоконструированию.

Педагоги, реализующие образовательные программы:

- Лего - Грин Кристина Игоревна – высшее образование, Южно – Уральский государственный университет, «Инноватика», 2015 год, прошла обучение на образовательной сессии в АСИ, г. Москва, 2016 год;

- Робо - Феденев Андрей Викторович – высшее образование, Шадринский государственный педагогический институт, «Информатика», 2012 год.

- IT- квантум - Воронцова Ольга Владимировна – высшее образование, Шадринский государственный педагогический институт, «Физико – математическое образование», 2014 год, прошла обучение на образовательной сессии в Агентстве стратегических инициатив, г. Москва, 2016 год.

С 20.03.2017 принят заместитель директора по функционированию и развитию Кванториума – Алексей Александрович Антипин.

В течение учебного года кванторианцы принимали активное участие в  мероприятиях: представление Кванториума в рамках торжественного открытия Кванториумов по России (10.12.2017), Дни открытых дверей Кванториума с участием обучающихся и педагогов  образовательных учреждений города Югорска и Советского района, участие в инженерных каникулах, организация выставки и мастер-классов в рамках конкурса «Славим человека труда», проведение инновационной роботехнической игры «Югорск – город мечты» среди воспитанников дошкольных учреждений. Реализуются совместные образовательные проекты с МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МБОУ «Гинмазия», детский сад «Снегурочка», Югорский политехнический колледж.

Объем финансирования в 2016 году на создание детского технопарка в г. Югорске составил 50,2 млн.руб., из них:

- 25,0 млн.рублей - средства субсидии Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре из средств федерального бюджета по итогам конкурсного отбора по Соглашению между Министерством образования и науки Российской Федерации и правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 сентября 2016 года № 09,633.25.0093 на приобретение оборудования и мебели для IT-, Robo-, Lego- Квантумов (закупка оборудования осуществлена Департаментом образования и молодежной политики). На данную сумму приобретено и установлено оборудование для реализации образовательных программ IT-квантум, Robo-квантум, Lego-квантум (модуль при Robo-квантум);

- 25,0 млн. рублей - средства ООО «Газпром трансгаз Югорск», выступающего инвестором. В 2016 году было израсходовано 207 253 руб., в том числе:

- приобретение робототехнического оборудования -82 620 руб.;

- изготовление вывески -5 815 руб.;

- командировочные расходы, связанные с образовательной сессией (обучились 2 педагога и 1 руководитель) - 118 818 руб.

Для введения второй очереди Кванториума в данный момент решаются организационные вопросы по разработке и формированию дополнительной общеобразовательной программы «Газоквантум» и комплектованию  спецификации оборудования «Газоквантума». Для приобретения оборудования ГазоКвантума администрацией ДЮЦ «Прометей» были направлены коммерческие предложения по написанию образовательной программы ГазоКвантума в различные организации: АНО ДПО «Открытое образование», ООО «Медиатек», Производственное объединение «Зарница». От АНО ДПО «Открытое образование» пришел отрицательный ответ.

В данный момент ведутся переговоры с Производственным объединением «Зарница» о стоимости услуги. До 31 мая 2017 года планируется заключение договора по написанию образовательной программы по ГазоКвантуму, которая включает в себя спецификацию технологического оборудования.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» разработана проектно-сметная документация реконструкции здания бывшего «Юного техника «Интеграл». Стоимость реконструкции составляет 79 790 тыс. рублей.  В соответствии с паспортом проекта реконструкцию здания должно осуществить ООО «Газпром трансгаз Югорск».  В случае не выполнения данного мероприятия открытие второй очереди Кванториума не представляется возможным.

- Отчет по участию в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В России реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В реализацию данного проекта также включились и Ханты-мансийский автономный округ –Югра и наш год Югорск.

На сегодняшний день в городе Югорске выполнено следующее:

- Постановлением администрации города Югорска от 13.03.2017 года №531 создана Общественная комиссия муниципального образования городской округ город Югорск по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

  - Состоялись  2 заседания комиссии

- На официальном сайте органов местного самоуправления размещается информация о ходе реализации приоритетного проекта, открыта горячая линия.

- Постановлением администрации города Югорска от 21.04.2017 года № 891 утверждены следующие порядки:

  - Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы города Югорска «Формирование комфортной городской среды».

  - Порядок рассмотрения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу города Югорска «Формирование комфортной городской среды».

  - Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу города Югорска «Формирование комфортной городской среды».

- Разработан проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2017 год», который был размещен для общественного обсуждения на официальном сайте органов местного самоуправления 20.04.2017 года, на сегодняшний день проект проходит согласования и будет утвержден до 25.05.2017 г.

- В проект муниципальной программы на 2017 год включены 2 мероприятия:

  - «Капитальный ремонт прилегающей территории в районе жилых домов Титова №7 (строительный), Титова №9, Дружбы народов №1, Гастелло №7 и 7А в городе Югорске. (2  этап)»

  - «Благоустройство по ул. Попова 10-12»

Данные мероприятия выбраны на основании наказов избирателей депутатам Думы города Югорска, утвержденных Решением Думы города Югорска от 28.02.2017 года.

- Дизайн-проекты по объектам разработаны, размещены на официальном сайте органов местного самоуправления.

- На сегодняшний день (с 15.05.2017 по 15.06.2017) ведется сбор предложений по включению дворовых и общественных территорий в программу на 2018-2022 годы от заинтересованных лиц.

| Наименование мероприятия | Предусмотрено финансирование всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | из средств окружного бюджета | Из средств местного бюджета |
| Капитальный ремонт прилегающей территории в районе жилых домов Титова №7 (строительный), Титова №9, Дружбы народов №1, Гастелло №7 и 7А в городе Югорске. (2 этап) | 7 680,8 | 3 301,6 | 4 379,2 |
| Благоустройство по ул. Попова 10-12 | 8 602,1 | 6 603,2 | 1 998,9 |
| ИТОГО: | 16 282,9 | 9 904,8 | 6 378,1 |