

«В регистр»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2022 года № 527-п

О внесении изменений в постановление

администрации города Югорска

от 31.10.2018 № 3006 «О муниципальной

программе города Югорска

«Развитие жилищно-коммунального комплекса   
и повышение энергетической эффективности»

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 03.11.2021 № 2096-п «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3006 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (с изменениями от 29.04.2019 № 886, от 10.10.2019 № 2198, от 07.11.2019 № 2404, от 24.12.2019 № 2773, от 24.12.2019 № 2774, от 09.04.2020 № 545, от 28.07.2020 № 1014, от 10.08.2020 № 1072, от 28.09.2020 № 1395, от 22.12.2020 № 1929, от 22.12.2020 № 1932, от 26.04.2021 № 604-п, от 29.06.2021 № 1177-п, от 24.09.2021 № 1787-п, от 15.11.2021 № 2170-п, от 20.12.2021 № 2433-п) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. В строке «Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, параметры их финансового обеспечения» цифры «168 631,89» заменить цифрами «168 625,49».

1.1.2. В пунктах 6, 9 строки «Целевые показатели муниципальной программы» цифры «738», «52,5» заменить цифрами «727», «56,8» соответственно.

1.1.3. В строке «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» цифры «1 427 553,71», «156 669,55» заменить цифрами «1 519 091,46», «248 207,30» соответственно.

1.2. В разделе 1 абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 1 «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений)» предусматривает изготовление проектно - сметной документации для капитального ремонта инженерных сетей; оплату за экспертизу достоверности сметной стоимости; оплату расходов, предусмотренных в рамках концессионного соглашения в форме платы концендента; возмещение затрат в части эксплуатационных расходов, понесенных концессионером в процессе реализации концессионного соглашения; строительство, реконструкцию, модернизацию, проведение капитального ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, в том числе софинансирование части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения; реализацию инициативного проекта «Строительство сетей водоснабжения 16А микрорайона».».

1.3. В разделе 2:

1.3.1. В абзаце двадцатом слова «от 05.10.2018 № 355-п «О государственной программе», «от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе» заменить словами «от 27.12.2021 № 598-п «О мерах по реализации государственной программы», «от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы» соответственно.

1.3.2. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: «Основное мероприятие 2 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства» реализуется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местного бюджета в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие жилищной сферы», и муниципальными контрактами, заключенными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

1.3.3. В абзацах двадцать третьем, двадцать четвертом, тридцатом слова «от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе» заменить словами «от 30.12.2021 № 635-п «О мерах по реализации государственной программы».

1.4. Таблицы 1 - 3 изложить в новой редакции (приложение 1).

1.5. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя директора – начальника юридического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска О.С. Валинурову.

**Глава города Югорска А.В. Бородкин**

1. **Приложение 1**
2. **к постановлению**
3. **администрации города Югорска**
4. **от 23 марта 2022 года № 527-п**

**Таблица 1**

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Доля замены ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения | % | 2,17 | 4,17 | 6,17 | 9,97 | 11,97 | 13,97 | 15,97 | 17,97 | 27,97 | 27,97 |
| 2 | Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями водоотведения | га | 758,34 | 758,34 | 758,34 | 758,57 | 758,57 | 758,57 | 758,57 | 758,57 | 834,96 | 834,96 |
| 3 | Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями газоснабжения | га | 1071,96 | 1071,96 | 1071,96 | 1072,19 | 1072,19 | 1072,19 | 1072,19 | 1072,19 | 1127,70 | 1127,70 |
| 4 | Количество выполненных мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКК | ед. | 1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
| 5 | Количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе на основе концессионных соглашений и энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере | ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Количество потребляемого сжиженного газа | кг | 3 818 | 2 250 | 1 550 | 1 177 | 1 127 | 1 077 | 1 027 | 977 | 727 | 727 |
| 7 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с краткосрочными планами реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество квартир, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен ремонт | единиц | 128 | 133 | 135 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 163 |
| 9 | Доля площади общего имущества в жилых домах, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий, приведенной в технически исправное состояние | % | 20,5 | 28,8 | 32,5 | 38,8 | 40,8 | 42,8 | 44,8 | 46,8 | 56,8 | 56,8 |
| 10 | Количество мероприятий по привлечению населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда | единиц | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |

Расчет целевых показателей муниципальной программы

Показатель 1 рассчитывается как отношение протяженности замененных инженерных сетей к общей протяженности ветхих сетей с нарастающим итогом.

Показатели 2, 3 определяются по данным административного учета с нарастающим итогом.

Показатели 4, 5 определяются по данным административного учета.

Показатель 6 определяется по данным административного учета с понижением.

Показатель 7 рассчитывается как отношение количества многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, к количеству многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план.

Показатель 8 определяется по данным административного учета с нарастающим итогом.

Показатель 9 рассчитывается как отношение площади общего имущества, приведенной в технически исправное состояние, к площади общего имущества, требующей выполнения ремонтных работ, с нарастающим итогом.

Показатель 10 определяется по данным административного учета.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| Номер строки | Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по годам | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (в том числе в рамках концессионных соглашений) (1) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 399 886,58 | 125 117,85 | 3 568,66 | 32 851,95 | 38 721,53 | 25 634,94 | 34 809,65 | 23 197,00 | 115 985,00 |
| 2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджет автономного округа | 254 337,40 | 111 708,60 | 0,00 | 10 000,00 | 15 743,30 | 8 444,70 | 28 823,20 | 13 269,60 | 66 348,00 |
| 4 | Местный бюджет | 145 549,18 | 13 409,25 | 3 568,66 | 22 851,95 | 22 978,23 | 17 190,24 | 5 986,45 | 9 927,40 | 49 637,00 |
| 5 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства (2,3) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 120 738,13 | 81 054,00 | 39 275,54 | 408,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Бюджет автономного округа | 88 068,10 | 60 000,00 | 28 068,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Местный бюджет | 32 670,03 | 21 054,00 | 11 207,44 | 408,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 3 | Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке и (или) актуализации программ, схем и нормативных документов в сфере жилищно-коммунального комплекса (4) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 14 870,00 | 500,00 | 4 430,76 | 6 939,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 12 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Местный бюджет | 14 870,00 | 500,00 | 4 430,76 | 6 939,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 15 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 4 | Поддержка мероприятий инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе энергосберегающих проектов в транспортном комплексе, жилищном фонде и муниципальной сфере (5) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 17 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Иные источники финансирования | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 21 | 5 | Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса (6) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 356 210,34 | 156 278,50 | 69 843,77 | 120 034,47 | 591,10 | 615,10 | 640,00 | 1 136,40 | 7 071,00 |
| 22 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Бюджет автономного | 267 014,80 | 119 347,70 | 68 909,70 | 68 703,80 | 591,10 | 615,10 | 640,00 | 1 136,40 | 7 071,00 |
|  |  |  |  | округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Местный бюджет | 89 195,54 | 36 930,80 | 934,07 | 51 330,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 6 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (1-10) | Управление бухгалтерского учета и отчетности | Всего | 496 350,13 | 40 707,09 | 39 217,88 | 41 106,76 | 43 297,60 | 43 002,60 | 43 002,60 | 41 002,60 | 205 013,00 |
| 27 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Бюджет автономного округа | 28,60 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 13,00 |
| 29 | Местный бюджет | 496 321,53 | 40 704,49 | 39 217,88 | 41 104,16 | 43 295,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 41 000,00 | 205 000,00 |
| 30 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 3 967,51 | 1 595,06 | 188,20 | 694,35 | 249,90 | 230,00 | 230,00 | 130,00 | 650,00 |
| 32 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Местный бюджет | 3 967,51 | 1 595,06 | 188,20 | 694,35 | 249,90 | 230,00 | 230,00 | 130,00 | 650,00 |
| 35 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 7 | Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (7) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 2 439,58 | 1 607,38 | 832,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Местный бюджет | 2 439,58 | 1 607,38 | 832,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 8 | Ремонт муниципального жилищного фонда (8) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 8 269,44 | 727,54 | 309,58 | 482,32 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 42 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Местный бюджет | 8 269,44 | 727,54 | 309,58 | 482,32 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 45 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 9 | Приведение в технически исправное состояние жилых домов, использовавшихся до 01.01.2012 в качестве общежитий (9) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 2 587,46 | 350,00 | 90,44 | 197,02 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| 47 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Местный бюджет | 2 587,46 | 350,00 | 90,44 | 197,02 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| 50 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 10 | Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства и повышения энергоэффективности жилищного фонда (10) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 724,80 | 305,00 | 150,00 | 20,00 | 89,80 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 52 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Местный бюджет | 724,80 | 305,00 | 150,00 | 20,00 | 89,80 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 55 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 11 | Участие в реализации приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" (1) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | Всего | 101 047,49 | 0,00 | 55 574,89 | 45 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Бюджет автономного округа | 84 388,90 | 0,00 | 47 238,60 | 37 150,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Местный бюджет | 16 658,59 | 0,00 | 8 336,29 | 8 322,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | **Всего по муниципальной программе:** | | Х | Всего | 1 519 091,46 | 408 242,42 | 213 481,92 | 248 207,30 | 84 449,93 | 72 502,64 | 81 702,25 | 68 186,00 | 342 319,00 |
| 62 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Бюджет автономного округа | 693 837,80 | 291 058,90 | 144 216,40 | 115 856,70 | 16 337,00 | 9 062,40 | 29 465,80 | 14 408,60 | 73 432,00 |
| 64 | Местный бюджет | 813 253,66 | 117 183,52 | 69 265,52 | 132 350,60 | 68 112,93 | 61 940,24 | 50 736,45 | 52 277,40 | 261 387,00 |
| 65 | Иные источники финансирования | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 66 | **в том числе:** | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | Х | Всего | 255 531,33 | 148 632,00 | 40 925,21 | 31 974,12 | 19 200,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Бюджет автономного округа | 162 267,20 | 124 199,10 | 28 068,10 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Местный бюджет | 93 264,13 | 24 432,90 | 12 857,11 | 21 974,12 | 19 200,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Прочие расходы | | Х | Всего | 1 263 560,13 | 259 610,42 | 172 556,71 | 216 233,18 | 65 249,93 | 57 702,64 | 81 702,25 | 68 186,00 | 342 319,00 |
| 73 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Бюджет автономного округа | 531 570,60 | 166 859,80 | 116 148,30 | 105 856,70 | 16 337,00 | 9 062,40 | 29 465,80 | 14 408,60 | 73 432,00 |
| 75 | Местный бюджет | 719 989,53 | 92 750,62 | 56 408,41 | 110 376,48 | 48 912,93 | 47 140,24 | 50 736,45 | 52 277,40 | 261 387,00 |
| 76 | Иные источники финансирования | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 77 | **в том числе:** | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Проектная часть | | Х | Всего | 101 047,49 | 0,00 | 55 574,89 | 45 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Бюджет автономного округа | 84 388,90 | 0,00 | 47 238,60 | 37 150,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Местный бюджет | 16 658,59 | 0,00 | 8 336,29 | 8 322,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Процессная часть | | Х | Всего | 1 418 043,97 | 408 242,42 | 157 907,03 | 202 734,70 | 84 449,93 | 72 502,64 | 81 702,25 | 68 186,00 | 342 319,00 |
| 84 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Бюджет автономного округа | 609 448,90 | 291 058,90 | 96 977,80 | 78 706,40 | 16 337,00 | 9 062,40 | 29 465,80 | 14 408,60 | 73 432,00 |
| 86 | Местный бюджет | 796 595,07 | 117 183,52 | 60 929,23 | 124 028,30 | 68 112,93 | 61 940,24 | 50 736,45 | 52 277,40 | 261 387,00 |
| 87 | Иные источники финансирования | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 88 | **в том числе:** | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Ответственный исполнитель | | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Всего | 1 022 741,33 | 367 535,33 | 174 264,04 | 207 100,54 | 41 152,33 | 29 500,04 | 38 699,65 | 27 183,40 | 137 306,00 |
| 90 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Бюджет автономного округа | 693 809,20 | 291 056,30 | 144 216,40 | 115 854,10 | 16 334,40 | 9 059,80 | 29 463,20 | 14 406,00 | 73 419,00 |
| 92 | Местный бюджет | 316 932,13 | 76 479,03 | 30 047,64 | 91 246,44 | 24 817,93 | 18 940,24 | 7 736,45 | 11 277,40 | 56 387,00 |
| 93 | Иные источники финансирования | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 94 | Соисполнитель | | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 496 350,13 | 40 707,09 | 39 217,88 | 41 106,76 | 43 297,60 | 43 002,60 | 43 002,60 | 41 002,60 | 205 013,00 |
| 95 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Бюджет автономного округа | 28,60 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 13,00 |
| 97 | Местный бюджет | 496 321,53 | 40 704,49 | 39 217,88 | 41 104,16 | 43 295,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 41 000,00 | 205 000,00 |
| 98 | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Таблица 3**

**Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления**

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер мероприятия | Номер показателя из таблицы 1 | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе по годам: | | | | | | |
| Всего | 2019\* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Портфель проектов «Экология» | Региональный проект «Чистая вода» \*\* | 3 | 4 | 01.05.2019 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по портфелю проектов «Экология» | | | | | | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Портфель проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | Приоритетный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» \*\*\* | 1, 11 | 1 | 10.02.2021 | всего | 168 625,49 | 67 578,00 | 55 574,89 | 45 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 148 588,00 | 64 199,10 | 47 238,60 | 37 150,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 20 037,49 | 3 378,90 | 8 336,29 | 8 322,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по портфелю проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | | | | | | всего | 168 625,49 | 67 578,00 | 55 574,89 | 45 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 148 588,00 | 64 199,10 | 47 238,60 | 37 150,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 20 037,49 | 3 378,90 | 8 336,29 | 8 322,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по портфелям проектов | | | | | | всего | 168 625,49 | 67 578,00 | 55 574,89 | 45 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 148 588,00 | 64 199,10 | 47 238,60 | 37 150,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 20 037,49 | 3 378,90 | 8 336,29 | 8 322,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разделы II, III, IV не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов | | | | | | | | | | | | | |

\* - 2019 год указан справочно.

\*\* - реализация мероприятия Регионального проекта «Чистая вода» выполнена в 2019 году без финансирования;

\*\*\* - реализация Приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» в 2019 году осуществлялась в рамках мероприятия 1.

1. **Приложение 2**
2. **к постановлению**
3. **администрации города Югорска**
4. **от 23 марта 2022 года № 527-п**
5. Приложение 3
6. к муниципальной программе города Югорска  
   «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение   
   энергетической эффективности»
7. Перечень мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса

| № п\п | Характеристика мероприятия | | | Плановые сроки реализации (дд.мм.гггг) | | Информация об использовании ресурсо- и энергосберегающего оборудования, а также труб с нормативными сроками эксплуатации 30 и более лет при осуществлении мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) газопроводов, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ед. изм. | кол-во | начало | завершение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 год | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения квартале улиц Свердлова - Газовиков в городе Югорске (2 этап) | м | 1 510,7 | 01.06.2021 | 31.07.2021 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке |
| 2 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Мира (от ТК 9-30 по ул. Мира, 57 до ТК 16-13/1 по ул. Мира, 45) в городе Югорске | м | 1 805,0 | 01.06.2021 | 31.07.2021 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке |
| 3 | Капитальный ремонт сетей водоотведения по улице Железнодорожная в городе Югорске | м | 468,0 | 01.06.2021 | 31.07.2021 | Полиэтиленовая труба ПЭ SDR17 ГОСТ 18599-2001 |
|  | Итого | м | 3 783,7 |  |  |  |
| 2022 год | | | | | | |
| 4 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по пер. Северный в городе Югорске | м | 1 349,93 | 01.06.2022 | 15.08.2022 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке |
| 5 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Геологов в городе Югорске | м | 620,00 | 01.06.2022 | 15.08.2022 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке |
| х | Итого | м | 1 969,9 |  |  |  |
| теплоснабжение | м | 5 923,0 |  |  |  |
| водоснабжение | м | 1 725,0 |  |  |  |
| водоотведение | м | 0,0 |  |  |  |