Приложение №1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по инструментальной диагностике состояния автомобильных дорог местного значения с твёрдым типом покрытия и экспертной оценке состояния автомобильных дорог местного значения с грунтовым типом покрытия

в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улично-дорожная сеть.

Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,                 ул. Механизаторов, 22.

Цель работ: Цель диагностики и оценки состояния автомобильных дорог состоит в получении полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям движения.

Срок выполнения работ:

- начало работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: 01.11.2026.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги  включает в себя: все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объёма работ, предусмотренного техническим заданием Заказчика, транспортные и командировочные расходы, и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации,  включая НДС либо без НДС.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов:

- ОДМ 218.4.039-2018. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог;

-  ГОСТа 33220-2015. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию;

- Приказа Минтранса России от 07.08.2020 №288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» (действующий до 01.09.2026 г.);

- Приказа Минтранса России от 13.04.2026 №150 «Об установлении Порядка проведения диагностики (оценки технического состояния) автомобильных дорог» (действующий с 01.09.2026 г.);

- Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2018 года № 1379 «Об утверждении правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета»;

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения»;

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 479 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения»;

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июля 2020 года № 260 «Об утверждении перечня профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения, и квалификационных требованиям к ним» (действующий до 01.09.2026 г.);

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 21 мая 2026 года № 230 «Об установлении перечня профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения, и квалификационных требований к ним» (действующий с 01.09.2026 г.).

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Подрядчик обязан выполнить работы средствами измерений утвержденного типа, прошедшими поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений (Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (ст. 5 п. 1, ст. 9 п. 1)).

В соответствии с законодательством Российской Федерации применяемые приборы, инструменты и средства измерения должны пройти метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию, выполненную организациями, аккредитованными в области обеспечения единства измерений, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Поверка, калибровка или аттестация приборов, передвижной дорожной лаборатории (ПДЛ) и инструментов должна быть проведена до начала выполнения работ.

Подрядчик имеет право приступить к выполнению работ только после:

- предоставления Муниципальному заказчику документов, подтверждающих обязательную калибровку ПДЛ и средств измерения, входящих в её состав. Сертификат о калибровке средств измерений должен быть выдан метрологической службой юридических лиц, аккредитованных на право проведения калибровочных работ (Приказ Госстандарта РФ от 24 апреля 1995 года № 54 «О введении Российской системы калибровки»), либо метрологической службой производителя средств измерений;

- предоставления Муниципальному заказчику документов (Сертификат, лицензия и т.п.), подтверждающие право пользования программным обеспечением, необходимым для выполнения данного вида работ.

В случае непредставления указанных документов или не соответствия представленных документов требованиям настоящего технического задания, полевые работы Подрядчиком не производятся до устранения выявленных замечаний.

После проведения полевых работ Муниципальный заказчик вправе потребовать оригиналы полевых (рабочих) журналов по всем видам измерений, журналы с промежуточными измерениями и расчетами или копии указанных документов, а также записи файлов с дорожной лаборатории.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик по требованию Муниципального заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить муниципальному заказчику причиненные убытки.

Требования, связанные с недостатками в технической документации Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Перечень функциональных, технических и качественных характеристик выполняемых работ указан в задании на выполнение работ по инструментальной диагностике состояния автомобильных дорог местного значения с твёрдым типом покрытия и экспертной оценке состояния автомобильных дорог местного значения с грунтовым типом покрытия в городе Югорске.

Техническое задание

на выполнение работ по инструментальной диагностике состояния автомобильных дорог местного значения с твёрдым типом покрытия и экспертной оценке состояния автомобильных дорог местного значения с грунтовым типом покрытия

в городе Югорске

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| 1.1. Основание для выполнения работ | - Муниципальная программа города Югорска «Строительство», утвержденная постановлением администрации города Югорска от 13.12.2024 №2129-п; - Пункт 2.3 протокола рабочего совещания Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с главами муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югра об итогах дорожной деятельности в 2024 году |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 1.3. Полное наименование Заказчика | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, 628260, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22 |
| 1.4.Состав работ | 1) Подготовительные работы 2) Полевые работы 3) Камеральная обработка результатов обследований |
| 1.5. Цель работ | Цель диагностики и оценки состояния автомобильных дорог состоит в получении полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям движения. |
| 1.6. Перечень автомобильных дорог | Приложение №1 к Техническому заданию |
| 1.7. Сведения о месте выполнения работ | Улично-дорожная сеть в границах муниципального образования город Югорск |
| 1.8. Исходные данные для выполнения работ | - Постановление администрации города Югорска от 23.03.2026 №478-13-п «О внесении изменения в постановление администрации города Югорска от 01.07.2010 № 1185 «Об утверждении перечня автомобильных дорог местного значения»; - Технические паспорта автомобильных дорог местного значения, принадлежащие муниципальному образованию городской округ Югорск Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно. |
| 1.9. Нормативно-правовая база для выполнения работ | ОДМ 218.4.039-2018. Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог. ГОСТ 33220-2015. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию. Приказ Минтранса России от 07.08.2020 №288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог». |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к составу работ и содержанию технической документации | 1) Состав подготовительных работ: подготовка передвижных лабораторий, приборов и оборудования; получение необходимой исходной информации из технических паспортов обследуемых дорог, установление адресов и протяженности участков строительства, ремонта и реконструкции автодорог. 2) Подрядчик имеет право приступить к выполнению работ только после: -предоставления Заказчику документов, подтверждающих обязательную калибровку ПДЛ и средств измерения, входящих в её состав. Сертификат о калибровке средств измерений должен быть выдан метрологической службой юридических лиц, аккредитованных на право проведения калибровочных работ (Приказ Госстандарта РФ от 24 апреля 1995 года № 54 «О введении Российской системы калибровки»), либо метрологической службой производителя средств измерений. -предоставления Заказчику документов (Сертификат, лицензия и т.п.), подтверждающие право пользования программным обеспечением необходимым для выполнения данного вида работ. 3) График производства работ разрабатывается до начала полевых работ и согласовывается с Муниципальным заказчиком. 4) Полевые работы выполняются в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог». 5) Во исполнение постановления Правительства РФ от 30.11.2022 №2197 «Об утверждении Положения о системе контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов» передать Заказчику в электронном виде обязательные показатели и характеристики по следующим параметрам: - Ровность покрытия продольная; - Наличие дефектов покрытия по ГОСТ Р 50597-2017; - Наличие дефектов покрытия по ОДМ 218.4.039-2018; - Коэффициент сцепления; - Ровность покрытия поперечная; - колейность - Прочность дорожной одежды - Уклоны проезжей части поперечные; - Уклоны проезжей части продольные; - Радиусы кривых в плане - план+азимуты 6) Во исполнение Приказа Росавтодора от 29.11.2024 №160 «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» и распоряжением Минтранса России от 30.04.2025 №ВИ-89-р «Об утверждении Методики проведения инвентаризации улично-дорожной сети опорного населенного пункта и оценки ее технического состояния, определения границ населенных пунктов» заполнить и передать Заказчику в электронном виде отчет в форме таблицы Excel по параметрам: - продольная ровность IRI; - дефекты проезжей части. 7) Все привязки при выполнении полевых работ должны соответствовать адресам технического паспорта автомобильной дороги. Видеосъёмку автомобильных дорог осуществлять в прямом и обратном направлениях в светлое время суток (не менее 3-х видеопотоков в цифровом формате) с привязкой каждого кадра к километражу с последующим синхронным представлением в кадре всех элементов автодороги. Видеосъемка должна производиться с разрешением не менее 2592*1944. Ракурс видеосъёмки выбирать таким образом, чтобы: - читались надписи на дорожных указателях, установленных с правой стороны дороги; - читались надписи на дорожных указателях, установленных над проезжей частью (при этом позиционирование просмотренного материала допускается производить с шагом 5 м). Должна производиться привязка видеоданных к пройденному пути (от условного нуля) и абсолютным географическим координатам. Видеофайлы проезда (в прямом и обратном направлениях) должны быть записаны в формате АVI, по каждому объекту отдельно. Трек проезда выполнить в системе WGS-84 (в соответствии с письмом министерства транспорта РФ от 29 марта 2018 года №НА-24/4315). Видеофайлы должны быть поименованы в соответствии с наименованием автомобильной дороги/участка дороги (возможны минимальные сокращения для сокращения длины называния файла) и привязаны к расстоянию от начала дороги к текущему (сквозному) километражу в формате 3 цифры после запятой (км+000); Наименование видеофайлов должно включать в себя дату, направление съемки (прямое или обратное); При дроблении видеофайлов, снятых по одной автомобильной дороге (участку) каждый файл должен иметь подпись начала и конца участка съёмки (км+000 – км +000); - «Картинка» должна иметь изменяющийся километраж (в прямом и обратном направлении), который позволяет фиксировать дефекты покрытия; Качество видеозаписи должно позволять читать дорожные указатели и распознавать дефекты на дорожном покрытии. Файлы должны соответствовать перечисленным выше требованиям. 8) Подрядчик в ходе выполнения работ самостоятельно обеспечивает получение, в случае необходимости, согласований и разрешений от заинтересованных лиц при выполнении работ. 9) Состав камеральных работ: определение плана, определение продольного профиля, определение продольных уклонов, определение поперечных уклонов, определение высотных отметок, определение геометрической видимости, определение амплитуды, определение продольной ровности. Полученные результаты сводятся в таблицу. |
| 2.2. Требования к точности измерений | Представленные сведения считаются верными, если отклонения данных Подрядчика от полученных при полевой приемке не превышает следующих значений: Показатели; Отклонения. Расстояния между километровыми знаками; +/-0,1% м. Адресация объектов (привязка начала и конца объекта к километровым знакам); +/-0,1 м. Радиус горизонтальной кривой: при радиусах менее 250 м при радиусах более 250 м; 0.5-2% 0.5-2%. Диапазон измерений углов поворота; от -180 до +180. Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений углов поворота 0; ±0,4. Ширина земляного полотна, покрытия, обочин; 0,1 м. Угол пересечения, примыкания; 1°. Длина участка с необеспеченной видимостью; 0.1м. Длина водопропускных труб; 0,01 м. Протяженность ограждений, переходно-скоростных полос, других линейно-протяженных объектов; +/-0,1 м. Протяженность дорог; +/-0,1 м. Диапазон измерений длины пройденного пути, м; от 1 до 106. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений длины пройденного пути, %; ±0,05. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений продольного уклона, ‰; ±2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений поперечного уклона, ‰; ±2. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений продольной ровности автомобильной дороги (IRI), %; ±5. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений поперечной ровности автомобильной дороги, мм; ±1. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при измерении коэффициента сцепления, °С; ±1. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений линейных размеров объекта по видеоизображению, %; ±4. |
| 2.3. Результат работ | Результатом работ является технический отчет по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, скомплектованные в отдельные отчет на объекты. Технический отчет автомобильной дороги должен представлять собой книгу форматом 297х210 (А-4). |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1. Требования к гарантийному сроку работ | Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 12 месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком акта выполненных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом. |
| 3.2. Требования к оформлению и сдаче технической документации | Отчёт о выполненных работах в печатной форме в 2-х экземплярах, а также на электронном носителе и цифровую видеосъёмку автомобильных дорог с привязкой к пройденному пути на всём их протяжении. Электронная форма отчёта передаётся заказчику на носителях типа USB Flash, CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW для контроля и ответственного хранения. Текстовые материалы необходимо выполнить в формате совместимым с «MSWORD», табличные – в формате совместимым с «MSEXCEL». |
| 3.3.Особые условия | - Подрядчик при выполнении работ должен использовать средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений (Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (ст. 5 п. 1, ст. 9 п. 1)). - В соответствии с законодательством Российской Федерации применяемые приборы, инструменты и средства измерения должны пройти поверку, выполненную организациями, аккредитованными в области обеспечения единства измерений, в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - Поверка приборов и инструментов должна быть проведена до начала проведения работ. По требованию Заказчика Подрядчик в течение 2 рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления представляет Заказчику заверенные копии документов, подтверждающие поверку приборов и инструментов. В случае непредставления указанных документов или несоответствия представленных документов требованиям, работа не принимается до устранения выявленных замечаний. Данное условие является существенным, без выполнения которого Подрядчик не имеет права осуществлять работы. - Работы по диагностике автомобильных дорог должны выполняться специализированными организациями, оснащенными передвижными дорожными и стационарными лабораториями, аттестованными приборами и необходимым оборудованием. - Перед началом выполнения работ ответственные лица Заказчика должны проверить наличие приборов и оборудования для выполнения работ, указанных в настоящем Описании объекта закупки и свидетельств о поверке на них. |
| 3.4.Сроки выполнения работ | - начало работ – с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ – 01.11.2026г. |

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования города Югорска

| Порядковый № | Наименование | Протяжен- ность, м | Идентификационный номер автомобильной дороги | Категория дорог и улиц 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 40 лет Победы | 622 | 71 187 2 ОП МГ 001 | РЗ |
| 2 | 8 Марта | 398 | 71 187 2 ОП МГ 002 | МЗ |
| 3 | Толстого (переулок) | 182 | 71 187 2 ОП МГ 003 | МЗ |
| 4 | Южная - Вавилова | 5350 | 71 187 2 ОП МГ 004 | ОГЗ/ОГЗ |
| 5 | Арантурская | 15754 | 71 187 2 ОП МГ 005 | РЗ/МЗ 2 |
| 6 | Арантурский (переулок) | 228 | 71 187 2 ОП МГ 006 | МЗ |
| 7 | Багратиона | 281 | 71 187 2 ОП МГ 007 | МЗ |
| 8 | Цветочная | 2800 | 71 187 2 ОП МГ 008 | МЗ |
| 9 | Березовая | 295 | 71 187 2 ОП МГ 009 | МЗ |
| 10 | Бородинская | 366 | 71 187 2 ОП МГ 010 | МЗ |
| 11 | Буденого | 361 | 71 187 2 ОП МГ 011 | МЗ |
| 12 | Восточная | 530 | 71 187 2 ОП МГ 012 | МЗ |
| 13 | Гагарина | 763 | 71 187 2 ОП МГ 013 | МЗ |
| 14 | Газовиков - Пожарского - Дзержинского | 1781 | 71 187 2 ОП МГ 014 | МЗ/МЗ/МЗ |
| 15 | Гайдара - Дубинина (переулок) | 511 | 71 187 2 ОП МГ 015 | МЗ/МЗ |
| 16 | Гайдара (переулок) | 150 | 71 187 2 ОП МГ 016 | МЗ |
| 17 | Гастелло | 1568 | 71 187 2 ОП МГ 017 | РЗ |
| 18 | Геологов - Кирова | 1014 | 71 187 2 ОП МГ 018 | МЗ/МЗ |
| 19 | Гоголя | 714 | 71 187 2 ОП МГ 019 | МЗ |
| 20 | Горького | 346 | 71 187 2 ОП МГ 020 | МЗ |
| 21 | Грибоедова | 525 | 71 187 2 ОП МГ 021 | МЗ |
| 22 | Декабристов - Студенческая | 1894 | 71 187 2 ОП МГ 022 | РЗ/РЗ |
| 23 | Дружбы Народов | 527 | 71 187 2 ОП МГ 023 | МЗ |
| 24 | Дубинина | 399 | 71 187 2 ОП МГ 024 | МЗ |
| 25 | Ермака | 902 | 71 187 2 ОП МГ 025 | МЗ |
| 26 | Есенина | 288 | 71 187 2 ОП МГ 026 | МЗ |
| 27 | Лесозаготовителей - Железнодорожная | 3694 | 71 187 2 ОП МГ 027 | РЗ/РЗ |
| 28 | Заводская | 691 | 71 187 2 ОП МГ 028 | МЗ |
| 29 | проезд 29 | 164 | 71 187 2 ОП МГ 029 | МЗ |
| 30 | проезд 30 | 179 | 71 187 2 ОП МГ 030 | МЗ |
| 31 | проезд 31 | 176 | 71 187 2 ОП МГ 031 | МЗ |
| 32 | Загородная | 587 | 71 187 2 ОП МГ 032 | МЗ |
| 33 | Западная | 211 | 71 187 2 ОП МГ 033 | МЗ |
| 34 | Защитников Отечества | 455 | 71 187 2 ОП МГ 034 | МЗ |
| 35 | Звездная | 1685 | 71 187 2 ОП МГ 035 | МЗ |
| 36 | Зеленый - Лесная | 1392 | 71 187 2 ОП МГ 036 | МЗ/МЗ |
| 37 | Калинина | 1745 | 71 187 2 ОП МГ 037 | РЗ |
| 38 | Кедровая | 452 | 71 187 2 ОП МГ 038 | МЗ |
| 39 | Киевская | 706 | 71 187 2 ОП МГ 039 | РЗ/МЗ 3 |
| 40 | Транспортная развязка в 2-х уровнях | 5343 | 71 187 2 ОП МГ 040 | ОГЗ |
| 41 | Клары Цеткин 1 | 263 | 71 187 2 ОП МГ 041 | МЗ |
| 42 | Клары Цеткин 2 | 220 | 71 187 2 ОП МГ 042 | МЗ |
| 43 | Кондинская | 1413 | 71 187 2 ОП МГ 043 | МЗ |
| 44 | Кооперативная | 464 | 71 187 2 ОП МГ 044 | МЗ |
| 45 | Королева | 346 | 71 187 2 ОП МГ 045 | МЗ |
| 46 | Космонавтов | 1130 | 71 187 2 ОП МГ 046 | МЗ |
| 47 | Котовского (улица) | 222 | 71 187 2 ОП МГ 047 | МЗ |
| 48 | Котовского (переулок) - Студенческий (переулок) | 681 | 71 187 2 ОП МГ 048 | МЗ/МЗ |
| 49 | Красина | 211 | 71 187 2 ОП МГ 049 | МЗ |
| 50 | Красина - Широкая | 784 | 71 187 2 ОП МГ 050 | МЗ/МЗ |
| 51 | Буряка | 257 | 71 187 2 ОП МГ 051 | МЗ |
| 52 | Красный | 117 | 71 187 2 ОП МГ 052 | МЗ |
| 53 | Курчатова | 281 | 71 187 2 ОП МГ 053 | МЗ |
| 54 | Кутузова | 639 | 71 187 2 ОП МГ 054 | МЗ |
| 55 | Ленина | 1610 | 71 187 2 ОП МГ 055 | РЗ |
| 56 | Компрессорная | 3294 | 71 187 2 ОП МГ 056 | МЗ |
| 57 | Югорск 2 | 814 | 71 187 2 ОП МГ 057 | МЗ |
| 58 | Лии Карастояновой | 301 | 71 187 2 ОП МГ 058 | МЗ |
| 59 | Магистральная | 1719 | 71 187 2 ОП МГ 059 | РЗ |
| 60 | Менделеева | 1796 | 71 187 2 ОП МГ 060 | ОГЗ |
| 61 | Механизаторов | 1007 | 71 187 2 ОП МГ 061 | МЗ |
| 62 | Минина | 284 | 71 187 2 ОП МГ 062 | МЗ |
| 63 | Мира | 2435 | 71 187 2 ОП МГ 063 | МЗ/РЗ 4 |
| 64 | проезд 64 | 232 | 71 187 2 ОП МГ 064 | МЗ |
| 65 | Мичурина | 797 | 71 187 2 ОП МГ 065 | МЗ |
| 66 | Молодежная | 313 | 71 187 2 ОП МГ 066 | МЗ |
| 67 | Монтажников | 982 | 71 187 2 ОП МГ 067 | МЗ |
| 68 | Морозова | 334 | 71 187 2 ОП МГ 068 | МЗ |
| 69 | Московская | 1406 | 71 187 2 ОП МГ 069 | МЗ |
| 70 | Невская | 359 | 71 187 2 ОП МГ 070 | МЗ |
| 71 | Некрасова | 332 | 71 187 2 ОП МГ 071 | МЗ |
| 72 | Никольская | 784 | 71 187 2 ОП МГ 072 | МЗ |
| 73 | Новая | 1018 | 71 187 2 ОП МГ 073 | МЗ |
| 74 | Десантников | 699.7 | 71 187 2 ОП МГ 074 | МЗ |
| 75 | Нововятская | 496 | 71 187 2 ОП МГ 075 | МЗ |
| 76 | Новослободская | 331 | 71 187 2 ОП МГ 076 | МЗ |
| 77 | Октябрьская - переулок Северный | 1461 | 71 187 2 ОП МГ 077 | РЗ/МЗ |
| 78 | Ольховая - Серова | 571 | 71 187 2 ОП МГ 078 | МЗ/МЗ |
| 79 | Остравская | 749 | 71 187 2 ОП МГ 079 | МЗ |
| 80 | Парковая | 304 | 71 187 2 ОП МГ 080 | МЗ |
| 81 | Первомайская | 456 | 71 187 2 ОП МГ 081 | МЗ |
| 82 | Песчаная | 614 | 71 187 2 ОП МГ 082 | МЗ |
| 83 | Петровская | 890 | 71 187 2 ОП МГ 083 | МЗ |
| 84 | Пихтовая - Рябиновая | 916 | 71 187 2 ОП МГ 084 | МЗ |
| 85 | Плеханова | 567 | 71 187 2 ОП МГ 085 | МЗ |
| 86 | Покровская | 858 | 71 187 2 ОП МГ 086 | МЗ |
| 87 | Полевая | 381 | 71 187 2 ОП МГ 087 | МЗ |
| 88 | Поперечный | 310 | 71 187 2 ОП МГ 088 | МЗ |
| 89 | Попова | 2578 | 71 187 2 ОП МГ 089 | ОГЗ |
| 90 | Пушкина | 301 | 71 187 2 ОП МГ 090 | МЗ |
| 91 | Радужный (переулок) | 357 | 71 187 2 ОП МГ 091 | МЗ |
| 92 | Ремизова | 630 | 71 187 2 ОП МГ 092 | МЗ |
| 93 | Садовая | 1630 | 71 187 2 ОП МГ 093 | МЗ |
| 94 | Сахарова | 2746 | 71 187 2 ОП МГ 094 | МЗ |
| 95 | Свердлова | 633 | 71 187 2 ОП МГ 095 | МЗ |
| 96 | Светлая 1 | 208 | 71 187 2 ОП МГ 096 | МЗ |
| 97 | Светлая 2 | 111 | 71 187 2 ОП МГ 097 | МЗ |
| 98 | Северный(переулок) - Октябрьская | 595 | 71 187 2 ОП МГ 098 | МЗ/МЗ |
| 99 | Северная | 211 | 71 187 2 ОП МГ 99 | МЗ |
| 100 | Сибирская | 354 | 71 187 2 ОП МГ 100 | МЗ |
| 101 | Сибирский (бульвар) | 3637 | 71 187 2 ОП МГ 101 | МЗ |
| 102 | Славянская - Агиришская | 3011 | 71 187 2 ОП МГ 102 | РЗ/РЗ |
| 103 | Снежная | 496 | 71 187 2 ОП МГ 103 | МЗ |
| 104 | Советская | 1401 | 71 187 2 ОП МГ 104 | МЗ |
| 105 | Солнечная | 548 | 71 187 2 ОП МГ 105 | МЗ |
| 106 | Сосновая | 293 | 71 187 2 ОП МГ 106 | МЗ |
| 107 | Спасская | 855 | 71 187 2 ОП МГ 107 | МЗ |
| 108 | Спортивная | 1478 | 71 187 2 ОП МГ 108 | МЗ/РЗ 5 |
| 109 | Спортивный (переулок) | 413 | 71 187 2 ОП МГ 109 | МЗ |
| 110 | Столыпина 1 | 291 | 71 187 2 ОП МГ 110 | МЗ |
| 111 | Столыпина 2 | 645 | 71 187 2 ОП МГ 111 | МЗ |
| 112 | Строителей | 568 | 71 187 2 ОП МГ 112 | МЗ |
| 113 | Суворова | 362 | 71 187 2 ОП МГ 113 | МЗ |
| 114 | Таёжная | 1608 | 71 187 2 ОП МГ 114 | МЗ |
| 115 | Титова | 1812 | 71 187 2 ОП МГ 115 | МЗ |
| 116 | Титова (переулок) | 263 | 71 187 2 ОП МГ 116 | МЗ |
| 117 | Тополиная | 621 | 71 187 2 ОП МГ 117 | МЗ |
| 118 | Транспортная | 373 | 71 187 2 ОП МГ 118 | МЗ |
| 119 | Труда | 1348 | 71 187 2 ОП МГ 119 | МЗ |
| 120 | Тюменская | 1405 | 71 187 2 ОП МГ 120 | МЗ |
| 121 | Уральская | 1677 | 71 187 2 ОП МГ 121 | МЗ |
| 122 | Цветной (бульвар) | 649 | 71 187 2 ОП МГ 122 | МЗ |
| 123 | проезд 123 | 266 | 71 187 2 ОП МГ 123 | МЗ |
| 124 | проезд 124 | 379 | 71 187 2 ОП МГ 124 | МЗ |
| 125 | проезд 125 | 675 | 71 187 2 ОП МГ 125 | МЗ |
| 126 | Школьный | 471 | 71 187 2 ОП МГ 126 | МЗ |
| 127 | Чехова | 1063 | 71 187 2 ОП МГ 127 | МЗ |
| 128 | Пограничников | 297 | 71 187 2 ОП МГ 128 | МЗ |
| 129 | Чкалова | 493 | 71 187 2 ОП МГ 129 | МЗ |
| 130 | Шаумяна | 238 | 71 187 2 ОП МГ 130 | МЗ |
| 131 | Шевченко | 268 | 71 187 2 ОП МГ 131 | МЗ |
| 132 | Шолохова | 222 | 71 187 2 ОП МГ 132 | МЗ |
| 133 | Энтузиастов | 679 | 71 187 2 ОП МГ 133 | МЗ |
| 134 | Юбилейная | 385 | 71 187 2 ОП МГ 134 | МЗ |
| 135 | Югорская | 751 | 71 187 2 ОП МГ 135 | МЗ |
| 136 | Ясный (переулок) | 196 | 71 187 2 ОП МГ 136 | МЗ |
| 137 | Лермонтова | 1374 | 71 187 2 ОП МГ 137 | МЗ |
| 138 | Торговая | 1113 | 71 187 2 ОП МГ 138 | МЗ |
| 139 | Красная | 255 | 71 187 2 ОП МГ 139 | МЗ |
| 140 | Гранитная | 472 | 71 187 2 ОП МГ 140 | МЗ |
| 141 | Мраморная | 527 | 71 187 2 ОП МГ 141 | МЗ |
| 142 | Лазурная | 302 | 71 187 2 ОП МГ 142 | МЗ |
| 143 | Малахитовая | 325 | 71 187 2 ОП МГ 143 | МЗ |
| 144 | Самоцветная | 630 | 71 187 2 ОП МГ 144 | МЗ |
| 145 | Лопатиной | 488.2 | 71 187 2 ОП МГ 145 | МЗ |
| 146 | Попова 1 | 800 | 71 187 2 ОП МГ 146 | ПЗ |
| 147 | Промышленная 1 | 950 | 71 187 2 ОП МГ 147 | ПЗ |
| 148 | Промышленная 2 | 900 | 71 187 2 ОП МГ 148 | ПЗ |
| 149 | Андреевская | 583 | 71 187 2 ОП МГ 149 | МЗ |
| 150 | Александровская | 552 | 71 187 2 ОП МГ 150 | МЗ |
| 151 | Давыдовская | 537 | 71 187 2 ОП МГ 151 | МЗ |
| 152 | Луговая | 181 | 71 187 2 ОП МГ 152 | МЗ |
| 153 | Красный переулок 2 | 177 | 71 187 2 ОП МГ 153 | МЗ |
| 154 | Родниковая | 406 | 71 187 2 ОП МГ 154 | МЗ |
| 155 | Нововятская 2 | 1210.9 | 71 187 2 ОП МГ 155 | МЗ |
| 156 | Красная 2 | 175 | 71 187 2 ОП МГ 156 | МЗ |
| 157 | Васильковая | 293 | 71 187 2 ОП МГ 157 | МЗ |
| 158 | проезд 158 | 498 | 71 187 2 ОП МГ 158 | МЗ |
| 159 | Смородиновая | 1252 | 71 187 2 ОП МГ 159 | МЗ |
| 160 | Клюквенная | 1631 | 71 187 2 ОП МГ 160 | МЗ |
| 161 | Брусничная | 1161.8 | 71 187 2 ОП МГ 161 | МЗ |
| 162 | Вишнёвая | 1635 | 71 187 2 ОП МГ 162 | МЗ |
| 163 | переулок Брусничный | 207 | 71 187 2 ОП МГ 163 | МЗ |
| 164 | проезд 164 | 100 | 71 187 2 ОП МГ 164 | МЗ |
| 165 | проезд 165 | 399 | 71 187 2 ОП МГ 165 | МЗ |
| 166 | проезд 166 | 267 | 71 187 2 ОП МГ 166 | МЗ |
| 167 | проезд 167 | 174 | 71 187 2 ОП МГ 167 | МЗ |
| 168 | проезд 168 | 164 | 71 187 2 ОП МГ 168 | МЗ |
| 169 | Михайловская | 359 | 71 187 2 ОП МГ 169 | МЗ |
| 170 | проезд 170 | 137 | 71 187 2 ОП МГ 170 | МЗ |
| 171 | Рассветная | 524 | 71 187 2 ОП МГ 171 | МЗ |
| 172 | Рождественская | 480 | 71 187 2 ОП МГ 172 | МЗ |
| 173 | Васильевская | 275 | 71 187 2 ОП МГ 173 | МЗ |
| 174 | Сергеевская | 152.5 | 71 187 2 ОП МГ 174 | МЗ |
| 175 | проезд 175 (в Югорске 2) | 577.7 | 71 187 2 ОП МГ 175 | МЗ |
| 176 | проезд 176 (в Югорске 2) | 419 | 71 187 2 ОП МГ 176 | МЗ |
| 177 | Ставропольская | 709 | 71 187 2 ОП МГ 177 | МЗ |
| 178 | Армавирская | 327 | 71 187 2 ОП МГ 178 | МЗ |
| 179 | проезд 179 (в Югорске 2) | 249 | 71 187 2 ОП МГ 179 | МЗ |
| 180 | проезд 180 (в Югорске 2) | 354 | 71 187 2 ОП МГ 180 | МЗ |
| 181 | Студенческая | 814 | 71 187 2 ОП МГ 181 | РЗ |
| 182 | Крымская | 318 | 71 187 2 ОП МГ 183 | МЗ |
| 183 | Севастопольская | 336 | 71 187 2 ОП МГ 184 | МЗ |
| 184 | Ермака 1 | 716 | 71 187 2 ОП МГ 185 | МЗ |
| 185 | Сахарова 1 | 716 | 71 187 2 ОП МГ 186 | МЗ |
| 186 | Компрессорная 1 | 1050 | 71 187 2 ОП МГ 187 | МЗ |
| 187 | Кондинская 1 | 716 | 71 187 2 ОП МГ 188 | МЗ |
| 188 | проезд 181 | 728 | 71 187 2 ОП МГ 189 | МЗ |
| 189 | проезд 182 | 482 | 71 187 2 ОП МГ 190 | МЗ |
| 190 | проезд 183 | 602 | 71 187 2 ОП МГ 191 | МЗ |
| 191 | Вишневая 1 | 1041 | 71 187 2 ОП МГ 192 | МЗ |
| 192 | Добрая | 1047 | 71 187 2 ОП МГ 193 | МЗ |
| 193 | Тихая | 1370 | 71 187 2 ОП МГ 194 | МЗ |
| 194 | Семейная | 1479 | 71 187 2 ОП МГ 195 | МЗ |
| 195 | Комсомольская | 1269 | 71 187 2 ОП МГ 196 | МЗ |
| 196 | Первопроходцев | 1685 | 71 187 2 ОП МГ 197 | МЗ |
| 197 | Дачная | 860 | 71 187 2 ОП МГ 198 | МЗ |
| 198 | Малиновая | 2304 | 71 187 2 ОП МГ 199 | МЗ |
| 199 | Ягодная | 1331 | 71 187 2 ОП МГ 200 | МЗ |
| 200 | Летняя | 573 | 71 187 2 ОП МГ 201 | МЗ |
| 201 | Осенняя | 948 | 71 187 2 ОП МГ 202 | МЗ |
| 202 | Фруктовая | 616 | 71 187 2 ОП МГ 203 | МЗ |
| 203 | Основателей | 1450 | 71 187 2 ОП МГ 204 | МЗ |
| 204 | Практиков | 755 | 71 187 2 ОП МГ 205 | МЗ |
| 205 | Урожайная | 1371 | 71 187 2 ОП МГ 206 | МЗ |
| 206 | Огородников | 1084 | 71 187 2 ОП МГ 207 | МЗ |
| 207 | Садоводов | 1281 | 71 187 2 ОП МГ 208 | МЗ |
| 208 | Толстого | 747 | 71 187 2 ОП МГ 209 | МЗ |
| 209 | Береговая | 454 | 71 187 2 ОП МГ 210 | МЗ |
| 210 | проезд Промышленный | 513 | 71 187 2 ОП МГ 211 | ПЗ |
|  | Итого: | 185927,8 |  |  |