### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты — Мансийского автономного округа — Югры

РЕШЕНИЕ

от 26 февраля 2010 года									     № 18

О возобновлении действия городской Программы

«Комплексное благоустройство и озеленение

города Югорска на 2007-2011 годы»

В целях проведения работ по благоустройству и озеленению города Югорска в 2010 году, в связи с приостановлением на 2009 год действия городской Программы «Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы», утвержденной решением Думы города Югорска от 24.10.2008 № 95

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Возобновить действие городской Программы «Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы», приостановленной решением Думы города Югорска от 28.04.2009 № 33 «О приостановлении действия городской Программы  «Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы» на 2009 год», и реализовать в 2010 году в приоритетном порядке следующие мероприятия по выполнению этой Программы:

| № п/п | Месторасполо- жение | Ед. изм. | Объем | Финансирование за счет средств бюджета города 2010 год, тыс.руб | Потребность финансирования, тыс.руб | Основные мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Мира, 4; Железнодорожная, 11а; 19а; 21а | кв.м | 4252,8 | 3000 | 4166 | Устройство проезда между жилыми домами , устройство карманов для а/транспорта, устройство тротуаров, озеленение, организация благоустройства устройство освещения | Июль-август |
|  | Благоустройство территории по ул. Буряка-Железнодорожная-Механизаторов | кв.м | 35262,2 | 1500 | 15000 | Асфальтирование проездов, места парковки а/транспорта, организация благоустройства, спортивных площадок, устройство тротуаров, устройство освещения озеленение. | Июнь-август |
|  | Благоустройство территории Дома быта, ТП, КНС | кв.м | 3749,4 | 500 | 10000 | Ремонт проездов, устройство освещения, установка скамеек, асфальтирование стоянок для а/транспорта | Август-сентябрь |
| Итого: | 5000 | 29166 |  |

2. Поручить администрации города Югорска до 01.10.2010 скорректировать городскую Программу «Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска на 2007-2011 годы» с учетом мероприятий запланированных и невыполненных в 2009 году.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Югорский вестник».

Глава города Югорска		 					             Р.З. Салахов

«_2 »_марта 2010 года

(дата подписания)