Отчет

о ходе реализации городской (долгосрочной) целевой

программы  и использования финансовых средств

за 1 квартал 2012г.

Наименование программы и срок ее реализации «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы»

Наименование подпрограммы -------

Координатор программы Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

| № п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6 / гр.4, % | Результат к уточнен-ному плану гр.6 / гр. 5, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расширение водоочистных сооружений в г.Югорске | Бюджет АО | 64 635 | 64 635 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 3 401,8 | 3 401,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расширение канализационных очистных сооружений в г.Югорске | Бюджет АО | 58 014,9 | 58 014,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 3 053,5 | 3 053,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети (2 этап 2 очередь) | Бюджет АО | 16 013 | 16 013 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 1 779,4 | 1 779,4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сети водоснабжения 13 микрорайона | Бюджет АО | 4 140 | 4 140 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 3 микрорайон | Бюджет АО | 8 700 | 8 700 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 966,7 | 966,7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 16 микрорайон | Бюджет АО | 7 086,2 | 7 086,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 787,4 | 787,4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г.Югорске | Бюджет АО | 1 236,6 | 1 236,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 137,4 | 137,4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | Бюджет АО | 916,2 | 916,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 101,9 | 101,9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сети канализации микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | Бюджет АО | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Сети энергоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет АО | 2 567 | 2 567 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 285,2 | 285,2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сети водоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет АО | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сети газоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет АО | 3 941 | 3 941 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 437,9 | 437,9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки. 18 микрорайон | Бюджет АО | 3 441 | 3 441 | 296,2 | 8,6 | 8,6 |
|  |  | Бюджет МО | 382,3 | 382,3 | 49 | 12,8 | 12,8 |
| 14 | Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | Бюджет АО | 3 004 | 3 004 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 333,8 | 333,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: |  | 187 822,2 | 187 822,2 | 445,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | в т.ч. Бюджет АО |  | 175 494,9 | 175 494,9 | 296,2 | 0,1 | 0,1 |
|  | Бюджет МО |  | 12 327,3 | 12 327,3 | 149 | 1 | 1 |