

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2015 года № 2175

О комплексе мер («дорожной карте»)

по развитию жилищно-коммунального

комплекса города Югорска

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.01.2015 № 12-рп «О Комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях развития жилищно-коммунального комплекса города Югорска:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального комплекса города Югорска (приложение).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города - директора департамента муниципальной собственности и градостроительства С.Д. Голина, заместителя главы администрации города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса В.К. Бандурина, начальника управления жилищной политики Е.И. Павлову, начальника управления информационной политики Г.Р. Аристову.

**Глава администрации**

**города Югорска М.И. Бодак**

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 29 мая 2015 года № 2175**

**Комплекс мер («дорожная карта»)**

**по развитию жилищно-коммунального комплекса города Югорска**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Ответственные исполнители | Срок |
| Раздел 1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального комплекса (далее – ЖКК) | | | | | | |
| 1. | Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» | Повышение прозрачности и подконтрольности ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;  повышение эффективности работы управляющих компаний (далее – УК) и ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО);  обеспечение доступа граждан к необходимой информации о ЖКК | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 декабря 2013 года № 535-п «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 1. Количество (%, шт.) поставщиков, предоставивших информацию, к общему количеству поставщиков информации.  2. Количество (%, шт.) поставщиков, предоставивших частично информацию поставщиков, к общему количеству поставщиков информации. | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города | Ежегодно  в срок до 01 октября года, в котором он осуществляется |
| 2. | Утверждение и реализация плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в ЖКК, в том числе по вопросам:  а) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД);  б) переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года;  в) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан;  г) осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД;  д) развития системы общественного контроля в ЖКК  (поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 3 марта 2014 года № ДК-П9-1465) | Повышение правовой грамотности населения;  снижение социальной напряженности | Нормативно-правовой акт администрации города Югорска о реализации мероприятий, направленных на информирование населения города Югорска о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере | 1. Количество материалов, размещенных в печатных средствах массовой информации (далее – СМИ) в пределах календарного года – 4 шт.  2. Хронометраж материалов в электронных СМИ в пределах календарного года – 3 шт.  3. Количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (собрания) – 4 шт. | Управление информационной политики администрации города;  Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города;  Управление жилищной политики администрации города | Утверждение плана до 01 мая 2015 года;  отчет об исполнении – ежеквартально |
| 3. | Осуществление деятельности по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере | Повышение информированности собственников, пользователей помещений в части своих жилищных прав и законных интересов;  улучшение качества управления МКД за счет получения своевременной консультационной помощи | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 октября 2011 года № 384-п «О Консультационно-правовом центре по вопросам защиты и обеспечения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг» | 1. Предоставление консультаций (подготовка ответов гражданам). Доля ответов – 100% без нарушения установленных сроков | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города | Постоянно |
| 4. | Обеспечение деятельности общественных советов в ЖКК | Вовлечение общественности в общественный контроль ЖКК |  | 1. Количество ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКК не менее 1 раза в квартал | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города | Обеспечение деятельности – постоянно |
| Раздел 2. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению МКД | | | | | | |
| 1. | Приведение договоров управления МКД, заключенных после 20 апреля 2013 года в соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения», от 15 мая 2013 года № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» | Соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству;  повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД;  защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД;  эффективное управление МКД | Правовой акт Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об утверждении порядка и графика приведения договоров управления многоквартирными домами в соответствие с обязательными требованиями и порядка взаимодействия с органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органами местного самоуправления» | 1. Количество выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления МКД установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом) на конец отчетного квартала | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города;  Управляющие компании;  ТСЖ | 2 квартал 2015 года |
| 2. | Обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в МКД | Повышение качества деятельности по управлению МКД;  повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников | Правовой акт Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры совместно с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об утверждении перечня показателей оценки эффективности деятельности, методики оценки, порядка создания и функционирования системы рейтингования деятельности лиц, осуществляющих управление МКД», предусматривающий, в том числе, ответственных лиц и периодичность определения рейтинга не реже 1 раза в квартал | 1. Количество организаций, осуществляющих управление МКД на территории города Югорска участвующих в системе рейтингования (по отношению к общему количеству таких организаций)  2. Уровень активности населения города Югорска, участвующего в рейтинговании организаций, осуществляющих управление МКД | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города;  Управление информационной политики | Обеспечение работы системы рейтингования – с начала функционирования постоянно |
| Раздел 3. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в МКД | | | | | | |
| 1. | Обеспечение участия в региональной программе капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РПКР) | Обеспечение проведения капитального ремонта МКД;  предотвращение старения многоквартирного фонда | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2013 года № 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 1. Процент выполнения капитального ремонта МКД – 100 % от запланированного по городу Югорску. | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города |  |
| 2. | Реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов РПКР | Улучшение условий проживания граждан;  улучшение состояния многоквартирного фонда | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2013 года № 568-п «О Программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (утвержден Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), постановление администрации города Югорска от 31 октября 2013 года № 3274 «О муниципальной программе города Югорска «Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы» (с изменениями) | 1. Процент выполнения капитального ремонта МКД – 100% от запланированного по городу Югорску. | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города | Постоянно в соответствии с краткосрочным планом реализации РПКР |
| 3. | Проведение разъяснительной работы среди собственников помещений в многоквартирных домах города Югорска о возможности проведения капитального ремонта многоквартирных домов с помощью системы кредитования | Улучшение условий проживания граждан;  опережающее улучшение состояния многоквартирного фонда | Правовой акт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о создании механизмов кредитования капитального ремонта МКД | 1. Количество размещенных материалов в печатных СМИ (в рамках календарного года) – 2 шт.  2. Количество проведенных собраний с собственниками помещений в МКД – 3 шт. | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города;  Управляющие организации;  ТСЖ | Отчет об исполнении - не реже 1 раза в квартал, начиная с момента принятия Правовой акт Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о создании механизмов кредитования капитального ремонта МКД |
| Раздел 4. Переселение граждан из аварийного жилого фонда | | | | | | |
|  | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года в городе Югорске (далее – реестр аварийного жилищного фонда) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда») | Создание условий для организации работы по дальнейшему переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда по городу Югорску | 1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда  2. Объем существующего аварийного жилищного фонда в городе Югорске, признанного таковым после 1 января 2012 года, включенного в реестр аварийного жилищного фонда (кв.м, %) | Управление жилищной политики администрации города Югорска | До 31.12.2015 |
|  | Формирование и утверждение муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1743-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда»), с учетом региональной адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. | Создание условий для организации работы по дальнейшему переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Правовой акт администрации города Югорска по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года | Наличие в региональной адресной программе мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года (ед.) | Управление жилищной политики администрации города Югорска | Второе полугодие 2016 года |
|  | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, в том числе с учетом возможности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры получить дополнительное финансирование за счет средств Фонда ЖКХ (выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми по данному вопросу на федеральном уровне) | Создание условий для организации работы по дальнейшему переселению граждан из аварийного жилищного фонда и улучшению условий их проживания | Правовой акт администрации города Югорска об утверждении комплекса мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года | 1. Наличие комплекса мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года  2. Объем мероприятий комплекса мер, реализованных в установленные сроки по отношению к общему количеству мероприятий, включенных в комплекс мер (шт., %) | Управление жилищной политики администрации города Югорска | Постоянно (после принятия правового акта об утверждении комплекса мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) |
| Раздел 5. Обеспечение модернизации объектов ЖКК | | | | | | |
| 1. | Корректировка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) | Перспективные схемы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Югорск | Решение Думы города Югорска | Наличие актуальной программы комплексного развития | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города | 2015 , далее по мере необходимости |
| Актуализация ПКР по муниципальным образованиям |
| 2. | Проведение работ по выявлению бесхозяйных объектов, их инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты | Актуализация информации об объектах ЖКК | Взаимодействие с эксплуатирующей организацией и организациями, осуществляющими инвентаризацию и паспортизацию объектов | 1. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов ЖКК – по факту выявления на конец отчетного года  2. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов ЖКК, права собственности на которые зарегистрированы, - по факту регистрации на конец отчетного года | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города  Эксплуатирующие организации коммунальной инфраструктуры | Постоянно |
| 3. | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты ЖКК | Создание условий для привлечения инвестиций в муниципальное образование | Взаимодействие с органами государственной регистрации | 1. Отношение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов ЖКК к общему количеству таких объектов, являющихся муниципальной собственностью города Югорска – 100% | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города | по мере необходимости |
| 4. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Актуальные схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения города Югорска | Правовые акты муниципальных образований об актуализации схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Доля актуальных схем водоснабжения и схем водоотведения – 100 %  доля актуальных схем теплоснабжения – 100 % | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города | По мере необходимости |
| 5. | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов тепло-водоснабжения, водоотведения города Югорска (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года № Пр-1479) | Модернизация объектов ЖКК;  повышение качества коммунальных услуг | Приказ Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2014 года № 149-П «Об утверждении Графика передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 1. Количество заключенных концессионных соглашений – по факту на конец отчетного года | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города  Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города | 2015, 2016 год, далее – по мере необходимости |
| * 1. Модернизация объектов ЖКК в сфере водоснабжения и водоотведения | | | | | | |
| 6. | Анализ качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению в городе Югорске | Актуальная информация о качестве предоставляемых услуг населению в сфере водоснабжения и водоотведения | Проведение мониторингов, предоставление информации Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1. Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города | Ежеквартально до 20-го числа следующего за отчетным периодом |
| 7. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до оказания услуг надлежащего качества по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Разработка планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению. Участие в реализации мероприятиях, предусмотренных, в составе государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п) | % оснащения населения качественной питьевой водой | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города;  МУП «Югорскэнерго газ» | До 2020 года |
| 8. | Оценка значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения и их сравнение с плановыми | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Правовой акт Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Количество и доля РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели деятельности и количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, фактически осуществляющих деятельность на территории города Югорска (%) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города;  МУП «Югорскэнерго газ» | Периодичность в соответствии с правовым актом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 9. | Анализ финансового состояния РСО, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, для которых осуществление данных видов деятельности является одним из основных видов с учетом многопрофильности | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Аналитическая справка по результатам мониторинга финансового состояния регулируемых организаций | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки)  2. Уровень собираемости платежей (%)  3. Дебиторская задолженность (тыс. руб., %)  4. Кредиторская задолженность (тыс. руб., %) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города;  МУП «Югорскэнерго газ» | Ежегодно до 1 июня |
| 10. | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения  Разработка и реализация планов по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса;  повышение качества коммунальных услуг | Правовые акты Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении инвестиционных программ;  размещение в средствах массовой информации и на сайте муниципальных образований в сети Интернет сведений:  о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения в муниципальных образованиях;  о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;  об итогах исполнения | 1. Количество РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших, инвестиционные программы, по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории города Югорска (%)  2. Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами в отчётном году (шт., %, тыс. руб.) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города;  МУП  «Югорскэнерго газ» | 2016 год, далее – по мере необходимости;  реализация планов – постоянно;  размещение в средствах массовой информации и на портале города в сети Интернет сведений – ежегодно |
| 5.2. Модернизация объектов ЖКК в сфере теплоснабжения | | | | | | |
|  | Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения, для которых осуществление данного вида деятельности является основным видом с учетом многопрофильности | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере теплоснабжения | Аналитическая справка по результатам мониторинга финансового состояния регулируемых организаций | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности от выручки (%)  2. Уровень собираемости платежей (%)  3. Дебиторская задолженность (%)  4. Кредиторская задолженность (%) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города;  МУП «Югорскэнерго газ» | Ежегодно до 1 июня  1 раз в год |
|  | Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения на территории города Югорска | Модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса;  создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения;  повышение качества коммунальных услуг | Правовые акты Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении инвестиционных программ | 1. Количество РСО в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные программы, по отношению к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории города Югорска (шт., %)  2. Объем реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами (шт., %, руб.) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города;  МУП «Югорскэнергогаз» | 2016 год, далее – по мере необходимости |
| Раздел 6. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | |
| 1. | Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России) | Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы;  сокращение текущих расходов на содержание объектов | Правовой акт Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о реализации в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта | Отношение количества объектов бюджетной сферы, в которых при проведении капитального ремонта проведены работы из перечня, к общему количеству объектов бюджетной сферы, у которых в отчетном году проведен капитальный ремонт:  2016 год – 20 %;  2017 год – 40 %;  2018 год – 50 % | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города;  Управление образования администрации города;  Управление культуры администрации города;  Управление социальной политики администрации города | В течение 36 месяцев после утверждения соответствующего перечня Минстроем России |
| 2. | Утверждение перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в МКД | Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов;  сокращение потребления коммунальных ресурсов;  сокращение платы за коммунальные ресурсы | Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 февраля 2014 года № 84-рп «Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, перечня дополнительно рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | Отношение количества МКД, в которых при проведении текущего и (или) капитального ремонтов проведены работы из перечня, к общему количеству МКД, у которых в отчетном году проведен текущий и (или) капитальный ремонт:  2016 год – 10 %;  2017 год – 20 %;  2018 год – 30 % | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города;    Управляющие компании;  ТСЖ | Реализация – по мере необходимости при проведении ремонтов общего имущества собственников помещений в МКД |
| 3. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса (в рамках реализации муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | Снижение потребления коммунальных ресурсов;  сокращение платы за коммунальные ресурсы;  повышение комфорта проживания в МКД | Правовой акт Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД, с разбивкой по муниципальным образованиям | Отношение количества МКД, в которых заключены энергосервисные договоры, по отношению к общему количеству МКД:  2016 год – 1 %;  2017 год – 2 %;  2018 год – 4 % | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города;    Управляющие компании;  ТСЖ | Реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД, – постоянно |
| Раздел 7. Создание системы обращения с отходами производства и потребления | | | | | | |
| 1. | Реализация схемы обращения с отходами производства и потребления в городе Югорске на период до 2020 года | Повышение уровня переработки отходов производства и потребления; снижение негативного воздействия на окружающую среду | Правила обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования города Югорска от 24.09.2013 г. № 2644 | Количество введенных в эксплуатацию объектов по размещению, накоплению, обезвреживанию отходов производства и потребления согласно схеме обращения с отходами производства и потребления в городе Югорске | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города | До 2020 года |